WYDATKI MAJĄTKOWE - POWIAT

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	49.803.178,27 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49.803.178,27 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.153.200,00 zł.

93/PM/I/P

Budowa mostu przez rzekę Wisłę  (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej)

Kwota: 73.200,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach zadania sprawowany będzie nadzór techniczny w okresie gwarancyjnym przez Inżyniera Kontraktu oraz prowadzony będzie monitoring mostu.

94/PM/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (w granicach administracyjnych) (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej)

Kwota: 2.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

Zadanie realizowane na podstawie Porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej oraz kontynuacja wykupu gruntów pod  realizację inwestycji.

95/PM/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej)

Kwota: 1.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2007 roku po wydaniu decyzji lokalizacyjnej planowane jest wykonanie prac projektowych.

Ponadto zostaną rozpoczęte wykupy gruntów pod budowę obwodnicy północno – zachodniej.

96/WIMI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego i ul. Graniczną oraz od Jaru Rosicy do granicy miasta (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 950.000,00  zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2007 roku opracowana zostanie dokumentacja techniczna zadania oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji na odcinku od granic miasta do ulicy Harcerskiej.

97/WIMI/I/P

Przebudowa ulicy Popłacińskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do granic miasta (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 3.000.000,00  zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku nastąpi zakończenie przebudowy I etapu ulicy Popłacińskiej (od granic miasta do przejazdu kolejowego).

Ponadto planowane jest rozpoczęcie przebudowy pozostałej części ulicy.

98/WIMI/I/P

Przebudowa ulicy Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 130.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest rozpoczęcie prac projektowych przebudowy ulicy na odcinku od przejazdu kolejowego do granic miasta.

Ponadto prowadzone będą działania w celu pozyskania terenów niezbędnych do realizacji zadania.

99/PM/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Przeprawy Mostowej)

Kwota: 42.649.978,27 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

§ 6059 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz funduszy

unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4.500.000,00 zł.

§ 6058 - Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych finansujących

Wspólną Politykę Rolną	28.549.978,27 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł.

Zakres rzeczowy przewidywany do realizacji obejmuje:

- zakończenie robót budowlanych na odcinku I (od ul. Wyszogrodzkiej do II mostu na Wiśle) i II (od mostu do rejonu ul. Dobrzykowskiej);

- rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych na odcinku V (ul. Wyszogrodzka);

- pełnienie czynności nadzoru autorskiego i inwestorskiego na realizowanych odcinkach dróg dojazdowych;

- wykonywanie badań laboratoryjnych w ramach nadzoru inwestorskiego;

- prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych podczas realizacji Projektu (obejmującego odcinki I, II, V) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport;

- wykonanie docelowego odprowadzenia wód opadowych z dróg dojazdowych;

- pełnienie monitoringu przyrodniczego w strefie realizacji inwestycji z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy na obszary Natura 2000;

- prowadzenie czynności związanych z ochroną środowiska, niezbędnych dla prawidłowej realizacji Projektu;

Środki finansowe w wysokości 28.549.978,27 zł stanowią udział Unii Europejskiej w finansowaniu budowy dróg dojazdowych (odcinek I, II, V)  przewidziany do realizacji finansowej w 2007 roku.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z

budową dróg dojazdowych

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000,00 zł.

Zakres rzeczowy przewidywany do realizacji obejmuje:

- przebudowa Pompowni Tokary - Radziwie

- budowę zbiornika retencyjnego wód opadowych z II przeprawy mostowej wraz z kanałem włączeniowym;

- pełnienie czynności nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizowaną inwestycją (przebudowa Pompowni Tokary - Radziwie);

- prowadzenie monitoringu kontraktu w zakresie wynikającym z obowiązków Kierownika Projektu.

  - Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000.000,00 zł.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2007 roku planuje się:

- przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania;

- rozpoczęcie robót budowlanych na odcinku IV (od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry”);

- pełnienie czynności nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 	7.000,00 zł.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 	7.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	7.000,00 zł.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – zakupy inwestycyjne

W planie finansowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zadaniu Nr 02/PINB/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 7.000,00 zł. z przeznaczeniem na  zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb jednostki.

Ww. środki pochodzą z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł.

100/WIMI/I/P

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziwiu  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 50.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania zostaną rozpoczęte prace projektowe budowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziwiu.

Wydatki na realizację powyższego zadania zostaną sfinansowane ze środków Budżetu Państwa.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	150.000,00 zł.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej  – zadania inwestycyjne

W planie finansowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zadaniu Nr  02/KMPSP/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 150.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratownictwa drogowego z funkcją gaszenia.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	13.785.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	10.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00 zł.

101/WOKI/I/P

Szkoła specjalna – zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty)

Kwota: 10.000,00 zł.

W 2007 roku w ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie szkoły specjalnej.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	8.025.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000.000,00 zł.

102/WIMI/I/P

Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły wraz z wyposażeniem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 7.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku realizowana będzie budowa segmentu dydaktycznego oraz przygotowane zostanie postępowanie przetargowe dotyczące zakupu wyposażenia.

103/WGMII/I/P

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka St. Małachowskiego - inwestycje (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2007 roku planowane jest opracowanie projektu dla przeprowadzenia kompleksowego remontu i konserwacji oraz przebudowy zabytkowego skrzydła  liceum w oparciu o wyniki badań i ekspertyz.

Ponadto zlecone zostanie opracowanie projektu technicznego budowy nowej sali gimnastycznej.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00 zł.

104/WOKI/I/P

Licea Ogólnokształcące – zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty)

Kwota: 25.000,00 zł.

W 2007 roku w ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie liceów ogólnokształcących.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe	5.730.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.800.000,00 zł.

105/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 2.500.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W 2007 roku planowana jest kontynuacja przebudowy warsztatów szkolnych wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu.

106/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 2.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania planowana jest kontynuacja realizacji zadania.

107/WGMII/I/P

Budowa hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 wraz z wyposażeniem (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2007 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.

108/WGMII/I/P

Przebudowa boiska i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.

109/WGMII/I/P

Zespół Szkół Technicznych – budowa nowej sali gimnastycznej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna dotycząca budowy sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	930.000,00 zł.

110/WOKI/I/P

Szkoły Zawodowe – zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty)

Kwota: 30.000,00 zł.

W 2007 roku w ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie szkół zawodowych.

111/WGMII/I/P

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 – zakupy inwestycyjne   (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 600.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania planowane są zakupy inwestycyjne na wyposażenie warsztatów szkolnych.

112/WGMII/I/P

Przebudowa warsztatów w Zespole Szkół Technicznych – zakupy inwestycyjne (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 300.000,00 zł

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach powyższego zadania planowane są zakupy inwestycyjne na wyposażenie warsztatów szkolnych.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	20.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00 zł.

113/WOKI/I/P

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia – zakupy inwestycyjne  (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty)

Kwota: 20.000,00 zł.

W 2007 roku w ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie szkoły muzycznej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	170.000,00 zł.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 	120.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	120.000,00 zł.

114/WGMII/I/P

Budowa budynku Ośrodka Opiekuńczo – Wychowawczego (placówka interwencyjna) (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 50.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2007 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej zadania.

115/WGMII/I/P

Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 przy ulicy Wyspiańskiego (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 51.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007r.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonana przebudowa Rodzinnego Domu Dziecka  Nr 1.

116/WGMII/I/P

Przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 przy ulicy Kalinowej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 19.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2007r.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonana przebudowa budynku Rodzinnego Domu Dziecka  Nr 3.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	50.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej „Przyjaznych Serc” ul. Krótka 6a – zakupy inwestycyjne

W planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w zadaniu Nr 03/DPS/P zabezpieczone zostały środki w wysokości 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- doposażenie kuchni, pokoi mieszkalnych, gabinetu zabiegowego,

- zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

- zakup zestawu terapeutycznego do odtwarzania dźwięków.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 	119.000,00 zł.

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	119.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119.000,00 zł.

117/WOKI/I/P

Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze Nr 1 i 2 – zakupy inwestycyjne (Wydział Inwestycji Miejskich – Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Kwota: 119.000,00  zł.

Termin zakończenia: 2007 r.

W ramach powyższego zadania planowany jest zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnych  Ośrodków  Szkolno – Wychowawczych  Nr 1 i Nr 2. Środki finansowe zabezpieczone zostały jako wkład własny niezbędny w celu ubiegania się o środki PFRON.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	200.000,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea	200.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00 zł.

118/WGMII/I/P

Rozbudowa obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy)

Kwota: 200.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2008 r.

W ramach realizacji zadania w 2007 roku po uzyskaniu pozwolenia na budowę nastąpi rozpoczęcie prac budowlanych.

Powyższe zadanie zostanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT	64.284.178,27 zł.