OMÓWIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU, W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  	64.461.430,46 zł.

Rozdział 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu  	64.461.430,46 zł.

01/PS/I/P

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka (udział miasta w granicach administracyjnych) (Pełnomocnik  ds. Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 2.000.000,00 zł.

Zadanie realizowane będzie przez Miasto Płock na podstawie porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

W ramach zadania planowane jest prowadzenie dalszych prac przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi oraz prowadzenie wykupów gruntów.

02/PS/I/P

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka (Pełnomocnik  ds. Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 20.000.000,00 zł.

W ramach zadania w 2011 roku kontynuowane i zakończone zostaną prace nad opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Uzyskane zostaną decyzje niezbędne do wykonania przedmiotowego zadania, w tym Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej, który przeniesie własność gruntów. Kwota zabezpieczona w budżecie miasta Płocka na 2011 rok pozwoli na pokrycie kosztów odszkodowań za nieruchomości niezbędne pod budowę obwodnicy północno – zachodniej, przebudowę kolizji energetycznych na projektowanej inwestycji oraz wszczęcie postępowań przetargowych na realizację I etapu zadania.

03/PS/I/P

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku (Pełnomocnik  ds. Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 8.970.000,00 zł.

a) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II (łącznie z budową odcinka V)

Kwota: 60.000,00 zł.

Kwota w wysokości 60.000,00 zł. w 2011 roku przeznaczona będzie na zabezpieczenie dodatkowych robót wynikających z już zrealizowanych robót oraz   roszczeń wykonawców.

b) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV

Kwota: 6.610.000,00  zł.

Zakres rzeczowy przewidziany do realizacji obejmuje:

- kontynuowanie prac związanych z budową IV odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej,

- prowadzenie czynności nadzoru autorskiego i inwestorskiego nadzoru technicznego nad IV odcinkiem dróg dojazdowych,

- prowadzenie monitoringu przyrodniczego w strefie realizacji inwestycji,

- w przypadku współfinansowania inwestycji ze środków funduszy europejskich prowadzenie działań informacyjno – promocyjnych unijnego źródła dofinansowania.

c) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z

budową dróg dojazdowych

Kwota: 100.000,00  zł.

d) Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z

budową dróg dojazdowych – realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Kwota: 2.200.000,00  zł.

W 2011 roku kwota w wysokości 2.300.000,00 zł. przeznaczona zostanie na rozpoczęcie prac związanych z realizacją inwestycji, której przedmiotem będzie budowa rowu odwadniającego „K” i „A-1” wzdłuż ul. Krakówka, rowu odwadniającego „A-2” oraz zbiorników retencyjnych „Z-2”, „Z-3”, służącej zapewnieniu właściwego odprowadzenia wód opadowych i odwodnienia dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej.

Ponadto rozpoczęte zostaną prace przygotowawcze w zakresie rozpoczęcia robót związanych z regulacją Kępy Ośnickiej.

04/PS/I/P

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni  (Pełnomocnik  ds. Inwestycji Strategicznych)

Kwota: 2.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane są dalsze prace przygotowawcze do realizacji przedsięwzięcia, w tym zlecenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi oraz prowadzenie wykupów gruntów.

01/WIRI/I/P

Remont ulicy Wyszogrodzkiej od Al. Kilińskiego do ul. Granicznej (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

Kwota: 100.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku nastąpi realizacja sięgacza ulicy Wyszogrodzkiej.

02/WIRI/I/P

Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

Kwota: 17.700.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji zadania.

03/WIRI/I/P

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą  - I etap (Wydział Inwestycji i Remontów - Oddział Planowania Inwestycji)

Kwota: 1.000.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku nastąpi realizacja parkingu publicznego.

07/MZD/P

Miejski Zarząd Dróg – Rozbudowa ulicy Otolińskiej wraz z infrastrukturą

Kwota: 12.291.430,46 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku nastąpi rozpoczęcie I etapu zadania, tj. przebudowa ulicy Targowej.

Realizacja zadania zostanie dofinansowana środkami z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

15/MZD/P

### Miejski Zarząd Dróg – Rozbudowa skrzyżowania ulic Wyszogrodzkiej i Granicznej z Aleją Piłsudskiego

Kwota: 400.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy skrzyżowania.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 	500.000,00 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500.000,00 zł.

01/RM/I/P

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 w Płocku  (Wydział Geodezji i Katastru – Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa)

Kwota: 500.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2010 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna  rewaloryzacji budynku.

Zadanie finansowane będzie środkami z Budżetu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 	122.976,00 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne	  122.976,00 zł.

01/ZR/I/P

Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną (Wydział Geodezji i Katastru – Zespół ds. Robót Geodezyjnych i Zabezpieczenia Logistycznego Wydziału)

Kwota: 122.976,00  zł.

W ramach powyższego zadania przekazana zostanie dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny w realizacji projektu pn. ”Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną” współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.000.000,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	  1.000.000,00 zł.

03/WZK/I/P

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych)

Kwota: 1.000.000,00  zł.

W ramach zadania przekazane zostaną środki finansowe na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 	3.000.000,00 zł.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe 	  3.000.000,00 zł.

01/WIRIII/I/P

Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 (Wydział Inwestycji i Remontów– Oddział Remontów)

Kwota: 3.000.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2011 roku rozpoczęta zostanie budowa hali w zakresie konstrukcji budynku.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – POWIAT 									69.084.406,46 zł.

RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NA 2011 ROK  					148.439.302,43 zł.