Analiza budowy i remontów dróg w latach 2003 – 2005

w rozbiciu na poszczególne osiedla miasta Płocka

OSIEDLA

Borowiczki

Znaczna część ulic na osiedlu nie posiada nawierzchni utwardzonej.

Ograniczona realizacja inwestycji drogowych na osiedlu wynika z braku kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Od roku 2004 „Wodociągi Płockie” rozpoczęły prace przygotowawcze dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. Budowa ulic odbywała się w rejonie gdzie istnieje kanalizacja sanitarna podłączona do oczyszczalni ścieków w „Cukrowni”, w kolejnych latach inwestycje drogowe w tym rejonie będą kontynuowane.

2003 rok

- budowa ul. Grabówka - udrożnienie w kierunku Borowiczek (sieć wodociągowa, kanalizacja deszczowa, jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, oświetlenie)

- jezdnia asfaltowa: 7287,5 m²

- chodnik: 905 m²

- ścieżka rowerowa: 2625 m²

- sieć wodociągowa: 1060 mb

- kanalizacja deszczowa: 906 mb

- wartość robót: 3.791.543,00 zł

- budowa kolektora deszczowego w ul. Grabówka – 245,5 mb

- wartość robót: 514.704,84 zł

2004 rok

- ułożenie nawierzchni ulicy Wiejskiej z płyt drogowych typu MON

- ułożenie ciągu pieszego z płyt chodnikowych pochodzących z odzysku na ulicy Borowickiej od mostu na rzece Słupiance do ulicy Jesionowej

- ułożenie nawierzchni na części ulicy Liściastej z płyt drogowych typu MON

- budowa ul. Miedzianej- wykonanie kanalizacji deszczowej

- kanalizacja deszczowa: 207 mb

- wartość robót: 349.999,00 zł

2005 rok

- wykonanie chodnika z płyt pochodzących z odzysku na ulicy Pocztowej

- wykonanie nawierzchni ulicy Gmury z płyt drogowych typu MON

- wykonanie chodnika z płyt pochodzących z odzysku na ulicy Korczaka

- utwardzenie części ulicy Gościniec pospółką i mieszanką żwirowo-betonową

- zakończenie budowy ul. Miedzianej (polbrukowa jezdnia z chodnikami i oświetleniem)

- jezdnia: 1830,5 m²

- chodnik: 1417 m²

- kanalizacja deszczowa: 280 mb

- oświetlenie: linia kablowa (104 mb), słupy (szt.4)

- wartość robót: 691.850,00 zł

- rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Mokra, Nowa, Piesza, Zapłotek

Imielnica

Realizacja inwestycji drogowych jest możliwa na ulicach, w których w latach 90 wykonano infrastrukturę techniczną. W 2005 roku realizowano także nawierzchnie ulic wraz z brakującą kanalizacją sanitarną i deszczową.

Od roku 2004 „Wodociągi Płockie” rozpoczęły prace przygotowawcze dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej dla Imielnicy-Parcele. W tej części osiedla Imielnica realizacja inwestycji drogowych będzie możliwa po zrealizowaniu przez „Wodociągi Płockie” swojego zakresu. Budowa dróg będzie przebiegała zgodnie z WPI.

2003 rok

- ułożenie tymczasowego chodnika z płyt drogowych typu MON na ulicy Wyszogrodzkiej, na odcinku od wjazdu na teren salonu Volkswagena do ulicy Morelowej

- budowa ulicy Morelowej – wykonanie nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem, chodników, trawników oraz oznakowania pionowego i poziomego

- ułożenie płyt drogowych typu MON na zjeździe z ulicy Wyszogrodzkiej w ulicę Parcele

- montaż barier energochłonnych na ulicy Wyszogrodzkiej w Jarze Rosicy

- budowa ul. Morelowej – wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków

- kanalizacja sanitarna: 1186 mb

- rurociąg tłoczny kan. sanit.: 984,0 mb

- sieć wodociągowa: 108 mb

- kanalizacja deszczowa: 1162,5 mb

- przepompownia ścieków (szt.1)

- wartość robót: 2.939.049,12 zł

- budowa ul. Leszczynowej, ul. Porzeczkowej, ul. Orzechowej - zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- kanalizacja deszczowa: 596,1 m²

- kanalizacja sanitarna: 625,5 m²

- wartość robót: 415.134,00 zł

2004 rok

- rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Lokalnej, Orzechowej i Wiśniowej

- rozpoczęcie budowy ul. Łamanej (projekt techniczny)

- wartość robót: 264.211,00 zł

- rozpoczęcie prac budowlanych w ul. Majowej

- kanalizacja deszczowa: 139 mb

- wartość robót: 50.000,00 zł

- rozpoczęcie budowy I etapu ul. Wiosennej

- wartość robót: 65.237,00 zł

2005 rok

- montaż barier energochłonnych na ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku pomiędzy ulicą Harcerską a ulicą Parcele

- zakończenie budowy ul. Łamanej

- jezdnia: 2858 m²

- chodnik: 1573 m²

- parkingi i wjazdy: 589 m²

- wpusty kanalizacji deszczowej (szt.17)

- oświetlenie: linia napowietrzna (31 mb), słupy (szt.2)

- wartość robót: 755.657,00 zł

- zakończenie budowy ul. Majowej

- jezdnia: 633 m²

- wjazdy: 102 m²

- chodnik: 319 m²

- kanalizacja deszczowa: 11,5 mb; wpusty (szt.4)

- wartość robót: 105.000,00 zł

- budowa I etapu ul. Wiosennej

- jezdnia: 665 m²

- wjazdy: 112 m²

- chodnik: 464 m²

- wartość robót: 162.560,00 zł

- realizacja I etapu budowy ul. Kasztanowej (odcinek od ul. Harcerskiej do Leszczynowej)

- jezdnia: 1183 m²

- chodnik: 438 m²

- kanalizacja deszczowa: wpusty (szt.4)

- kanalizacja sanitarna: 32 mb

- wartość robót: 274.025,00 zł

- budowa ul. Kasztanowej – II etap (od Leszczynowej do Wiosennej) – realizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- kanalizacja sanitarna: 420,6 mb

- kanalizacja deszczowa: 364,5 mb

- wartość robót: 268.106,00 zł

- realizacja ul. Leszczynowej wraz z sięgaczami

- jezdnia: 4552 m²

- wjazdy: 429 m²

- chodnik: 750 m²

- kanalizacja deszczowa: 117 mb; wpusty ściekowe (szt.23)

- wartość robót: 823.777,00 zł

- realizacja ul. Pogodnej

- jezdnia: 117 m²

- wjazdy: 113 m²

- chodnik: 212m²

- kanalizacja deszczowa: 137,5 mb; wpusty (szt.3)

- kanalizacja sanitarna: 135,5 mb

- wartość robót: 253.439,00 zł

- budowa II etapu ul. Wiosennej

- jezdnia: 1819 m²

- wjazdy: 633 m²

- chodnik: 976 m²

- kanalizacja sanitarna: 296,5 mb

- kanalizacja deszczowa: 395,3 mb; wpusty ściekowe (szt.14)

- przepompownia ścieków: szt.2

- wartość robót: 779.522,00 zł

- przygotowanie do realizacji ulic: Lokalna, Orzechowa, Wiśniowa, Darniowa

Planowane zakończenie realizacji ulic Orzechowej, Darniowej i Lokalnej 15 grudnia 2006r.

Ciechomice

W większości ulic brak jest uzbrojenia. Budowę ulic muszą wyprzedzić wstępne prace przygotowawcze i projektowe dotyczące kompleksowego zaprojektowania infrastruktury i dróg. Dopiero wówczas, po wybudowaniu uzbrojenia będzie można realizować nawierzchnię ulic. „Wodociągi Płockie” w 2004 r. rozpoczęły prace przygotowawcze dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej. Budowa dróg będzie przebiegała zgodnie z WPI.

2004 rok

- ułożenie nawierzchni ulicy Ziołowej z płyt drogowych typu MON

- oczyszczenie rowu przydrożnego wzdłuż ulicy Na Stoku

- budowa chodnika w ul. Ciechomickiej – I etap budowy na odcinku od ul. Łąckiej do ul. Na Stoku

- chodnik: 1828 m²

- kanalizacja deszczowa: wpusty (szt.4)

- wartość robót: 412.170,00 zł

2005 rok

- ułożenie nawierzchni części ulicy Nowociechomickiej z płyt drogowych typu MON oraz utwardzenie tłuczniem

- remont przepustów na ulicy Ciechomickiej i ulicy Janówek

- utwardzenie ulicy Semestralnej, ułożenie przepustu oraz oczyszczenie rowu

- budowa ul. Św. Faustyny wraz z infrastrukturą

- jezdnia: 1435 m²

- chodnik: 366 m ²

- sieć wodociągowa: 302 mb

- oświetlenie: linia napowietrzna (342 mb); słupy (szt.12)

- wartość robót: 459.179,00 zł

- budowa chodnika w ul. Ciechomickiej na odcinku od ul. Na Stoku w kierunku granic miasta (wykonano etap II i III oraz rozpoczęto etap IV)

- chodnik: 3010 m²

- wjazdy: 650 m²

- nawierzchnia asfaltowa: 280 m²

- kanalizacja deszczowa: 55 mb; wpusty (szt.17)

- wartość robót: 662.646,00 zł

Góry

We wschodniej części osiedla Góry od ulicy Kutnowskiej: brak jest uzbrojenia ulic. W roku 2006 na podstawie zaktualizowanej koncepcji pn. „Program uzbrojenia w sieci wod.-kan. dla terenów nowoprzyłączonych do miasta Płocka z podziałem zakresu rzeczowego na dwa etapy realizacyjne: etap I uaktualnienie koncepcji seci wod.-kan., etap II uaktualnienie koncepcji sieci kanalizacji deszczowej wraz z uaktualnieniem przebiegu dróg” zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Po zakończeniu opracowania dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie rozpoczęta realizacja zadania.

Zachodnia część osiedla od ulicy Kutnowskiej: ulice w większości są zrealizowane, prace będą kontynuowane w 2006 roku.

2003 rok

- budowa dróg osiedlowych: Myśliwskiej, Jaworowej, Wrzosowej oraz budowa części ulic: Wysokiej, Podleśnej i Osiedlowej

- jezdnia: 7974 m²

- wjazdy: 461 m²

- chodnik: 862 m²

- kanalizacja deszczowa: 844 mb; wpusty (szt.24)

-wartość robót: 1.276.803,00 zł

2004 rok

- wykonanie nawierzchni w ul. Gajowej, Podleśnej (brakujący odcinek) i sięgaczy ul. Jaworowej

- jezdnia: polbruk (571 m²); asfalt (1440 m²)

- chodnik: 610 m²

- kanalizacja deszczowa: 83 mb; wpusty (szt.3)

-wartość robót: 349.972,00 zł

2005 rok

- rozpoczęcie przygotowań do realizacji ulic: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska

Z uwagi na konieczność rozwiązań kompleksowych dotyczących odprowadzenia ścieków sanitarnych oraz wód opadowych z projektowanych ulic zadecydowano o włączeniu do przedmiotowego opracowania zagadnień rzeczowych dwóch innych zadań tj.:

- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacją sanitarną dla osiedli Góry i Ciechomice,

- Budowa ulic Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą.

Radziwie

Z uwagi na znikomą ilość kanalizacji deszczowej w ulicach osiedla należy w pierwszej kolejności podjąć czynności związane z opracowaniem koncepcji budowy kanalizacji deszczowej. W WPI zostało zapisane zadanie dotyczące budowy brakującej kanalizacji deszczowej oraz realizację brakujących nawierzchni w latach 2007-2013. Miejski Zarząd Dróg na bieżąco prowadzi naprawy nawierzchni. W 2006 roku nastąpi realizacja budowy dróg zgodnie z przyjętym budżetem miasta.

2005 rok

- remont chodnika na ulicy Kościelnej

- remont chodnika na ulicy Krakówka (po stronie gimnazjum)

- utwardzenie ulicy Gąbińskiej płytami drogowymi typu MON

- rozpoczęcie prac projektowych budowy ul. Sannickiej

Zakres inwestycji obejmuje: budowę ulicy, budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, osadnika piasku i betonowego wlotu do rowu melioracyjnego) oraz przebudowę sieci infrastruktury technicznej (linii napowietrznej nn, linii telekomunikacyjnej oraz linii oświetleniowej)

- rozpoczęcie prac projektowych budowy ul. Stoczniowej

Zakres inwestycji obejmuje: budowę ulicy oraz sieci infrastruktury technicznej (oświetlenie uliczne kablowe i kanalizacja deszczowa)

Pradolina Wisły

2004 rok

- remont przepustu na ulicy Tokarskiej

2005 rok

- utwardzenie tłuczniem i mieszanką żwirowo – betonową ulicy Nizinnej

Podolszyce Południe

Wybudowana nawierzchnia wraz z infrastrukturą jest w dobrym stanie technicznym. Bieżące naprawy dokonywane są przez MZD w zależności od potrzeb. Kontynuowana jest budowa brakujących ulic.

2003 rok

- ułożenie nawierzchni ulicy Czerwonych Kosynierów z płyt drogowych typu MON

2004 rok

- budowa ul. Gościniec – zrealizowano I etap budowy w zakresie kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ulicy wraz z zatokami autobusowymi

- jezdnia: 4900 m²

- zatoki autobusowe: 315 m²

- kanalizacja deszczowa: 121mb

- wartość robót: 1.741.546,00 zł

- budowa I etapu ul. Synów Pułku

- jezdnia: asfalt (654 m²)

- wjazdy: 421 m²

- chodnik: 455 m²

- wartość robót: 229.101,00 zł

- rozpoczęcie prac projektowych ul. Swojskiej

2005 rok

- budowa ul. Gościniec – wykonano kanalizację sanitarną

- kanalizacja sanitarna: 590 mb

- wartość robót: 241.724,00 zł

- budowa II etapu ul. Synów Pułku (od skrzyżowania z ul. Swojską w kierunku ul. Pałacowej)

- jezdnia: asfalt (956 m²)

- wjazdy: 80 m²

- chodnik: 448 m²

- kanalizacja deszczowa: 223,5 mb; wpusty (szt.6)

- wartość robót: 325.526,00 zł

Podolszyce Północ

W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni. Kontynuowana jest budowa brakujących ulic.

2004 rok

- ułożenie nawierzchni ulicy Grota Roweckiego z płyt drogowych typu MON

- utwardzenie korą asfaltową nawierzchni gruntowej ulicy Boryszewskiej

- budowa ul. Patriotów – odcinek od ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Ossowskiego w zakresie budowy ulicy, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, usunięcia kolizji z istniejącymi kablami

- nawierzchnia: 758 m²

- kanalizacja deszczowa: wpusty (szt.2)

- oświetlenie: linia kablowa (366 mb); słupy (szt.4)

- wartość robót: 221.044,00 zł

2005 rok

- budowa acyklicznej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Kutrzeby – Batalionu Parasol

- wprowadzenie nowej organizacji ruchu na ulicy Armii Krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego

- dokończenie utwardzenia korą asfaltową nawierzchni gruntowej ulicy Boryszewskiej

- budowa ul. Ossowskiego (odcinek od ul. Armii Krajowej do pierwszego skrzyżowania)

- nawierzchnia: 921 m²

- oświetlenie: linia kablowa (81m); słupy (szt. 3)

- wartość robót: 249.333,00 zł

- wykonanie projektu technicznego ul. Obrońców Helu

- rozpoczęcie budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Armii Krajowej

- chodnik i ścieżka rowerowa: 80 m²

- wartość robót: 22.000,00 zł

- rozpoczęcie prac projektowych (koncepcja) pasażu łączącego Park Północny z Rosicą oraz parkingu w rejonie Gimnazjum Nr 8 i Kościoła św. Krzyża.

W 2006 roku na podstawie koncepcji zostanie opracowany projekt oraz nastąpi realizacja zadania.

Wyszogrodzka

W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni. Podjęto działania związane z wymianą nawierzchni oraz prace projektowe wraz z realizacją budowy ulic nieutwardzonych. Budowa dróg będzie kontynuowana w 2006 roku i w latach następnych zgodnie z WPI.

2003 rok

- modernizacja ulicy Jesiennej

- remont chodnika na ulicy Banacha

- I etap budowy infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Wronia, Niecała, Kacza i części ul. Saperskiej

- nawierzchnia: 2408 m²

- wartość robót: 280.311,00 zł

2004 rok

- budowa ulic: Saperskiej i Wroniej w zakresie robót sanitarnych, elektrycznych i drogowych, a także oznakowanie

- nawierzchnia: 2073 m²

- kanalizacja deszczowa: 96 mb

- oświetlenie: linia kablowa (74 mb); słupy (szt.2)

- wartość robót: 274.242,00 zł

- rozpoczęcie projektowania budowy ulic: Chabrowej, Studziennej i Malinowej

2005 roku

- rozpoczęcie budowy ul. Paśniki z połączeniem z ul. Południową

- nawierzchnia: 430 m²

- wartość robót: 30.000,00 zł

- rozpoczęcie budowy sięgacza ul. Jesiennej (do torów PKP)

- rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Torowa, Żabia, Błotna, Łąkowa

Opracowano dokumentację techniczną i uzyskano zgodę na rozpoczęcie wykonania robót dla przedmiotowych ulic w zakresie nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

- kontynuacja prac projektowych budowy ulic: Chabrowej, Studziennej i Malinowej

Zakres powyższej dokumentacji obejmuje:

1. budowę nawierzchni ulic wraz z chodnikami oraz przykanalikami odwadniającymi ulice,

2. budowę oświetlenia ulic,

- uzupełnienie brakującej infrastruktury podziemnej lub jej przebudowę tj:

3.1. kanalizacji deszczowej,

3.2. przebudowy sieci wodociągowej,

3.3. kolizji telekomunikacyjnej,

3.4. kolizji sieci energetycznych napowietrznych i kablowych,

- opracowanie docelowej organizacji ruchu dla powyższych ulic.

- rozpoczęcie prac projektowych budowy ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej

Zakres inwestycji obejmuje budowę i remont w/w ulic oraz przebudowę
i remont istniejących sieci infrastruktury technicznej (oświetlenia ulicznego, kanalizacji
i gazociągu); ponadto przewiduje się rozszerzenie zadania o budowę ulicy Widok i odcinka ulicy Norbertańskiej (od ul. Widok do ul. Grabówka) oraz budowę sieci infrastruktury technicznej związanych z w/w ulicami (kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego).

## Międzytorze

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2005 rok

- budowa dwóch zatok autobusowych KM w Alei Piłsudskiego

- budowa chodnika na Alei Piłsudskiego

- naprawa nawierzchni jezdni na wiadukcie w ciągu Alei Piłsudskiego

- rozpoczęcie remontu ulicy Gintera

Dworcowa

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2003 rok

- częściowy remont chodników na ulicy Obrońców Płocka 1920 r.

2004 rok

- remont chodników na ulicy Mickiewicza

2005 rok

- budowa chodnika na ulicy Otolińskiej od ulicy Granicznej w kierunku granicy miasta

- ścinka poboczy ulicy Otolińskiej

- przebudowa sięgacza przy ul. Lasockiego

- chodnik: 291 m²

- wjazdy: 32 m²

-wartość robót: 35.710,00 zł

- budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza

- chodnik: 578 m²

- ogrodzenie: stalowe (179 mb); murowane (34 mb)

- oświetlenie: linia kablowa (326 mb); słupy (szt.9)

- wartość robót: 226.798,94 zł

Kochanowskiego

Istniejąca infrastruktura drogowa na osiedlu wymaga jedynie realizacji brakujących odcinków dróg i ewentualnych napraw bieżących.

2003 rok

- remont nawierzchni jezdni ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Mickiewicza

- ułożenie nawierzchni ulicy Żwirki i Wigury z płyt drogowych typu MON

2004 rok

- remont nawierzchni jezdni ulicy Bielskiej na odcinku od ulicy Mickiewicza do Alei Jachowicza

- remont chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte od Alei Jachowicza do ulicy Mickiewicza

2005 rok

- remont chodnika na ulicy Obrońców Westerplatte od ulicy Mickiewicza do ulicy Bielskiej

- budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na Alei Jachowicza (przy skrzyżowaniu z ulicą 1-go Maja)

- sięgacz ul. Chopina: przebudowa sieci cieplnej, wykonanie kanalizacji deszczowej, nawierzchnia i chodnik

- nawierzchnia: 964 m²

- chodnik: 445 m²

- kanalizacja sanitarna: 152,5 mb

- kanalizacja deszczowa: 89,5 mb

-oświetlenie: linia kablowa (355 mb); słupy (szt.6)

- wartość robót: 492.683,00 zł

- przygotowanie do realizacji ul. Łącznej

Zakres inwestycji obejmuje budowę (remont) ulicy oraz remont (gazociąg) i przebudowę (kanalizacja i linia elektroenergetyczna) istniejących sieci infrastruktury technicznej.

Stare Miasto

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych oraz modernizacja ulic łącznie z wymianą uzbrojenia. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2003 rok

- remont chodnika na Alei Jachowicza od ulicy Bielskiej do ulicy Obrońców Westerplatte

- opracowanie dokumentacji na roboty zabezpieczające teren Skarpy Wiślanej na odcinku jar Kazimierza – rejon Klasztoru Mariawitów

2004 rok

- remont ulicy Bielskiej na odcinku od Alei Jachowicza do ulicy Kwiatka

- obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych w ulicy Kwiatka, Nowowiejskiego i Jachowicza

- zakończenie budowy drogi z płyt wzdłuż Sobótki do ul. Parowa

- jezdnia: z płyt betonowych 2265 m²

- parking: z płyt ażurowych 475 m²

- wartość robót: 442.977,00 zł

- wykonanie prac zabezpieczających i remontowych na Skarpie Wiślanej (za Klasztorem Mariawitów)

- aleja spacerowa: z polbruku (723 m²); ceglana (430 m²)

- kanalizacja deszczowa: 167,5 mb

- rurociąg zrzutowy: 86 mb

-ogrodzenie: stalowe (242 mb)

- wartość robót: 421.663,00 zł

2005 rok

- remont ulicy Koziej

- rozpoczęcie modernizacji ul. Tumskiej (I etap)

- badania archeologiczne

- nawierzchnia: z kostki i płyt granitowych 2100 m²

- konstrukcja fontanny

- sieć wodociągowa: 159 mb

- kanalizacja sanitarna: 124 mb

- sieć ciepłownicza: 203 mb

- oświetlenie: linia kablowa (983 mb); sygnalizacja świetlna (2 skrzyżowania)

- wartość robót: 3.199.751,00 zł

Kolegialna

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2003 rok

- remont południowego pasma Alei Jachowicza

- kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć wodociągowa, oświetlenie, jezdnia, parking, chodniki na ul. Misjonarskiej (od Al. Jachowicza)

- jezdnia: 1077 m²

- chodnik: 593 m²

- wjazdy i parkingi: 584 m²

- kanalizacja deszczowa: 194 mb

- kanalizacja sanitarna: 129 mb

- sieć wodociągowa: 85 mb

- oświetlenie: słupy (szt.8)

- wartość robót: 596.098,00 zł

2004 rok

- obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych w ulicy Kościuszki, Plac Obrońców Warszawy i Kolegialna

2005 rok

- remont chodników na ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Gradowskiego do ulicy Misjonarskiej

Łukasiewicza

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2003 rok

- budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni Alei Roguckiego

- nawierzchnia: 907 m²

- chodnik: 143 m²

- kanalizacja deszczowa: 73 mb

- oświetlenie: linia kablowa (175 mb); słupy (szt.6)

- wartość robót: 138.885,00 zł

2005 rok

- remont ulicy Gwardii Ludowej na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy 7-go Czerwca 1991 r.

- remont sygnalizacji świetlnej wraz z montażem wysięgników nad jezdnią na skrzyżowaniu ulic Gwardii Ludowej – Przemysłowa

Tysiąclecia

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2003 rok

- remont chodników na ulicach Tysiąclecia i Kobylińskiego

2004 rok

- remont chodników na ulicy Tysiąclecia

- budowa Alei Spacerowej tj. nawierzchnia alei, enklawy wypoczynkowe, ścieżka rowerowa, odwodnienie

- aleja spacerowa: 1922 m²

- enklawy wypoczynkowe (szt.6)

- ścieżka rowerowa: 747 m²

- drenaż liniowy: 293 mb

- wartość robót: 357.420,00 zł

2005 rok

- remont pasma południowego Alei Kobylińskiego na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Bielskiej

- budowa dziesięciu miejsc postojowych na ulicy Tysiąclecia

- remont sygnalizacji świetlnej wraz z montażem wysięgników nad jezdnią na skrzyżowaniu ulic Bielska – Tysiąclecia – Mickiewicza

- aleja Spacerowa – mała architektura i zagospodarowanie terenów zielonych

- nasadzenie zieleni

- enklawy wypoczynkowe (4 szt.)

- wartość robót: 208.634,00 zł

Trzepowo

Z uwagi na znikomą ilość kanalizacji w ulicach osiedla należy w pierwszej kolejności podjąć czynności związane z opracowaniem koncepcji budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

2005 rok

- ułożenie nawierzchni ulicy Szkolnej (od mostu na rzece Brzeźnicy do ulicy Okólnej) z płyt drogowych typu MON

- ułożenie nawierzchni ulicy Rolnej z płyt drogowych typu MON

Dobrzyńska

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2003 rok

- budowa północnego pasma ulicy Dobrzyńskiej

- opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie i odwodnienie skarpy wzdłuż ul. Parowa

2004 rok

- obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych w ulicy Miodowej, Nałkowskiej i Mościckiego

- wykonanie umocnienia skarpy w ul. Parowa (od ul. Jasnej w kierunku Brzeźnicy) oraz wymiana nawierzchni chodnika i wjazdów wzdłuż tej ulicy

- zabudowa osuwiska na wschodniej skarpie na odcinku 50 mb

- likwidacja wyrwy erozyjnej

- chodnik: 345 mb

- ściek: 376 mb

- wartość robót: 601.953,00 zł

2005 rok

- remont chodnika na ulicy Gałczyńskiego

- rozpoczęcie remontu ulicy Miodowej

Skarpa

Realizowane były brakujące odcinki dróg i ciągów pieszych. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2004 rok

- opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie i odwodnienie skarpy - jar Abisynia – Dom Technika

2005 rok

- I etap budowy ul. Asnyka (od Norwida do Słowackiego) tj. kanalizacja deszczowa, nawierzchnia, chodnik, linia oświetleniowa napowietrzna

- nawierzchnia: asfaltowa 872 m²

-chodnik: 568 m²

- kanalizacja deszczowa: 70 mb

- oświetlenie: linia kablowa (73 mb)

- wartość robót: 243.612,00 zł

Winiary

Realizowane były brakujące odcinki dróg. W ramach bieżących remontów MZD dokonuje naprawy istniejącej nawierzchni.

2003 rok

- w ramach SKB - wybudowanie nawierzchni jezdni, wjazdów, chodników w ulicach: Garleja, Jabłczyńskiej, Kamińskiej

- jezdnia: 1435 m²

- chodnik: 402 m²

- kanalizacja deszczowa: 16,5 mb

- wartość robót: 196.312,00 zł

2004 rok

- budowa ul. Śniadeckiego w zakresie nawierzchni jezdni i wjazdów, chodników i kanalizacji deszczowej

- nawierzchnia: 1938,5 m²

- kanalizacja deszczowa: 32,5 mb

- wartość robót: 320.212,00 zł

2005 rok

- remont ulicy Honorowych Dawców Krwi

- ścinka poboczy na ulicy Szpitalnej oraz utwardzenie ich korą asfaltową

- ścinka poboczy na ulicy Traktowej oraz utwardzenie zjazdów płytami drogowymi od strony ulicy Dobrzyńskiej i ulicy Szpitalnej

- rozpoczęcie przebudowy ul. Macieszy (kwiecień 2006)