Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

POWIATOWY  INSPEKTORAT  NADZORU  BUDOWLANEGO

- Sprawowanie państwowego nadzoru

budowlanego			01/PINB/P

plan						5,50	0,00	354.086,00	354.086,00

wykonanie				5,50	0,00	164.065,99	164.065,99

% wykonania	-	46,34%	46,34%

Pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w ramach pełnienia nadzoru nad wszelkimi budowami, z wyjątkiem nadzoru specjalistycznego, w  I półroczu 2004 roku wydali 137 zaświadczeń o zakończeniu budowy i przystąpieniu do użytkowania obiektów budowlanych, przyjęli zawiadomienia o przystąpieniu do 250 budów oraz wydali 165 decyzji i postanowień w prowadzonych sprawach. Wszczęto również 10 postępowań w sprawach remontów i rozbiórek oraz samowoli budowlanych, zaś 21 w sprawach związanych z utrzymaniem obiektów. Przeprowadzono także 59 kontroli i wydano 76 pozwoleń na użytkowanie obiektów.

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego finansowano zarówno środkami z budżetu państwa stanowiącymi w I półroczu 2004 roku dotację celową w wysokości 125.052,00 zł., jak również środkami z budżetu miasta w wysokości 39.013,99 zł.

OGÓŁEM:

plan		5,50	0,00	354.086,00	354.086,00

#### wykonanie		5,50	0,00	164.065,99	164.065,99

% wykonania	-	46,34%	46,34%

Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

MIEJSKI  ZARZĄD  DRÓG

1  	Prowadzenie ewidencji dróg i mostów		01/MZD/P

plan					2,19	150.000,00	121.836,20	271.836,20

wykonanie				2,19	1.594,30	55.867,08	57.461,38

% wykonania	1,06%	45,85%	    21,14%

Zadanie obejmowało założenie i prowadzenie ewidencji dróg i mostów nie objętych realizacją w I etapie zadania przeprowadzonym w 2003 roku. Dla potrzeb zadania w  I półroczu 2004 roku opracowano specyfikację, ogłoszono i przeprowadzono przetarg oraz zawarto umowę na wykonanie ewidencji 114 km dróg i mostów. Ponadto w ramach zadania zbierano  informacje o zarządzanej sieci drogowej oraz wykonywano charakterystyczne przekroje poprzeczne nawierzchni jezdni.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z pokryciem kosztów realizacji zlecenia na wykup asysty technicznej w związku z prowadzoną ewidencją ulic i obiektów mostowych.

2  	Utrzymanie bieżące ulic i obiektów

inżynieryjnych na drogach powiatowych			02/MZD/P

plan					2,37	1.770.000,00	131.850,14	1.901.850,14

wykonanie			2,37	618.411,74	60.458,90	678.870,64

% wykonania                                 	34,94%	45,85%	    35,70%

W I półroczu 2004 roku w ramach zadania, obejmującego koordynację i nadzór w  zakresie remontów, wykonano: remonty cząstkowe 1.311,11 m² nawierzchni bitumicznej oraz 197,15 m² chodników; uzupełniono i umocniono 82,56m³ poboczy; dokonano ścinki 4.907,50m² poboczy na ulicach Zglenickiego, Szpitalnej i Kutnowskiej. Ponadto w ramach dbałości o bezpieczeństwo ruchu nadzorowano i dokonano wymiany 99 sztuk tarcz znaków drogowych; zamontowano 24 sztuki tabliczek pod znakami; ustawiono 61 sztuk nowych słupków do znaków drogowych, wymieniono  7 sztuk sygnalizacji ulicznej; ustawiono 2 sztuki masztów sygnalizacji świetlnej; zamontowano 116 mb kabla zasilającego sygnalizację oraz pomalowano 10.221,51 m² oznakowania poziomego ulic.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.

Numer 	Liczba	Wydatki 	Wydatki pośrednie	Kwota

Lp	Podmiot - Nazwa zadania	zadania	 etatów	bezpośrednie	ogółem

Zakres rzeczowy / Parametry charakteryzujące zadanie

3  	Poprawa stanu nawierzchni dróg

związana ze zwiększeniem

bezpieczeństwa  ruchu kołowego i pieszego	 03/MZD/P

plan					0,29	2.363.500,00	16.133,56	2.379.633,56

wykonanie			0,29	903.158,15	7.397,93	910.556,08

% wykonania                                 	38,21%	45,85%	    38,26%

W I półroczu 2004 roku w ramach zadania wykonano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy ulicy Bielskiej. Dokonano także odnowy  chodników: 882,00 m² przy ulicy Obrońców Westerplatte; 794,50  m² przy ulicy Jachowicza; 591,50  m² przy ulicy Tysiąclecia. Ponadto przeprowadzono 33 odwierty jezdni na ulicy Bielskiej w celu zbadania struktury nawierzchni jezdni pod budowę i gruntów pod ulicą.

Wydatki bezpośrednie w zadaniu związane są z realizacją ww. prac na podstawie umów zawartych z wykonawcami.

OGÓŁEM :

plan		4,85	4.283.500,00	269.819,90	4.553.319,90

Wykonanie		4,85	1.523.164,19	123.723,91	1.646.888,10

% wykonania	35,56%	45,85%	    36,17%

OGÓŁEM  JEDNOSTKI  BUDŻETOWE  POWIATU:

PLAN		338,29	21.522.350,00	6.469.681,90	27.992.031,90

#### WYKONANIE		336,29	10.476.392,81	3.115.543,91	13.591.936,72

% WYKONANIA	48,68%	48,16%	48,56%