WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 	16.952.000,00 ZŁ.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 	16.952.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	16.952.000,00 zł

01/WIMI/I/G

Budowa dróg osiedlowych wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Góry (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i

Realizacji Inwestycji) -300.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowane są wykupy gruntów, opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Przytulnej i Wysokiej wraz z kanalizacją deszczową oraz rozpoczęcie realizacji.

02/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach: Nowoosiedlowa, Edukacyjna, Wakacyjna, Semestralna, Pedagogiczna, Nauczycielska (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) - 100.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

Realizacja zadania obejmuje zakończenie opracowania dokumentacji technicznej budowy ulic wraz z infrastrukturą.

03/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Północ (ulice: Ossowskiego, Patriotów, Obrońców Helu) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 250.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie nawierzchni wraz z infrastrukturą I etapu ulicy Ossowskiego od ulicy Armii Krajowej.

04/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Podolszyce Południe (ulice: Swojska i Synów Pułku) (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 300.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania nastąpi realizacja kolejnego etapu budowy ulicy Synów Pułku wraz z infrastrukturą.

05/WIMI/I/G

Budowa łącznika ulic: Dworcowa i Otolińska (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

– 150.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowany jest wykup gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz zakończenie opracowania dokumentacji technicznej ulicy wraz z infrastrukturą.

06/WIMI/I/G

Budowa nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z kanalizacją deszczową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 167.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

Realizacja zadania obejmuje wykonanie nawierzchni północnego sięgacza ulicy Chopina wraz z infrastrukturą.

07/WIMI/I/G

Budowa ulic: Asnyka i Mehoffera wraz z parkingiem (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) -50.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku w ramach zadania planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji technicznej zadania oraz realizacja I etapu ulicy Asnyka na odcinku od ul. Norwida do ul. Słowackiego.

08/WIMI/I/G

Budowa ulicy Gościniec wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

-2.500.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania nastąpi kontynuacja budowy ulicy wraz z infrastrukturą.

09/WIMI/I/G

Budowa ulic: Kasztanowej i Łamanej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 900.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku planowane jest zakończenie budowy ulic.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000,00 zł.

10/WIMI/I/G

Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniem z ulicą Południową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 395.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowany jest wykup gruntów niezbędnych do wykonania inwestycji, opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic: Obejście i Paśniki wraz z infrastrukturą oraz rozpoczęcie realizacji.

11/WIMI/I/G

Budowa dróg w południowej części Osiedla Wyszogrodzka (ulice: Studzienna, Chabrowa, Malinowa) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) - 1.000.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania w 2005 roku zakończone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej zadania oraz nastąpi rozpoczęcie budowy ulicy Studziennej.

12/WIMI/I/G

Budowa ulicy Browarnej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

- 700.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie infrastruktury oraz nawierzchni ulicy Browarnej.

13/WIMI/I/G

Budowa ulicy Macieszy na Osiedlu Winiary (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

– 480.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku planowane jest wykonanie brakującej infrastruktury oraz nawierzchni ulicy Macieszy.

14/WIMI/I/G

Budowa ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 400.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Realizacja zadania obejmuje zakończenie wykonania dokumentacji technicznej ulicy Świętej Faustyny wraz z infrastrukturą oraz realizację.

15/WIMI/I/G

Budowa ulicy Sannickiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 380.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach realizacji zadania w 2005 roku planowany jest wykup gruntów niezbędnych do wykonania zadania, zakończenie opracowywania dokumentacji technicznej ulicy wraz z brakującą infrastrukturą oraz rozpoczęcie realizacji.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000,00 zł.

16/WIMI/I/G

Budowa chodników w ulicach: Ciechomickiej i Góry oraz w części ulicy Łąckiej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 450.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku zostanie wykonany chodnik w ulicy Góry oraz w części ulicy Łąckiej.

17/WIMI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 150.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Realizacja zadania obejmuje zakończenie opracowania dokumentacji technicznej nowoprojektowanej ścieżki rowerowej od mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w kierunku ul. Grabówka oraz Łącka, Duninowa i Gąbina.

18/WIMI/I/G

Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 7.400.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowana jest budowa I etapu ulicy na odcinku od Placu Narutowicza do ulicy Kolegialnej oraz rozpoczęcie realizacji kolejnego etapu.

19/WIMI/I/G

Budowa ulic: Mokrej, Nowej, Pieszej i Zapłotek wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 150.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania planowane są wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic wraz z infrastrukturą.

20/WIMI/I/G

Budowa ulicy Łącznej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 40.000,00 zł.

W 2005 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna brakującej infrastruktury oraz projekt techniczny budowy ulicy.

21/WIMI/I/G

Budowa ulic: Miłej, Poprzecznej, Bocznej, Uroczej i Wesołej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 70.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania planowane są wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic wraz z infrastrukturą.

22/WIMI/I/G

Budowa ulic: Rumiankowej, Ziołowej, Miętowej, Herbacianej, Lawendowej i Tymiankowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 70.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania planowane są wykupy gruntów niezbędnych do realizacji inwestycji oraz opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic wraz z infrastrukturą.

54/WIMI/I/G

Budowa ulicy Stoczniowej wraz z infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 50.000,00  zł.

W ramach zadania zostanie opracowany projekt techniczny ulicy Stoczniowej wraz z brakującą infrastrukturą.

92/WIMI/I/G

Budowa II pasa ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 500.000,00 zł.

W ramach zadania zostanie opracowany projekt techniczny II pasa jezdnego ulicy Dobrzyńskiej i Kobylińskiego na odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Mościckiego.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 	7.990.119,00 ZŁ.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 	1.000.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	1.000.000,00 zł.

23/WUGI/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Wydział Urbanistyki, Architektury, Geodezji i Katastru - Oddział Planowania Strategicznego) – 1.000.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania planowane są wykupy w celu tworzenia zasobu gminy w tym korzystanie z prawa pierwokupu.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego 	975.119,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	975.119,00 zł.

24/WGMII/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Przedszkole na Osiedlu Podolszyce Południe (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) – 975.119,00 zł.

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 575/XXX/04 z dnia 28 września 2004 roku w sprawie realizacji budowy przedszkola na osiedlu Podolszyce Południe „Zagroda Miedza” w zasobach Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zwiększony zostanie kapitał zakładowy spółki.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 	6.015.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	6.015.000,00 zł.

25/WGMII/I/G

Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy TBS (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) – 2.000.000,00  zł.

Zgodnie z umową zawartą z MZGM – TBS Spółka z o.o. nastąpi kontynuacja zadania.

Ponadto planowane jest pokrycie kosztów udziału gminy w programie mieszkań we współpracy z MTBS Spółka z o.o.

26/WGMII/I/G

Realizacja mieszkań komunalnych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy ) - 1.000.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowo – wykonawcza oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji budynku mieszkalnego przy ulicy Miodowej wraz z zagospodarowaniem terenu.

27/WGMII/I/G

Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ulicy Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) – 1.895.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku planowane jest rozpoczęcie II etapu rozbudowy Muzeum.

W ramach realizacji zadania planowany jest wykup gruntów, opracowanie dokumentacji technicznej oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

28/WGMII/I/G

Realizacja lokali mieszkalnych przy ulicy Popłacińskiej (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) – 400.000,00  zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację we współpracy z Mazowiecką Spółdzielnią Mieszkaniową osiedla mieszkaniowego wraz z wykonaniem przyłączy oraz realizacją ciągów pieszo – jezdnych.

29/WGMII/I/G

Utworzenie mieszkań chronionych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy ) - 80.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie adaptacji lokali mieszkalnych z przeznaczeniem dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze.

30/WGKI/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa ( Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta))

– 640.000,00 zł.

Powyższe zadanie dotyczy odpłatnego przejmowania zrealizowanej infrastruktury technicznej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 	200.000,00 ZŁ.

Rozdział 71035 – Cmentarze 	200.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	200.000,00 zł.

31/WIMI/I/G

Cmentarz Komunalny (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 200.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania nastąpi kontynuacja budowy alejek oraz oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA 	4.780.000,00 ZŁ.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność 	4.780.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	4.780.000,00 zł.

32/IT/I/G

Mazowiecka Platforma Teleinformatyczna – „e - Urząd” (Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki) – 4.540.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku planowana jest realizacja następującego zakresu rzeczowego:

-  budowa płockiej sieci teleinformatycznej, przygotowanie infrastruktury dla nowoczesnych usług teleinformatycznych m.in.: przesył danych, głosu i obrazu,

-  wdrożenie w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych elektronicznego systemu obiegu dokumentów i archiwizacji.

Na realizację zadania wystąpiono o środki z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

33/IT/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Kancelaria Prezydenta Miasta – Oddział Teleinformatyki) – 240.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym dla potrzeb Urzędu Miasta.

Ponadto w ramach zadania zostaną wdrożone nowe aplikacje w sferze finansowo – księgowej w celu integracji danych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 	600.000,00 ZŁ.

Rozdział 75416 – Straż Miejska 	600.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	450.000,00 zł.

34/WGMII/I/G

Straż Miejska – inwestycje (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy) – 450.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje kontynuację robót adaptacyjnych budynku dla potrzeb Straży Miejskiej. Ponadto planowane jest wykonanie projektu technicznego adaptacji garaży wraz z realizacją, przebudowa placu oraz wykonanie ogrodzenia.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	150.000,00 zł.

35/WGKI/I/G

Straż Miejska – zakupy inwestycyjne (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

– 150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony wideoradar oraz wyposażenie do nowej siedziby Straży Miejskiej przy ulicy Otolińskiej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 											     2.461.700,00 ZŁ.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 		1.208.636,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	1.120.000,00 zł.

36/WIMI/I/G

Budowa zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 15  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) -120.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania nastąpi realizacja zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej Nr 15.

37/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkołach Podstawowych (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 1.000.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonana przebudowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych Nr 1 i Nr 20.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	88.636,00 zł.

38/WOKI/I/G

Szkoły podstawowe - zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty) – 88.636,00 zł.

W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie szkół podstawowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola 	101.600,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	101.600,00 zł.

39/WOKI/I/G

Przedszkola - zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty) - 101.600,00 zł.

W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie miejskich przedszkoli.

Rozdział 80110 – Gimnazja 	1.151.464,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	1.100.000,00 zł.

40/WIMI/I/G

Przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Gimnazjach (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 1.000.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonana przebudowa boisk sportowych przy Gimnazjach Nr 2 i Nr 5.

41/WIMI/I/G

Budowa Gimnazjum Nr 8 na Osiedlu Podolszyce Północ (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 100.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

Powyższe zadanie obejmuje pielęgnację zieleni oraz rozliczenie nadzoru inwestorskiego.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	51.464,00 zł.

42/WOKI/I/G

Gimnazja - zakupy inwestycyjne (Wydział Oświaty, Kultury i Sportu – Oddział Oświaty) – 51.464,00  zł.

W ramach powyższego zadania planowane jest doposażenie gimnazjów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 	6.915.500,00 ZŁ.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 	1.465.500,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	1.460.000,00 zł.

43/WIMI/I/G

Budowa Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych przy ulicy Misjonarskiej 22 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 1.460.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku planowane jest zakończenie adaptacji budynku na siedzibę Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W ramach środków zabezpieczonych na realizację zadania kwota w wysokości 150.000,00 zł. pochodzi ze środków uzyskanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	5.500,00 zł.

44/WZS/I/G

Zakupy inwestycyjne (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 5.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania zostanie zakupiony zestaw komputerowy dla potrzeb Telefonu Zaufania. Powyższe zadanie realizowane będzie ze środków pochodzących z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 	5.450.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	3.000.000,00 zł.

45/WGKIII/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Oddział Nadzoru Właścicielskiego) -3.000.000,00 zł.

Realizacja zadania dotyczy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych                                                                                                                                                     2.450.000,00 zł.

46/WZS/I/G

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) – 2.450.000,00 zł.

W 2005 roku realizowane będą inwestycje na terenie Szpitala Miejskiego im. Św. Trójcy dotyczące bloku operacyjnego oraz pomieszczeń bakteriologii. Ponadto planowane jest zakupienie specjalistycznego sprzętu dla potrzeb szpitala tj.: aparatu do znieczuleń i ramienia „C” wykorzystywanego podczas zabiegów operacyjnych w ortopedii.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 	126.000,00 ZŁ.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 	126.000,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	126.000,00 zł.

47/WZS/I/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych) -126.000,00 zł.

W 2005 roku planowana jest budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz zakup kserokopiarki.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 	22.820.000,00 ZŁ.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 	2.360.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	2.360.000,00 zł

48/WIMI/I/G

Kanalizacja sanitarna – Radziwie (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 60.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku zostanie wykonana kanalizacja sanitarna i wodociąg w ul. Zielonej. Ponadto planowany jest wykup gruntów w ulicy Wąskiej.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 150.000,00 zł.

49/WIMI/I/G

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla Osiedli: Góry i Ciechomice (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) -500.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostaną wykonane rowy melioracyjne, wybudowane zbiorniki retencyjne oraz zostanie opracowana dokumentacja techniczna  kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.000.000,00 zł.

50/WGKI/I/G

Budowa oczyszczalni wód opadowych „Grabówka” (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) – 100.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach budowy oczyszczalni wód opadowych „Grabówka” wykonany zostanie piaskownik poziomy z przelewem burzowym i wlotem do rzeki Wisły.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 500.000,00 zł.

51/WGKI/I/G

Regulacja rzeki Rosicy (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony  Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) – 200.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie wykonana regulacja odcinka ujściowego do rzeki Wisły polegająca na umocnieniu brzegów i pogłębieniu koryta.

Ponadto planowana jest budowa nowego mostu na Rosicy w ul. Zgodnej (nowy dojazd do ul. Gmury).

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 365.000,00 zł.

52/WGKI/I/G

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) – 1.500.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostaną wykupione grunty oraz nastąpi rozpoczęcie prac budowlano – montażowych w zakresie uporządkowania gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.200.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 	900.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                           900.000,00 zł.

53/WGKI/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

– 900.000,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- Demontaż istniejącego i budowę nowego oświetlenia przy ulicach Sienkiewicza i Nowowiejskiego na odcinku od ulicy Kilińskiego do ulicy Łukasiewicza – II etap (kontynuacja zadania od ulicy Misjonarskiej w kierunku ulicy Łukasiewicza),

- Rozbudowę sieci oświetleniowej w zakresie opracowania projektu technicznego i robót budowlano – montażowych przy ulicach: Brzoskwiniowej, Gintera, Grabówka, Gromadzkiej, Kolejowej, Myśliwskiej, Nizinnej – III etap, Przytulnej, Tartacznej, Zapłotek i Pieszej oraz w zakresie opracowania dokumentacji technicznej przy ulicach: Błonie, Dojazd, Jakubowskiego i Krótkiej, Pocztowej – droga dojazdowa do przedszkola, Bielska (od lotniska do Cmentarza Komunalnego)

- Iluminację kościoła Farnego z dzwonnicą wraz z doświetleniem terenu - opracowanie projektu technicznego i realizacja zadania,

- Iluminację Wieży Ciśnień na Placu Dąbrowskiego – opracowanie dokumentacji technicznej i realizacja zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 	19.560.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	14.560.000,00 zł.

55/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Majowej, Wiosennej, Leszczynowej i Pogodnej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 1.700.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku zostanie wykonana nawierzchnia ulic wraz z infrastrukturą.

Zadanie zostanie dofinansowane ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000,00 zł.

56/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Lokalnej, Orzechowej, Wiśniowej i Darniowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 450.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania w 2005 roku zostaną zakończone prace projektowe, wykonana nawierzchnia ulic Wiśniowej i części ulicy Orzechowej wraz z infrastrukturą.

57/WIMI/I/G

Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) - 450.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W 2005 roku w ramach realizacji zadania zostaną zakończone prace projektowe, wykupiony teren pod pas drogowy oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji ulicy Torowej.

58/WIMI/I/G

Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od „Hotelu Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 11.000.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną budowy Amfiteatru.

59/WIMI/I/G

Ogrody działkowe „Kaprys” oraz „Magnolia” (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

– 100.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie zasilania energetycznego ogrodów działkowych.

60/WIMI/I/G

Aleja Spacerowa (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 400.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie zakończona budowa Alei Spacerowej pomiędzy ul. Tysiąclecia i Al. Kobylińskiego.

61/WGKI/I/G

Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej w rejonie Domu Technika (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) – 40.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja budowlano – wykonawcza zadania.

62/WGKI/I/G

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) – 420.000,00  zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania planowana jest wymiana nawierzchni na głównej alei spacerowej oraz naprawa zniszczonych alejek ziemnych wraz z uregulowaniem spływu wód opadowych i roztopowych do urządzeń odpływających – etap I „Za Tumem”.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 	5.000.000,00 zł.

63/PR/I/G

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny (Kancelaria Prezydenta Miasta - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia) – 5.000.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach zadania zabezpieczono udział miasta w realizacji przedsięwzięcia.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 	200.000,00 ZŁ.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 	200.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	200.000,00 zł.

64/PR/I/G

Centrum Kultury Europejskiej z Nadwiślańskim Bulwarem Narodów i Kultur (Kancelaria Prezydenta Miasta  - Pełnomocnik Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju Gospodarczego i Aktywnych Form Zwalczania Bezrobocia) – 200.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

Powyższe zadanie dotyczy opracowania koncepcji oraz rozpoczęcia prac projektowych bulwaru.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

1.235.000,00 ZŁ.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne 	1.235.000,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	1.180.000,00 zł.

65/WIMI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 1.180.000,00  zł.

W ramach powyższego zadania planowana jest realizacja następującego zakresu rzeczowego: basen dla pingwinów, przebudowa wybiegów dla lampartów perskich i zebr, wiata na paszę, oświetlenie części alejek, kanalizacja deszczowa, wymiana zaworów regulacyjnych ogrzewania pawilonu dydaktyczno-hodowlanego oraz zakończenie opracowania dokumentacji technicznej kompleksu hodowlanego dla słoni.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 	55.000,00 zł.

66/WGKI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – zakupy inwestycyjne (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta) – 55.000,00  zł.

Powyższe zadanie dotyczy zakupu samochodu do przewozu zwierząt. Zakup samochodu zostanie sfinansowany w połowie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 	1.918.500,00 ZŁ.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 	1.918.500,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 	1.918.500,00 zł.

67/WIMI/I/G

Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego ”Sobótka” (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji) – 1.700.000,00 zł.

Zadanie kontynuowane.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia terenu i zasilania energetycznego, połączenia istniejących ciągów pieszych na skarpie z projektowanymi ciągami rowerowo-pieszymi na podskarpiu wraz z oświetleniem, zagospodarowanie terenu (urządzenia sportowo-rekreacyjne). Ponadto planowane jest opracowanie projektu technicznego portu jachtowego i rozpoczęcie realizacji przystani.

68/WIMI/I/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – inwestycje (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

– 118.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej pozyskania energii cieplnej ze źródeł naturalnych (pompy cieplne, baterie słoneczne) dla Pływalni Miejskiej „Podolanka” oraz nastąpi rozpoczęcie realizacji inwestycji.

93/WIMI/I/G

Hala  Sportowo - Widowiskowa (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)  - 100.000,00  zł.

W ramach zadania planowane jest współfinansowanie opracowania projektu technicznego budowy Hali Sportowo – Widowiskowej.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA                                                                             66.198.819,00 zł.