WYDATKI MAJĄTKOWE - GMINA

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Plan 	10.993.000,00 zł.

Wykonanie 	10.993.000,00 zł.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 	10.993.000,00 zł.

Wykonanie 	10.993.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 	10.993.000,00 zł.

Wykonanie 	10.993.000,00 zł.

01/ONW/I/G

Wodociągi Płockie Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 	10.993.000,00 zł.

Wykonanie 	10.993.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie osiedli Borowiczki i Parcele, opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka”, budowę wodociągu zasilającego Budy i Tokary, przepięcie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej z terenu oczyszczalni ścieków w Górach oraz budowę wodociągu w ulicy Urodzajnej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 	30.703.913,06 zł.

Wykonanie 	                 27.339.831,90 zł.

w tym niewygasające 	 964.719,67 zł.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 	6.938.000,00 zł.

Wykonanie 	   6.938.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 	6.938.000,00 zł.

Wykonanie 	   6.938.000,00 zł.

02/ONW/I/G

Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 	5.938.000,00 zł.

Wykonanie 	 5.938.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zakup autobusów.

03/ONW/I/G

Komunikacja Miejska Płock Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 	1.000.000,00 zł.

Wykonanie 	    1.000.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Komunikacja Miejska - Płock Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na wkład własny spółki w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, dotyczących modernizacji zajezdni oraz zakupu autobusów, monitorowania wnętrza pojazdów, monitorowania i zarządzania flotą pojazdów autobusowych, systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych i wdrożenia systemu biletu elektronicznego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 	19.725.466,26 zł.

Wykonanie 	  17.400.983,71 zł.

w tym niewygasające 	964.719,67 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	19.709.466,26 zł.

Wykonanie 	 17.385.087,11 zł.

w tym niewygasające 	964.719,67 zł.

04/WIMI/I/G

Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	54.863,49 zł.

Wykonanie	 0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 2 miesiące od uregulowania spraw terenowo – prawnych nieruchomości niezbędnych do budowy ulicy Wysokiej.

05/WIMI/I/G

Budowa ulicy Grota Roweckiego wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.252.573,78 zł.

Wykonanie 	           1.251.594,60 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku zakończono budowę ulicy Grota Roweckiego.

06/WIMI/I/G

Budowa ulic: Agrestowej i Studziennej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	 100.000,00 zł.

Wykonanie	   11.236,98 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2009 roku zakończono budowę ulicy Studziennej.

Ponadto zawarto umowę na budowę ulicy Agrestowej z terminem zakończenia 30.06.2010 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 356.133,82 zł.

07/WIMI/I/G

Budowa ulic: Uroczej, Widok i Wesołej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	 53.473,13 zł.

Wykonanie	   53.473,13 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono budowę ulicy Uroczej.

W ramach środków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 80.706,22 zł. zakończono budowę ulicy Bocznej.

08/WIMI/I/G

Budowa ulic wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Radziwie (ulice: Drzewna, Gromadzka, Kapitańska, Kotwiczna, Leśna, Marynarska, Teligi, Piaskowa, Sołdka, Strażacka, Tartaczna oraz brakującej kanalizacji deszczowej pozostałych ulic części zachodniej osiedla) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	142.018,49 zł.

Wykonanie	 63,00 zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano koncepcję programowo – przestrzenną sieci kanalizacji deszczowej w części zachodniej osiedla wraz z uzyskaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Gromadzkiej (pomiędzy ulicą Stoczniową i torami kolejowymi) oraz ulicy Piaskowej (pomiędzy ulicą Stoczniową i ulicą Sukcesorską) z terminem zakończenia 10.03.2010 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 83.828,64 zł.

09/WIMI/I/G

Budowa łącznika pomiędzy ulicami: Gościniec i Grabówka oraz brakujących sięgaczy z niezbędną infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	95.622,65 zł.

Wykonanie	13.801,83 zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W  2009 roku wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej do działek nr: 1413/14 i 1413/10 wraz z odbudową nawierzchni przy ulicy Gościniec. Ponadto złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę łącznika z terminem zakończenia 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

10/WIMI/I/G

Budowa ulicy Zubrzyckiego wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	585.399,73 zł.

Wykonanie 	585.399,73 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku zakończono budowę I i II etapu ulicy Zubrzyckiego wraz ze zjazdami z ulicy Zubrzyckiego (od działki o nr ewid. 3249/35 do działki o nr ewid. 650/15).

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 1.123.895,37 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 300.000,00 zł.

11/WIMI/I/G

Budowa ulic: Dziedziniec, Ośnickiej i Imielnickiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	 680.451,69 zł.

Wykonanie 	680.451,69 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową ulicy Imielnickiej (od ulicy Filtrowej do końca zabudowy) oraz dokumentację

projektowo – kosztorysową sięgacza ulicy Imielnickiej.

Opracowano również dokumentację oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w ulicy Dziedziniec.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oświetlenia ulicznego oraz usunięcia kolizji w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej w ulicy Ośnickiej.

Zakończono budowę nawierzchni ulicy Dziedziniec – etap I.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 159.548,31 zł.

12/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	267.877,46 zł.

Wykonanie 	 267.877,46 zł.

w tym niewygasające 	 258.463,13 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy nawierzchni ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z terminem zakończenia 30.04.2010 roku.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

13/WIMI/I/G

Budowa ulicy Zacisze wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	323.140,00 zł.

Wykonanie 	280.716,12 zł.

w tym niewygasające 	 2.400,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono budowę ulicy Zacisze.

Trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z podziałem działek przeznaczonych pod pas drogowy wraz z miejscami parkingowymi z terminem wykonania w dniu uzyskania decyzji podziałowej.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości  350.000,00 zł.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

14/WIMI/I/G

Budowa ulic: Górnej, Wiślanej i Dolnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i

Realizacji Inwestycji)

Plan 	100.000,00 zł.

Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Górnej z terminem zakończenia 3 miesiące od uzyskania prawa do dysponowania nieruchomościami do celów budowlanych.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie  231.255,90 zł. zakończono budowę ulicy Dolnej.

15/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap I (ulice: Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	 7.760.000,00 zł.

Wykonanie	7.751.442,88 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono budowę ulicy Łomżyńskiej, Małopolskiej, Białowieskiej, Łowickiej, Kurpiowskiej, Mazurskiej, Mazowieckiej, Zgodnej.

Zadanie finansowane było również  ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 100.000,00 zł.

16/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap II (ulice: Żuławska, Lubuska, Pomorska, Śląska, Warmińska, Podlaska, Kaszubska, Ks. Skierkowskiego, Kujawska) (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan  	1.171.000,00 zł.

Wykonanie 	1.170.687,00 zł.

w tym niewygasające 	 395.428,78 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku w ramach zawartej umowy rozpoczęto realizację oświetlenia w ulicach: Żuławskiej, Podlaskiej, Lubuskiej, Pomorskiej, Śląskiej, Kaszubskiej, Warmińskiej, Skierkowskiego, Kujawskiej, kanalizacji deszczowej w ulicach: Korczaka, Żuławskiej, Podlaskiej, Pomorskiej, Lubuskiej i Warmińskiej od ulicy Pomorskiej do ulicy Lubuskiej oraz nawierzchnię w ulicy Żuławskiej, Podlaskiej, Lubuskiej wraz z ułożeniem płyt na ulicy Pomorskiej oraz montażem i demontażem płyt drogowych na ulicy Warmińskiej z terminem zakończenia 30.10.2010 roku.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

17/WIMI/I/G

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	900.000,00 zł.

Wykonanie 	81.984,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ww. zadania z terminem zakończenia 20.03.2010 roku.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budynku usługowego stanowiącego wjazd na poziomie parteru na parking wielopoziomowy przy ul. Kościuszki (działka nr 818) oraz adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 3b jako zmiana sposobu użytkowania na budynek książnicy.

Trwała realizacja umowy na sporządzenie studium wykonalności niezbędnego do aplikowania o środki z budżetu Unii Europejskiej oraz sporządzono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 3.904,00 zł.

18/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele (ulice: Parcele, Lisia, Św. Huberta, Jastrzębia, Drozdowa, Szpacza, Żurawia, Żywiczna, Jaskółcza, Motylowa, Zajęcza, Liściasta i Podgórze)  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	 249.657,91 zł.

Wykonanie 	137.650,98 zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację geodezyjną związaną z podziałem działek położonych przy ulicy Parcele (od ulicy Wyszogrodzkiej do skrzyżowania ulic Liściastej i Wierzbowej).

Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową ulic: Liściasta i Podgórze oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej I etapu ulicy Parcele z terminem zakończenia 19.05.2010 roku.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 50.000,00 zł.

19/WIMI/I/G

Budowa ścieżek rowerowych (Wydział Inwestycji Miejskich  - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	300.000,00 zł.

Wykonanie 	300.000,00 zł.

w tym niewygasające 	 51.513,01 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja zlecenia obejmującego budowę ścieżki rowerowej od terenów Miejskiego Ogrodu Zoologicznego do ulicy Grabówka z terminem zakończenia 15.12.2010 roku.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 320.000,00 zł.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

20/WIMI/I/G

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	450.000,00 zł.

Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic Jesionowej, Grabowej i Botanicznej z terminem zakończenia 28.02.2010 roku.

Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na roboty polegające na demontażu istniejącego i montażu nowego kanału deszczowego oraz studni kanalizacyjnej w ulicy Jesionowej z terminem zakończenia prac  28.02.2010 roku.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedłużenia istniejącego wodociągu w ulicy Grabowej do działki o nr ew. 2684/6 oraz w ulicy Botanicznej do działki o nr ew. 2656 z terminem zakończenia 28.02.2010 roku.

21/WIMI/I/G

Budowa ulicy łączącej ulicę Krzywą z ulicą Sierpecką wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	  44.043,08 zł.

Wykonanie 	 42.438,05 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo -  kosztorysową.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej ulicy.

22/WIMI/I/G

Przebudowa i budowa ulicy Medycznej wraz z brakująca infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	300.000,00 zł.

Wykonanie	47.092,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji – projektowo kosztorysowej wraz z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z terminem realizacji 31.05.2010 roku.

Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę parkingu zlokalizowanego na działkach nr 524/2 i 526/6.

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy istniejącej sieci gazowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulicy Medycznej z terminem zakończenia 31.05.2010 roku.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 3.531,07 zł.

23/WIMI/I/G

Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	776.903,07 zł.

Wykonanie 	776.899,28 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zrealizowano budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy Skrajnej (wraz z sięgaczami) i na działkach niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ulicy Brzoskwiniowej.

Zakończono budowę nawierzchni ulicy Skrajnej (odcinek od ulicy Sielskiej do tzw. żwirowni).

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży elektrycznej dla ulic Orzechowej (III etap), Śliwowej i Skrajnej (odcinek od ul. Śliwowej do ul. Orzechowej) z terminem zakończenia 31.03.2010 roku. Trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Orzechowej (III etap), Śliwowej i Skrajnej (odcinek od ul. Śliwowej do ul. Orzechowej) z terminem zakończenia 31.03.2010 roku.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 1.436.708,65 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 320.000,00 zł. oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 380.000,00 zł.

24/WIMI/I/G

Budowa ulicy Ofiar Katynia wraz z brakującą infrastrukturą – brakujący odcinek (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	100.000,00 zł.

Wykonanie 	100.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na budowę ulicy Ofiar Katynia - brakujący odcinek ulicy z terminem zakończenia 31.05.2010 roku.

08/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – zadania inwestycyjne

Plan 			 2.147.000,00 zł.

Wykonanie 		 2.114.165,31 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano przebudowę ulic: Piaska, Lotników, Żwirki i Wigury oraz Wschodniej a także przebudowę parkingu przy ulicy Warszawskiej.

09/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Popłacińskiej – II etap

Plan 	280.000,00 zł.

Wykonanie 	280.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano kanalizację deszczową i nawierzchnię chodników.

11/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Gierzyńskiego

Plan 	235.000,00 zł.

Wykonanie 	235.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku przeprowadzono prace rozbiórkowe nawierzchni parkingów i rozbiórkę chodników, a także wykonano podbudowy betonowe pod nowe parkingi dla pojazdów.

12/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Słodowej

Plan 	2.000,00 zł.

Wykonanie 	2.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano mapy do celów projektowych przebudowy ulicy Słodowej.

13/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – Przebudowa ulicy Bartniczej

Plan 	2.000,00 zł.

Wykonanie 	2.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano mapy do celów projektowych przebudowy ulicy Bartniczej.

73/WIMI/I/G

Budowa parkingu przy ulicy Misjonarska/ Kolegialna (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	10.000,00 zł.

Wykonanie	 10.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono budowę parkingu.

Zadanie finansowane było również  w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 228.634,92 zł.

75/WGKI/I/G

Budowa parkingu tymczasowego przy Al. Kobylińskiego (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 	63.000,00 zł.

Wykonanie 	63.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową tymczasowego parkingu.

79/WIMI/I/G

Przebudowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	50.000,00 zł.

Wykonanie	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulic z terminem realizacji 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

80/WIMI/I/G

Budowa odcinka ulicy Browarnej w Płocku od dróg dojazdowych do mostu do studni D 17 wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	651.283,00 zł.

Wykonanie 	625.099,79 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono budowę odcinka ulicy Browarnej.

85/WIMI/I/G

Budowa ulic: Basenowej, Zakole, Złotej, Piaski i Młyńskiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	86.218,75 zł.

Wykonanie 	82.218,75 zł.

w tym niewygasające 	 46.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy ulic: Basenowej, Zakole i Młyńskiej.

Ponadto trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ulic Złotej i Piaski, z terminem zakończenia 31.03.2010 roku oraz  zawarto umowę na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej budowanych ulic.

Zadanie finansowane było również  w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 149.349,30 zł.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

93/WIMI/I/G

Przebudowa ulicy Pocztowej od mostu na rzece Słupiance do granic miasta wraz z brakującą infrastrukturą oraz budową ulic wraz z infrastrukturą: Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybna, Odległa, Urbanowo wraz z chodnikiem pomiędzy ulicami: Raczkowizna i Urbanowo (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	145.180,00 zł.

Wykonanie 	145.180,00 zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla ulicy Rybnej.

Ponadto trwała realizacja umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ulic Pocztowej, Podwale, Powiśle, Roztocze, Rybnej, Odległej i Urbanowo z terminem wykonania: projektu budowlanego do 31.08.2009 roku, dla uzyskania pozwolenia na budowę: 3 miesiące od uzyskaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

94/WIMI/I/G

Budowa ulic: Sielskiej, Prostej, Kątowej, Chmielnej i Poziomkowej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku  trwało opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Poziomkowej na odcinku od ulicy Harcerskiej do ulicy Morelowej z terminem zakończenia 2 miesiące od daty uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę.

95/WIMI/I/G

Budowa ulic: Swojskiej i Kombatantów wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	214,71 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w  2009 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Swojskiej i Kombatantów z terminem zakończenia 30.11.2010 roku.

96/WIMI/I/G

Budowa ulic: Maneżowej i Saperskiej oraz ulicy projektowanej pomiędzy ulicami Wyszogrodzką i Maneżową wraz z brakującą infrastrukturą  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy nowoprojektowanej, zlokalizowanej pomiędzy ulicą Wyszogrodzką i Maneżową z terminem zakończenia 31.03.2010 roku.

97/WIMI/I/G

Budowa ulicy Granicznej  - I etap (od ulicy Wyszogrodzkiej – część południowa) i ulicy Wodnej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulic Granicznej - I etap  i Wodnej z terminem

zakończenia  jeden miesiąc od uzyskania ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie później niż do 30.04.2010 roku.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 181,68 zł.

98/WIMI/I/G

Budowa ulicy Granicznej - II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką) wraz z ulicami: Bliską i Zbożową oraz brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ulicy Granicznej - II etap z terminem zakończenia 15.01.2010 roku, dla ulic Bliskiej i Zbożowej 30.06.2010 roku.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 2.079,25 zł.

99/WIMI/I/G

Budowa ulic: Srebrnej i Wiejskiej wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ulicy Wiejskiej, z terminem zakończenia 2 miesiące od uregulowania spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 211.246,24 zł.

100/WIMI/I/G

Budowa parkingu wielopoziomowego przy ulicy Sienkiewicza (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Sienkiewicza z terminem zakończenia 31.03.2010 roku.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 36.600,00 zł.

101/WIMI/I/G

Budowa ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami: Przemysłową i Rutskich (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	97.205,28 zł.

Wykonanie 	47.845,07 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zawarto porozumienie z biurem projektowym dotyczące zakończenia procesu projektowania ulicy łączącej ulicę Bielską z ulicami Przemysłową i Rutskich.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 180,00 zł.

102/WIMI/I/G

Połączenie ulicy Norbertańskiej z ulicą Południową (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 6 miesięcy od daty uregulowania spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy skrzyżowania nowo projektowanego odcinka ulicy Norbertańskiej z ulicą Słoneczną oraz z ulicą Południową, z terminem zakończenia 6 miesięcy od daty uregulowania spraw terenowo – prawnych nieruchomości przewidzianych pod realizację inwestycji.

103/WIMI/I/G

Budowa ulicy Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	117.338,25 zł.

Wykonanie 	117.338,25 zł.

w tym niewygasające 	 117.338,25 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic Wyspiańskiego i Zalewskiego z terminem zakończenia 31.03.2010 roku.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

105/WIMI/I/G

Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) – etap III (ulice: Korczaka, Zarzeczna, Flisacka, Wójtowa i Gmury)  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	93.576,50 zł.

Wykonanie 	93.576,50 zł.

w tym niewygasające 	 93.576,50 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej III etapu zadania z terminem zakończenia 28.05.2010 roku.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

106/WIMI/I/G

Budowa ulicy Wańkowicza  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	14.640,00 zł.

Wykonanie 	14.640,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku nastąpiło rozliczenie kosztów zastępstwa inwestycyjnego przy realizacji zadania.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 51.360,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	16.000,00 zł.

Wykonanie 	15.896,60 zł.

10/MZD/G

Miejski Zarząd Dróg – zakupy inwestycyjne

Plan 	16.000,00 zł.

Wykonanie 	15.896,60 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono komputer w związku z koniecznością dostosowania funkcjonującego w jednostce systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych do nowych wymogów i realizowanych zadań.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan 	4.040.446,80 zł.

Wykonanie 	3.000.848,19 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	1.135.446,80 zł.

Wykonanie 	95.848,19 zł.

25/PD/I/G

Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą – projekt techniczny (Kancelaria Prezydenta Miasta – Pełnomocnik  ds. Strategicznych Inwestycji Drogowych)

Plan 	 100.000,00 zł.

Wykonanie	85.400,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku kontynuowano prace przedrealizacyjne, w tym sporządzono opracowania w zakresie celowości i możliwości uruchomienia  tramwajowej komunikacji miejskiej w Płocku, analizy wykonalności oraz analizy ekonomiczno – finansowej przedsięwzięcia.

26/WIMI/I/G

Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	935.446,80 zł.

Wykonanie  	10.448,19 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej przepompowni w Alei Piłsudskiego.

Wydatki poniesione w 2009 roku dotyczą opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

27/WIMI/I/G

Budowa lotniska – projekt techniczny (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	100.000,00 zł.

Wykonanie	0,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwały uzgodnienia dotyczące zakresu rzeczowego i możliwości wykonania zadania wraz z konsultacjami z Zarządem Płockiego Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 	2.905.000,00 zł.

Wykonanie 	2.905.000,00 zł.

71/ONW/I/G

Inwestycje miejskie  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 	2.905.000,00 zł.

Wykonanie 	2.905.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

Zadanie obejmuje pokrycie udziałów miasta Płocka w kapitale zakładowym utworzonej spółki z udziałem miasta Płocka zgodnie z Uchwałą nr 483/XXXIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24.03.2009 roku w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki Miasta Płocka pod firmą : „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Płocku oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego na realizację zadania pn. „Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą – projekt techniczny”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 	 5.031.107,14 zł.

Wykonanie 		4.798.573,65 zł.

w tym niewygasające 	 400.000,00  zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 	1.500.000,00 zł.

Wykonanie 		1.426.241,32 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	1.500.000,00 zł.

Wykonanie 		1.426.241,32 zł.

28/OGN/I/G

Wykupy do zasobu gminy (Oddział Gospodarowania Nieruchomościami Gminy)

Plan 	1.500.000,00 zł.

Wykonanie 		1.426.241,32 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2009 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości przy ulicach: Urodzajnej, Jaworowej, Sierpeckiej, Górnej, Ośnickiej, Borowickiej, Polnej, Wiejskiej, Skrajnej, Lawendowej, Lisiej, Parcele, Urbanowo, Ciechomickiej, Zgodnej, Misjonarskiej, Górnej, Wyszogrodzkiej, Lenartowicza, Zdziarskiego.

Ponadto wykupiono nieruchomość w związku z regulacją rzeki Rosicy.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan 	270.000,00 zł.

Wykonanie 	270.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 	270.000,00 zł.

Wykonanie 	270.000,00 zł.

84/ONW/I/G

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 	270.000,00 zł.

Wykonanie 	270.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy mieszkań w budynkach Nr 1, 2, 3, 4 przy ulicy Armii Krajowej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan 	3.261.107,14 zł.

Wykonanie  		3.102.332,33 zł.

w tym niewygasające 	 400.000,00  zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	3.261.107,14 zł.

Wykonanie  		3.102.332,33 zł.

w tym niewygasające 	 400.000,00  zł.

29/WGMII/I/G

Infrastruktura techniczna dla Osiedla Podolszyce dla zadań realizowanych przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.  (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan 	 1.752.358,39 zł.

Wykonanie 	1.752.358,38 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku kontynuowana była realizacja umowy zawartej z Miejskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Dokonano płatności za realizację infrastruktury technicznej na osiedlu Podolszyce Północ w ulicy Armii Krajowej oraz Podolszyce Południe „Wieś”.

31/WGMII/I/G

Realizacja mieszkań komunalnych (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan 	 614.888,81 zł.

Wykonanie 	529.097,65 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono budowę budynku wielorodzinnego przy ulicy Misjonarskiej.

Ponadto opracowano koncepcję adaptacji oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budynku przy ulicy Kolejowej.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 1.573.670,38 zł.

32/WGMII/I/G

Rewitalizacja budynków komunalnych na Osiedlu Miodowa Jar – I etap (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej - Oddział Remontów Zasobów)

Plan 	 520.000,00 zł.

Wykonanie 	474.133,06 zł.

w tym niewygasające 	 400.000,00  zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego Nr 41 oraz rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

33/WGKI/I/G

Infrastruktura techniczna dla budownictwa (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 	373.859,94 zł.

Wykonanie	346.743,24 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku przejęto odpłatnie od inwestorów zewnętrznych urządzenia kanalizacji deszczowej w ulicy Maneżowej, Powstańców Styczniowych oraz Różanej.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 54.133,33 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 	150.000,00 zł.

Wykonanie	149.209,42 zł.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan 	150.000,00 zł.

Wykonanie	149.209,42 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	150.000,00 zł.

Wykonanie	149.209,42 zł.

34/WIMI/I/G

Cmentarz Komunalny (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	150.000,00 zł.

Wykonanie	149.209,42 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zrealizowano kolejny etap budowy alejek na Cmentarzu Komunalnym.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 	506.786,00 zł.

Wykonanie 	179.010,00 zł.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan 	  506.786,00 zł.

Wykonanie 	179.010,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	 506.786,00 zł.

Wykonanie 	179.010,00 zł.

35/WSOIII/I/G

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki)

Plan 	87.266,00 zł.

Wykonanie 	87.266,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wdrożono system ewidencji zasobów multimedialnych Urzędu Miasta Płocka oraz zakupiono niezbędny sprzęt komputerowy oraz serwer.

36/WSOIII/I/G

Płocka Platforma Teleinformatyczna „e – Urząd” - I etap (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki)

Plan 	400.000,00 zł.

Wykonanie 	72.224,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zawarto i realizowano umowę na wykonywanie usług Inżyniera Projektu dla zadania Płocka Platforma Teleinformatyczna  „e – Urząd”.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 316.419,01 zł. sfinansowano zakup urządzeń sieciowych.

91/WSOIII/I/G

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Płocku (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Teleinformatyki)

Plan 	 19.520,00 zł.

Wykonanie 	19.520,00 zł.

Termin zakończenia: 2013 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano koncepcję rozbudowy sieci PloNET oraz opracowano dokumentację aplikacyjną na potrzeby wnioskowania o środki unijne.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 	54.730,05 zł.

Wykonanie 	54.730,05 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast na prawach powiatu

Plan 	54.730,05 zł.

Wykonanie 	54.730,05 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	54.730,05 zł.

Wykonanie 	54.730,05 zł.

37/WSOII/I/G

Urząd Miasta  – zakupy inwestycyjne (Wydział Spraw Organizacyjnych – Oddział Techniczno - Gospodarczy)

Plan 	54.730,05 zł.

Wykonanie 	54.730,05 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku  dokonano rozbudowy systemu sygnalizacji pożaru, montażu urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach serwera, monitoringu oraz UPS.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 	669.220,00 zł.

Wykonanie 	544.408,04 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan 	668.000,00 zł.

Wykonanie 	543.188,04 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	610.000,00 zł.

Wykonanie 	485.408,04 zł.

74/WIMI/I/G

Rozbudowa budynku przy ulicy Sierpeckiej 27 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	610.000,00 zł.

Wykonanie 	485.408,04 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w  2009 roku trwała realizacja umowy na  rozbudowę budynku przy ulicy Sierpeckiej 27 z terminem zakończenia 21.08.2010 roku.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej przebudowywanego obiektu.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	58.000,00 zł.

Wykonanie 	57.780,00 zł.

77/WSAI/I/G

Zakup łodzi ratowniczej i przyczepy transportowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej (Wydział Spraw Administracyjnych – Oddział Spraw Obywatelskich)

Plan 	58.000,00 zł.

Wykonanie 	57.780,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono łódź ratowniczą i przyczepę transportową dla Ochotniczej Straży Pożarnej Płock - Podolszyce.

Zadanie w wysokości 38.000,00 zł. zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan 	1.220,00 zł.

Wykonanie 	1.220,00 zł.

§ 6629 – Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne  realizowane  na podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego.

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Plan 	1.220,00 zł.

Wykonanie 	1.220,00 zł.

87/OZK/I/G

Partnerstwo dla bezpieczeństwa – ograniczanie i usuwanie skutków zagrożeń na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego

(Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych)

Plan 	1.220,00 zł.

Wykonanie 	1.220,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku przekazano dotację do powiatu szydłowieckiego na opracowanie studium wykonalności  projektu „Partnerstwo dla bezpieczeństwa – ograniczenie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych na obszarze czterech powiatów województwa mazowieckiego”.

Projekt dotyczy zakupu 4 podnośników SHD – 25 dla Powiatowych Straży Pożarnych, w tym podnośnika dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

Na dofinansowanie ww. zadania planowane jest pozyskanie środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 	4.173.568,67 zł.

Wykonanie 	3.320.453,50 zł.

w tym niewygasające 	 14.600,02 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 	300.700,02 zł.

Wykonanie 	97.820,03 zł.

w tym niewygasające 	 14.600,02 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	287.100,02 zł.

Wykonanie 	84.235,72 zł.

w tym niewygasające 	 14.600,02 zł.

70/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw oraz budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 16 – prace przygotowawcze (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	200.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej i adaptacji gotowego projektu architektoniczno – budowlanego na salę gimnastyczną.

Ponadto zawarto umowę na przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działki Nr 828/1 z terminem realizacji 17.05.2010 roku.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 65.880,00 zł. sfinansowano opracowanie aktualizacyjne dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

78/WIMI/I/G

Przebudowa boisk, urządzeń sportowych i terenów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 12  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	35.000,00 zł.

Wykonanie  	34.160,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

82/WIMI/I/G

Budowa chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Płocku (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	36.500,00 zł.

Wykonanie 	35.475,70 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono budowę i przebudowę chodników przy Szkole Podstawowej Nr 3.

107/WIMI/I/G

Rozbudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 2 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku złożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 30.06.2010 roku.

108/WIMI/I/G

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 13 w Trzepowie (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	14.600,02 zł.

Wykonanie 	14.600,02 zł.

w tym niewygasające 	 14.600,02 zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 13 z terminem zakończenia  3 miesiące od daty uzyskania prawomocnej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 300.044,16 zł.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	13.600,00 zł.

Wykonanie 	13.584,31 zł.

05/SP020

Szkoła Podstawowa Nr 20 - zakupy inwestycyjne

Plan 	7.860,00 zł.

Wykonanie 	7.850,31 zł.

W  ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono robot kuchenny.

05/SP022

Szkoła Podstawowa Nr 22 - zakupy inwestycyjne

Plan 	5.740,00 zł.

Wykonanie 	5.734,00 zł.

W  ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono kuchnię gazową.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 	3.312.408,87 zł.

Wykonanie 	2.662.259,49 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	3.246.348,64 zł.

Wykonanie  	2.596.208,82 zł.

38/WIMI/I/G

Budowa przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym na Osiedlu Ciechomice (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	299.520,22 zł.

Wykonanie 	16.104,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy przedszkola.

Ponadto opracowano wniosek aplikacyjny i studium wykonalności niezbędne do aplikowania o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Złożono wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przedszkola z zapleczem kulturalno – sportowym i zagospodarowaniem terenu z terminem realizacji 14 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 218.380,00 zł.

39/WIMI/I/G

Budowa przedszkola na Osiedlu Radziwie (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	1.496.828,42 zł.

Wykonanie 	1.496.825,36 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę przedszkola.

Ponadto rozpoczęto budowę przedszkola z terminem zakończenia 10.07.2010 roku.

40/WGMII/I/G

Rewitalizacja Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Płocku (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan 	 1.300.000,00 zł.

Wykonanie 	1.058.452,46 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

Przeprowadzono rewitalizację budynku przy ulicy Kościuszki 7 polegającą na zmianie sposobu użytkowania piętra budynku z funkcji mieszkalnej na usługowo – oświatową  wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń dotychczas zajmowanych przez Miejskie Przedszkole Nr 1 oraz przebudową i rozbudową wszystkich instalacji wewnętrznych i przyłączy do budynku. Wykonano remont nawierzchni utwardzonych i zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci. W dniu 30.12.2009 roku wykonawca zgłosił obiekt do odbioru technicznego.

W 2009 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 589.020,00 zł.

89/WGMII/I/G

Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1 przy ulicy Kościuszki w Płocku (Wydział Gospodarki Mieszkaniowej – Oddział Remontów Zasobów)

Plan 	  150.000,00 zł.

Wykonanie  	24.827,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano inwentaryzację konstrukcyjno – budowlaną budynku oraz dokumentację wspólnego węzła cieplnego dla budynku A i B tj. wyremontowanego i przyległego planowanego do rozbudowy.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	66.060,23 zł.

Wykonanie 	 66.050,67 zł.

05/PR003

Miejskie Przedszkole Nr 3  - zakupy inwestycyjne

Plan 	6.650,00 zł.

Wykonanie  	 6.640,46 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono stoły robocze ze stali nierdzewnej do kuchni.

05/PR006

Miejskie Przedszkole Nr 6  - zakupy inwestycyjne

Plan 	12.000,00 zł.

Wykonanie  	11.999,99 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem.

05/PR009

Miejskie Przedszkole Nr 9  - zakupy inwestycyjne

Plan 	6.631,42 zł.

Wykonanie 	6.631,42 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono meble kuchenne.

05/PR011

Miejskie Przedszkole Nr 11  - zakupy inwestycyjne

Plan 	7.500,00 zł.

Wykonanie 	7.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono zmywarkę.

05/PR015

Miejskie Przedszkole Nr 15 - zakupy inwestycyjne

Plan 	12.000,00 zł.

Wykonanie 	11.999,99 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono zmywarkę oraz robot kuchenny.

05/PR017

Miejskie Przedszkole Nr 17 - zakupy inwestycyjne

Plan 	6.500,00 zł.

Wykonanie 	6.500,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono zmywarkę.

05/PR019

Miejskie Przedszkole Nr 19  - zakupy inwestycyjne

Plan 	4.262,31 zł.

Wykonanie 	4.262,31 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono robot kuchenny wielofunkcyjny.

05/PR025

Miejskie Przedszkole Nr 25  - zakupy inwestycyjne

Plan 	4.666,50 zł.

Wykonanie 	4.666,50 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono patelnię elektryczną.

05/PR033

Miejskie Przedszkole Nr 33  - zakupy inwestycyjne

Plan 	5.850,00 zł.

Wykonanie 	5.850.00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono patelnię elektryczną.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	5.100,00 zł.

Wykonanie  	 5.014,20 zł.

05/GM003

Gimnazjum Nr 3  - zakupy inwestycyjne

Plan 	5.100,00 zł.

Wykonanie  	 5.014,20 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono elektroniczną tablicę do wyników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 	555.359,78 zł.

Wykonanie 	555.359,78 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	555.359,78 zł.

Wykonanie 	555.359,78 zł.

41/WIMI/I/G

Budowa kompleksu oświatowego przy ulicy Harcerskiej wraz z budową północnego sięgacza ulicy Kątowej oraz brakującą infrastrukturą i parkingiem  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	555.359,78 zł.

Wykonanie 	555.359,78 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 500.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 	2.004.000,00 zł.

Wykonanie 	2.004.000,00 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan 	2.004.000,00 zł.

Wykonanie 	2.004.000,00 zł.

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych

banków państwowych i innych instytucji finansowych

Plan 	1.854.000,00 zł.

Wykonanie 	1.854.000,00 zł.

42/ONW/I/G

Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. (Oddział Nadzoru Właścicielskiego)

Plan 	1.854.000,00 zł.

Wykonanie 	1.854.000,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Zakładu Medycyny Szkolnej na zakup sprzętu medycznego umożliwiającego nowoczesną diagnostykę dla oddziałów zabiegowych.

§ 6220 – Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych

Plan 	150.000,00 zł.

Wykonanie  	150.000,00 zł.

81/WZS/I/G

Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne  (Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych)

Plan 	150.000,00 zł.

Wykonanie  	150.000,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku udzielona została dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej aparatury medycznej do endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej dla potrzeb Pracowni Endoskopowej.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 	123.155,96 zł.

Wykonanie 	122.789,16 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan 	120.818,00 zł.

Wykonanie 	120.817,70 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	120.818,00 zł.

Wykonanie 	120.817,70 zł.

15/MOPS/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – zadanie inwestycyjne

Plan 	120.818,00 zł.

Wykonanie 	120.817,70 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono przystosowywanie pomieszczeń po przychodni przy ulicy Wolskiego 4 do wymogów stawianych pomieszczeniom biurowym dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan 	2.337,96 zł.

Wykonanie 	1.971,46 zł.

§ 6069 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

(Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Plan 	 350,70 zł.

Wykonanie 	295,72 zł.

§ 6068 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

(Finansowanie programów i projektów ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego

Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Plan 	1.987,26 zł.

Wykonanie 	1.675,74 zł.

12/MOPS/G

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Realizacja projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”

Plan 	2.337,96 zł.

konanie 	1.971,46 zł.

W 2009 roku zakupiono zestaw komputerowy dla potrzeb realizacji projektu „KIS – Pomoc wykluczonym”.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1.675,74  ze środków Unii Europejskiej, pozostałą kwotę w wysokości 295,72 zł. stanowią środki z budżetu państwa.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ

Plan 	15.000,00 zł.

Wykonanie 	 14.640,00 zł.

Rozdział 85305 – Żłobki

Plan 	15.000,00 zł.

Wykonanie 	 14.640,00 zł.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	15.000,00 zł.

Wykonanie 	 14.640,00 zł.

05/ZM3

Żłobek Miejski Nr 3  - zakupy inwestycyjne

Plan 	15.000,00 zł.

Wykonanie 	 14.640,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono magiel nieckowy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 	  2.029.080,51 zł.

Wykonanie 	1.367.333,91 zł.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 	    290.000,00 zł.

Wykonanie  	139.968,01 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	    290.000,00 zł.

Wykonanie  	139.968,01 zł.

83/WGKI/I/G

Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na Osiedlach Borowiczki i Imielnica (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 	  140.000,00 zł.

Wykonanie  	139.968,01 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakończono prace budowlane na terenie oczyszczalni wód deszczowych przy ulicy Grabowej obejmującej wschodnią cześć osiedli Borowiczki i Imielnica.

Zadanie finansowane było również  ze środków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 1.911.059,50 zł.

109/WIMI/I/G

Budowa przepompowni ścieków wraz z kanalizacją w celu włączenia Osiedla Płock – Góry do kanalizacji miejskiej (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	150.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwało przygotowanie dokumentów do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 	  401.000,00 zł.

Wykonanie  	372.325,07 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	  401.000,00 zł.

Wykonanie  	372.325,07 zł.

43/WGKI/I/G

Budowa i modernizacja oświetlenia  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 	  401.000,00 zł.

Wykonanie  	372.325,07 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku:

- wykonano doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu istniejących ulic: Bielskiej w rejonie budynku poczty, Bielskiej w rejonie budynku Starostwa Powiatowego, Chopina w rejonie wylotu ulicy Wschodniej, na łuku Dobrzyńskiej i Kobylińskiego, Kazimierza Wielkiego pomiędzy Nowowiejskiego i Topolową, Kutnowskiej w rejonie Zespołu Szkół Rolniczych,

- zrealizowano zadanie pn.„Demontaż- istniejącego i budowa nowego oświetlenia przy ulicy Południowej, część I – środkowy odcinek ulicy”,

- wykonano rozbudowę oświetlenia przy ulicach: Semestralnej, Wolskiego, Włościany,

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową branży elektrycznej na roboty budowlano – montażowe w zakresie kompleksowej przebudowy ulicy Targowej,

- rozpoczęto realizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej  budowy oświetlenia ciągu ulicznego Lachmana – Banacha na odcinku od ulicy Chopina do Otolińskiej przy założeniu demontażu istniejącego oświetlenia ulicznego na ulicy Lachmana.

Środki, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 176.226,62 zł. przeznaczone zostały na budowę oświetlenia w ulicy Południowej oraz wykonanie instalacji zasilającej wraz z oświetleniem terenu oczyszczalni ścieków przy ulicy Gwardii Ludowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 	1.338.080,51 zł.

Wykonanie 	855.040,83 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	1.338.080,51 zł.

Wykonanie 	855.040,83 zł.

44/WIMI/I/G

Pasaż Paderewskiego (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	123.849,51 zł.

Wykonanie 	45.137,82 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowywano dokumentację projektowo – kosztorysową III etapu budowy Pasażu Paderewskiego (od placu przy Przedszkolu do Kościoła Św. Wojciecha  wraz z „Parkiem 27 Dębów”).

45/WGKI/I/G

Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku za Tumem i przy Sądach  (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 	 900.000,00 zł.

Wykonanie 	809.876,01 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową II etapu zadania.

W ramach realizacji II etapu wykonano pierwszy odcinek (od wieży Szlacheckiej do Placu Narutowicza) w zakresie nawierzchni alejek, ich odwodnienia, oświetlenia oraz zamontowania obiektów małej architektury.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 1.103.311,49 zł.

Ponadto zadanie finansowane było ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 399.681,99 zł.

46/WGKI/I/G

Zagospodarowanie Placu Obrońców Warszawy (Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 	144.231,00 zł.

Wykonanie 	27,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem zakończenia cztery miesiące od daty uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W 2009 roku rozpoczęto procedury  wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wydatki poniesione w 2009 roku dotyczą zakupu map do celów opiniodawczych.

47/WIMI/I/G

Budowa pomnika księcia Bolesława Krzywoustego wraz z zagospodarowaniem Placu Gabriela Narutowicza (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	170.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwały uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków dotyczące zakresu rzeczowego badań archeologicznych przewidzianych do wykonania na Placu Gabriela Narutowicza.

Ponadto trwało przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 	200.000,00 zł.

Wykonanie 	173.972,00 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 	200.000,00 zł.

Wykonanie 	173.972,00 zł.

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek

sektora finansów publicznych

Plan 	200.000,00 zł.

Wykonanie 	173.972,00 zł.

11/POKiS/G

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki – zadania inwestycyjne

Plan 	200.000,00 zł.

Wykonanie 	173.972,00 zł.

W ramach realizacji zadania w 2009 roku w ramach dotacji udzielonej z budżetu miasta został wykonany montaż urządzeń do monitorowania zachowań naciągów linowych zadaszenia amfiteatru.

DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Plan 	2.534.377,35 zł.

Wykonanie	2.533.917,35 zł.

w tym niewygasające 	 273.908,36 zł.

Rozdział 92504 – Ogrody botaniczne i zoologiczne

Plan 	2.534.377,35 zł.

Wykonanie	2.533.917,35 zł.

w tym niewygasające 	 273.908,36 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	2.524.377,35 zł.

Wykonanie	2.524.377,35 zł.

w tym niewygasające 	 273.908,36 zł.

48/WIMI/I/G

Miejski Ogród Zoologiczny – inwestycje (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji).

Plan 	2.524.377,35 zł.

Wykonanie	2.524.377,35 zł.

w tym niewygasające 	 273.908,36 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W 2009 roku trwała przebudowa Pawilonu Dydaktycznego.

Przebudowano trafostację i linie zasilające Miejski Ogród Zoologiczny. Zrealizowano wycinkę drzewostanu na nowo pozyskanym terenie.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową instalacji centralnego ogrzewania, sieci zasilającej instalacje centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń na parterze Pawilonu Dydaktycznego.

Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy pawilonu żyraf oraz studium wykonalności dla projektu „Przebudowa budynku dydaktycznego

dla potrzeb utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym”.

W 2009 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 3.072.878,04 zł.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	10.000,00 zł.

Wykonanie 	9.540,00 zł.

02/MOZOO/G

Miejski Ogród Zoologiczny - Działalność remontowa i obsługa zadań inwestycyjnych

Plan 	10.000,00 zł.

Wykonanie 	9.540,00 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zakupiono dodatkową licencję systemu finansowo – księgowego oraz pakiet systemów do ewidencji

środków trwałych i wyposażenia.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 	47.916.999,39 zł.

Wykonanie 	44.375.374,54 zł.

w tym niewygasające 	10.691.828,82 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 	47.220.859,33 zł.

Wykonanie 	44.247.859,13 zł.

w tym niewygasające 	10.691.828,82 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	46.512.463,35 zł.

Wykonanie 	43.553.213,59 zł.

w tym niewygasające 	10.691.828,82 zł.

49/WIMI/I/G

Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	100.000,00 zł.

Wykonanie  	36.539,00 zł.

w tym niewygasające 	 24.339,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową zrzutu wód deszczowych z terenu nabrzeża wraz z odwodnieniem ze wschodniego Śródmieścia i Starego Miasta.

Sporządzono i złożono wniosek aplikacyjny do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy portu jachtowego wraz z infrastrukturą oraz wykoszono roślinność z dna zbiornika Sobótka Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy zaplecza szkoleniowo - socjalno – technicznego. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z rozdysponowaniem nieruchomości położonych na nabrzeżu wiślanym z terminem realizacji 01.04.2010 roku

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 471.677,95 zł.

W 2009 roku realizacja ww. zadania została przekazana  do Miejskiego Zespołu Obiektów Sportowych.

50/WIMI/I/G

Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	2.630.000,00 zł.

Wykonanie  		 2.388.405,43 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku trwała realizacja umowy na przebudowę obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego z terminem zakończenia 09.11.2010 roku. Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego oraz na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej przebudowywanego budynku.

51/WIMI/I/G

Hala sportowo - widowiskowa  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	 40.610.000,00 zł.

Wykonanie  	40.388.622,47 zł.

w tym niewygasające 	10.090.712,03 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku rozpoczęto realizację umowy na budowę hali sportowo – widowiskowej z terminem zakończenia 15.10.2010 roku.

Ponadto zawarto umowy na pełnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego nad realizacją umowy na roboty budowlane przy realizacji hali.

W ramach wydatków budżetu miasta 2009 roku zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 6.000.000,00 zł.

Zadanie finansowane było w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 869.383,18 zł.

Ponadto zadanie finansowane było również ze środków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.230.000,00 zł.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

52/WIMI/I/G

Modernizacja stadionu sportowego przy ulicy Łukasiewicza (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	150.000,00 zł.

Wykonanie  	107.198,00 zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano koncepcję modernizacji stadionu.

Ponadto opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową dla boiska treningowego oraz opracowano dwuwariantową, alternatywną koncepcję modernizacji stadionu wraz z zagospodarowaniem terenu.

W 2009 roku zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 61.000,00 zł.

54/WIMI/I/G

Przebudowa stadionu na Osiedlu Borowiczki (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	90.000,00 zł.

Wykonanie 	8.637,78 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy stadionu wraz z uzyskaniem pozwolenia

na budowę.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w kwocie 377.880,17 zł.

72/WIMI/I/G

Budowa sali gimnastycznej – Centrum Sportów Walki (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	45.685,56 zł.

Wykonanie 	45.685,56 zł.

Termin zakończenia: 2012 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy sali gimnastycznej oraz zawarto umowę

na wykonanie przyłącza do sieci elektroenergetycznej nowoprojektowanego obiektu.

Zadanie finansowane było również w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości  341.600,00 zł.

86/WIMI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” wraz z zagospodarowaniem terenu w Ogrodzie Jordanowskim (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	30.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2010 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy boiska z terminem realizacji 31.05.2010 roku.

88/WIMI/I/G

Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko ORLIK – 2012” przy Zespole Szkół Nr 1 (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	30.000,00 zł.

Wykonanie 	0,00 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem  zakończenia 28.04.2010 roku.

92/WIMI/I/G

Przebudowa Ośrodka Sportowego „Stoczniowiec”  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	    277.877,79 zł.

Wykonanie 	277.877,79 zł.

w tym niewygasające 	277.877,79 zł.

Termin zakończenia: 2015 r.

W 2009 roku trwało opracowanie dokumentacji  projektowo – kosztorysowej przebudowy Ośrodka Sportowego, z terminem zakończenia 31.03.2010 roku.

Zawarto umowę  na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej boiska treningowego do gry w piłkę nożną, spełniającego wymogi PZPN oraz

boiska do gry w futbol amerykański spełniającego wymogi PZFA z terminem realizacji 31.03.2010 roku.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną  na realizację zadania.

110/WIMI/I/G

Budowa stoku narciarskiego  (Wydział Inwestycji Miejskich - Oddział Planowania, Projektowania i Realizacji Inwestycji)

Plan 	    298.900,00 zł.

Wykonanie  	298.900,00 zł.

w tym niewygasające 	298.900,00 zł.

Termin zakończenia: 2009 r.

W 2009 roku trwało opracowanie szczegółowej koncepcji programowo – przestrzennej z terminem zakończenia 31.03.2010 roku.

W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku w wysokości 13,50 zł. zakupiono mapy geodezyjne.

Środki niewygasające z 2009 roku przeznaczone zostaną na realizację zadania.

11/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne

Plan 	2.250.000,00 zł.

Wykonanie 	1.347,56 zł.

Termin zakończenia: 2011 r.

Miejski Zespół Obiektów Sportowych przejął od Urzędu Miasta realizację ww. zadania.

Wydatki zostały poniesione z tytułu przygotowania zadania inwestycyjnego do realizacji.

Sporządzony został opis przedmiotu zamówienia oraz przygotowane zostały inne materiały i dokumenty niezbędne do uruchomienia procedury przetargowej związanej z planowaną realizacją I – go etapu przedsięwzięcia tj.: Budowy mola spacerowego zakończonego budynkiem restauracji wraz z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku restauracji oraz podłączeń niezbędnych do funkcjonowania ww. inwestycji tj. przyłączy oraz rurociągu tłocznego z przepompownią i wodociągiem w ramach powyższej inwestycji.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	658.395,98 zł.

Wykonanie 	644.849,54 zł.

§ 6060– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	50.000,00 zł.

Wykonanie  	49.796,00 zł.

09/MZOS/G

Miejski Zespół Obiektów Sportowych – zadania inwestycyjne

Plan 	708.395,98 zł.

Wykonanie 	694.645,54 zł.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku wykonano modernizację wentylacji mechanicznej na Pływalni Miejskiej „Jagiellonka”, przyłącze do sieci kanalizacyjnej na potrzeby Hali Sportowej na Osiedlu Borowiczki oraz wykonano modernizację poprzez przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych na Sali Sportowej.

Ponadto na pływalni Miejskiej „Podolanka” zakupiono sprzęt grający i nagłaśniający do obsługi hali basenowej i pomieszczeń wypoczynkowych przy saunach, wykonano modernizację Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta, zakupiono i zamontowano ścianki szczytowe do niecki sportowej wraz z kotwami oraz drabinkami wraz z systemem mocowania, a także dostosowano istniejące słupki falstartowe i nawrotowe do wymogów Polskiego Związku Pływackiego.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan 	696.140,06 zł.

Wykonanie  	127.515,41 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan 	696.140,06 zł.

Wykonanie  	127.515,41 zł.

53/WGKI/I/G

Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe (Wydział  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – Oddział Eksploatacji Infrastruktury Miasta)

Plan 	696.140,06 zł.

Wykonanie  	127.515,41 zł.

Termin zakończenia: 2014 r.

W ramach powyższego zadania w 2009 roku:

- opracowano koncepcję zagospodarowania terenu położonego w rejonie lasku brzozowego na Osiedlu Podolszyce Południe oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu  na podstawie ww. koncepcji z terminem zakończenia 31.03.2010 roku,

- opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową terenu zlokalizowanego pomiędzy ulicami: Bielską, Obrońców Westerplatte i Mickiewicza oraz zawarto umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 31.07.2010 roku,

- zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji zagospodarowania terenu w rejonie Pasażu Vuka Karadzica z terminem zakończenia 30.04.2010 r.,

- wykonano zagospodarowanie terenu Plac Zielony,

- opracowano  koncepcję zagospodarowania terenu położonego przy ulicy Batalionów Zośka/ Batalionu Parasol vis a vis bloku przy ulicy Batalionu Parasol Nr 13 a także wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,

- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania  terenu działki gminnej Nr 661/1 zlokalizowanej przy ulicy Piekarskiej z terminem  zakończenia 23.03.2010 roku,

- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy Alei Roguckiego i zagospodarowanie terenów do niej przyległych z terminem zakończenia 15.04.2010 roku,

- prace projektowe zagospodarowania Placu Jurgensa prowadzone będą przez Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE – GMINA

Plan 	   107.104.938,13 zł.

Wykonanie  	97.971.243,52 zł.

w tym niewygasające 	12.345.056,87 zł.