CZĘŚĆ OPISOWA DOTYCZĄCA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

##### Wydział Inwestycji i Remontów

01/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

###### Budowa ulicy Wysokiej wraz z brakującą infrastrukturą  – prace przygotowawcze

plan  	37.146,00 zł.

wykonanie	29.716,80 zł.

% wykonania 	   80,00 %

W I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Wysokiej (przebicie do ulicy Zdrojowej).

02/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	  288.500,00 zł.

wykonanie  	205.004,69 zł.

% wykonania 	  71,06 %

W I półroczu 2013 roku zakończono budowę ulicy Gromadzkiej wraz z brakującą infrastrukturą.

03/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulic Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	  900.000,00 zł.

wykonanie 	574.041,00 zł.

% wykonania 	  63,78 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na budowę ulicy Śląskiej i Kaszubskiej wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 12.07.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

04/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulic: Górnej i Wiślanej wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	  1.955.235,00 zł.

wykonanie 	 67.035,00 zł.

% wykonania 	 3,43 %

W I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Górnej od ulicy Granicznej do granicy pomiędzy nieruchomościami 437 i 392/3 wraz z sięgaczem zapewniającym dojazd do nieruchomości o numerach od 1024/21 do 1024/28.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie nawierzchni ulicy Górnej – etap II (od ulicy Filtrowej do ulicy Różanej) wraz z odcinkiem etapu III i sięgaczem ulicy Górnej z terminem zakończenia 30.10.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

05/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa parkingów publicznych przy ulicy Medycznej wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	  700.000,00 zł.

wykonanie 	33.000,00 zł.

% wykonania 	 4,71 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy parkingów publicznych na działkach gminnych o numerach ewidencyjnych 524/2, 526/6, 525/2 i 527/5 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz budową kolektora deszczowego niezbędnego do odwodnienia parkingów przy ulicy Medycznej.

Ponadto przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

07/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulicy Saperskiej wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	  880.000,00 zł.

wykonanie 	 4.567,73 zł.

% wykonania 	 0,52 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na budowę ulicy Saperskiej zlokalizowanej pomiędzy ulicami Maneżową i Powstańców Styczniowych z terminem zakończenia 20.08.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

08/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	 1.905.000,00 zł.

wykonanie 	956.199,00 zł.

% wykonania 	 50,19 %

W I półroczu 2013 roku zakończono budowę ulicy Botanicznej wraz z brakującą infrastrukturą oraz zakończono budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Cisowej na odcinku od ulicy Botanicznej do ulicy Jesionowej.

Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Borowickiej oraz przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulic Lipowej i Wiązowej.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 261.624,00 zł.

09/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulic: Orzechowej, Śliwowej i Skrajnej wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	 596.500,00 zł.

wykonanie 	922,50 zł.

% wykonania 	  0,15 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na budowę brakującego odcinka ulicy Orzechowej – etap III wraz z sięgaczem oraz brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 15.07.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

10/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga, Rozego

###### plan 	  2.287.500,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlano - montażowych w ulicy Krzywickiego, Staszica i Kopernika (odcinek od ulicy Krzywickiego do ulicy Staszica) wraz z sięgaczem z terminem zakończenia 31.10.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

11/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulic: Maszewskiej i Traktowej wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	  100.000,00 zł.

wykonanie 	  2.250,00 zł.

% wykonania 	 2,25 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulic: Maszewskiej i Traktowej z terminem zakończenia 05.12.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

12/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	  949.412,81 zł.

wykonanie 	  2.091,00 zł.

% wykonania 	 0,22 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na budowę ulicy Widnej wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 31.08.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

14/WIRI/I/G (dział 710, rozdział 71035)

###### Cmentarz komunalny - przebudowa oświetlenia alejek cmentarza oraz rozbudowa cmentarza w zakresie budowy nowych kwater, alejek, oświetlenia, wodociągu

###### plan 	  100.000,00 zł.

wykonanie 	65.052,88 zł.

% wykonania 	 65,05 %

W I półroczu 2013 roku zakończono realizację I etapu rozpoczętej w 2012 roku przebudowy sieci elektroenergetycznej w starej części Cmentarza Komunalnego.

Planowany zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

16/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulic: Wyspiańskiego i Zalewskiego wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	  1.322.056,53 zł.

wykonanie 	525.950,00 zł.

% wykonania 	     39,78 %

W I półroczu 2013 roku zakończono budowę ulicy Wyspiańskiego.

Ponadto zawarto umowę na budowę ulicy Zalewskiego z terminem zakończenia 30.08.2013 roku.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

17/WIRI/I/G (dział 900, rozdział 90001)

Budowa i modernizacja rowów melioracyjnych na Osiedlu Góry - Ciechomice

###### plan 	  200.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy rowu melioracyjnego na odcinku od ulicy Ciechomickiej wzdłuż ulicy Miętowej do rowu przy przeprawie mostowej z terminem zakończenia 15.07.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

18/WIRI/I/G (dział 926, rozdział 92601)

Rura zjazdowa dla potrzeb Kąpieliska Miejskiego „Sobótka”

###### plan 	  347.340,00 zł.

wykonanie 	18.987,00 zł.

% wykonania 	 5,47 %

W I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz rozpoczęto realizację zadania z terminem zakończenia 15.07.2013 roku.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

20/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa łącznika Czwartaków – Graniczna – Centrum – prace przygotowawcze

###### plan 	  150.000,00 zł.

wykonanie 	 6.789,60 zł.

% wykonania 	 4,53 %

W I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy drogi łączącej ulicę Czwartaków z węzłem komunikacyjnym przy trasie ks. Jerzego Popiełuszki.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu 2013 roku.

21/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa łącznika Graniczna – Centrum - Górna – prace przygotowawcze

###### plan 	  100.000,00 zł.

wykonanie 	 6.789,60 zł.

% wykonania 	 6,79 %

W I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej budowy drogi łączącej ulicę Górną z węzłem komunikacyjnym przy trasie ks. Jerzego Popiełuszki.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu 2013 roku.

23/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ścieżek rowerowych

###### plan 	  400.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku realizowano budowę ścieżki rowerowej (od mostu Solidarności do ulicy Księdza Niedzielaka oraz od mostu Solidarności do ścieżki wybudowanej w latach poprzednich) z terminem zakończenia 31.08.2013 roku.

W I półroczu zadanie finansowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 467.777,06 zł.

Zaplanowane w budżecie miasta bieżącego roku środki zostaną wykorzystane w II półroczu.

29/WIRI/I/G (dział 926, rozdział 92601)

# Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo - Widowiskowej

###### plan 	 1.814.660,00 zł.

wykonanie 	 27.060,00 zł.

% wykonania 	 1,49 %

W I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej placu zabaw i placu wodnego (wodotrysku wraz z zagospodarowaniem terenu) oraz rozpoczęto realizację zadania z terminem zakończenia 31.07.2013 roku.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

31/WIRI/I/G (dział 926, rozdział 92601)

Zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego – Płockie Towarzystwo Wioślarskie

###### plan 	 500.000,00 zł.

wykonanie 	9,90 zł.

% wykonania 	 0,01 %

W I półroczu 2013 roku trwało opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 15.06.2012 roku.

Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy umowa zostanie rozwiązana.

32/WIRI/I/G (dział 926, rozdział 92601)

Przebudowa Ośrodka Sportowego Stoczniowiec – prace przygotowawcze

###### plan 	 10.700,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z terminem zakończenia 17.05.2013 roku.

Brak wykonania  finansowego związany jest z faktem nie złożenia przez wykonawcę ww. opracowania w umownym terminie.

36/WIRI/I/G (dział 925, rozdział 92504)

Miejski Ogród Zoologiczny - inwestycje

###### plan 	  500.000,00 zł.

wykonanie 		0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie ostatniego etapu „Remontu nawierzchni alejek na terenie „Miejskiego Ogrodu Zoologicznego” z terminem zakończenia 18.09.2013 roku.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

49/WIRI/I/G (dział 700, rozdział 70095)

Budowa budynku socjalnego – II etap

###### plan 	161.898,70 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku trwało opracowanie dokumentacji technicznej budowy budynku socjalnego z terminem zakończenia 21.06.2013 roku z 12 lokalami mieszkalnymi wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przyłączem wodno - kanalizacyjnym.

Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

54/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa dróg osiedlowych wraz z brakującą infrastrukturą na Osiedlu Imielnica – Parcele – etap I

###### plan 	55.104,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg osiedlowych na osiedlu Parcele oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ulicy Parcele z terminem zakończenia 09.09.2013 roku.

W I półroczu 2013 roku zadanie finansowane było ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 104.427,00 zł.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu 2013 roku.

55/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

# Ciąg pieszo – jezdny łączący Osiedla Imielnica – Podolszyce Południe

###### plan 	  43.173,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ciągu pieszego przez jar rzeki Brzeźnicy łączącego Osiedla Imielnica i Podolszyce Południe z terminem zakończenia 31.05.2013 roku.

Brak możliwości wykupu gruntów niezbędnych do realizacji zadania spowoduje konieczność rozwiązania ww. umowy.

60/WIRI/I/G (dział 801, rozdział 80101)

# Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 16

###### plan 	   5.075.446,42 zł.

wykonanie 	1.719.577,36 zł.

% wykonania 	 33,88 %

W I półroczu 2013 roku kontynuowano budowę sali gimnastycznej oraz przebudowę boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej  Nr 16 z terminem zakończenia 31.12.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania realizowany jest zgodnie z przyjętym harmonogramem.

72/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

# Budowa parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica

###### plan 	     544.500,00 zł.

wykonanie 	334.183,62 zł.

% wykonania 	 61,37 %

W I półroczu 2013 roku zakończono budowę parkingu przy ulicy Harcerskiej na Osiedlu Imielnica.

Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

73/WIRI/I/G (dział 900, rozdział 90095)

Modernizacja i przebudowa spacerowego ciągu nadskarpowego (publicznego) na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, zniszczonego przez ruchy osuwiskowe ziemi

###### plan 	    2.538.682,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W  I półroczu 2013 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji i przebudowy ciągu nadskarpowego na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie i udokumentowanie badań geologicznych dla projektowanej przebudowy ciągu spacerowego i zabezpieczenia górnej krawędzi Skarpy Wiślanej z terminem zakończenia 22.07.2013 roku.

W celu ubiegania się o przyznanie dotacji celowej, z projektu zniszczeń spowodowanych przez ruchy osuwiskowe ziemi, rozszerzono dokumentację o badania geologiczne i inżynierskie.

74/WIRI/I/G (dział 900, rozdział 90095)

Zagospodarowanie Jaru Brzeźnicy

###### plan 	200.000,00 zł.

wykonanie 	3.537,23 zł.

% wykonania 	 1,77 %

W I półroczu 2013 roku trwało opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ścieżki pieszo – rowerowej w rejonie rzeki Brzeźnicy.

Ponadto zawarto umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Ze względu na nieuregulowane sprawy spadkowe przedłużył się okres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

76/WIRI/I/G (dział 926, rozdział 92601)

Budowa osłony przeciwlodowej molo w Płocku

###### plan 	   2.145.441,68 zł.

wykonanie 	20.524,00 zł.

% wykonania 	 0,96 %

W I półroczu 2013 roku kontynuowano budowę osłony przeciwlodowej mola z terminem zakończenia 30.08.2013 roku.

Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzoru technologicznego przy wykonaniu osłony przeciwlodowej z terminem zakończenia 30.06.2013 roku.

W I półroczu 2013 roku zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 3.053.126,96 zł.

Finansowe wykonanie zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

77/WIRI/I/G  (dział 600, rozdział 60016)

# Budowa ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	    700.000,00 zł.

wykonanie 	 81.918,00 zł.

% wykonania 	  11,70 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na budowę ulicy Chruściela wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 23.08.2013 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

78/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulicy Morelowej na odcinku pomiędzy ulicami Chmielną i Poziomkową wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze

###### plan 	  19.311,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Morelowej wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 14.08.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

79/WIRI/I/G (dział 926, rozdział 92601)

###### Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy ul. Łukasiewicza na terenie obiektu „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”

###### plan 	    300.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem zakończenia 15.07.2013 roku oraz na budowę boiska do piłki nożnej z terminem zakończenia 30.09.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

80/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa sięgacza ulicy Gościniec wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	    120.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sięgaczy ulicy Gościniec od ulicy Grabówka/Korczaka do cmentarza z terminem zakończenia 04.11.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

81/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulicy Swojskiej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze

###### plan 	      50.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Swojskiej (od wybudowanego skrzyżowania z ulicą Synów Pułku do skrzyżowania z ulicą Czwartaków) wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 31.10.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

82/WIRI/I/G (dział 900, rozdział 90095)

Budowa parku i skweru na Osiedlu Podolszyce Południe – budżet obywatelski

plan	  1.200.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu kwietniu bieżącego roku.

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na budowę odcinka Pasażu Paderewskiego z terminem zakończenia 29.11.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

83/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60004)

Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”

###### plan 	    399.999,69 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu”.

W I półroczu 2013 roku wystąpiono o wytyczne i warunki do projektowania oraz rozpoczęto przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z budową 20 wiat przystankowych na terenie miasta wraz z elektronicznymi tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej.

Realizacja planowanego zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

84/WIRI/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 18

###### plan 	    240.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dużego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 18 z terminem zakończenia 22.07.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 115.450,00 zł.

85/WIRI/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 20

###### plan 	    262.900,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dużego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 20 z terminem zakończenia 22.07.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 115.450,00 zł.

86/WIRI/I/G  (dział 801, rozdział 80101)

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 21

###### plan 	    240.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dużego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 21 z terminem zakończenia 22.07.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 115.450,00 zł.

87/WIRI/I/G  (dział 801, rozdział 80101)

Budowa placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 23

###### plan 	    253.290,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dużego placu zabaw w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej Nr 23 z terminem zakończenia 22.07.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

Zadanie realizowane jest przy udziale dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 115.450,00 zł.

88/WIRI/I/G  (dział 801, rozdział 80110)

Moja wymarzona szkoła, Gimnazjum Nr 5, Osiedle Łukasiewicza – plac dydaktyczny - budżet obywatelski

###### plan 	    167.000,00 zł.

wykonanie 	 22,50 zł.

% wykonania 	 0,01 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu kwietniu.

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej placu dydaktycznego z terminem zakończenia 24.07.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

89/WIRI/I/G  (dział 600, rozdział 60016)

Budowa parkingu przy ulicy Miodowej na Osiedlu Dobrzyńska - prace przygotowawcze

###### plan 	      20.000,00 zł.

wykonanie 	22,50 zł.

% wykonania 	 0,11 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy parkingu przy ulicy Miodowej z terminem zakończenia 26.08.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

90/WIRI/I/G  (dział 600, rozdział 60016)

###### Budowa ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze

###### plan 	      68.422,35 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ulicy Bliskiej i Zbożowej wraz z brakującą infrastrukturą z terminem zakończenia 05.08.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

91/WIRI/I/G  (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulicy Grabówka wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej – prace przygotowawcze

###### plan 	    243.724,50 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy nawierzchni ulicy wraz z brakującą infrastrukturą i budową ścieżki rowerowej.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

92/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej – prace przygotowawcze

###### plan 	    798.814,89 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Z uwagi na kwestie sporne, które zaistniały w trakcie realizacji zadania, w 2012 roku złożony został wniosek o zabezpieczenie świadczenia pieniężnego depozytem sądowym, który umożliwiłby dokonanie rozliczeń z wykonawcą.

93/WIRI/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Przebudowa ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą – prace przygotowawcze

###### plan 	      33.839,76 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Stanisława Stommy wraz z brakującą infrastrukturą oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej parkingu przy przedszkolu z terminem zakończenia 15.06.2013 roku.

Nie złożenie przez wykonawcę  ww. dokumentacji w umownym terminie spowodowało brak finansowego wykonania założeń budżetowych.

01/WIRI/I/P (dział 854, rozdział 85403)

Budowa boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2

###### plan 	    500.000,00 zł.

wykonanie 	26.268,00 zł.

% wykonania 	 5,25 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową z zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą oraz usunięciem kolizji.

Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

02/WIRI/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Budowa bezkolizyjnego (dwupoziomowego) skrzyżowania alei Piłsudskiego z linią kolejową

###### plan 	 5.000.000,00 zł.

wykonanie 	  3.399,79 zł.

% wykonania 	 0,07 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakończono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania, która została sfinansowana ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 941.409,56 zł.

Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenia zamówienia publicznego na realizację zadania.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

01/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 – prace przygotowawcze

###### plan 	25.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  termomodernizacji budynku szkoły z terminem zakończenia 09.08.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

02/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 – prace przygotowawcze

plan	   12.054,00 zł.

wykonanie	12.054,00 zł.

% wykonania 	100,00 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo –  kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły.

03/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Termomodernizacja budynku oraz przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 12

###### plan 		900.000,00 zł.

wykonanie 	23.370,00 zł.

% wykonania 	  2,60 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy bloku żywieniowego.

Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

04/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 – prace przygotowawcze

plan	    12.300,00 zł.

wykonanie	12.300,00 zł.

% wykonania 	100,00 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku szkoły.

05/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80104)

Rozbudowa Miejskiego Przedszkola Nr 1

###### plan 	1.026.000,00 zł.

wykonanie 	 504.762,39 zł.

% wykonania 	49,20 %

W I półroczu 2013 roku kontynuowano roboty budowlane w zakresie rozbudowy placówki przedszkolnej z terminem zakończenia 30.09.2013 roku.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

06/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 – prace przygotowawcze

###### plan 	20.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

07/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Termomodernizacja bloku sportowego Szkoły Podstawowej Nr 23 - prace przygotowawcze

###### plan 	 6.900,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji bloku sportowego z terminem zakończenia 05.06.2013 roku.

Nie wywiązanie się wykonawcy z terminu umownego spowodowało brak wykonania finansowego zaplanowanych wydatków.

08/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80104)

Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15

plan	    29.000,00 zł.

wykonanie	17.400,00 zł.

% wykonania 	  60,00 %

W 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy pomieszczeń przedszkola wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, której termin realizacji upłynął w listopadzie ubiegłego roku. Wykonawca nie wywiązał się z realizacji przedmiotu umowy, nie odniósł się do uwag do projektu i wystąpił o rozwiązanie umowy.

Poniesione wydatki to koszt wykonanych opracowań.

09/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80104)

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 15

###### plan 	30.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

Z uwagi na rozwiązanie, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy pomieszczeń przedszkola brak możliwości formalnych zlecenia dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku placówki.

10/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80110)

Termomodernizacja kompleksu szkolnego Gimnazjum Nr 5

###### plan 	350.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na termomodernizację budynku głównego i łącznika oraz budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych i przebudowę schodów z terminem zakończenia 23.08.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

11/WIRIII/I/G (dział 853, rozdział 85305)

Przebudowa i rozbudowa Żłobka Miejskiego Nr 4

###### plan 	855.000,00 zł.

wykonanie 	35.853,00 zł.

% wykonania 	 4,19 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową przebudowy i rozbudowy budynku żłobka.

Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  wykonanie robót budowlanych.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

12/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80110)

Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1

###### plan 	320.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Nr 1.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

13/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80101)

Przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11

###### plan 	900.000,00 zł.

wykonanie 	382.355,47 zł.

% wykonania 	42,48 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na przebudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 11 z terminem zakończenia 29.11.2013 roku.

Ponadto uzyskano informację z rejestru gruntów, budynków i lokali oraz opracowano mapę do celów opiniodawczych.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

14/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80110)

Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2

plan	  328.323,95 zł.

wykonanie	266.331,87 zł.

% wykonania 	 81,12 %

W I półroczu 2013 roku kontynuowano roboty budowlane przebudowy i adaptacji pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 oraz rozpoczęto procedury odbiorowe.

15/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80104)

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola Nr 19

###### plan 	202.500,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I pólroczu 2013 roku zawarto umowę na termomodernizację budynku przedszkola z terminem zakończenia 28.08.2013 roku.

Ponadto zawarto umowę na przeniesienie repera znajdującego się na budynku przedszkola z terminem zakończenia 28.07.2013 roku.

Zakończenie realizacji zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

18/WIRIII/I/G (dział 926, rozdział 92695)

Modernizacja węzła cieplnego i sieci cieplnej w obiekcie położonym przy ul. Łukasiewicza na terenie „Stadionu im. Kazimierza Górskiego”

###### plan 	270.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W 2012 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji węzła cieplnego i sieci cieplnej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji przedmiotu umowy upłynął w marcu 2013 roku. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy ww. umowa została rozwiązana.

19/WIRIII/I/G (dział 750, rozdział 75023)

Modernizacja budynku przy ulicy Marszałka J. Piłsudskiego Nr 6 dla potrzeb Urzędu Miasta

plan	  2.364.535,60 zł.

wykonanie 	 23.328,96 zł.

% wykonania 	    0,99 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy parkingu przy budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku oraz wykonanie robót budowlanych z terminem opracowania dokumentacji 28.06.2013 roku oraz robót budowlanych 29.11.2013 roku.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację umowy przyłączeniowej w zakresie dokupienia mocy dla obiektu.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

20/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80104)

Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 10

plan	 788.907,63 zł.

wykonanie 	   4.763,14 zł.

% wykonania 	    0,60 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku przedszkola z terminem zakończenia 30.06.2014 roku.

Zakres rzeczowy zadania realizowany jest zgodnie z harmonogramem.

21/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80110)

Przebudowa łazienek w Gimnazjum Nr 5

plan	 700.000,00 zł.

wykonanie 	   0,00 zł.

% wykonania 	     0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową łazienek w budynku głównym wraz z wymianą instalacji wodno – kanalizacyjnej i c.o. z terminem zakończenia 23.08.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

22/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80110)

###### Przebudowa pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz wewnętrznymi instalacjami w Gimnazjum Nr 6

plan	  500.000,00 zł.

wykonanie 	  8.610,00 zł.

% wykonania 	     1,72 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową wymiany rozdzielni głównej i montażu układu pomiarowego wraz z wyłącznikiem p-poż.

Ponadto wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową pomieszczeń piwnic wraz z klatką schodową oraz instalacjami.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

23/WIRIII/I/G (dział 700, rozdział 70005)

###### Dworzec PKP – prace przygotowawcze

plan	 48.000,00 zł.

wykonanie 	   48.000,00 zł.

% wykonania 	     100,00 %

W I półroczu 2013 roku wykonano ekspertyzę techniczną budynku oraz szczegółową inwentaryzację elementów konstrukcji budynku dworca PKP.

24/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80104)

###### Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola Nr 21 – prace przygotowawcze

plan	7.380,00 zł.

wykonanie 	    7.380,00 zł.

% wykonania 	     100,00 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową termomodernizacji budynku przedszkola.

25/WIRIII/I/G (dział 801, rozdział 80104)

###### Budowa nowego budynku Miejskiego Przedszkola Nr 31 przy ulicy Szarych Szeregów 32  – prace przygotowawcze

plan	50.142,18 zł.

wykonanie 	   0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy nowego budynku przedszkola z terminem zakończenia 12.04.2013 roku.

Brak wykonania finansowego wynika z niewywiązania się przez Wykonawcę z określonego w umowie terminu zakończenia prac.

01/WIRIII/I/P (dział 801, rozdział 80130)

Budowa hali warsztatowej z wyposażeniem w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1

plan	 2.583.151,00 zł.

wykonanie 	 1.350.454,41 zł.

% wykonania 	 52,28 %

W I półroczu 2013 roku trwała realizacja umowy na budowę hali warsztatowej w Zespole Szkół Budowlanych  Nr 1 z terminem zakończenia 30.06.2013 roku.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie robót dodatkowych oraz na dostawę wyposażenia biurowego, socjalnego, warsztatowego i gospodarczego hali z terminem realizacji 15.08.2013 roku.

Przeprowadzono także postępowania o udzielenie zamówień publicznych na montaż systemu monitoringu oraz na dostawcę wyposażenia, maszyn, urządzeń i narzędzi do pracowni hali warsztatowej.

Zadanie zostanie zakończone w II półroczu bieżącego roku.

02/WIRIII/I/P (dział 700, rozdział 70005)

Odrestaurowanie budynku zabytkowego będącego siedzibą delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy ulicy Kolegialnej 15 – I etap

###### plan 	3.500.000,00 zł.

wykonanie 	     24.600,00 zł.

% wykonania 	 0,70 %

W I półroczu 2013 roku opracowano aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej odrestaurowania budynku przy ulicy Kolegialnej 15, dla potrzeb etapowania realizacji inwestycji.

Zawarto umowę przyłączeniową w zakresie dokupienia mocy dla obiektu.

Ponadto przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarto umowę na wykonanie I etapu robót budowlanych.

Realizacja planowanego zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

03/WIRIII/I/P (dział 801, rozdział 80120)

Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku

plan	 14.000.000,00 zł.

wykonanie 	4.466.112,44 zł.

% wykonania 	31,90 %

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

W I półroczu 2013 roku kontynuowano roboty budowlane polegające na rewitalizacji zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała z terminem zakończenia 30.09.2014 roku.

Kontynuowano umowę na nadzór autorski przy realizacji zadania z terminem zakończenia 15.12.2014 roku.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji zdjęciowej procesu „Rewitalizacji zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała” z terminem  zakończenia 30.11.2014 roku.

W I półroczu 2013 roku zadanie zostało dofinansowane ze środków, z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 4.466.112,43 zł.

04/WIRIII/I/P (dział 801, rozdział 80130)

Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie

###### plan 	620.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na termomodernizację budynku szkoły z terminem zakończenia 28.08.2013 roku.

Realizacja planowanego zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

05/WIRIII/I/P  (dział 801, rozdział 80130)

Budowa warsztatów szkolnych wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych w Zespole Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie

plan	 4.450.000,00 zł.

wykonanie 	512.180,58 zł.

% wykonania 	 11,51 %

W I półroczu 2013 roku kontynuowano budowę warsztatów szkolnych z terminem zakończenia 10.12.2013 roku natomiast w zakresie budowy boisk i urządzeń sportowych 15.06.2014 roku.

Ponadto zawarto umowę na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej z terminem zakończenia 07.08.2013 roku.

Zaplanowany na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

07/WIRIII/I/P (dział 801, rozdział 80130)

Budowa warsztatów szkolnych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa boisk i traktów komunikacji pieszej i jezdnej przy Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku – prace przygotowawcze

###### plan 	30.879,80 zł.

wykonanie 	30.879,80 zł.

% wykonania 	 100,00 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy łącznika wraz z zagospodarowaniem terenu.

08/WIRIII/I/P (dział 801, rozdział 80120)

Adaptacja pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków

###### plan 	30.750,00 zł.

wykonanie 	30.750,00 zł.

% wykonania 	 100,00 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową adaptacji pomieszczeń starych szatni w podziemiu LO im. Wł. Jagiełły na Muzeum Pamięci Jagiellończyków.

09/WIRIII/I/P (dział 801, rozdział 80130)

###### Termomodernizacja Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 – prace przygotowawcze

###### plan 	30.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej termomodernizacji budynku szkoły.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

10/WIRIII/I/P (dział 854, rozdział 85410)

Przebudowa części internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego

###### plan 	2.570.000,00 zł.

wykonanie 	 70.772,55 zł.

% wykonania 	      2,75 %

W I półroczu 2013 roku opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową oraz koncepcję funkcjonalno - użytkową przebudowy internatu Zespołu Szkół Technicznych na potrzeby internatu Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Ponadto przygotowano i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę internatu.

Opracowano projekt wykonawczy branży elektrycznej na budowę złącza kablowego i układu pomiarowego zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz zrealizowano umowę przyłączeniową w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżacego roku.

Pełnomocnik ds. Inwestycji Strategicznych

01/PS/I/G  (dział 600, rozdział 60016)

Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)

###### plan 	  81.435,94 zł.

wykonanie 	    17.373,69 zł.

% wykonania 	 21,33 %

W ramach realizacji Projektu pn.: „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w I półroczu 2013 roku:

- kontynuowano i zakończono roboty budowlane budowy ulicy Granicznej, nad którymi zapewniono stały nadzór autorski oraz nadzór inwestorski polegający na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym;

- kontynuowano i zakończono działania promocyjne i informacyjne projektu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w postaci emisji radiowego spotu informacyjnego oraz ustawienia tablic pamiątkowych;

- kontynuowano i zakończono obsługę prawną w zakresie związanym z działalnością Beneficjenta.

W I półroczu 2013 roku zadanie zostało dofinansowanie ze środków, z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2.048.771,80 zł.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 969.390,16 zł.

Rozliczenie finansowe Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej planowane jest na II półrocze 2013 roku.

02/PS/I/G  (dział 926, rozdział 92601)

###### Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne – prace przygotowawcze

###### plan 	550.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku wykonano koncepcję programowo - przestrzenną zagospodarowania terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego na odcinku od Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego do Jaru Brzeźnicy, która zakresem obejmuje: koncepcję zagospodarowania terenu z określeniem funkcji, rozwiązanie układu komunikacyjnego z systemem parkingowym, propozycję lokalizacji rozwiązań kubaturowych, ukształtowanie terenu, powiązania proponowanych rozwiązań z funkcjami miasta, konfigurację parametrów portu jachtowego, koncepcję adaptacji i rozbudowy obecnego klubu „MORKA” w zakresie funkcji oraz założeń przestrzennych oraz koncepcję zagospodarowania terenu wokół Zalewu „Sobótka”.

Ponadto zlecono aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa Portu Jachtowego w Płocku”, w zakresie projektowanej przebudowy i wzmocnienia nabrzeża rzeki Wisły z terminem zakończenia 31.08.2013 roku.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

03/PS/I/G (dział 630, rozdział 63003)

###### Budowa Przystani Miejskiej wzorowanej na historycznym Dworcu Wodnym „Płock”, nabrzeże wiślane – prace przygotowawcze – budżet obywatelski

###### plan 	430.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku rozpoczęto wstępne prace przygotowawcze mające na celu weryfikację potrzeb i możliwości dotyczących zakresu i sposobu zagospodarowania obszaru, na którym miałaby powstać przystań.

Realizacja planowanego zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu 2013 roku.

01/PS/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Budowa obwodnicy północnej miasta Płocka w granicach administracyjnych

###### plan 	 50.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku prowadzone były wstępne prace przygotowawcze do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z niezbędnymi decyzjami zezwalającymi na realizację zadania polegającego na budowie obwodnicy północnej w granicach miasta.

Brak wykonania finansowego związany jest z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w związku z oczekiwaniem na pozytywne rozpatrzenie przedłożonego wniosku o wpisanie zadania przez GDDKiA do Programu Budowy Dróg Krajowych.

02/PS/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Budowa obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka wraz z budową infrastruktury technicznej oraz inne zadania związane z budową obwodnicy

###### plan 	   4.300.000,00 zł.

wykonanie 	3.083,03 zł.

% wykonania 	     0,07%

- Etap I. Budowa odcinka od węzła „Bielska” do węzła „Długa”

###### plan 	  2.649.459,30 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację danego etapu obwodnicy oraz na bieżąco monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektów branżowych z gestorami sieci.

Brak wykonania finansowego związany jest z wydłużającymi się pracami projektowymi dla danego etapu.

- Etap II. Budowa odcinka od węzła „Długa” do ulicy Szpitalnej

###### plan 	 148.361,76 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze wszystkimi wymaganymi decyzjami zezwalającymi na realizację skrzyżowania typu rondo ulic Dobrzyńska – Zglenickiego oraz na bieżąco monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektów branżowych z gestorami sieci.

Brak wykonania finansowego związany jest z wydłużającymi się pracami projektowymi, w zakresie odwodnienia ul. Zglenickiego, rejonu ul. Dobrzyńskiej i nowo projektowanego ronda.

- Etap III. Budowa odcinka od węzła „ Bielska” do węzła „Boryszewo” wraz z budową łącznika z ul. Wyszogrodzką

###### plan 	   1.502.178,94 zł.

wykonanie 	3.083,03 zł.

% wykonania 	     0,21%

W ramach powyższego zadania w I półroczu bieżącego roku kontynuowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa łącznika pomiędzy rondem Wojska Polskiego a węzłem obwodnicy północno – zachodniej „Bielska”  oraz na bieżąco monitorowane były działania projektantów i przebieg uzgodnień projektów branżowych z gestorami sieci.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 9.225,00 zł.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

03/PS/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku

###### plan 	 	300.000,00 zł.

wykonanie 	  40.047,64 zł.

% wykonania 	 13,35 %

- Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Budowa odcinka IV.

###### plan 	  50.000,00 zł.

wykonanie 	   45,00 zł.

% wykonania 	   0,09 %

W I półroczu 2013 roku zawarto Porozumienie z Gminą Łąck w sprawie rozdzielenia oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 60 i ulicy Kutnowskiej, w celu przekazania wydzielonego obwodu w zarząd i bieżące utrzymanie Gminie Łąck oraz uzyskano wstępne warunki dla przebudowy/rozdziału przedmiotowego oświetlenia.

W ramach końcowego rozliczenia Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, uzyskano dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.713.942,62 zł. stanowiące refundację poniesionych wydatków.

Wydatki poniesione w okresie I półrocza bieżącego roku dotyczą sporządzenia map dla celów urbanistycznych.

Zakres rzeczowy zadania w zakresie podziału oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu DK Nr 60 i ulicy Kutnowskiej zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

- Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa infrastruktury technicznej i inne zadania związane z budową dróg dojazdowych

###### plan 	 	250.000,00 zł.

wykonanie 	  40.002,64 zł.

% wykonania 	 16,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakończono prace związane z konserwacją i przebudową rowu melioracyjnego przy ulicy Nizinnej.

Nad prowadzonymi pracami zapewniono nadzór inwestorski polegający na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 75.184,88 zł.

Zakres rzeczowy zadania w zakresie regulacji Kępy Ośnickiej zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

04/PS/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Harcerskiej – drugi pas jezdni

###### plan 	 150.000,00 zł.

wykonanie 	461,60 zł.

% wykonania 	  0,31 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku prowadzono prace przygotowawcze do faktycznej realizacji przedsięwzięcia, w tym opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z wymaganymi decyzjami zezwalającymi.

Odchylenie w wykonaniu zaplanowanych w ramach zadania wydatków, związane jest z przedłużającymi się pracami przygotowawczymi do zlecenia opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania, ze względu na konieczność skoordynowania planowanych prac projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi w rejonie ulicy Wyszogrodzkiej.

05/PS/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą

###### plan 	 7.029.154,80 zł.

wykonanie 	 5.276.634,79 zł.

% wykonania 	 75,07 %

W ramach realizacji Projektu pn.: „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, w I półroczu 2013 roku:

- kontynuowano i zakończono roboty budowlane w ramach Etapu III inwestycji, nad którymi zapewniono stały nadzór autorski oraz nadzór inwestorski polegający na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym;

- prowadzono działania promocyjne i informacyjne w postaci publikacji artykułów/ogłoszeń informacyjnych oraz emisji radiowego spotu informacyjnego;

- kontynuowano obsługę prawną w zakresie związanym z działalnością Beneficjenta.

W I półroczu 2013 roku zadanie zostało dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.076.302,09 zł.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 1.887.715,52 zł.

06/PS/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa skrzyżowania ulic Bielska - Targowa

###### plan 	5.300.000,00 zł.

wykonanie 	 465.356,56 zł.

% wykonania 	 8,78 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na roboty budowlane związane z przebudową skrzyżowania ulic Bielska  - Targowa z terminem zakończenia 31.08.2013 roku.

Nad prowadzonymi robotami budowlanymi zapewniono stały nadzór autorski oraz inwestorski nadzór techniczny polegający na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, pozwoleniami na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu bieżącego roku.

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

01/BNW/I/G (dział 801, rozdział 80104 i 80130)

Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

###### plan 	 2.000.000,00 zł.

wykonanie 	 2.000.000,00 zł.

% wykonania 	 100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych oraz na realizację programu „Płockie Przedszkola 2014”.

04/BNW/I/G (dział 926, rozdział 92695)

Wisła Płock Spółka Akcyjna

###### plan 	 2.000.000,00 zł.

wykonanie 	 1.000.000,00 zł.

% wykonania 	   50,00 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wisła Płock Spółka Akcyjna na podwyższenie kapitału zakładowego w celu jej dokapitalizowania.

05/BNW/I/G (dział 400, rozdział 40002)

Wodociągi Płockie Spółka z o.o.

###### plan 	 3.000.000,00 zł.

wykonanie 	 3.000.000,00 zł.

% wykonania 	   100,00 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji zadania pn: „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną zlokalizowanej w centrum miasta Płocka” w ramach planowanego rozszerzenia projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap I” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

06/BNW/I/G (dział 700, rozdział 70021)

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

###### plan 	 5.064.000,00 zł.

wykonanie 	 3.764.000,00 zł.

% wykonania 	   74,33 %

Powyższa kwota przeznaczona została na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Jasnej 13.

07/BNW/I/G (dział 400, rozdział 40002)

Wodociągi Płockie Spółka z o.o.  – Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka

###### plan 	 5.000.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Wodociągi Płockie Spółka z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa oczyszczalni wód opadowych z wylotem zbiorczym do rzeki Brzeźnicy”.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

08/BNW/I/G (dział 926, rozdział 92695)

Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna

###### plan 	 1.000.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu czerwcu.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Sekcja Piłki Ręcznej – Wisła Płock Spółka Akcyjna w celu jej dokapitalizowania.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Wydział Gospodarki Mieniem

01/WGMIV/I/G (dział 700, rozdział 70005)

Wykupy do zasobu gminy

###### plan 	  2.000.000,00 zł.

wykonanie 	  858.960,97 zł.

% wykonania 	  42,95 %

W I półroczu 2013 roku w ramach tworzenia zasobów gruntowych gminy nabyto nieruchomości przy ulicach:  Lenartowicza, Otolińskiej, Parowej, Wyszogrodzkiej oraz w Obrębie 2 Trzepowo.

Wydział Kształtowania Środowiska

01/WKŚII/I/G (dział 900, rozdział 90095)

Toaleta kontenerowa przy Placu Stary Rynek - prace przygotowawcze

###### plan 	 50.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	0,00 %

W I półroczu 2013 roku wystąpiono o warunki przyłączeniowe niezbędne do faktycznej realizacji zadania.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

02/WKŚII/I/G  (dział 900, rozdział 90001)

Renaturyzacja zalewu Sobótka

###### plan 	 200.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy przyrodniczo – hydrologicznej w formie dokumentacji zalewu Sobótka z terminem zakończenia 15.07.2013 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

04/WKŚII/I/G (dział 926, rozdział 92695)

Tereny rekreacyjne i parki osiedlowe

###### plan 	 500.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	0,00 %

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zagospodarowania terenu przy ulicy Zielonej, które zostało unieważnione z powodu protestów mieszkańców osiedla.

Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami oraz negocjacje z projektantem odnośnie przeprojektowania istniejącej dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania terenu przy ulicy Zielonej.

05/WKŚII/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych

###### plan 	  300.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zlecono wykonanie zagospodarowania terenu w otoczeniu garaży i budynku mieszkalnego przy ulicy Wschodniej 14 wraz z rozwiązaniem komunikacji dla samochodów osobowych i dla pieszych z terminem zakończenia 21.07.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

07/WGMIII/I/G  (dział 900, rozdział 90095)

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu garaży przy ulicy Miodowej oraz budynków przy ulicy Bartniczej Nr 1 i 7

###### plan 	  300.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie oświetlenia terenu z terminem zakończenia 16.08.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

09/WGMIII/I/G (dział 926, rozdział 92695)

Urządzenie nowych placów zabaw dla dzieci oraz zewnętrznych siłowni dla dorosłych

###### plan 	 400.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie uzupełnienia urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw oraz na zagospodarowanie nowych placów zabaw i montaż urządzeń siłowych na terenie miasta Płocka.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

10/WGMIII/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Zagospodarowanie terenu działek gminnych położonych przy Alei Kobylińskiego

###### plan 	200.000,00 zł.

wykonanie 	200.000,00 zł.

% wykonania 	 100,00 %

W  ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakończono I etap zadania polegający na wykonaniu utwardzenia terenu pod pawilony handlowe oraz wykonaniu chodników i miejsc parkingowych przy Alei Kobylińskiego.

11/WKŚII/I/G (dział 900, rozdział 90095)

Zakup wież kwiatowych dla infrastruktury miejskiej

###### plan 	 22.140,00 zł.

wykonanie 	 22.140,00 zł.

% wykonania 	100,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakupiono wieże kwiatowe, które zostały rozstawione na terenie miasta.

01/WKŚIII/I/G (dział 900, rozdział 90095)

Budowa schodów na Skarpie Wiślanej w rejonie Parku na Górkach Podominikańskich ul. Mostowej i przyczółka mostu im. Legionów Józefa Piłsudskiego – prace przygotowawcze

###### plan 	 80.000,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu czerwcu.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla rozbiórki istniejących schodów, zabezpieczenia zbocza przed osuwiskami w rejonie inwestycji i budowy nowych schodów.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Wydział Organizacji i Procesów Pracy

01/WOPI/I/G (dział 750, rozdział 75023)

Urząd Miasta  – zakupy inwestycyjne

plan 	250.000,00 zł.

wykonanie	  39.710,00 zł.

% wykonania 	    15,88 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakupiono dwa schodowłazy oraz urządzenie klimatyzacyjne dla potrzeb Urzędu Miasta.

Założony na rok bieżący zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu.

01/WOPII/I/G (dział 150, rozdział 15011)

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczności informacyjnej i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

plan 	121.957,00 zł.

wykonanie	10.373,00 zł.

% wykonania 	 8,51 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny miasta w realizację projektu dotyczącego utworzenia standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Przekazanie kolejnych transz dotacji planowane jest na okres II półrocza bieżącego roku w terminie uzależnionym od zawansowania realizacji projektu przez Lidera.

02/WOPII/I/G (dział 750, rozdział 75095)

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

plan 	15.065,33 zł.

wykonanie 	15.065,33 zł.

% wykonania 	 100,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku przekazana została dotacja celowa do Samorządu Województwa Mazowieckiego stanowiąca wkład własny miasta w realizację projektu dotyczącego wdrożenia standardowych i jednolitych mechanizmów, opartych na technologii teleinformatycznej, umożliwiających wymianę informacji, w tym informacji przestrzennej, gromadzonej na różnych poziomach administracji publicznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

01/WOPIII/I/G (dział 720, rozdział 72095)

Zakup oprogramowania, sprzętu i akcesoriów komputerowych

plan 	204.600,00 zł.

wykonanie 	  5.679,98 zł.

% wykonania 	 2,78 %

W I półroczu 2013 roku zakupiono oprogramowanie AutoCAd dla potrzeb Urzędu Miasta.

Ponadto przygotowano wniosek o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

02/WOPIII/I/G (dział 720, rozdział 72095)

Realizacja projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności

###### plan 	 1.610.869,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku trwało przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.: „E - Integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym" - Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności” współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Rozpoczęcie realizacji zakresu rzeczowego zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

Wydział Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury

01/WRMIV/I/G (dział 700, rozdział 70095)

Infrastruktura techniczna dla budownictwa

###### plan 	 28.952,99 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku nastąpiło odpłatne przejęcie odcinka sieci kanalizacji deszczowej, wykonanej dla zabudowy przy ulicy Kazimierza Wielkiego 15.

Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich

02/PF/I/G (dział 801, rozdział 80195)

Realizacja projektu pn. „Dla nas każdy uczeń jest ważny” – zakup tablic interaktywnych i programów edukacyjnych

plan 	26.698,00 zł.

wykonanie 	26.697,97 zł.

% wykonania 	99,99 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakupiono tablice interaktywne i programy edukacyjne na potrzeby projektu.

Projekt realizowany jest przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

01/PF/I/P (dział 801, rozdział 80195)

Realizacja projektu pn. „Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim” – zakup urządzenia wielofunkcyjnego

plan 	 4.200,00 zł.

wykonanie 	0,00 zł.

% wykonania 	0,00 %

Podjęcie działań związanych z realizacją zadania planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

Projekt realizowany jest przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

##### Pełnomocnik ds. Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego

01/PT/I/G (dział 600, rozdział 60095)

Stop tirom w Płocku – opracowanie koncepcji – budżet obywatelski

###### plan 	100.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	     0,00 %

W I półroczu 2013 roku przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie analizy możliwości i potrzeb związanych z ograniczeniem ruchu pojazdów ciężarowych poruszających się tranzytem przez Płock jak również ruchu lokalnego pojazdów ciężarowych. Opracowanie zakłada podział miasta na strefy dostępu dla poszczególnych grup pojazdów ciężarowych i opracowanie systemu kryteriów przyjmowania, produkcji i wydawania zezwoleń na poruszanie się pojazdami podlegającymi wprowadzonym ograniczeniom.

Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano na II półrocze 2013 roku.

02/PT/I/G (dział 600, rozdział 60004)

Realizacja projektu „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku”

###### plan 	7.883.599,92 zł.

wykonanie 	 1.995,00 zł.

% wykonania 	  0,02 %

Projekt pn.: „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego w Płocku” realizowany jest przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

W I półroczu 2013 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup siedmiu sztuk autobusów wyposażonych w system informacji dźwiękowej.

Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano na II półrocze bieżącego roku.

##### Wydział Edukacji i Kultury

03/WEKI/I/G (dział 801, rozdział 80195)

Zakup wyposażenia do kuchni dla potrzeb placówek oświatowo - wychowawczych

###### plan 	176.400,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	     0,00 %

W I półroczu 2013 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup wyposażenia kuchennego dla potrzeb placówek oświatowo – wychowawczych.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

##### Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

01/WZS/I/G (dział 851, rozdział 85111)

Wojewódzki Szpital Zespolony – zakupy inwestycyjne

###### plan 	100.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	     0,00 %

W I półroczu 2013 roku wystąpiono do Ministra Zdrowia z wnioskiem o interpretację przepisów regulujących kwestie przekazania środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom wykonującym działalność leczniczą. Na podstawie udzielonych wyjaśnień przygotowany został projekt umowy z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu aparatu USG.

Dotacja celowa zostanie przekazana w II półroczu bieżącego roku.

02/WZS/I/G (dział 853, rozdział 85305)

Zakup wyposażenia do nowopowstającego żłobka na Osiedlu Podolszyce Północ

###### plan 	  18.700,00 zł.

wykonanie 	  0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W I półroczu 2013 roku złożono ofertę w konkursie ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat  3 „Maluch 2013 – edycja 1” w ramach resortowego programu realizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina – Miasto Płock oczekuje na podpisanie porozumienia na realizację przedmiotowego zadania. Po podpisaniu porozumienia zakupy zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem działań określonym w ofercie konkursowej.

##### Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

01/BRN/I/P (dział 853, rozdział 85324)

Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych

###### plan 	120.000,00 zł.

wykonanie 	108.354,01 zł.

% wykonania 	     90,30 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakupiono bus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 42.623,00 zł.

##### Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

01/WZK/I/P (dział 754, rozdział 75410)

Zakup niezbędnego sprzętu do usuwania skutków awarii ekologicznych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

###### plan 	120.000,00 zł.

wykonanie 	  0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W I półroczu 2013 roku złożono zapytania ofertowe dotyczące zakupu ośmiu kompletów ubrań gazoszczelnych, trzech kompletów ubrań do nurkowania w wodzie skażonej oraz zakup czterech zestawów wykrywaczy wielogazowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

03/WZK/I/P (dział 754, rozdział 75404)

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku – Fundusz Wsparcia Policji

###### plan 	2.500.000,00 zł.

wykonanie 	  0,00 zł.

% wykonania 	  0,00 %

W II półroczu 2013 roku planowane jest przekazanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku.

##### Wydział Skarbu i Budżetu

02/WSBIII/D/I/P (dział 921, rozdział 92108, 92110, 92116)

Dotacje celowe dla powiatowych instytucji kultury

###### plan 	 294.470,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Dotacje celowe dla Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. W. Lutosławskiego z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu miasta w realizacji zakupu fagotu; dla Płockiej Galerii Sztuki z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego miasta w realizacji zadania dotyczącego wyposażenia instytucji w nowoczesny wielofunkcyjny system ekspozycji oraz dla Książnicy Płockiej im. Wł. Broniewskiego z przeznaczeniem na opracowanie projektu technicznego mediateki oraz na zabezpieczenie wkładu własnego miasta na realizację programu pn.: „Centrum Informacyjno – Edukacyjne Książnicy Płockiej „e – kąt” zgodnie z harmonogramem przekazane zostaną w II półroczu bieżącego roku.

Zadania realizowane przez instytucje kultury uzyskały dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

##### Miejski Zarząd Dróg

07/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Rozbudowa ulicy Gradowskiego

###### plan 	 2.005.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Gradowskiego z terminem zakończenia 15.07.2013 roku.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

08/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Przebudowa ulicy Mazura

###### plan 	 166.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy Mazura z terminem zakończenia   15.08.2013 roku.

Finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

11/MZD/I/G (dział 900, rozdział 90015)

Budowa i modernizacja oświetlenia oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego

###### plan 	698.000,00 zł.

wykonanie 	7.038,92 zł.

% wykonania 	 1,01 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie przebudowy oświetlenia ulicy Piekarskiej i ulicy Okrzei z terminem zakończenia 15.11.2013 roku.

Ponadto zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych rozbudowy oświetlenia odcinków ulic: Jordanowskiej, Semestralnej, Tartacznej, Sosnowej, Wilczej i Norbertańskiej oraz przebudowy oświetlenia ulicy Kawieckiego i ulicy Spółdzielczej z terminem zakończenia 31.10.2013 roku.

Zlecono również opracowanie dokumentacji na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych z terminem zakończenia 31.07.2013 roku.

Ponadto rozbudowano oświetlenie na odcinku ulicy Czerwonych Kosynierów.

Poniesione wydatki dotyczyły adaptacji projektu technicznego przebudowy oświetlenia ulicy Piekarskiej oraz opłat za przyłączenia związane z realizowanymi inwestycjami.

Zakres rzeczowy zadania zostanie zrealizowany w II półroczu 2013 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 18.450,00 zł.

12/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Przebudowa alei Jana Pawła II łącznie ze skrzyżowaniami z ulicą Wyszogrodzką i Czwartaków

###### plan 	 2.380.486,00 zł.

wykonanie 	197.655,69 zł.

% wykonania 	 8,30 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na przebudowę ulicy oraz rozpoczęto realizację zadania z terminem zakończenia 30.09.2013 roku.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój” w wysokości 800.486,00 zł.

Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

Zadanie finansowane było również ze środków, które nie wygasły z upływem 2012 roku w wysokości 916.190,36 zł.

15/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Przebudowa ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego – Mostowa - Kolejowa

###### plan 	 166.500,00 zł.

wykonanie 	265,30 zł.

% wykonania 	  0,16 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego: Kilińskiego - Mostowa – Kolejowa z terminem zakończenia 30.08.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

16/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu al. Kilińskiego – opracowanie dokumentacji projektowej

###### plan 	 80.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy wiaduktu nad torami kolejowymi z terminem zakończenia 20.09.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

17/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Rozbudowa ulicy Reja – prace przygotowawcze

###### plan 	 70.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Reja z terminem zakończenia 13.10.2013 roku.

Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

18/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Rozbudowa ulicy Traugutta – prace przygotowawcze

###### plan 	 70.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Środki zaplanowane w budżecie miasta dotyczą opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej  rozbudowy ulicy Traugutta.

Obecnie nie jest możliwe rozpoczęcie procedury w powyższym zakresie z uwagi na toczące się postępowanie sądowe z poprzednim wykonawcą, który nie dotrzymał warunków umowy.

19/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego – prace przygotowawcze

###### plan 	 85.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Kazimierza Wielkiego z terminem zakończenia 07.10.2013 roku.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

21/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Przebudowa ulicy Lasockiego – prace przygotowawcze

###### plan 	 60.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Lasockiego z terminem zakończenia 22.09.2013 roku.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku

22/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60017)

Utwardzenie sięgacza ulicy Kleberga

###### plan 	  400.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na utwardzenie płytami drogowymi sięgacza ulicy Kleberga z terminem zakończenia 20.08.2013 roku.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

23/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II na wysokości Galerii Wisła

###### plan 	  12.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy zatoki autobusowej w alei Jana Pawła II z terminem zakończenia 05.08.2013 roku.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

24/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Rozbudowa ulicy Polnej – prace przygotowawcze

###### plan 	  60.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Polnej z terminem zakończenia 31.08.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

25/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Budowa odcinka ulicy Zubrzyckiego

###### plan 	  450.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinka ulicy Zubrzyckiego.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku

26/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60095)

Stop tirom w Płocku – oznakowanie ulic – budżet obywatelski

###### plan 	  100.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu kwietniu.

W I półroczu 2013 roku przygotowano niezbędne materiały do wprowadzenia zatwierdzonych organizacji ruchu poprzez montaż i wykonanie oznakowania na ulicach i drogach.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

27/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Zakup oprogramowania

###### plan 	  6.500,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu czerwcu.

Dodatkowa licencja sytemu finansowo - księgowego zostanie zakupiona w II półroczu 2013 roku.

28/MZD/I/G (dział 600, rozdział 60016)

Rozbudowa ulicy Parowa – prace przygotowawcze

###### plan 	  40.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta Płocka w miesiącu czerwcu.

W ramach powyższego zadania zostanie opracowana dokumentacja projektowa  - kosztorysowa rozbudowy ulicy Parowej.

Dokumentacja zostanie opracowana w II półroczu bieżącego roku.

03/MZD//I/P (dział 600, rozdział 60015)

Rozbudowa ulicy Szpitalnej

plan 	570.000,00 zł.

wykonanie	   0,00 zł.

% wykonania 	   0,00%

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo 
– kosztorysowej rozbudowy ulicy Szpitalnej z terminem zakończenia 15.07.2013 roku.

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

05/MZD/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa elementów pasa drogowego dróg na terenie miasta Płocka

###### plan 	750.000,00 zł.

wykonanie 	  37.538,22 zł.

% wykonania 	 5,01 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę oraz wybudowano ścieżkę rowerową na skrzyżowaniu ulic Otolińskiej i Chopina.

Ponadto zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ulicy Chopina z terminem zakończenia 15.10.2013 roku.

Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

06/MZD//I/P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa skrzyżowań w ciągu komunikacyjnym alei Piłsudskiego – Jachowicza - Kobylińskiego

###### plan 	 3.110.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na przebudowę skrzyżowań w ciągu alei Piłsudskiego - Jachowicza - Kobylińskiego oraz rozpoczęto realizację zadania z terminem zakończenia 30.09.2013 roku.

Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

08/MZD/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną

###### plan 	800.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku przygotowano postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę skrzyżowania ulicy Dobrzyńskiej z ulicą Medyczną.

Realizacja zadania oraz zapłata za wykonane roboty nastąpi w II półroczu 2013 roku.

09/MZD/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa Trasy Ks. J. Popiełuszki w ciągu drogi krajowej  Nr 60 w zakresie budowy ścieżki rowerowej łączącej Gminę – Miasto Płock z Gminą Łąck

###### plan 	410.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy brakującego odcinka ścieżki rowerowej na Trasie Ks. J. Popiełuszki z terminem zakończenia 31.07.2013 roku.

Środki zaplanowane w budżecie miasta zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 roku.

10/MZD/I//P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa ulicy Przemysłowej – prace przygotowawcze

###### plan 	100.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Przemysłowej z terminem zakończenia 18.10.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

12/MZD/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Budowa Systemu Informacji Miejskiej

###### plan 	350.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na realizację I etapu zadania obejmującego wykonanie informacji numerowej, ulicznej oraz kierującej pieszych z terminem zakończenia 31.10.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

14/MZD/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Rozbudowa ulicy Bielskiej – prace przygotowawcze

###### plan 	200.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy ulicy Bielskiej z terminem zakończenia 29.11.2013 roku.

Finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

15/MZD/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa ulicy Dobrzyńskiej na odcinku od ulicy Medycznej do ulicy Zglenickiego – prace przygotowawcze

###### plan 	140.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy ulicy Dobrzyńskiej z terminem zakończenia 15.11.2013 roku.

Finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

16/MZD/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Budowa Systemu Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów - RedLight

###### plan 	150.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu.

Wykonanie Systemu Kompleksowej Inteligentnej Identyfikacji Pojazdów RedLight oraz finansowa realizacja zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

17/MZD/I/P (dział 600, rozdział 60015)

Przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Płocka

###### plan 	237.390,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę następujących skrzyżowań: Pocztowa - Harcerska;  Dobrzyńska - Medyczna;  Przemysłowa - Kostrogaj;  1. Maja - 3. Maja;  1. Maja - Sienkiewicza;  1. Maja - Kolegialna;  Plac Obrońców Warszawy - Kościuszki;  Wyszogrodzka - Harcerska;  Łukasiewicza - Nowowiejskiego;  Sienkiewicza - Bielska; Łukasiewicza – Tysiąclecia z terminem zakończenia 30.08.2013 roku.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Centrum Widowiskowo - Sportowe

03/CWS/I/G (dział 926, rozdział 92601)

Zakup niezbędnego wyposażenia

###### plan 	 82.000,00 zł.

wykonanie 	0,00  zł.

% wykonania 	  0,00 %

W I półroczu 2013 roku prowadzono działania zmierzające do wszczęcia procedury przetargowej na zakup sprzętu i systemu do obsługi zawodów sportowych ze szczególnym uwzględnieniem tenisa.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

##### Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

17/MOPS/I/G (dział 852, rozdział 85219)

###### Miejsce Pochówku Dzieci Nienarodzonych – budowa okolicznościowego pomnika

###### plan 	27.737,00 zł.

wykonanie 	27.736,50 zł.

% wykonania 	  99,99 %

W I półroczu 2013 roku wykonano okolicznościowy pomnik Dzieci Nienarodzonych.

##### Straż Miejska

06/SM/I/G (dział 754, rozdział 75416)

###### Zakup samochodu do przewozu osób nietrzeźwych

###### plan 	45.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakupiono samochód do przewozu osób nietrzeźwych.

Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Szkoła Podstawowa Nr 12

05/SP012/I/G  (dział 801, rozdział 80101)

###### Zakup szorowarki do podłóg

###### plan 	7.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju.

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono wstępne rozpoznanie rynku dotyczące zakupu szorowarki do podłóg.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Szkoła Podstawowa Nr 17

05/SP017/I/G (dział 801, rozdział 80101)

###### Zakup szorowarki do podłóg

###### plan 	7.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju.

W I półroczu 2013 roku przeprowadzono wstępne rozpoznanie rynku dotyczące zakupu szorowarki do podłóg.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Szkoła Podstawowa Nr 18

05/SP018/I/G (dział 801, rozdział 80101)

###### Wyposażenie i remont sali do zajęć integracji sensorycznej – budżet obywatelski

###### plan 	30.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju.

Zakup wyposażenia oraz remont sali do zajęć integracji sensorycznej nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Szkoła Podstawowa Nr 21

05/SP021/I/G (dział 801, rozdział 80101)

###### Zakup kserokopiarki

###### plan 	7.000,00 zł.

wykonanie 	7.000,00 zł.

% wykonania 	    100,00 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku zakupiono kserokopiarkę.

##### Szkoła Podstawowa Nr 22

05/SP022/I/G (dział 801, rozdział 80101)

###### Zakup klimatyzatorów

###### plan 	20.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku złożono zapytania ofertowe dotyczące zakupu klimatyzatorów.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7

05/SPS24/I/P (dział 801, rozdział 80102)

###### Zakup sprzętu specjalistycznego

###### plan 	22.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku złożono zapytania ofertowe dotyczące zakupu sprzętu specjalistycznego.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Miejskie Przedszkole Nr 14

05/PR014/I/G (dział 801, rozdział 80104)

###### Zakup sprzętu do ogrodu

###### plan 	35.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku złożono zapytania ofertowe dotyczące zakupu sprzętu do ogrodu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Miejskie Przedszkole Nr 37

05/PR037/I/G (dział 801, rozdział 80104)

###### Zakup sprzętu do ogrodu

###### plan 	14.500,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku złożono zapytania ofertowe dotyczące zakupu sprzętu do ogrodu.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Zespół Szkół Nr 1

05/GM001/I/G (dział 801, rozdział 80110)

###### Zakup maszyny szorująco - myjącej

###### plan 	17.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupu maszyny szorująco – myjącej.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Gimnazjum Nr 6

05/GM006/I/G (dział 801, rozdział 80110)

###### Zakup serwera i kserokopiarki

###### plan 	19.255,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku zakupiono kserokopiarkę oraz serwer.

Finansowe rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

Zespół Szkół Nr 3

05/LO003 (dział 801, rozdział 80120)

###### Zakup klimatyzatorów

###### plan 	30.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku wdrożono procedurę dotyczącą zakupu klimatyzatorów.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego

05/LOMał/I/P (dział 801, rozdział 80120)

###### Zakup interaktywnej tablicy z projektorem

###### plan 	12.389,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku złożono zapytania ofertowe dotyczące zakupu interaktywnej tablicy z projektorem.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### IV Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego

05/LO004/I/P (dział 801, rozdział 80120)

###### Zakup serwera do pracowni komputerowej

###### plan 	7.500,00 zł.

wykonanie 	  7.090,00 zł.

% wykonania 	   94,53 %

W I półroczu 2013 roku zakupiono serwer do pracowni komputerowej.

##### Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły

05/LO004/I/P (dział 801, rozdział 80120)

###### Zakup samochodu

###### plan 	  140.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

W I półroczu 2013 roku wdrożono procedurę dotyczącą zakupu samochodu dla potrzeb szkoły i internatu.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

##### Zespół Szkół Budowlanych Nr 1

05/TMZSZ/A/I/P (dział 801, rozdział 80130)

Zakup serwera

###### plan 	4.920,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju.

W I półroczu 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup serwera.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

05/TMZSZ/B/I/P (dział 801, rozdział 80130)

Zakup kserokopiarki

###### plan 	5.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju.

W I półroczu 2013 roku przygotowano i ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kserokopiarki.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Centrum Kształcenia Ustawicznego

03/CKU/I/P (dział 801, rozdział 80140)

Realizacja projektu unijnego „Nowy zawód – Nowa praca” – wyposażenie pracowni

###### plan 	21.150,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu.

Zakup wyposażenia do pracowni umiejętności opiekuńczych i higienicznych oraz wyposażenia do pracowni kosmetycznej w ramach realizacji projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 pn.: „Nowy zawód – Nowa praca” nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

##### Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej - Curie

03/TMZSZ2/I/P (dział 801, rozdział 80130)

Realizacja projektu „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym”

###### plan 	4.000,00 zł.

wykonanie 	3.929,85 zł.

% wykonania 	  98,25 %

W I półroczu 2013 roku w ramach realizacji projektu unijnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 pn.: „Nowoczesne technologie dla ekologii – uczniowie ZSZ budują i projektują pojazd z napędem elektrycznym i solarycznym” zakupiono projektor multimedialny.

##### Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2

03/SO002/I/P (dział 801, rozdział 80195)

Realizacja projektów unijnych „W drodze do aktywności zawodowej”

###### plan 	 84,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Plan wydatków inwestycyjnych w ramach realizacji projektu „W drodze do aktywności zawodowej” został ustalony przez Instytucję Wdrażającą w wysokości uniemożliwiającej zrealizowanie konkretnych zakupów.

05/SO002/A/I/P (dział 854, rozdział 85403)

Zakup diagnoskopu i sprzętu do pierwszej pomocy

###### plan 	 11.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju.

W I półroczu 2013 roku przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupu diagnoskopu i sprzętu do pierwszej pomocy.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

05/SO002/B/I/P (dział 854, rozdział 85403)

Zakup kserokopiarki

###### plan 	  6.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu maju.

W I półroczu 2013 roku przygotowano zapytania ofertowe dotyczące zakupu kserokopiarki.

Realizacja zadania nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

05/SO002/I/P (dział 854, rozdział 85403)

Modernizacja i rozbudowa monitoringu na terenie Ośrodka oraz instalacja WIFI

###### plan 	 70.405,20 zł.

wykonanie 	70.405,20 zł.

% wykonania 	 100,00 %

W I półroczu 2013 roku zmodernizowano i rozbudowano monitoring oraz zainstalowano WIFI na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2.

##### Zarząd Jednostek Oświatowych

06/ZJO/I/G (dział 801, rozdział 80195)

Zakup oprogramowania

###### plan 	 25.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

W I półroczu 2013 roku trwały negocjacje w zakresie ustalenia oczekiwanych parametrów programów Płockiego Portalu Edukacyjnego i RADO.

Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano na II półrocze 2013 roku.

##### Miejski Zespół Obiektów Sportowych

19/MZOS/I/G (dział 630, rozdział 63003)

Rewitalizacja ostatniej barki „Sandomierki”, nabrzeże wiślane – budżet obywatelski

###### plan 	  220.000,00 zł.

wykonanie 	1.230,00 zł.

% wykonania 	 0,56 %

W ramach powyższego zadania w I półroczu 2013 roku przygotowano materiały niezbędne do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie założeń techniczno – ekonomicznych dotyczących rewitalizacji barki.

Realizację zakresu rzeczowego zadania zaplanowano na II półrocze 2013 roku.

##### Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

02/KMPSP/I/P (dział 754, rozdział 75411)

Budowa Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej  Nr 2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku przy ul. Popłacińskiej

###### plan 	  500.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	 0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu, po uzyskaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego o udzieleniu dotacji.

Realizacja zakresu rzeczowego zadania planowana jest w II półroczu bieżącego roku.

03/KMPSP/I/P (dział 754, rozdział 75411)

4.475.000,00 zł.

Zakup dwóch samochodów strażackich wraz z wyposażeniem

###### plan 	90.000,00 zł.

wykonanie 	 0,00 zł.

% wykonania 	   0,00 %

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w miesiącu czerwcu.

Zakup dwóch samochodów operacyjno – komunikacyjnych, oznakowanych, wyposażonych w radiotelefon pracujący w sieci MSW oraz sygnalizację dźwiękowo – świetlną nastąpi w II półroczu bieżącego roku.

OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

###### plan 	144.016.481,67 zł.

wykonanie 	29.763.001,56 zł.

% wykonania 	  20,67 %

79.354.895,97 zł.