## Załącznik nr 2

## Wykaz planowanych inwestycji na obszarze objętym I etapem rewitalizacji w latach 2005 – 2006

|  | #### Beneficjent końcowy : Miasto Płock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Cel : Rozwój społeczny :rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne |  |  |  |
|  | #### Tytuł zadania |  | #### Zakres zadania |  |
|  | 1. Przebudowa i modernizacja ulicy Tumskiej wraz z infrastrukturą |  | Pierwszy etap prac związanych z przebudową ulicy, obejmujący jej dwa odcinki : od Pl. Narutowicza/Kościuszki do ulic Kwiatka/Kolegialnej i od ulic Kwiatka/Kolegialnej do ul. Sienkiewicza oraz jej trzeci odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Królewieckiej. Zakres prac inwestycyjnych obejmuje wymianę i uzupełnienie infrastruktury technicznej, przyłączy do sieci do granic poszczególnych posesji, instalacji sygnalizacji świetlnej, organizacji ruchu i iluminacji, nawierzchni ulicy wraz z jej architektonicznym wykończeniem. |  |
|  | 2. Remont budynku przy ul. Bielskiej 12 |  | Zakres prac obejmuje wymianę stropów, dachu, okien, remont elewacji i klatki schodowej, wymianę instalacji wewnętrznej. |  |
|  | 3. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 |  | Pierwszy etap prac obejmujących remont dachu, renowację i malowanie elewacji, wymianę stolarki. |  |
|  | 4. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6a |  | Pierwszy etap prac obejmujących wymianę dachu, renowację i malowanie elewacji, wymiana stolarki, remont węzła cieplnego, zagospodarowanie podwórza. |  |
|  | 5. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b |  | Pierwszy etap prac obejmujących remont dachu, renowację i malowanie elewacji, wymianę stolarki, remont węzła cieplnego. |  |
|  | 6. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 |  | Pierwszy etap prac obejmujących remont dachu, renowację i malowanie elewacji, wymianę stolarki, wymianę instalacji zimnej wody, wykonanie węzła cieplnego. |  |
|  | 7. Remont budynku przy ul. Królewieckiej 18a |  | Pierwszy etap prac. Zakres prac obejmuje wymianę instalacji wewnętrznej, malowanie klatki schodowej. |  |
|  | 8. Remont budynku przy ul. Kwiatka 10 |  | Pierwszy etap prac obejmujących wymianę dachu, renowację i malowanie elewacji oraz klatek schodowych, wymianę stolarki. |  |
|  | 9. Remont budynku frontowego przy ul. Kwiatka 11 |  | Pierwszy etap prac obejmujących opracowanie dokumentacji technicznej, remont dachu, renowację i malowanie elewacji oraz klatek schodowych, wymianę okien. |  |
|  | 10. Remont oficyny przy ul. Kwiatka 11 |  | Pierwszy etap prac obejmujących remont dachu, renowację i malowanie elewacji, wymianę nawierzchni podwórza. |  |
|  | 11. Remont oficyny przy ul. Kwiatka 34 |  | Pierwszy etap prac, zakres których obejmuje remont dachów, kominów, renowację i malowanie elewacji oraz klatek schodowych, wymianę stolarki. |  |
|  | 12. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 38 |  | Pierwszy etap prac związanych z wymianą stropów, remontem ścian, wymianą okien. |  |
|  | 13. Remont oficyny przy ul. Sienkiewicza 38 |  | Pierwszy etap prac, zakres których obejmuje remont elewacji, klatek schodowych, wymianę okien, rozbiórkę stajenek, zagospodarowanie placu i podwórza. |  |
|  | 14. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 40 |  | Pierwszy etap prac obejmujących remont dachu, uzupełniającą wymianę okien, remont elewacji i likwidację wilgoci, remont klatek schodowych. |  |
|  | 15. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 42 |  | Zakres prac obejmuje remont dachu, naprawę i malowanie elewacji. |  |
|  | 16. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 44 |  | Zakres prac obejmuje remont dachu, naprawę i malowanie elewacji. |  |
|  | 17. Remont oficyny I przy ul. Sienkiewicza 44 |  | Zakres prac obejmuje wymianę okien, drzwi wejściowych oraz malowanie klatki schodowej. |  |
|  | 18. Remont oficyny II przy ul. Sienkiewicza 44 |  | Zakres prac obejmuje wymianę okien, drzwi wejściowych oraz malowanie klatki schodowej |  |
|  | 19. Remont oficyny II przy ul. Sienkiewicza 45 |  | Pierwszy etap prac obejmujących wymianę dachu, okien, malowanie elewacji, remont klatek schodowych. |  |
|  | 20. Remont oficyny lewej przy ul. Sienkiewicza 48 |  | Pierwszy etap prac, zakres których obejmuje remont dachu, wymianę okien, remont elewacji, klatek schodowych oraz nawierzchni podwórza. |  |
|  | 21. Remont oficyny prawej przy ul. Sienkiewicza 48 |  | Pierwszy etap prac obejmujących remont dachu i elewacji, wymianę okien, remont klatki schodowej. |  |
|  | 22. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 51 |  | Pierwszy etap prac obejmujących wymianę okien, remont elewacji i klatek schodowych, wymianę instalacji wewnętrznej. |  |
|  | 23. Remont oficyny prawej przy ul. Sienkiewicza 51 |  | Pierwszy etap prac, w zakres których wchodzą wymiana dachu, okien, naprawa i malowanie elewacji. |  |
|  | 24. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 63 |  | Pierwszy etap prac obejmujących remont kapitalny obiektu. |  |
|  | 25. Remont budynku przy ul. Tumskiej 5 |  | Pierwszy etap obejmujących wymianę okien, remont i malowanie elewacji, remont balkonów, malowanie klatek schodowych. |  |
|  | 26. Remont budynku frontowego lewego przy ul. Tumskiej 9 |  | Pierwszy etap prac, zakres których obejmuje krycie dachu, wymianę okien, remont balkonu, naprawę i malowanie elewacji, remont klatek schodowych. |  |
|  | 27. Remont budynku frontowego prawego przy ul. Tumskiej 9 |  | Pierwszy etap prac obejmujących wymianę nawierzchni dachu, remont facjat i kominów, wymianę okien, malowanie elewacji. |  |
|  | 28. Remont budynku przy ul. Zduńskiej 13 |  | Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni dachu, stolarki okiennej, naprawę i malowanie elewacji, remont klatek schodowych. |  |
|  | 29. Remont obiektu przy ul. Kościuszki 16a |  | Pierwszy etap prac, w zakres których wchodzi wykonanie ekspertyzy dokumentacji technicznej oraz założeń do planowanego remontu i remont kapitalny. |  |
|  | Cel : Rozwój społeczny : wysoki standard funkcjonowania placówek oświatowych, nowoczesna baza kultury, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły przy ul. 3 – go Maja 4 |  | Planowane działania w ramach zadania obejmują opracowanie dokumentacji oraz rozbudowę liceum o nowe skrzydło dołączone do części zabytkowej, urządzenie terenów sportowych, rekreacyjnych, nowych dojść, parkingów i dojazdów, zagospodarowanie zielenią. |  |
|  | 2. Remont i konserwacja zabytkowej części budynku Liceum ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego przy ul. Małachowskiego |  | Zdanie obejmuje kompleksowy remont i konserwację zabytkowej części liceum. Pierwszy etap prac dotyczy przygotowania i wykonania specjalistycznych badań, ekspertyz i sporządzenia opracowań dokumentacyjnych oraz przygotowania i wykonania projektu technicznego na kompleksowy remont i konserwację zabytku |  |
|  | 3. Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 |  | Pierwszy etap prac obejmujących rozbudowę istniejącego obiektu przeznaczonego na siedzibę Muzeum Mazowieckiego na sąsiedniej działce dla zapewnienia powierzchni ekspozycyjnej i magazynowej dla zbiorów muzeum. |  |
|  | #### Cel : Rozwój społeczny : poprawa funkcjonowania służby zdrowia, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Remont budynku D administracji szpitala Św. Trójcy przy ul. Kościuszki |  | Pierwszy etap prac obejmujący opracowanie dokumentacji dla potrzeb remontowych budynku szpitala |  |
|  | 2. Remont budynku d. Zboru Ariańskiego, tzw. „Grzybka” na terenie Szpitala Św. Trójcy przy ul. Kościuszki |  | Pierwszy etap prac obejmuje opracowanie dokumentacji dla potrzeb wykonania remontu zabytkowego obiektu. |  |
|  | Cel : Wysoka jakość środowiska : wysoki standard zagospodarowania przestrzeni publicznych |  |  |  |
|  | 1. Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od Hotelu „Starzyński” do Katedry wraz z budową Amfiteatru |  | Zakres zadania obejmuje umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyński do Katedry oraz budowę amfiteatru w miejscu starego obiektu, a ponadto budowę wszystkich instalacji w projektowanym amfiteatrze i przyłączy do jego zaplecza. |  |
|  | 2. Rozbiórka oficyny prawej przy ul. Kwiatka 34 |  | Zakres prac obejmuje rozbiórkę obiektu, co umożliwi uzyskanie placu pod nową zabudowę mieszkalno – usługową. |  |
|  | 3. Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego („Sobótka”, port jachtowy ) |  | Pierwszy etap prac w ramach zadania mającego na celu modernizację i rozbudowę kąpieliska oraz budowę nowego portu jachtowego w miejscu klubu Morka. |  |
|  | Cel : Wysoka jakość środowiska : wysoki standard uzbrojenia terenu, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Iluminacja Wieży Ciśnień przy Pl. Dąbrowskiego |  | Zakres prac obejmuje opracowanie projektu oświetlenia obiektu oraz realizację oświetlenia iluminacyjnego Wieży Ciśnień. |  |
|  | Beneficjent końcowy : Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. |  |  |  |
|  | #### Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Przebudowa zespołu budynków mieszk. – usługowych przy ul. Kwiatka 15,17,19,21,23,25 |  | Zakres prac obejmuje przebudowę budynków o funkcji mieszkalno – usługowej z dostosowaniem lokali do obowiązujących obecnie standardów oraz działania w zakresie infrastruktury technicznej : drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, sieć wodno – kanalizacyjną. |  |
|  | Beneficjent końcowy : Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. |  |  |  |
|  | Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Kamienica przy Starym Rynku 9 |  | Pierwszy etap działań z zakresu obejmującego przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku frontowego z wprowadzeniem funkcji usługowo - biurowej (możliwość odbudowy oficyny) oraz zagospodarowania terenu. |  |
|  | 2. Kamienice przy Starym Rynku 10,12 |  | Pierwszy etap działań z zakresu obejmującego przebudowę, rozbudowę i renowację istniejących budynków i oficyn ze zmianą sposobu użytkowania. |  |
|  | 3. Kamienica przy Starym Rynku 15 |  | Pierwszy etap działań z zakresu obejmującego przebudowę, rozbudowę i renowacje istniejącego budynku, rozbiórkę i odbudowę oficyny oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów. |  |
| Beneficjent końcowy : Diecezja Płocka |  |  |  |  |
| #### Cel : rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |  |
| 1. Zespół pobenedyktyński przy ul. Tumskiej |  | Remont kapitalny |  |  |
| 2. Dom pod Trąbami przy ul. Mostowej |  | Zadanie dotyczy rozbudowy i nadbudowy oficyny zabytkowego obiektu oraz zmian przeznaczenia piwnic na cele gastronomiczne. |  |  |
| Beneficjent końcowy : Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa „POL – DOM” |  |  |  |  |
| Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |  |
| 1. Modernizacja budynku przy ul. Zduńskiej 11 |  | Zadanie ma na celu modernizację budynku. Planowane działania obejmują opracowanie dokumentacji technicznej, oraz realizację prac modernizacyjnych : osuszenie, odgrzybienie, wykonanie izolacji pionowej, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej, likwidacja ogrzewania piecowego i doprowadzenie źródła ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. |  |  |
|  | Beneficjent końcowy : Towarzystwo Naukowe Płockie |  |  |  |
|  | ###### Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | ##### 1. Kamienice przy Starym Rynku 21, 23 |  | Pierwszy etap prac w ramach zadania obejmującego remont budynków z wprowadzeniem funkcji gastronomicznej i usługowo- mieszkalnej. |  |
| Beneficjent końcowy : Wspólnota Mieszkaniowa „Jerozolimska 5” |  |  |  |  |
| Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |  |
| 1. Remont budynku przy ul. Jerozolimskiej 5 |  | Zadanie ma na celu poprawę stanu technicznego budynku poprzez wymianę pokrycia dachu oraz wykonanie kolorystyki elewacji. |  |  |

## Wykaz planowanych inwestycji na obszarze objętym I etapem rewitalizacji w latach 2007 – 2013

|  | Beneficjent końcowy : Miasto Płock |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne |  |  |  |
|  | Tytuł zadania |  | Zakres zadania |  |
|  | 1. Remont budynku frontowego przy ul. Bielskiej 14 |  | Zakres prac obejmuje wymianę dachu, okien, remont elewacji, wymianę instalacji wewnętrznej, zagospodarowanie podwórza. |  |
|  | 2. Remont oficyny I przy ul. Bielskiej 14 |  | Zakres pracy obejmuje wymianę dachu, okien, ocieplenie ścian, remont klatki schodowej. |  |
|  | 3. Remont oficyny II przy ul. Bielskiej 14 |  | Zakres prac obejmuje wymianę dachu, okien, ocieplenie ścian, remont elewacji i galerii. |  |
|  | 4. Remont budynku przy ul. Bielskiej 19 |  | Zakres prac obejmuje wymianę dachu, stropów, okien, remont elewacji. |  |
|  | 5. Remont budynku frontowego przy ul. Bielskiej 19 |  | Zakres prac obejmuje wymianę stropów, dachu, renowację i malowanie elewacji, remont klatki schodowej, wymianę okien i instalacji wewnętrznej. |  |
|  | 6. Remont oficyny przy ul. Bielskiej 19 |  | Zakres prac obejmuje wymianę stropu, dachu, okien, remont elewacji. |  |
|  | 7. Remont budynku przy ul. Grodzkiej 14 |  | Zakres prac obejmuje wymianę dachu, stolarki, remont i malowanie elewacji. |  |
|  | 8. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 4 |  | Zakres prac obejmuje remont dachu i elewacji, uzupełniającą wymianę okien. |  |
|  | 9. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 |  | Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 10. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6a |  | Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 11. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6b |  | Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 12. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 8 |  | Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 13. Remont budynku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9a |  | Zakres prac obejmuje remont dachu, malowanie elewacji i klatki schodowej. |  |
|  | 14. Remont budynku przy ul. Królewieckiej 4 |  | Zakres prac obejmuje wymianę dachu, okien, instalacji, naprawę i malowanie elewacji, remont klatek schodowych, zagospodarowanie podwórza, remont bramy. |  |
|  | 15. Remont budynku przy ul. Królewieckiej 18 |  | Zakres prac obejmuje uzupełniającą wymianę okien, naprawę i malowanie elewacji, remont klatek schodowych, wymianę instalacji wewnętrznej. |  |
|  | 16. Remont budynku przy ul. Królewieckiej 18a |  | Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 17. Remont budynku przy ul. Kwiatka 10 |  | Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 18. Remont budynku frontowego przy ul. Kwiatka 11 |  | Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 19. Remont oficyny przy ul. Kwiatka 11 |  | Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 20. Remont budynku przy ul. Kwiatka 14 |  | Zakres prac obejmuje ocieplenie i malowanie ścian budynku. |  |
|  | 21. Remont budynku przy ul. Kwiatka 24 |  | Zakres prac obejmuje remont dachu, wymianę okien, malowanie i remont klatek schodowych. |  |
|  | 22. Remont budynku I przy ul. Kwiatka 34 |  | # Zakres prac obejmuje remont kapitalny obiektu. |  |
|  | 23. Remont budynku II przy ul. Kwiatka 34 |  | # Zakres prac obejmuje wymianę dachu, ocieplanie i malowanie elewacji, wymianę okien. |  |
|  | 24. Remont oficyny przy ul. Kwiatka 34 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 25. Remont budynku przy ul. Ostatniej 7a |  | # Zakres prac obejmuje remont elewacji z likwidacją wilgoci. |  |
|  | 26. Remont budynku użytkowego przy ul. Piekarskiej 7 |  | # Zakres prac obejmuje naprawę tynków i malowanie elewacji. |  |
|  | 27. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 38 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu |  |
|  | 28. Remont oficyny przy ul. Sienkiewicza 38 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 29. Remont budynku użytkowego przy ul. Sienkiewicza 38 |  | # Zakres zadania obejmuje wymianę okien, ocieplanie i malowanie elewacji, remont klatki schodowej. |  |
|  | 30. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 39 |  | # Zakres prac obejmuje remont elewacji, likwidację zawilgocenia, malowanie i wymianę stolarki, remont klatki schodowej, zagospodarowanie podwórza. |  |
|  | 31. Remont oficyny przy ul. Sienkiewicza 39 |  | # Zakres prac obejmuje wymianę okien, remont elewacji, likwidację zawilgocenia, malowanie i remont klatki schodowej. |  |
|  | 32. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 40 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 33. Remont oficyny przy ul. Sienkiewicza 40 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu, wymianę okien, malowanie elewacji i klatki schodowej. |  |
|  | 34. Remont oficyny przy ul. Sienkiewicza 42 |  | # Zakres prac obejmujących remont dachu, wymianę okien, ocieplanie i malowanie elewacji, remont klatki schodowej. |  |
|  | 35. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 45 |  | # Zakres prac obejmuje wymianę dachu, wymianę okien, remont elewacji, remont klatki schodowej. |  |
|  | 36. Remont oficyny I przy ul. Sienkiewicza 45 |  | # Zakres prac obejmuje malowanie elewacji, remont klatek schodowych. |  |
|  | 37. Remont oficyny II przy ul. Sienkiewicza 45 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 38. Remont budynku użytkowego przy ul. Sienkiewicza 45 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu i elewacji. |  |
|  | 39. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 46 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu, wymianę okien, remont i malowanie elewacji. |  |
|  | 40. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 48 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu, uzupełniającą wymianę okien, malowanie elewacji, remont klatek schodowych. |  |
|  | 41. Remont oficyny lewej przy ul. Sienkiewicza 48 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 42. Remont oficyny prawej przy ul. Sienkiewicza 48 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 43. Remont oficyny III przy ul. Sienkiewicza 48 |  | # Zakres prac obejmuje wymianę dachu, okien, remont i malowanie elewacji oraz klatki schodowej. |  |
|  | 44. Remont budynku frontowego przy ul. Sienkiewicza 51 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 45. Remont oficyny prawej przy ul. Sienkiewicza 51 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 46. Remont oficyny lewej przy ul. Sienkiewicza 51 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu, remont klatek schodowych, malowanie elewacji. |  |
|  | 47. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 63 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 48. Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 65 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu wraz z kominami i obróbkami, naprawę i malowanie elewacji oraz klatek schodowych, częściowa wymiana okien. |  |
|  | 49. Remont budynku przy ul. Tumskiej 5 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 50. Remont budynku frontowego lewego przy ul. Tumskiej 9 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 51. Remont budynku frontowego prawego przy ul. Tumskiej 9 |  | # Kontynuacja prac związanych z remontem obiektu. |  |
|  | 52. Remont oficyny lewej przy ul. Tumskiej 9 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu i kominów, remont facjat i balkonów, wymianę okien, malowanie elewacji. |  |
|  | 53. Remont oficyny środkowej przy ul. Tumskiej 9 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu, malowanie elewacji i klatki schodowej. |  |
|  | 54. Remont budynku przy ul. Tumskiej 13 |  | # Zakres prac obejmuje remont dachu, wymianę okien, osuszanie ścian i malowanie elewacji, remont klatek schodowych. |  |
|  | 55. Remont budynku przy ul. Zduńskiej 9 |  | # Zakres prac obejmuje wymianę dachu, okien, malowanie klatek schodowych. |  |
|  | 56. Remont obiektu przy ul. Kościuszki 16a |  | # Drugi etap realizacji zadania związany z wykonaniem remontu kapitalnego obiektu. |  |
|  | Cel : rozwój społeczny : wysoki standard funkcjonowania placówek oświatowych, nowoczesna baza kultury, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Remont i konserwacja zabytkowej części budynku Liceum ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego przy ul. Małachowskiego |  | # Drugi etap realizacji zadania obejmujący prace wykonawcze w zakresie kompleksowego remontu i konserwacji zabytku. |  |
|  | 2. Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 |  | # Drugi etap realizacji zadania związanego z rozbudową istniejącego obiektu przeznaczonego na siedzibę Muzeum Mazowieckiego. |  |
|  | # Cel : Rozwój społeczny : poprawa funkcjonowania służby zdrowia, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Remont budynku D administracji szpitala Św. Trójcy przy ul. Kościuszki |  | # Drugi etap realizacji zadania związany z pracami remontowymi obiektu. |  |
|  | 2. Remont budynku d. Zboru Ariańskiego, tzw. „Grzybka” na terenie Szpitala Św. Trójcy przy ul. Kościuszki |  | # Drugi etap realizacji zadania związany z pracami remontowymi obiektu. |  |
|  | # Cel : Wysoka jakość środowiska : wysoki standard zagospodarowania przestrzeni publicznych |  |  |  |
|  | # 1. Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno – wypoczynkowego („Sobótka”, port jachtowy) |  | # Drugi etap prac w ramach zadania mającego na celu modernizację i rozbudowę kąpieliska oraz budowę nowego portu jachtowego w miejscu klubu Morka. |  |
|  | # Cel : Wysoka jakość środowiska – wysoki standard uzbrojenia terenu |  |  |  |
|  | # 1. Przebudowa ulicy Kwiatka na odcinku od ul. Tumskiej do ul. Okrzei |  | # Zakres zadania obejmuje odcinek o długości 600 mb, chodnik obustronny o powierzchni 3480 m2 oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego – retro. |  |
|  | # 2. Przebudowa ulicy Sienkiewicza na odcinku od ulicy Ostatniej do ul. 1 – go Maja |  | # Zakres zadania obejmuje odcinek o długości 780 mb, chodnik obustronny o powierzchni 6570 m2, krawężnik o długości 1560 mb, budowę kanalizacji deszczowej o długości 780 mb i średnicy 300 mm, renowację kanalizacji sanitarnej na długości 780 mb, przebudowę wodociągu o średnicy 150 mm wraz z przyłączami na długości 780 mb oraz # budowę nowego oświetlenia w ul. Sienkiewicza na odcinku Misjonarska - Łukasiewicza |  |
|  | # 3. Przebudowa ul. Zduńskiej |  | # Zakres zadania obejmuje odcinek o dł. 260 mb, chodnik obustronny o powierzchni 780 m2, krawężnik o dł. 520 mb, budowę kanalizacji deszczowej o dł. 260 mb i średnicy 300 mm, renowację kanalizacji sanitarnej na dł. 260 mb oraz # budowę nowego oświetlenia ulicznego – retro. |  |
|  | # 4. Przebudowa ul. Kościuszki (od ulicy Tumskiej do Placu Obrońców Warszawy) |  | # Zakres rzeczowy obejmuje odcinek o dł. 530 mb, chodnik obustronny o powierzchni 4240 m2, krawężnik o dł. 1060 mb oraz budowę kanalizacji deszczowej o dł. 320 mb i średnicy 400 mm. |  |
|  | # 5. Przebudowa Placu Obrońców Warszawy i ul. Kolegialnej (na odcinku od ul. 1 – go Maja do ul. Misjonarskiej) |  | # Zakres rzeczowy obejmuje odcinek o dł. 555 mb, chodnik o powierzchni 2376 m2, krawężnik o dł. 1110 mb, budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 300 – 400 mm i dł. 280 mb, renowację kanalizacji sanitarnej na dł. 555 mb oraz # budowę nowego oświetlenia ul. Kolegialnej na odcinku ulic 1 – go Maja – Kilińskiego. |  |
|  | # 6. Przebudowa ul. Sienkiewicza (od ul. 1 – go Maja do ul. Misjonarskiej) wraz z ul. Misjonarską, Pl. Dąbrowskiego i ul. Warszawską |  | # Zakres rzeczowy obejmuje odcinek o dł. 1130 mb, chodnik o powierzchni 5150 m2, krawężnik o dł. 2260 mb, budowę kanalizacji deszczowej na dł. 1130 mb i średnicy 300 mm, renowację kanalizacji sanitarnej lub przebudowę w przypadku kolizji z budowaną kanalizacją deszczową na dł. 300 mb oraz przebudowę wodociągu o średnicy 150 – 110 mm na dł. 300 mb. |  |
|  | 7. Przebudowa ul. 1 – go Maja (od ul. Królewieckiej do ul. Kolegialnej) |  | Zakres rzeczowy obejmuje odcinek o dł. 430 mb, chodnik obustronny o powierzchni 2400 m2, krawężnik o dł. 860 mb, budowę kanalizacji deszczowej na dł. 430 mb i średnicy 500 – 800 mm, przebudowę wodociągu o średnicy 110 mm wraz z przyłączami, renowację kanalizacji sanitarnej na dł. 144 mb (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kolegialnej lub w przypadku kolizji z budowaną kanalizacją deszczową – konieczność budowy nowego kolektora sanitarnego) oraz # budowę nowego oświetlenia w ul. 1 – go Maja na odcinku Jachowicza – Kolegialna. |  |
|  | # Beneficjent końcowy : Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. |  |  |  |
|  | # Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Przebudowa i budowa zespołów budynków mieszk. – usług. przy ul. Sienkiewicza 25 |  | # Zakres działań obejmuje przebudowę i budowę obiektów o funkcji mieszk. – usług. oraz prace w zakresie infrastruktury technicznej : drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej. |  |
|  | 2. Przebudowa i budowa zespołów budynków mieszk. – usług. przy ul. Kolegialnej 17 |  | # Zakres prac obejmuje przebudowę i budowę obiektów o funkcji mieszk. – usług. oraz działania w zakresie infrastruktury technicznej : drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej. |  |
|  | # Cel : Wysoka jakość środowiska : wysoki standard zagospodarowania przestrzeni publicznych |  |  |  |
|  | 1. Budowa zespołu budynków mieszk. – usług. „Złoty Róg” przy ul. Kwiatka/ Sienkiewicza |  | Zakres działań dotyczy budowy nowych obiektów o funkcji mieszk. – usług. i, tym samym zagospodarowania przestrzeni publicznej w harmonii z zabytkowym otoczeniem oraz prace w zakresie infrastruktury technicznej : drogi, chodniki, parkingi, oświetlenie, przebudowa sieci wodno – kanalizacyjnej. |  |
|  | 2. Budowa zespołów budynków mieszk. – usług. przy ul. Kolegialnej 17a |  | ### Zakres działań dotyczy budowy nowych obiektów o funkcji mieszk. – usług. i, tym samym zagospodarowania przestrzeni publicznej w harmonii z zabytkowym otoczeniem. |  |
|  | ### Beneficjent końcowy : Agencja Rewitalizacji Starówki Sp. z o.o. |  |  |  |
|  | ### Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |
|  | 1. Kamienica przy Starym Rynku 9 |  | Kontynuacja działań związanych z przebudową i rozbudową istniejącego budynku frontowego. |  |
|  | 2. Kamienice przy Starym Rynku 10, 12 |  | # Kontynuacja działań związanych z przebudową, rozbudową i renowacją istniejących budynków i oficyn. |  |
|  | 3. Kamienica przy Starym Rynku 15 |  | Kontynuacja działań związanych z przebudową, rozbudową i renowacją istniejącego budynku. |  |
|  | Cel : Wysoka jakość środowiska : wysoki standard zagospodarowania przestrzeni publicznych |  |  |  |
|  | 1. Stary Rynek 5 |  | Zakres działań obejmuje budowę budynku biurowo – usługowego. |  |
|  | 2. ul. Synagogalna 9 |  | Zakres działań obejmuje budowę budynku biurowego. |  |
|  | 3. Pierzeja wschodnia ul. Bielskiej (dz. nr 755/16, 755/18, 755/20) |  | Zakres działań obejmuje budowę budynku biurowo – usługowego. |  |
|  | 4. Plac 13 – tu Straconych (dz. nr 1385/2) |  | Zakres działań obejmuje budowę budynku usługowo – biurowego. |  |
|  | 5. ul. Piekarska 5 oraz działki sąsiednie (nr 1386, 661/1, 661/2, 662, 663/1, 664/1) |  | Zakres działań obejmuje budowę budynków o funkcjach mieszkalnej, usługowej, handlowej. |  |
|  | 6. Brama Bielska (dz. nr 438, 439/1, 439/2, 715, 755/1, 755/2) |  | Zakres działań obejmuje budowę budynku usługowo – handlowego. |  |
| Beneficjent końcowy : Wodociągi Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |  |
| 1. Remont i adaptacja Wieży Ciśnień przy Pl. Dąbrowskiego |  | Zakres zadania obejmuje remont i adaptację obiektu. |  |  |
| Beneficjent końcowy : Aja Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. |  |  |  |  |
| Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |  |
| 1. Kapitalny remont budynku przy Starym Rynku 13 |  | Zadanie ma na celu uruchomienie ekskluzywnego hotelu. Planowane prace są związane z remontem kapitalnym kamienicy frontowej oraz zagospodarowaniem podwórza i wymianą jego nawierzchni. |  |  |
| Beneficjent końcowy : Polski Związek Filatelistów, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne |  |  |  |  |
| Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo – historyczne |  |  |  |  |
| 1. Remont i adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 13 |  | Zadanie ma na celu uratowanie przed zniszczeniem zabytkowego budynku pocztowego z przełomu XVII i XVIII w. Pierwszy etap działań obejmuje przeprowadzenie badań dokumentacyjno – historycznych budynku frontowego i zaplecza i opracowanie ich wyników oraz sporządzenie dokumentacji technicznej remontu i adaptacji obiektu z przeznaczeniem na Muzeum Historii Poczty i Mennictwa Mazowsza. Drugi etap działań dotyczy realizacji inwestycji. |  |  |
| Beneficjent końcowy : „BRAVO” Spółka z o.o. |  |  |  |  |
| Cel : Rozwój społeczny : rewitalizacja starego Płocka, dbałość o dziedzictwo kulturowo - historyczne |  |  |  |  |
| 1. Rozbudowa lub modernizacja dawnej łaźni żydowskiej przy ul. Sienkiewicza 36 |  | Zadanie ma na celu rozbudowę lub modernizację dawnej mykwy. |  |  |
| Beneficjent końcowy : Płockie Towarzystwo Wioślarskie |  |  |  |  |
| Cel : Wysoka jakość środowiska : wysoki standard zagospodarowania przestrzeni publicznych |  |  |  |  |
| 1. Remont i modernizacja siedziby Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego |  | Zakres zadania obejmuje przebudowę i modernizację zdekapitalizowanej siedziby PTW, towarzystwa o ponad 100 – letniej tradycji. |  |  |
| Beneficjent końcowy : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej lub organizacje pozarządowe |  |  |  |  |
| #### Cel : Rozwój społeczny : adekwatna do potrzeb pomoc społeczna |  |  |  |  |
| 1. Utworzenie sieci mieszkań chronionych dla różnych grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym |  | Zadanie ma na celu utworzenie mieszkań dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze, osób niepełnosprawnych, starszych małżeństw i starszych osób samotnych, bezdomnych realizujących indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Mieszkania chronione mają zapewnić warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i integrować ze społecznością lokalną. |  |  |
| 2. Utworzenie Klubu Seniora |  | Zadanie ma na celu organizację czasu wolnego osób starszych, ich aktywizację osób do udziału w życiu społecznym, wspieranie inicjatyw osób starszych i pomoc w samoorganizacji różnorodnych działań na rzecz własnego środowiska. |  |  |
| 3. Utworzenie rodzinnego domu pomocy społecznej dla osób starszych, przewlekle i somatycznie chorych |  | Zadanie ma na celu zapewnienie opieki osobom wymagającym z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności pomocy innych osób, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania |  |  |
| 4. Utworzenie punktu sanitarno – medycznego dla osób bezdomnych, pozostających w środowisku |  | Zadanie ma na celu zapewnienie osobom bezdomnym, pozostającym w środowisku, możliwości zadbania o higienę osobistą (łazienki z natryskami), zmianę odzieży (punkt wydawania odzieży) i pierwszej pomocy medycznej oraz krótkoterminowego noclegu dla osób bezdomnych (np. : dowożonych przez służby porządkowe). |  |  |