Informacja o stanie zaawansowania

prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym

Na Wieloletni Plan Inwestycyjny, w trakcie opracowywania, składać się będzie zbiór zadań inwestycyjnych w układzie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Z założenia jest on spoiwem łączącym wieloletnie planowanie zadaniowe z rocznym planowaniem budżetowych w zakresie inwestycji. Plan zawiera zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006- 2009, oraz zgłoszone do realizacji w okresie do 2013 roku. Ponadto zawiera dane w zakresie planu na rok bieżący (2005).

Za przewidywany, pierwszy okres obowiązywania tego planu przyjmuje się lata 2006- 2009.

Wieloletni Plan Inwestycyjny będzie zgodny z misją i kierunkami opracowanej we współpracy z „Forum dla Płocka” i UNDP Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka przyjętej  uchwałą Rady Miasta Nr 260/XIV/03 z 02.09.2003 roku. Strategia ta zakłada osiągnięcie „wysokiej jakości życia mieszkańców Płocka” przez realizację zrównoważonego rozwoju obejmującego następujące kierunki:

- rozwój społeczny,

- wysoką jakość środowiska,

- rozwój gospodarczy.

Zadania proponowane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym są spójne z celami szczegółowymi Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Plan przedstawia program inwestycyjny realizujący strategiczne cele rozwoju, w którym zawarta jest deklaracja kierunków działania i odniesienie kosztów inwestycji do zdolności płatniczych gminy. WPI jest głównym instrumentem koordynacji procesu realizacji inwestycji.

Plan jest przygotowywany na podstawie wniosków komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz wniosków  jednostek organizacyjnych gminy. Zawiera zestawienie inwestycji oraz remontów kapitalnych realizowanych w corocznych Budżetach Miasta zarówno przez Urząd Miasta jak i jednostki organizacyjne gminy. Plan nie zawiera zadań realizowanych ze środków  własnych jednostek gminy.

Pracami nad planem kieruje Komisja Koordynacyjna Wieloletnich Planów Inwestycyjnych. W trakcie drugiej połowy roku 2004 i w roku bieżącym odbyło się kilkanaście spotkań Komisji Koordynacyjnej  WPI, w  trakcie których były omawiane                 i dyskutowane sprawy przygotowywanego planu.  Na spotkaniach analizowano wydatki majątkowe w latach poprzednich, omawiano procedurę przygotowywania planu, realizację i zakres zaawansowania zadań inwestycyjnych kontynuowanych oraz nowe zadania inwestycyjne.

Obecnie trwają prace mające na celu określenie przewidywanych źródeł finansowania zgłoszonych zadań inwestycyjnych i skonfrontowanie zgłoszonych zadań z prognozą finansową Budżetu na najbliższe lata. Prowadzone są uzgodnienia we współpracy z Komisją Koordynacyjną WPI, Skarbnikiem Miasta i przedstawicielami Wydziałów i jednostek zgłaszających oraz realizujących zadania inwestycyjne.

W trakcie prac Komisja Koordynacyjna WPI analizowała sposób podziału wydatków majątkowych na poszczególne sfery działalności inwestycyjnej w poprzednich latach. Materiał na ten temat za lata 2002-2004 dla Komisji został przygotowany przez Wydział Skarbu i Budżetu. Sytuację w tym  zakresie przedstawia załącznik nr 1. W tym okresie zdecydowana większość wydatków na inwestycje została poniesiona na „Komunikację”.

Nakłady inwestycyjne na „Komunikację” stanowiły w latach: 2002- 54,86%, 2003- 60,42% i 2004-75,16% wydatków majątkowych. W ramach tej sfery realizowane były wydatki  związane z wydatkami na most i drogi dojazdowe,  które stanowiły: w 2002 roku- 33,56%, w  2003 roku- 48,33%  i w 2004 roku- 68,95% wydatków majątkowych. Nakłady związane z „Oświatą, Kulturą i Sportem” stanowiły w latach: 2002-2003: 27,78% i 19,99% wydatków majątkowych. W związku z realizacją „Programu 300 mieszkań” i budownictwa komunalnego wydatki na „Mieszkalnictwo”- w dwóch latach- 2003 i 2004 stanowiły ponad 11% wydatków majątkowych.

Wypracowany do tej pory wariant projektu WPI ( stan na 25.05.2005) przewiduje podział wydatów majątkowych na poszczególne sfery działań inwestycyjnych w sposób zgodny z załącznikiem nr 2.

Podział wydatków majątkowych na sfery inwestycyjne w projekcie WPI w latach planu: 2006-2009 przedstawia załączony wykres ( załącznik nr 3).

W projekcie planu przewiduje się, że największe wydatki będą ponoszone także na „Komunikację”. Szczególnie wysokie wydatki na „Komunikację” przewidziane zostały na 2005 rok ( około 60% wszystkich wydatków inwestycyjnych). Będą to wydatki głównie związane z Budową mostu przez rzekę Wisłę, drogami dojazdowymi, budową obwodnicy północnej, remontem mostu im. Legionów Marszałka J.Piłsudskiego przez rzekę Wisłę, budową, przebudową i modernizacją ulic ( w tym ul. Tumskiej) wraz z infrastrukturą oraz budową i modernizacją oświetlenia ulic.

Przewiduje się, że w kolejnych latach 2006- 2009 będą one  nieco mniejsze ale średnio w  latach planu (2006-2009) stanowić będą około 50% wszystkich wydatków majątkowych. Na lata kolejne- 2010-2013 zakłada się że wydatki na „Komunikację” będą stanowić ponad 50 % wydatków inwestycyjnych. Na okres objęty WPI przewidziane są: przebudowa ul. Sienkiewicza wraz z infrastrukturą- etap I, przebudowa ul. Sienkiewicza wraz z ul. Misjonarską, pl. Dąbrowskiego i ul. Warszawską wraz z  infrastrukturą, obwodnica północno- zachodnia miasta oraz w dalszym ciągu zadania: przebudowa ul. Wyszogrodzkiej na odcinku od ulicy Kilińskiego do granic miasta i  przebudowa ul. Otolińskiej.

Od lat czekały na realizację działania inwestycyjne w zakresie „Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej” gdzie planowane są duże nakłady majątkowe. Średnio w latach planu przewiduje się przeznaczyć na tę sferę ponad 32% wydatków majątkowych. Najwięcej środków planuje się wydać w 2008 roku.

Najważnieszymi inwestycjami zaplanowanymi do realizacji w tej sferze w latach planu są:

- Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Płocka w tym: rozbudowa oczyszczalni w  Maszewie, Radziwiu, budowa oczyszczalni ścieków Wschód, wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, rozdział kanalizacji ogólnospławnej               z budową oczyszczalni wód opadowych,

- Rozbudowa i zagospodarowanie kompleksu rekreacyjno- wypoczynkowego „Sobótka”,

- Umocnienie Skarpy Wiślanej na odcinku od Hotelu Starzyński do Katedry wraz                     z budową Amfiteatru,

- Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlu Borowiczki i Imielnica,

- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią oraz kanalizacji sanitarnej dla osiedla Góry i Ciechomice,

- Inwestycje w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

W 2008 roku największe nakłady będą poniesione na zadanie: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Płocka w tym: rozbudowa oczyszczalni          w  Maszewie, Radziwiu, budowa oczyszczalni ścieków Wschód, wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej, rozdział kanalizacji ogólnospławnej z budową oczyszczalni wód opadowych. Po zrealizowaniu w/ w programu w kolejnych latach (2010- 2013) wydatki w tej sferze prawdopodobnie będą niższe.

Kolejną pod względem wysokości nakładów w latach planu jest sfera: „Oświata, Kultura i Sport”. W latach planu wydatki w tej sferze będą stanowić ponad 11% wydatków na inwestycje. Największe wydatki na tę sferę planuje się w roku 2007 (14,58% wydatków majątkowych ogółem), a najmniejszy w 2008 ( 6,44% wydatków majątkowych ogółem).

Najważniejsze inwestycje planowane w tej sferze to:

- Rozbudowa i adaptacja obiektu przy ul. Tumskiej 8 na siedzibę Muzeum Mazowieckiego w Płocku,

- Remont i przebudowa zabytkowego skrzydła w Liceum Ogólnokształcącego im. St. Małachowskiego,

- Hala sportowo- widowiskowa,

- Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Jagiełły- prace budowlane i remontowe,

- Przebudowa boisk i urządzeń sportowych oraz budowa warsztatów szkolnych                      w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 przy ul. Padlewskiego 2,

- Przebudowa warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Technicznych przy ul.Kilińskiego 4.

W latach 2010-2013 przewiduje się, że wydatki związane z „Oświatą, Kulturą i Sportem” będą stanowić 4,75% wydatków majątkowych.

Wydatki jakie będą ponoszone na pozostałe sfery w latach 2006- 2009 będą następujące:  „Mieszkalnictwo”- powyżej 3%, „Zdrowie i Pomoc Społeczna”- około- 1,2%, „Administracja i Informatyzacja”- 0,7% oraz „Bezpieczeństwo”- 0,4% wydatków inwestycyjnych. W przypadku „Mieszkalnictwa” największe wydatki zaplanowane są w 2009 roku- około 7% wydatków majątowych, w przypadku „Zdrowia i Pomocy Społecznej”- w  2007 roku, a w „Administracji i Informatyzacji”- w 2009 roku.

Najważniejsze inwestycje  w  w / w sferach to:

„Mieszkalnictwo”

  - Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS,

  - Budowa mieszkań komunalnych,

- „Zdrowie i Pomoc Społeczna”:

  - Wyposażenie placówek ochrony zdrowia w aparaturę i sprzęt medyczny umożliwiajacy nowoczesną diagnostykę,

  - Przebudowa budynku Ośrodka Opiekuńczo- Wychowawczego przy ul. Mościckiego 27 w celu osiągnięcia standardu usług placówki interwencyjnej,

  - Szpital Miejski im. Św. Trójcy ul. Kościuszki 28 w Płocku- remont budynku

administracji,

- „Administracja i Informatyzacja”:

  - Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,

  - Wykupy nieruchomości do zasobu gminy,

- Bezpieczeństwo”:

  - Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej w Płocku w Radziwiu,

  - Budowa Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej na osiedlu Podolszyce Północ i Komisariat Policji na osiedlu Podolszyce Północ.

Znaczne wydatki w sferze „Mieszkalnicwo” na: Budowę mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS i Budowę mieszkań komunalnych przewiduje się także w latach 2010-2013.

Prace nad opracowaniem Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nadal trwają.

Obecnie koordynowane są zadania zgłoszone do WPI z innymi projektami dokumentów programowych miasta Płocka. Ponadto projekt WPI jest w trakcie konsultacji z mieszkańcami Płocka. W celu ustalenia faktycznych potrzeb inwestycyjnych przygotowano ankietę dla mieszkańców Płocka.  Po analizie wyników ankiety projekt WPI na lata 2006-2009 i 2010- 2013 zostanie przedstawiony Radzie Miasta Płocka do uchwalenia.