- II. Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi.

| Lp. | Zadanie | Termin realizacji wg POŚ | Realizatorzy | Koszt zadania (tys.zł) | Opis zadania, termin wykonania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1. | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmującego wszystkich mieszkańców (wariant I) lub systemu dwupojemnikowym (wariant II) w tym zakup pojemników/worków | 2004-2011 | ZGRP |  | Kontynuowana jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego, na terenie Miasta Płocka, selektywna zbiórka odpadów komunalnych z podziałem na zbiórkę makulatury, szkła oraz plastików i metali. | 390,27 | 281,79 | PFOŚiGW |
| 2. | Organizacja badań składu morfologicznego odpadów komunalnych | 2005 | Prezydent Miasta | 15,7 | W 2005 roku (kwiecień- czerwiec) przeprowadzono, przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ekologii Miast „OBREM”, badania ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Płocka z uwzględnieniem podziału zabudowy na blokową, kamieniczną i jednorodzinną. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano aktualną bazę informacji o stałych odpadach komunalnych z terenu Miasta Płocka. | - | 15,7 | MFOŚi GW |
| 3. | Organizacja zbiórki wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców | 2004-2011 | Wojewoda |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Prezydent Miasta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ZUOK Sp. z o.o. |  | W roku 2004 w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy ZUOK uruchomił działalność polegającą na przyjmowaniu pojazdów samochodowych wycofanych z eksploatacji i przekazanych do kasacji. W roku 2005 w związku z wprowadzeniem znowelizowanych uregulowań prawnych dotyczących złomowania pojazdów samochodowych tj. ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, ZUOK wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o wydanie stosownego pozwolenia w tym zakresie. Decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z dnia 05.09.2005 r. ZUOK uzyskał status Stacji Demontażu Pojazdów i pozwolenie na przyjmowanie pojazdów wycofanych w eksploatacji oraz na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zbierania, transportu i odzysku odpadów powstających w związku z prowadzeniem Stacji Demontażu Pojazdów |  |  |  |
| 4. | Organizacja zbiórki zużytych opon od mieszkańców | 2004-2011 | Prezydent Miasta ZGRP |  | Odstąpiono od zbiórki odpadów na rzecz kompleksowej usługi odbioru i transportu odpadów wielkogabarytowych z miejsca lokalizacji tych odpadów z terenu Miasta Płocka |  | 18,00 | PFOŚiGW |
| 5. | Modernizacja ZUOK w Kobiernikach: | 2004-2007 2004-2006 2005 2006-2007 2006 2007-2011 | ZUOK Sp. z o.o. | 49,66 25,59 8,06 | Wykonane zostały w latach 2004-2005 wymienione poniżej prace w tym zakresie na łączną kwotę 49.665 zł Są to następujące zadania wymienione w pkt. 2.1-2.8 - ulepszenie wózka widłowego – wykonanie szufli załadowczej, za kwotę 3,1tys. zł - wykonanie separatora do odzyskiwania frakcji lekkiej z odpadów komunalnych, zadanie w trakcie realizacji, wydatkowano dotychczas 1,7 tys. zł - modernizacja prasy hydraulicznej do prasowania surowców wtórnych za kwotę 20,7 tys. zł. Dostarczone do ZUOK przez przewoźników odpady wielkogabarytowe są w ZUOK demontowane. Odzyskuje się i zagospodarowuje surowce użyteczne (drewno, złom) pozostałości są składowane na kwaterach. Zadanie przewidziane na lata kolejne. Przewiduje się podjęcie nowego zadania inwestycyjnego: linia do produkcji reglanulatu tworzyw sztucznych z odpadów, ze środków własnych i pomocowych. Stacja Demontażu Pojazdów została uruchomiona na bazie posiadanych pomieszczeń w Kobiernikach. Wiązało się to z wydatkowaniem przez ZUOK w 2004 r. środków finansowych w wysokości 8.060 zł. na zakup części urządzeń niezbędnych dla prowadzenia działalności. Stacja Demontażu Pojazdów została doposażona w niezbędne narzędzia i urządzenia. Przyjmowane pojazdy dostarczane przez właścicieli zgodnie z unormowaniami prawnymi. Zatrudniono i przeszkolono dwóch pracowników do obsługi stacji. W roku 2005 przyjęto do kasacji 21 pojazdów w tym: 12 samochodów osobowych, 6 autobusów i 3 samochody ciężarowe. Przychód z tytułu przyjęcia wyniósł 5,5 tys. zł. Od lipca 2005 roku według norm przepisów ustawy z 20.01.2005 r. przyjmowanie pojazdów do 3,5 ton jest bezpłatne. W roku 2006 i kolejnych ZUOK przewiduje: - zakup podnośnika samochodowego, - zakup lawety w celu odbierania pojazdów do właścicieli pojazdów z miejsca ich zamieszkania, - wyposażenie stacji w stosowne oprogramowanie do prowadzenia ewidencji przyjętych pojazdów, wytworzonych odpadów i części przeznaczonych do ponownego użytku. Przeprowadzone kontrole pod kątem działania Stacji Demontażu Pojazdów przez WIOŚ w Warszawie nie wykazały nieprawidłowości i ujemnego oddziaływania na środowisko. W planach wieloletnich na lata 2010-2012 przewidywana jest budowa takiego zakładu jako 2-gi wariant, ze środków własnych i pomocowych. Decyzja zostanie podjęta w przyszłości po opracowaniu i wyborze wariantowej koncepcji składowania odpadów: budowa tradycyjnego składowiska bądź też utylizacja termiczna. Opracowanie koncepcji przewiduje się w okresie po roku 2007. |  |  | Środki własne |
|  | - usprawnienia na linii technologicznej |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - stacja demontażu odpadów wielkogabarytowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - wstępny przerób surowców z selektywnej zbiórki - uruchomienie stacji recyklingu pojazdów |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - budowa zakładu termicznej utylizacji odpadów wynikająca z przyszłych potrzeb w gospodarce odpadami |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 2004-2011 | Prezydent Miasta | 71,28 | W 2004 roku uprzątnięto 193 wysypiska śmieci – łącznie 1469 m3, w 2005 r. 181 wysypisk – łącznie 1250m3, m.in. z miejsc: ul. Tartaczna, Górka Sannicka , Kościelna, Krakówka, plac przy ul. Gromadzkiej, las przy ul. Zielonej, Chopina Jędrzejewo, Targowa, Mazowiecka, Grabówka, Graniczna, Traktowa, Parowa, Szpitalna, Jar Rzeki Rosicy i Brzeźnicy, teren byłej jednostki wojskowej, rowy przy ul. Bielskiej, Otolińskiej, Skarpa Płocka | 38,51 | 32,77 | BMP |
| 7. | Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami | 2004-2011 | Prezydent Miasta, ZGRP, RCEE, PGK SITA Sp. z o.o., ZUOK Kobierniki Sp. z o.o. |  | Od 2002 roku prowadzony jest dla uczniów placówek oświatowych z terenu miasta Płocka konkurs ekologiczny pod hasłem „Segreguj odpady”. Coroczny udział w akcji „Sprzątanie Świata”. | 34,61 | 17,74 | PFOŚiGW |
| 8. | Likwidacja filarków międzyokiennych wykonanych z eternitu znajdujących się w zasobach Mazowieckjiej Spółdzielni Mieszkaniowej | 2001-2011 | Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i pełnomocnicy Zarządu ds. Osiedli: Międzytorze, Podolszyce i Skarpa | 3 100,00 | 1. Likwidacje w 2004 roku – brak 2. Likwidacje w 2005 roku – 2872,59 m2 eternitu tj 36195 kg w budynkach: - Lachmana 4, 6, 14, 16 ,18, 20, 22 - Szarych Szeregów 1-3-5-7, 6, 9-11-13, 15-17-19-21 | - | 295,88 |  |
| 9. | Budowa Zakładu Odzysku Odpadów, w tym recyklingu odpadów tworzyw sztucznych | 2004-2007 | CS Recycling Sp. z o.o.ul. Otolińska 25 |  | Inwestor buduje taki zakład na terenie gm. Stara Biała |  |  |  |

- Koszt zadań na lata 2004-2007: 3 292,23 tys zł, w latach 2004-2005 wydatkowano łącznie: 1 125,27 tys zł.