### III. Program operacyjny dla pola: Hałas

| L.p | Zadanie | Termin realizacji wg POŚ | Realizatorzy | Koszt zadania w tys. zł | Opis zadania, termin wykonania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1 | Komputerowa baza danych instalacji posiadających pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska | 2004 - 2005 | Urząd Miasta |  | Obecnie nie ma już ustawowego wymogu uzyskiwania pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska. Oddział Ochrony Środowiska posiada pełne dane nt. decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu. |  |  |  |
| 2 | Opracowanie map akustycznych dla obszarów położonych wzdłuż dróg, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko | 2005 | Zarząd Dróg Powiatowych |  | Ustawowy termin opracowania map akustycznych to rok 2012. Od 2005r. Miasto Płock finansuje prowadzenie monitoringowych pomiarów hałasu komunikacyjnego w dwóch punktach. |  |  |  |
| 3 | Opracowanie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu przekracza dopuszczalną wartość | 2006 - 2007 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zarząd Dróg Wojewódzkich Zarządy Dróg |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa zabezpieczeń przed uciążliwościami akustycznymi np. osłon, ekranów akustycznych (budowa ekranu akustycznego przy budynku wielorodzinnym przy ul. Wyszogrodzkiej 161) | 2004 - 2007 | Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urząd Miasta Płocka |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Urząd Miasta Płocka | 3,93 | Wykonano ekspertyzę celowości budowy ekranów dźwiękochłonnych w rejonie budynku mieszkalnego przy ul. Wyszogrodzkiej 161, która wykazała brak uzasadnienia dla budowy tych ekranów | 3,93 |  | Budżet Miasta Płocka |
|  |  |  | zarządy dróg |  |  |  |  |  |
| 5 | Zwiększanie ilości izolacyjnych pasów zieleni wzdłuż dróg | 2004 - 2007 | Zarządy dróg | 300,00 | Do tej pory nie tworzono nowych pasów zieleni izolacyjnej. MZD utrzymaniem zieleni wysokiej zajmuje się dopiero od początku 2006r. |  |  |  |
| 6 | Modernizacja i remonty ulic na terenie miasta | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | 27.694,78 | W roku 2004 w ramach zadania obejmującego koordynację i nadzór MZD wykonał: odnowę nawierzchni jezdni ulicy Bielskiej na odcinku od Tysiąclecia do Kwiatka, odnowę chodników przy ulicach: Bielskiej (od Tysiąclecia do Kwiatka), Obrońców Westerplatte (od Jachowicza do Mickiewicza), Tysiąclecia (od Bielskiej do wjazdu na teren PPRM i od Spacerowej do Łukasiewicza), Jachowicza (od Obrońców Płocka 1920r. do Otolińskiej), budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Bielskiej, montaż 4 szt. wysięgników sygnalizacji świetlnej nad jezdnią na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej – Wyszogrodzka – Jana Pawła II, remont sygnalizacji świetlnej wraz z montażem wysięgników nad jezdnią na skrzyżowaniach ulic: Kilińskiego – Kolegialna i Kilińskiego - Sienkiewicza, obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych na ulicach: Nałkowskiej, Kościuszki, Pl. Obrońców Warszawy, Wyszogrodzka/Jana Pawła II (przy PKO), Jachowicza (na wys. Petropolu), Bielska/Kwiatka (po stronie ratusza), Miodowa (przy posesjach nr 3a, 5, 16, przy Domu Dziecka, przy skrzyżowaniu z Jaśminową), Mościckiego (przy ZSB i Domu Dziecka), Nowowiejskiego (przy posesji nr 3) w ramach programu likwidacji barier architektonicznych dla niepełnosprawnych. W roku 2005 w ramach zadania obejmującego koordynacje i nadzór MZD wykonał: oznakowanie kierunkowe dróg krajowych Nr 60 i 62 w granicach administracyjnych miasta. Wybudowano dwie zatoki autobusowe KM na Al. Piłsudskiego. Dokonano remontów nawierzchni chodników na ulicy Gałczyńskiego, Kościelna, Krakówka, Piłsudskiego, Sienkiewicza, Gwardii Ludowej, Obrońców Westerplatte, Otolińskiej, Kobylińskiego i Miodowej. Przeprowadzono remont nawierzchni jezdni na ulicach Gwardii Ludowej i Kobylińskiego oraz opracowano dokumentacje techniczną na remont ulicy Popłacińskiej. Ponadto wykonano remont ul. Koziej, remont nawierzchni ul. Honorowych Dawców Krwi i ul. Gintera, ułożono nawierzchnię z płyt drogowych na ul. Rolnej. | 2.280,78 | 6.033,00 | Budżet Miasta Płocka |
| 7 | Działania edukacyjne promujące transport zbiorowy i alternatywny (rowery) | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  | Zachęcania użytkowników samochodów do udziału w corocznej ogólnoświatowej akcji „Dzień bez samochodu” |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | szkoły |  |  |  |  |  |

- Koszt zadań na lata 2004-2007: 27 998,71 tys. zł, w latach 2004-2005 wydatkowano łącznie: 8 317,71 tys. zł

Inne zadania realizowane przez na rzecz ochrony środowiska – pole Hałas

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Opis zadania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 (w tys. zł) | 2005 (w tys. zł) |  |
| 1 | Revamping instalacji Ekstrakcji Aromatów | 2005 | PKN ORLEN S.A. | Dokonano zamiany chłodnic powietrznych na chłodnice wodne, dzięki czemu znacznie ograniczono uciążliwości hałasowe tego źródła. |  |  | PKN ORLEN S.A. |
| 2 | Reagowanie na skargi mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas | 2005 | Urząd Miasta Płocka | Wykonanie pomiarów natężenia hałasu powodowanego przez pub przy ul. Grodzkiej oraz warsztat ślusarski przy ul. Wyszogrodzkiej |  | 1,83 | MFOŚiGW |
| 3 | Budowa ulicy Śniadeckiego | 2001-2004 | Urząd Miasta Płocka | W ramach zadania wykonano utwardzoną nawierzchnię z kostki betonowej (1247m2), chodniki (790m2), trawniki (294m2), kanalizacja deszczowa Ø200 (37m). Termin wykonania: 09.07.2004r. | 298,21 | 0,00 | Budżet Miasta Płocka 2004 |
| 4 | Budowa pasażu łączącego ul. Lasockiego z ul. Jachowicza | 2003-2005 | Urząd Miasta Płocka | W ramach zadania wykonano nawierzchnię pasażu z kostki betonowej, obustronne ogrodzenie, oświetlenie i odwodnienie nawierzchni utwardzonej. Kanalizacja deszczowa Ø200 o łącznej długości 33m oraz odwodnienie liniowe ACO DRAIN o długości 6m. Termin wykonania: 20.06.2005r. | 22,81 | 203, 82 | Budżet Miasta Płocka |
| 5 | Budowa ul. Asnyka i Mechofera wraz z parkingiem | 2004-2006 | Urząd Miasta Płocka | Wykonano I–szy etap zadania tj. ulicę Asnyka na odcinku od ul. Norwida do ulicy Słowackiego – przebicie ( nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych ca. - 872 m2, chodniki ca. - 568 m2, kanalizacja deszczowa z rur PVC Ø 200 mm oraz oświetlenie ). W roku 2006 planowana jest realizacja II-go etapu zadania | 0,60 | 294,73 | Budżet Miasta Płocka |
| 6 | Budowa ulic: Obejście i Paśniki wraz z połączeniami z ul. Południową | Zakończenie inwestycji 2006 | Urząd Miasta Płocka | W ramach zadania przewidziano do wykonania: Etap I-szy – ulica Paśniki z połączeniem z ulicą Południową, Etap II-gi – ulica Obejście terminem realizacji 31.10.2006r. Rozliczenie zadania odbywać się będzie na podstawie kosztorysów powykonawczych zgodnych ze stanem zaawansowania robót. Do chwili obecnej zrealizowano na ul. Paśniki nawierzchnię z polbruku długości 427,5 mb. | 0,00 | 30,00 | Budżet Miasta Płocka 2005-2006 |
| 7 | Budowa infrastruktury technicznej i nawierzchni ulic: Torowej, Żabiej, Błotnej, Łąkowej i Jesiennej | Zakończenie inwestycji 2006 | Urząd Miasta Płocka | W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia sięgacza ulicy Jesiennej do torów PKP, kanalizacja deszczowa i oświetlenie. Termin zakończenia robót budowlano – montażowych został określony na 31.05.2006r. | 0,00 | 0,00 | Budżet Miasta Płocka 2005 i 2006 |
| 8 | Budowa ul. Macieszy na osiedlu Winiary | Zakończenie inwestycji 2006 | Urząd Miasta Płocka |  | 0,00 | 22,45 | Budżet Miasta Płocka 2005 i 2006 |

W latach 2004-2005 wydatkowano łącznie: 872,62 tys. zł