- Inne zadania

| L.p | Zadanie |  | Termin realizacji |  | Realizatorzy |  | Opis zadania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1. | Działania inwestycyjne i modernizacyjne na terenie ZUOK-u. |  |  |  | ZUOK Sp. z o.o. |  | - 1. Rozpoczęto w roku 2005 w grudniu zadanie inwestycyjne pn. budowa elektrowni biogazowej z wykorzystaniem powstającego na składowisku biogazu. Wykonano 3 studnie do próbnego badania składu metanu. - 2. Dokonano w roku 2005 modernizacji sieci kanalizacyjnych polegającej na wykonaniu separatora do oczyszczania wód opadowych z terenu Zakładu. |  | 6,28 9,73 | Środki własne |
| 2. | Przestrzeganie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Płocka. | 2004 - 2005 |  | Straż Miejska |  | Kontrole i lustracje dotyczące: - zanieczyszczanie, zaśmiecanie miejsc publicznych - utrzymanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości - zanieczyszczanie drogi publicznej - utrzymanie czystości i porządku na nieruchomościach - niszczenie, uszkadzanie roślinności - niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia W 2005 roku przeprowadzono 18131 kontroli, a w 2004 roku 11354. Przepisy określone w regulaminie egzekwowano poprzez zastosowanie pouczeń, mandatów karnych oraz kierowanie wniosków do Sądu Grodzkiego. |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 | Budowa węzła utylizacji osadów płynnych I Etap | 2005-2006 |  | PKN ORLEN S.A. |  | Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozpoczęto roboty branży technologicznej, wybrany został dostawca na system DCS i wirówki. Dalsze prace będą kontynuowane w 2006r. |  |  |  | Budżet Miasta Płocka |

  - W latach 2004-2005 wydatkowano łącznie : 16,01 tys.zł