### RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

### DLA MIASTA PŁOCKA ZA LATA 2004-2005

      - Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa i radzie powiatu lub radzie gminy.

  - Program ochrony środowiska dla miasta Płocka (opracowany jako program powiatowy i gminny) został przyjęty Uchwałą Nr 486/XXVI/04 Rady Miasta Płocka w dniu 25.05.2004r. Niniejszy raport jest więc wypełnieniem przez Prezydenta Miasta Płocka ustawowego obowiązku przedłożenia go Radzie Miasta Płocka.

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka jest sformułowany następująco:

Osiągnięcie trwałego rozwoju Płocka i zwiększenie atrakcyjności Miasta poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury

## Priorytety ekologiczne

Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie Płocka wymusiła wyznaczenie celów długo- , średnio i krótkoterminowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości (horyzont czasowy 2004 - 2007) do poprawy stanu środowiska na terenie Miasta i rozwiązania najistotniejszych kwestii związanych z tą dziedziną.

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych komponentów środowiska na terenie Miasta, uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie Płocka na lata 2004-2007 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych.

Kryteria o charakterze organizacyjnym

- zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji,

- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,

- zabezpieczenie środków na realizację lub o możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),

- efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia,

- znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,

- spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju gospodarczego miasta,

- wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny).

Kryteria o charakterze środowiskowym

- możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi,

- zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”,

- zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,

- skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem wymaganym przez prawo,

- skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia),

- wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),

- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych zadań 
z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Priorytety ekologiczne dla miasta Płocka

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące zadania priorytetowe dla miasta Płocka z zakresu ochrony środowiska:

P.I. Poprawa jakości wód powierzchniowych

P.II. Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi

P.III. Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

P.IV. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu poważnych awarii i klęsk żywiołowych

P.V. Poprawa jakości powietrza

P.VI. Edukacja ekologiczna mieszkańców

- oraz

- P.VII. Poprawa jakości gleb

- P.VIII. Ochrona przyrody i krajobrazu oraz odnowa Skarpy Płockiej

- P.IX. Promieniowanie niejonizujące

- W/w zadania ujęto w tabelach według komponentów środowiska, a koszt realizacji oraz wydatkowane środki podano w tysiącach złotych zaokrąglając do setek złotych.

- W programie ustalono, że najpilniejszym zadaniem jest poprawa jakości wód powierzchniowych. Chodziło tu o budowę oczyszczalni ścieków „Wschód” oraz modernizację oczyszczalni „Maszewo”, która nie spełnia obowiązujących norm w zakresie redukcji związków biogennych. Zadanie oczyszczalnia „Wschód” nie będzie realizowane, gdyż w opracowanym dla Wodociągów Płockich Sp. z o.o. w roku ubiegłym Studium wykonalności  wykazano, że jest to ekonomicznie nieuzasadnione. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta polegające na.:

- - modernizacji oczyszczalni w Maszewie oraz remoncie przepompowni ścieków przy ul. Jasnej,

- - budowie kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki, Parcele, Góry i Ciechomice,

- - rozdziale kanalizacji ogólnospławnej na sanitarna i deszczową w centrum miasta

- będą realizowane dopiero w latach 2006-2012.

- W niniejszym sprawozdaniu obejmującym lata 2004-2005 uwzględniono zadania według wymienionych wyżej dziedzin, realizowane przez Urząd Miasta Płocka oraz inne podmioty z terenu Płocka.

- Niniejszy raport opracowano w oparciu o dane Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz następujących Wydziałów Urzędu Miasta i jednostek:

- - Wydziału Inwestycji Miejskich,

- - Oddziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych,

- - Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej,

- - Wydziału Urbanistyki, Geodezji i Katastru,

- - Pełnomocnika ds. Przeprawy Mostowej,

- - Straży Miejskiej,

- - Miejskiego Zarządu Dróg,

- - Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- - Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej,

- - PKN „ORLEN” S.A.,

- - Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych,

- - Wodociągów Płockich Sp. z o.o.,

- - MSM i PSM L-W.

- Informuję, że zadania ujęte w Programie ochrony środowiska zostały określone na podstawie danych z roku 2002 i 2003, dlatego też występuje rozbieżność między programem a przyjętym w marcu br.  przez  Radę Miasta Płocka Wieloletnim Planem Inwestycyjnym dla miasta. W związku z powyższym Program zostanie tak zmodyfikowany, aby był spójny z WPI. Nastąpi to, zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, w 2008r. (aktualizacja Programu).

- Ponadto Urząd Miasta Płocka wdraża Zintegrowany System Zarządzania, w skład którego wchodzi System Zarządzania Środowiskowego odpowiadający wymaganiom normy ISO 14000:2005 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 761/2003 EMAS (Eco Management and Audit Scheme); wdrożenie w zakresie wymagań EMAS odbywa się w ramach międzynarodowego programu współfinansowanego ze środków unijnych.

- Dzięki sukcesywnym działaniom podejmowanym na rzecz ochrony środowiska i przyrody  w latach ubiegłych, opartym na zrównoważonym rozwoju, w przyszłości zostaną osiągnięte wymierne efekty ekologiczne, co znajdzie przełożenie w postaci poprawy jakości życia mieszkańców naszego miasta.