### V. Program operacyjny dla pola: Powietrze atmosferyczne

| L.p | Zadanie | Termin realizacji wg POŚ | Realizatorzy | Koszt zadania w tys. zł | Uszczegółowiony opis zadania, termin wykonania, osiągnięty efekt ekologiczny | Wydatkowane środki |  | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1 | Rozszerzenie i kontynuacja monitoringu powietrza | 2004 - 2007 | PSSE |  | Prowadzono badania następujących zanieczyszczeń CO2, NO2, fenol, HC, pył zawieszony R na 3 stacjach pomiarowych: - ul. Jasna 8 - ul. Piaska 5 - ul. Kolegialna Wyniki badań w roku 2005 i 2004 były na podobnym poziomie – nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów | b.d. | b.d. | Budżet państwa |
|  |  |  | WIOŚ |  | Prowadzono badania w ramach monitoringu województwa mazowieckiego na automatycznej stacji pomiarowej przy ul. M. Reja, gdzie mierzono poziom dopuszczalnego 24-godzinnego stężenia pyłu zawieszonego PM10. Zanotowano 40 przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego 50μg/m3 przy dopuszczalnej ilości przekroczeń 35 razy w ciągu roku. | b.d. | b.d | Budżet państwa |
|  |  |  | ORLEN | 477,45 | Prowadzenie pomiarów imisji zanieczyszczeń w 4 stacjach monitoringowych: - Pasaż Roguckiego Gimnazjum Nr 5 w zakresie HC, CO, SO2, NO2, BTX, - Otulina Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego Maszewo w zakresie HC, CO, SO2, NO2, H2S, O3, BTX, - Trzepowo w zakresie HC, CO, SO2, NO2, H2S, BTX, Realizacja tego zadania zapewnia bieżącą kontrolę stanu zanieczyszczeń powietrza wokół zakładu i możliwość szybkiego reagowania w razie zagrożenia. W roku 2005 zostały dotrzymane normy środowiskowe dla wszystkich mierzonych zanieczyszczeń. Monitoring będzie kontynuowany w następnych latach. | 225,46 | 251,99 | PKN ORLEN S.A. |
| 2 | Budowa II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę (zadanie pośrednio związane z ochroną powietrza) | 2004 - 2007 | Urząd Miasta Zarząd Dróg Wojewódzkich Zarząd Dróg Powiatowych Prywatni inwestorzy | 231.500,00 | Realizowana drogowa przeprawa mostowa usytuowana jest w południowo-wschodniej części Płocka, między dzielnicami Góry i Radziwie (na lewym brzegu Wisły) i Podolszyce (na prawym brzegu Wisły) , na 629,35 km Wisły. Wybudowany most wraz z realizowanym I Etapem dróg dojazdowych ( I i II odcinek) i projektowanym II Etapem dróg ( odcinek IV i V )docelowo stanowić będzie kluczowy element układu komunikacyjnego miasta Płocka. Kompleksowa realizacja inwestycji to budowa drogi dwujezdniowej, biorącej początek na skrzyżowaniu z ul. Wyszogrodzką, należącą do ciągu drogi krajowej nr 62 a kończącej się skrzyżowaniem z ul. Kutnowską w ciągu drogi krajowej nr 60 (długość łącznie z mostem 9 km.). Parametry techniczne wybudowanego mostu: - długość 1200m - szerokość całkowita 27,45m(pomost wspólny dla obu kierunków ruchu) w tym:▪ jezdnia 2x 7,0 m ▪ pas dzielący 5,27 m ▪ chodniki 2x 2,5 m Most składa się z dwóch części: nurtowej o długości 615 m i zalewowej o długości 585m (łącznie 1200) Część główna - nurtowa została zaprojektowana jako konstrukcja stalowa, podwieszona z dwoma pylonami o układzie want typu zmodyfikowanej harfy, umieszczonymi w pionowej płaszczyźnie środkowej mostu. Rozpiętości przęseł wynoszą: 60+60+375+60+60m Część zalewowa ( most dojazdowy ) - ma schemat statyczny belki ciągłej 10 przęsłowej o rozpiętości przęseł po 58,50 m. W przekroju poprzecznym składa się z dwóch dźwigarów stalowych o przekroju skrzynkowym, współpracujących z żelbetową płytą pomostu. Termin wykonania: 2002-2005r Efekt ekologiczny: po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia inwestycyjnego tj. oddania do użytkowania mostu i dróg dojazdowych a także północnej obwodnicy miasta nastąpi: – wyprowadzenie ruchu tranzytowego, w tym ruchu ciężarowego oraz ładunków niebezpiecznych poza centrum miasta , zminimalizuje to możliwość wystąpienia „poważnych” kolizji drogowych . – zmniejszenie uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń z poruszających się w centrum miasta pojazdów. - zmniejszenie uciążliwości związanych z emisją hałasu w centrum miasta | 98.775,56 | 56.700,69 | 1 Kontrakt Wojewódzki 2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 3 Budżet Miasta Płocka |
| 3 | Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej | 2004 - 2007 | Urząd Miasta Zarząd Dróg Wojewódzkich Zarząd Dróg Powiatowych Prywatni inwestorzy | 200.000,00 | Kompleksowa realizacja inwestycji budowy dróg dojazdowych obejmuję realizację dwóch etapów: Etap I obejmuje budowę: ● odcinek I: od km 9+ 760 do km 11+ 639 ( od ulicy Wyszogrodzkiej do mostu) o długości 1879m ● odcinek II: od km 12+839 do km 14+350 (od mostu do ulicy Dobrzykowskiej) o długości 1511 m Etap II obejmuje budowę: ●odcinek IV: od km 14+350 do km 18-851 ( od ulicy Dobrzykowskiej do węzła „Góry”) o długości 4501m ●odcinek V: od km 0+00 do km 1+282,32 ( druga jezdnia północna ulicy Wyszogrodzkiej do ulicy Granicznej do ulicy Armii Krajowej) Nowa przeprawa mostowa wraz drogami dojazdowymi w Płocku realizowana jest w ciągu dróg krajowych nr 60 i 62 , co umożliwi połączenie miejskiego sytemu komunikacyjnego Płocka z krajowym systemem drogowym poprzez włączenie w drogę nr 60 (kierunek : Kutno , Sierpc , Ciechanów) oraz w drogę nr 62 ( kierunki : Włocławek ,Warszawa). I Etap dróg dojazdowych: Realizacja I Etapu dróg dojazdowych stanowi kontynuację inwestycji Budowy II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami i jako inwestycja bezpośrednio i funkcjonalnie powiązaną z budową II przeprawy mostowej włączy wybudowany most do układu komunikacyjnego miasta Płocka. Zwiększy to dostępność komunikacyjną miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, odciąży jedyny funkcjonujący w Płocku most drogowo-kolejowy oraz poprawi jakość życia mieszkańców. Etap I inwestycji to realizacja dwóch odcinków dróg o łącznej długości 3,4 km, w tym na odcinku I wbudowanie estakady o długości 512,5m konstrukcji stalowej zespolonej ze współpracują żelbetową płytą mostu, budowę drogi dwujezdniowej i skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką, a na odcinku II budowa drogi dwujezdniowej, ronda o średnicy 45 m na skrzyżowaniu z ulicą Dobrzykowską oraz elementów towarzyszących, obejmujących budowę urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, budowę oświetlenia i zagospodarowanie zielenią. II Etap dróg dojazdowych: Realizacja II etapu dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku stanowi kontynuację budowy I etapu dróg do mostu i obejmuje budowę odcinka IV o długości 4,5 km oraz budowę ok 1,2 km odcinka drugiej jezdni ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku (odcinek V) Budowa IV odcinka swoim zakresem obejmuje budowę drogi o szerokości 7.0 m (2x 3,5m), budowę sygnalizacji świetlnej, ronda z ulicą Kutnowską, dróg lokalnych, budowę elementów bezpieczeństw i organizacji ruchu, system rowów ,przepustów i separatorów, budowę oświetlenia oraz zagospodarowanie zielenią. Na odcinku V docelowy przekrój ulicy 2x3 pasy ruchu. Na tym odcinku ulica Wyszogrodzka rozpoczynać się będzie skrzyżowaniem jednopoziomowym z ul. Graniczą dalej przebiegać w poziomie terenu i tworzyć ze zjazdami z II przeprawy mostowej skrzyżowanie z wyspą centralną o średnicy 35.0m Termin rzeczowej realizacji inwestycji: 2004-2007 Efekt ekologiczny przedstawia sie tak samo jak w przypadku budowy II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę. | 3.798,42 | 1.952,38 | 1. Kontrakt Wojewódzki 2. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego- Transport na lata 2004 – 2006 3. Budżet Miasta Płocka |
| 4 | Budowa obwodnicy północnej miasta | 2004 - 2007 | Urząd Miasta Zarząd Dróg Wojewódzkich Zarząd Dróg Powiatowych Prywatni inwestorzy | 24.000,00 | Realizacja północnej obwodnicy miasta Płocka to budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 60 od ul. Wyszogrodzkiej w Płocku do miejscowości Goślice w gminie Radzanowo. Przedmiotowa inwestycja realizowana jest przy współudziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie. Termin wykonania: 2004-2007 Efekt ekologiczny przedstawia się tak samo jak w przypadku budowy II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę. | 593,78 | 349,94 | 1. Budżet Miasta Płocka |
| 5 | Budowa ścieżek rowerowych | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  | Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej. Projektem objęta jest przebudowa ciągów komunikacyjnych celem ich przystosowania dla potrzeb ruchu rowerów a mianowicie: - ODCINEK I - ciąg komunikacyjny długości 1160 mb, zlokalizowany na wale p.powodziowym od skrzyżowania z mostem im. Legionów J. Piłsudskiego w kierunku zachodnim do Stoczni Rzecznej (dalszy odcinek w kierunku m. Soczewka wraz z kładką nad przesmykiem przy stoczni będzie przedmiotem odrębnego opracowania); - ODCINEK II - ciąg komunikacyjny długości 740 mb zlokalizowany na wale p.powodziowym od skrzyżowania z mostem im. Legionów J. Piłsudskiego w kierunku Popłacina (dalszy odcinek w kierunku m. Dobrzyków będzie przedmiotem odrębnego opracowania); - ODCINEK III - ciąg komunikacyjny długości 900 mb, od skrzyżowania z mostem im. Legionów J. Piłsudskiego w kierunku południowo - wschodnim do ogródków działkowych POD Nadwiślański (dalsze odcinki w kierunku m. Dobrzyków oraz w kierunku m. Łąck będą przedmiotem odrębnych opracowań). - ODCINEK IV - ul. Kawieckiego długości 1000 mb od skrzyżowania z mostem im. Legionów J. Piłsudskiego do przystani żeglarskiej (dalsze odcinki od przystani do ul. Norbertańskiej i odcinek wzdłuż linii brzegowej do ul. Grabówka a także odcinek w kierunku południowym, zlokalizowany wzdłuż mostu im. Legionów J. Piłsudskiego, w dolnej strefie konstrukcji kratowej będą przedmiotem odrębnych opracowań); - ODCINEK V - ul. Norbertańska długości 1500 mb od terenów ZOO w sąsiedztwie wiaduktu PKP przy ul. Mostowej do skrzyżowania z ul. Grabówka. |  |  |  |
| 6 | Baza danych dotycząca źródeł zorganizowanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeń do atmosfery | 2004 - 2005 | Urząd Miasta Starostwo Powiatowe w Płocku |  | Bazę danych dot. źródeł zanieczyszczeń prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego oraz WIOŚ, od których można pozyskać informacje o wielkości emisji zanieczyszczeń z poszczególnych zakładów. |  |  |  |
| 7 | Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz | 2004 - 2006 | Urząd Miasta | 11,71 | Wykonano I etap „Opracowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz” tj. Projekt założeń do w/w opracowania. |  | 11,71 | Budżet Miasta Płocka |
| 8 | Modernizacja kotłowni węglowych będących w gestii miasta oraz likwidacja indywidualnych pieców na paliwo stałe | 2004 – 2007 | Urząd Miasta | 29, 51 21,78 9,98 64,92 125,00 100,00 | Szkoła Podstawowa nr 5 – dostawa i montaż zbiornika gazu płynnego, montaż instalacji gazowej i podłączenie urządzeń kuchennych. Demontaż trzonów kuchennych na paliwo stałe – realizacja zadania 08.09.2004 Szkoła Podstawowa nr 17 – wykonanie przyłącza gazowego, wykonanie instalacji gazowej dla potrzeb kuchni, podłączenie urządzeń kuchennych. Demontaż trzonów kuchennych na paliwo stałe – realizacja zad.10-11. 2004 Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 – podłączenie urządzeń kuchennych do instalacji gazowej. Eliminacja trzonu kuchennego na paliwo stałe. Realizacja- wrzesień 2004 Budynek mieszkalny przy ul. Kwiatka 14 – montaż kotłowni ekologicznej (paliwo – olej opałowy), likwidacja indywidualnych pieców na paliwo stałe. Realizacja – 10-11. 2004 Budynek mieszkalny przy ul. Bukowej 40 – montaż kotłowni gazowej, likwidacja indywidualnych pieców na paliwo stałe, realizacja 11-12.2004 Budynek mieszkalny przy ul. Kwiatka 55 – montaż kotłowni ekologicznej na gaz ziemny, likwidacja indywidualnych pieców na paliwo stałe, realizacja 11-12. 2004 | 29,51 21,78 9,98 64,92 125,00 100,00 |  | Budżet Miasta Płocka |
| 9 | Zmiana struktury grzewczej poszczególnych osiedli | 2004 - 2007 | Urzędy Miast i Gmin, inwestorzy prywatni, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa ciepłownicze |  |  |  |  |  |
| 10 | Modernizacja ciepłociągów | 2004 - 2007 | Urząd Miasta, przedsiębiorstwa ciepłownicze, spółdzielnie mieszkaniowe |  | Brak danych – Fortum Płock Sp. z oo nie udzielił informacji |  |  |  |
| 11 | Doposażenie stacji diagnostycznych w zakresie przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar emisji gazów silnikowych | 2004 -2006 | właściciele stacji |  |  |  |  |  |
| 12 | Budowa nitki C w ramach rozbudowy miejskiej sieci c.o. | 2004 - 2006 | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | przedsiębiorstwa ciepłownicze |  | Zadanie obejmujące budowę ciepłociągu od PKN ORLEN S.A. do os. Podolszyce Północne zakończono w 2005r. | b.d. | b.d. |  |
|  |  |  | spółdzielnie mieszkaniowe |  |  |  |  |  |
| 13 | Kontrola pojazdów pod kątem dotrzymania wymaganych poziomów stężeń zanieczyszczeń w spalinach | 2004 - 2007 | Straż Miejska, Policja |  |  |  |  |  |

Koszt zadań na lata 2004-2007: 456 340,35 tys. zł, w latach 2004-2005 wydatkowano łącznie: 163 011,12 tys. zł.