- VII. Program operacyjny na lata 2004 – 2007 dla pola: Gleby

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Koszt zadania | Opis zadania, termin wykonania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki w tys. zł |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1 | Aktualizacja i poszerzenie tematyki map glebowych o stopień zanieczyszczenia, sposoby nawożenia i wapnowania oraz przeciwdziałanie erozji | 2004 - 2007 | Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza | 300,00 | Mapy glebowe nie były aktualizowane o stopień zanieczyszczenia, gdyż brak jest uregulowań prawnych w tym zakresie. Na indywidualne zlecenia rolników i na ich koszt wykonywane są badania gleb oraz wydawane zalecenia co do sposbów nawożenia. |  |  |  |
| 2 | Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego. | 2004 - 2007 | Urząd Miasta we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego | 30,00 | W 2005r. przeprowadzono 3 szkolenia dotyczące wdrażania Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej środki będące w gestii ODR |  |  |  |
| 3 | Przeciwdziałanie degradacji chemicznej i mechanicznej gleb | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | 400,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | podmioty oddziałujące na środowisko |  | Ograniczenie zasięgu rozlewisk wolnych węglowodorów, kompleksowe rozpoznanie środowiska gruntowo - wodnego (monitoring) i likwidacja rozlewisk wolnych węglowodorów na terenie PKN ORLEN S.A. W latach 2004 - 2005r. prowadzono monitoring I i II czwartorzędowego poziomu wód podziemnych oraz wód powierzchniowych w oparciu o sieć piezometrów oraz studni, razem 152 otworów i punktów pomiarowych. W latach 2004 - 2005 prowadzono intensywne prace w zakresie sczerpywania produktów naftowych z plam występujących na terenie Zakładu. Prowadzony już od szeregu lat monitoring wskazuje, że zanieczyszczenie nie przemieszcza się poza teren, do którego Spółka posiada tytuł prawny i systematycznie obniżają się ich stężenia. Ponadto przeprowadzane w 2004 i 2005 roku badania II czwartorzędowego poziomu wód podziemnych nie wykazały zanieczyszczenia węglowodorami. |  |  | PKN ORLEN S.A. |
| 4 | Ograniczenie przeznaczania gleb cennych rolniczo na cele nierolnicze i nieleśne | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  |  |  |  |  |
| 5 | Przeznaczanie gleb zdegradowanych do zalesiania lub rekultywacji w kierunku rekreacyjnym | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | 100,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | inwestorzy |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi | 2004 - 2007 | Prezydent Miasta | 50,00 |  |  |  |  |
| 7 | Coroczna aktualizacja rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów gleby lub ziemi | 2004 -2007 | Prezydent Miasta | 20,00 | PKN ORLEN S.A. Zgłosił do rejestru tereny, na których stwierdzono przekroczenia standardów jakości gleby |  |  |  |

Inne zadania realizowane na rzecz ochrony środowiska – pole gleby

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Opis zadania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 (w tys. zł) | 2005 (w tys. zł) |  |
| 1 | Wyposażanie gospodarstw rolnych z produkcją zwierzęcą w płyty obornikowe wraz ze zbiornikiem na gnojówkę | 2004-2007 | Rolnicy indywidualni | W 2004r. wykonano w gospodarstwach na terenie miasta 11 płyt. W 2005r. złożono 30 wniosków do ARiMR celem uzyskania dotacji na dostosowanie gospodarstw rolnych do standardów unijnych. Urząd Miasta Płocka pomagał rolnikom w prawidłowym wypełnianiu wniosków. |  |  | WFOŚiGW |