### VIII. Program operacyjny dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu oraz ochrona Skarpy Płockiej

| L.p | Zadanie | Termin realizacji | Realizatorzy | Opis zadania, termin wykonania, efekty działań i uwagi | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1 | Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony starodrzewia i cennych obiektów przyrodniczych | 2004 - 2007 | Urząd Miasta Płocka | W związku z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć Oddział Ochrony Środowiska ściśle współpracuje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków zasięgając jego opinii. |  |  |  |
|  |  |  | Wojewódzki Konserwator Przyrody |  |  |  |  |
|  |  |  | Wojewódzki Konser-wator Zabytków |  |  |  |  |
| 2 | Promocja walorów przyrodniczych Miasta | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  | RCEE |  |  |  |  |
|  |  |  | szkoły, |  |  |  |  |
|  |  |  | media, |  |  |  |  |
|  |  |  | organizacje turystyczne |  |  |  |  |
| 3 | Budowa przejść dla zwierząt nad i pod trasami komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych | 2004 - 2007 | przedsiębiorstwa robót drogowych | Dokumentacja projektowa budowy dróg dojazdowych do nowego mostu nie przewiduje budowy przejść dla zwierząt nad i pod trasami komunikacyjnymi. Po prawej stronie miasta od mostu do skarpy, trasa przebiega na estakadzie pod którą zwierzyna może się przemieszczać. Na całej długości trasy (zwłaszcza po lewej stronie rzeki) w miejscach skrzyżowania nasypu z rowami odwadniającymi wybudowane będą przepusty które również umożliwią przejście zwierząt pod trasą. |  |  |  |
| 4 | Wytypowanie obiektów przyrodniczych do utworzenia użytków ekologicznych, pomników przyrody i stanowisk dokumentacyjnych | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | Na wniosek Stowarzyszenia Historyczno-Ekologicznego wytypowano do objęcia ochroną w formie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru „Pisencja”. Uchwala Rady Miasta w tej sprawie ( z ubiegłego roku) nie została jednak przedłożona na sesji. |  |  |  |
| 5 | Urządzanie, utrzymywanie i ochrona istniejącej zieleni urządzonej | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | W latach 2004 i 2005 wykonano następujące prace z przedmiotowego zakresu : nasadzenia kwiatów jednorocznych oraz ich pielęgnacja (odchwaszczanie, podlewanie i nawożenie), konserwacja terenów zieleni w tym Skarpy Wiślanej, koszenia trawników, pielęgnacja drzewostanu (korekta koron, cięcia sanitarne), skupin krzewów i żywopłotów (przycinanie, odchwaszczanie, ochrona chemiczna – walka z chorobami i szkodnikami), wykonanie nasadzeń uzupełniających drzew i krzewów oraz zakładanie nowych i renowacja starych trawników. | 992,52 | 1034,73 | Budżet Miasta Płocka Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 6 | Waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych | 2005 | Urząd Miasta | Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą podczas opracowywania dokumentacji do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację I i II odcinka dróg dojazdowych do mostu przebiegających przez Obszar Natura 2000 |  |  |  |
| 7 | Ochrona obszarów cennych przyrodniczo | 2004 - 2007 | Urząd Miasta |  |  |  |  |
|  |  |  | Wojewoda Mazowiecki |  |  |  |  |
| 8 | Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesująco przyrodniczo miasta | 2004 - 2007 | Urząd Miasta, |  |  |  |  |
|  |  |  | RCEE, |  |  |  |  |
|  |  |  | organizacje turystyczne |  |  |  |  |
| 9 | Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | Kontrolę przestrzegania przepisów prowadzi się na bieżąco |  |  |  |
| 10 | Nasadzenia nowych drzew i krzewów | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | W roku 2004 posadzono łącznie 10.040 szt. krzewów oraz 329 szt. drzew na następujących obiektach: pasy drogowe ulic: Wiśniewskiego, Czwartaków, Źródlana, Armii Krajowej, Jana Pawła II, Okrzei, Bielska, Grodzka, Wyszogrodzka -środkowy pas Jachowicza, Obrońców Westerplatte, Plac na Cholerce, Plac Obrońców Warszawy, Stary Rynek oraz na Skarpie Wiślanej ( 7417 szt. krzewów), W roku 2005 posadzono łącznie: 2.821 szt. krzewów oraz 55 szt. drzew . nasadzenia wykonano na: ul. Gajowej, Jana Pawła II, Armii Krajowej, Źródlanej, Czwartaków, Wiśniewskiego, Dobrzyńskiej , na zieleńcu przy ul. Osiedlowej i Semestralnej, na Starym Rynku , w ZOO i przy „Św. Krwi” | 137,29 | 32,43 | Budżet Miasta Płocka Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 11 | Utrzymanie i poprawa infrastruktury na terenach zieleni miejskiej | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | W 2004 r. dokonano następujących zakupów uzupełniających: - ławki parkowe: żeliwne -6 szt. betonowo-drew. - 35 szt - śmietniczki uliczne bet.drew.-70 szt. i 50 szt. wkładów - pojemniki na piasek i sól – 40 szt. Ponadto: -wyremontowano 179 szt. śmietniczek ulicznych na słupkach stalowych typu „Kacper” - dokonano naprawy betonowo-drewnianych ławek i śmietniczek zlokalizowanych na terenie miasta Płocka, -rozstawiono na terenie Parku Północnego 30 szt. śmietniczek betonowo -drewnianych, -dokonano na bieżąco drobnych napraw ławek i koszy ulicznych na odpady. W 2005 r. dokonano następujących zakupów: - pojemniki na psie odchody w ilości 12 szt. - betonowo-drewniane ławki -40 szt. i śmietniczki – 29 szt - kosze uliczne na odpady typ „Kacper” - szt. 60 - urządzenia zabawowe (plac zabaw przy ul. Kochanowskiego). Ponadto: - naprawiono i pomalowano 9 szt. ławek i 10 szt. śmietniczek zdemontowanych z ul. Tumskiej, - wykonano 2 komplety siedzisk na Promenadzie II na Skarpie, - wyremontowano 298 szt. koszy ulicznych na odpady typu „Kacper”, - zamontowano pojemniki na psie odchody w ilości 12 szt. | 22,89 27,27 24,40 16,36 7,85 1,03 | 4,08 29,55 13,73 29,28 0,71 3,73 27,24 2,25 | Budżet Miasta Płocka |
| 12 | Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Płockiej w granicach miasta | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | - Podejmowanie bieżących działań mających na celu zachowanie stateczności Skarpy Wiślanej w Płocku - Wymiana nawierzchni alejek spacerowych wraz z regulacją spływu wód opadowych na terenie parku „Za Tumem” - Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy Wiślanej od Jaru Abisynia do Domu Technika | 219,06 976,22 |  | Budżet Miasta Płocka MFOŚiGW, PFOŚiGW |
|  |  |  | ośrodki naukowe |  |  |  |  |
| 13 | Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną | 2004 - 2007 | Urząd Miasta | W 2004 r. zostały wykonane melioracje agrotechniczne na pow. 0,72 ha, czyszczenie wczesne na pow. 0,30 ha. Ponadto przeprowadzono cięcia przedrębne i sanitarne w lasach. Jesienią przygotowano glebę pod zalesienia, odnowienia, podsadzenia na pow. 2,70 ha. Wiosną 2005 r. w celu poprawienia kondycji biologicznej lasów wykonano odnowienia terenów leśnych na pow. 1,80 ha (15300 szt sadzonek), podsadzenia na pow. 0,80 ha (4800 szt sadzonek), zalesienia na pow. 0,10 ha (800 szt sadzonek). Prowadzono pielęgnację lasu na pow. 2,70 ha. | 8, 91 8,76 |  | Budżet Miasta Płocka |
| 14 | Utrzymanie zieleni osiedlowej będącej w zasobach Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej wraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń na obszarze 17 ha | 2004 - 2007 | Zarząd Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej | - wykonanie 2 razy w sezonie letnim cięcia trawy na osiedlach - wykonanie 2 razy w sezonie wiosenno-letnim przycięcia żywopłotów na osiedlach - wykonanie trzeciego pokosu trawy na terenie osiedli - wykonanie terenów pod inwestycje - chirurgiczna korekta drzew - nasadzenia żywopłotów | 28,80 15,00 14,32 61,00 13,80 6,46 | 39,40 17,00 19,70 5,50 9,38 2,90 | Środki własne |
|  |  |  | Pełnomocnicy Zarządu ds. Osiedla Międzytorze, ds. Osiedla Podolszyce, ds. Osiedla Skarpa |  |  |  |  |
| 15 | Aleja Spacerowa (ze ścieżką rowerową) | 2001-2005 | Urząd Miasta Płocka | W ramach zadania przebudowano nawierzchnię ciągu pieszego i rowerowego Alei od ul. Tysiąclecia do ul. Kobylińskiego. Ponadto wykonano drenaż liniowy, enklawy wypoczynkowe oraz liczne nasadzenia. Wykonano: ścieżki rowerowe asfaltowe (750m2), chodnik z kostki betonowej (1500m2), odwodnienie nawierzchni w formie drenażu liniowego i studni chłonnych (300m). Termin wykonania: nawierzchnia 22.12.04r., nasadzenia 14.09.05r. | 357,42 | 208,63 | Budżet Miasta Płocka |
| 16 | Opracowanie i wdrożenie programu ochrony kasztanowca białego | 2004 - 2007 | Urząd Miasta, | W roku 2004 regularnie wygrabiano liście z pod drzew kasztanowców znajdującymi się w pasie drogowym ul. Kilińskiego, na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej, na Placu Obrońców Warszawy oraz na Tumach – za Katedrą. Celem wygrabiania liści jest zmniejszenie populacji szrotówka kasztanowcowiaczka żerującego na kasztanowcach białych Ponadto poddano zabiegom mikroiniekcji 57 szt. kasztanowców na Cmentarzu Garnizonowym oraz przy ul. Kilińskiego. Zabiegi miały na celu ochroną kasztanowców przed w/w szkodnikiem. W 2005 roku regularnie wygrabiano liści z pod drzew kasztanowców znajdującymi się w pasie drogowym ul. Kilińskiego, na Cmentarzu Garnizonowym przy ul. Norbertańskiej, na Placu Obrońców Warszawy oraz na Tumach – za Katedrą. Ponadto wykonano iniekcje do pni kasztanowców na 70 szt. kasztanowców oraz wykonano lepowanie na 74 szt. kasztanowców za kwotę 4.161,20 zł | 14,89 | 20,57 | Budżet Miasta Płocka MFOŚiGW |
|  |  |  | placówki naukowo - badawcze |  |  |  |  |

W latach 2004-2005 wydatkowano łącznie: 3 535,06 tys. zł.

Inne zadania dotyczące poprawy stanu środowiska dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu oraz ochrona Skarpy Płockiej

| L.p | Zadanie | Termin realizacji |  |  | Realizatorzy | Opis zadania, osiągnięty efekt ekologiczny | Wydatkowane środki |  | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2004 | 2005 |  |
| 1 | Nasadzenia na terenach PSML - : - drzewa ozdobne 12 szt., - krzewy oglaste 32 szt., - krzewy ozdobne 666 szt., - krzewy żywopłotowe 9 800 sz., - róże rabatowe 20 szt. | 2004 |  | Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa |  | Zwiększenie potencjału produkcji tlenu | 11,85 |  | Środki własne |
| 2 | Nasadzenia na terenach PSML -W: - drzewa ozdobne 109 szt., - krzewy iglaste 53 szt., - krzewy ozdobne 1 517 szt., - krzewy żywopłotowe 8 375 szt., - róże rabatowe 30 szt., - róże pienne 17 szt. | 2005 | Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa |  |  | Zwiększenie potencjału produkcji tlenu |  | 23,88 | Środki własne |
| 3 | Współpraca z Radą Programu Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce | Od 1999 | PKN ORLEN S.A. |  |  | Bytowanie samca sokoła wędrownego w pobliżu kompleksu produkcyjnego ORLENU w Płocku (i okolicy) stwierdzono po raz pierwszy w roku 1986. Ponieważ obecność ptaka obserwowano w kolejnych latach Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. już w 1999 r. przyłączył się do odbudowy krajowej populacji sokoła wędrownego na drodze osiedlania ptaków w środowisku stwarzającym dogodne warunki ich egzystencji. Rozpoczął wówczas współpracę z Radą Programu „Restytucji Sokoła Wędrownego w Polsce” - od 2002r. „Stowarzyszeniem na Rzecz Dzikich Zwierząt SOKÓŁ”, reprezentowanym przez Pana Sławomira Sielickiego.Program rady został zatwierdzony przez MOŚZNiL. Jednym z celów Stowarzyszenia jest konsolidacja prac związanych z restytucją sokoła, a także rozwinięcie monitoringu na terenie kraju i wspomaganie rozwoju dzikiej populacji poprzez instalowanie dla ptaków sztucznych gniazd. Jest to jeden z niewielu programów tego typu realizowanych w Polsce. Opiera się on przede wszystkim na pracy społecznej jego uczestników, w tym sokolników, ze wszystkich ośrodków hodowli sokoła wędrownego w Polsce, ornitologów myśliwych, leśników, przedstawicieli administracji państwowej, pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz licznych instytucji. Popierając przyjęte przez Stowarzyszenie cele w ramach ich realizacji, i współpracy w roku 1999 w PKN ORLEN S.A. umieszczono dwie budki lęgowe na wysokich kominach: Zakładowej Elektrociepłowni i instalacji Clausa. Od tego czasu bardzo często obserwowano obecność ptaków w ich pobliżu, a w lutym 2001 roku stwierdzono, że para sokołów wędrownych ostatecznie zaakceptowała i zamieszkała w budce zainstalowanej na kominie Elektrociepłowni ORLENU w Płocku. Pierwszy lęg ptaków odnotowano w maju 2002. W roku 2003 para Sokołów wydała na świat trzy młode, dwie samiczki i samca, w 2004r. cztery samce (w budce lęgowej na kominie Elektrociepłowni), a w 2005 parkę (na kominie Clausa). Wszystkie wyklute w ORLENIE pisklęta sokoła wędrownego zostały zaobrączkowane żółtymi obrączkami ornitologicznymi i niebieskimi obrączkami obserwacyjnymi. | 5,00 | 5,00 | Środki własne |
|  |  |  |  |  |  | Bytowanie sokołów w obrębie naszej firmy podlega całorocznej obserwacji polegającej na przeglądzie budek lęgowych, sporządzeniu dokumentacji filmowej i fotograficznej gniazdującego sokoła wędrownego oraz obrączkowaniu piskląt w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem. I tak w roku 2005 po okresie lęgowym obydwie budki lęgowe zostały zakonserwowane drewnochronem oraz wymieniono w nich podłoże. |  |  |  |
| 4 | Przygotowanie planu i wykonanie I etapu nasadzania drzew i krzewów w otoczeniu Zakładu | 2005 |  |  | PKN ORLEN S.A. | W 2005 roku przygotowano „Projekt nasadzeń” określający ilości nasadzeń, gatunki drzew i tereny, na których zostaną wykonane nasadzenia. Jesienią 2005 roku w ramach akcji promocyjnej pracownicy zakładu produkcyjnego PKN ORLEN S.A. wykonali ok. 100 nasadzeń drzew wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Pozostałe nasadzenia ok. 1220 drzew liściastych i iglastych wykonała wybrana w drodze przetargu specjalistyczna firma. |  |  | Środki własne |

W latach 2004-2005 wydatkowano łącznie 45,73 tys. zł.