ANALIZA   PARTNERSTWA   PUBLICZNO – PRYWATNEGO

W   WODOCIĄGACH PŁOCKICH SPÓŁKA Z O. O. 

/ Przebieg postępowania i działania realizowane  w zakresie wyboru Operatora/


Rada Miasta Płocka  Uchwałą Nr 699/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku,  udzieliła akceptacji dla sposobu zarządzania systemem wodno  -  kanalizacyjnym, opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska. Powyższe stworzyło możliwości dla uruchomienia procedury wdrożenia  systemu wodno  -  kanalizacyjnego opartego na partnerstwie publiczno – prywatnym.  Przyjęte istotne  dla systemu rozwiązania instytucjonalne, dyskutowane na etapie opracowania cytowanej uchwały Rady Miasta przedstawione zostały  następująco:

Kompleksowa usługa polegająca na zbiorowym zaopatrzeniu miasta w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków obejmująca również usługi towarzyszące realizowana będzie przez Operatora dzierżawiącego odpłatnie od Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - spółki majątkowej,  w całości infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną. Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - spółka majątkowa będą realizowały prawa właścicielskie w stosunku do całej wskazanej infrastruktury. Powierzenie realizacji powyższego zadania,  stanowiącego zadanie własne Miasta nastąpi w drodze stosownej umowy. Miasto zachowa kontrolę nad realizacją wskazanego zadania własnego przez Operatora  poprzez wprowadzenie stosownych zapisów w umowie zawartej z Operatorem oraz poprzez realizację postanowień ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 roku,  w zakresie zatwierdzania taryf za  zbiorowe odprowadzenie wody i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Realizacja przez Operatora zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ich oczyszczania uwarunkowana będzie utrzymaniem ciągłości i określonej jakości 

 / standardów/ świadczonych  usług.

Podjęcie czynności prowadzących do zmiany sposobu zarządzania systemem wodno - kanalizacyjnym wymagało określenia uwarunkowań instytucjonalnych. W czasie przystąpienia do ich realizacji tj. w czerwcu 2005 roku,  nie funkcjonowały przepisy prawne regulujące w zakresie partnerstwa publiczno -  prywatnego.  Ustawa z dnia 28 lipca 2005 roku o partnerstwie publiczno – prywatnym do chwili obecnej nie daje możliwości praktycznego zastosowania jej rozwiązań. Powyższe uwarunkowane jest wydaniem dwóch aktów prawnych.  Zgodnie z art 11. ustawy , przed podjęciem decyzji o realizacji określonego przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego konieczne jest sporządzenie analizy przedsięwzięcia oraz określenie ryzyk związanych z  realizacją przedsięwzięcia. Niezbędne elementy analizy określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw gospodarki. Rodzaje ryzyk związanych z realizacją przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego ich podział,  wpływ na poziom długu publicznego oraz deficytu sektora finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego  oraz Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Wskazane akty prawne nie zostały do chwili obecnej wydane , co  uniemożliwiło  praktyczne stosowanie ustawy. Wobec  powyższego do wyboru Operatora  zastosowano  przepisy  Ustawy o gospodarce komunalnej oraz Ustawy prawo zamówień publicznych z odpowiednim zastosowaniem Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Mając na uwadze faktyczne trudności nie pozwalające z góry określić szczegółowych cech zamawianych usług w taki sposób aby umożliwiły  wybór najkorzystniejszej oferty określono jako właściwy  tryb udzielenia zamówienia – negocjacje z ogłoszeniem. 

Przedstawione powyżej ustalenia pozwoliły na realizację procedury prowadzącej do zmiany sposobu zarządzania systemem wodno -  kanalizacyjnym, opartego na partnerskiej współpracy z podmiotem działającym jako spółka operatorska.  W okresie od czerwca 2005 roku do czerwca 2006 roku zrealizowane zostały następujące czynności:

1. Dokonano wyboru Wykonawcy dla opracowania analizy prawnej i ekonomicznej Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. oraz dokonania zmiany sposobu zarządzania systemem wodno  – kanalizacyjnym na terenie miasta Płocka, opartego na współpracy z podmiotem działającym jako Spółka Operatorska. Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych, w trybie - zapytanie o cenę, Komisja  w dniu 15 lipca 2005 roku, dokonała wyboru Wykonawcy. Wykonawcą przedmiotu zamówienia, wybranym  według kryterium „ najniższa cena” zostało – Konsorcjum „ POLINVEST – A. Donimirski” Spółka z o. o. z siedzibą w Krakowie . W dniu 11 sierpnia 2005 roku nastąpiło podpisanie Umowy Nr 69/WGK.III/Z/1233/05. Przedmiot umowy realizowany  jest w trzech etapach.

2. Prezydent Miasta Płocka, Zarządzeniem Nr 4018/05 z dnia 30 września 2005 roku, powołał Zespół Konsultacyjny dla przeprowadzenia zmiany sposobu zarządzania systemem wodno  – kanalizacyjnym, opartego na współpracy z podmiotem działającym jako Spółka Operatorska w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, w składzie:

1. Dariusz Zawidzki                -   Przewodniczący

2. Jerzy Nowakowski              -   Wiceprzewodniczący

3. Tomasz Chojnacki

4.  Krystyna Wiśniewska

5.  Beata Bednarz

6.  Izabela Olenderek

7.  Marek Naworski

Podstawowym zadaniem Zespołu jest współpraca z POLINVEST  Sp. z o. o. w zakresie objętym przedmiotem   Umowy Nr 69/WGK.III/Z/1233/05 z dnia 11 sierpnia 2005 roku.

3. Protokółem w dniu 27 października 2005 roku, dokonany został odbiór opracowania/ zgodnie z

 umową/ obejmującego:

- Analizę ekonomiczno – finansową przedsiębiorstwa Wodociągi Płockie Sp. z o. o. ,

- Memorandum Informacyjne – Wodociągi Płockie Sp. z o. o.,

· Propozycje rozwiązań instytucjonalnych dla funkcjonowania systemu wodno -  kanalizacyjnego  w Płocku.

4. Decyzją z dnia 20 stycznia  2006 roku, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych na wniosek

Zamawiającego – Prezydenta Miasta Płocka,  wyraził  zgodę na zastosowanie trybu zamówienia publicznego – negocjacje z ogłoszeniem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta Płocka.

5. W dniu 24 kwietnia 2006 roku nastąpiło  podpisanie zawartego w formie aktu notarialnego Pakietu Gwarancji Pracowniczych, stanowiącego obligatoryjne oczekiwania pracowników i zakładowych organizacji związkowych zawartego  na okres 15 lat od dnia zarejestrowania Spółki Operatorskiej dla potrzeb zarządu operatorskiego. Negocjacje w zakresie  postanowień Pakietu prowadzone były od grudnia 2005 roku,  pomiędzy Prezydentem Miasta Płocka a Przedstawicielami organizacji związkowych,  działających na terenie Spółki.

6. W dniu 03 kwietnia 2006 roku,  Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka powołał do Komisji przetargowej na „ Świadczenie w systemie operatorskim usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ich oczyszczania”, następujące osoby: 

· Pani Agnieszka Wilczak                        Przewodniczący

· Pan Dariusz Zawidzki                           Zastępca Przewodniczącego

-   Pani Anna Regulska                             Sekretarz

-   Pan Jerzy Nowakowski                         Członek

-   Pani Beata Bednarz                              Członek

7. W dniu 18 kwietnia 2006 roku, ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pn. „ Świadczenie w systemie operatorskim usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ich oczyszczania” zostało przekazane do publikacji. Publikacja nastąpiła w terminach:

- w dniu 24 kwietnia 2006 roku w Dzienniku Urzędowym, Urzędu Oficjalnych Publikacji

  Wspólnot Europejskich,

- w dniu 24 kwietnia 2006 roku w Biuletynie   Urzędu Zamówień Publicznych,

- w dniu 18 kwietnia 2006 roku   zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta

  Płocka,

- w dniu 24 kwietnia 2006 roku w Gazecie Wyborczej.

Ogłoszenie poza informacjami istotnymi dla postępowania zawiera następujące informacje

określające przewidywane terminy dalszych czynności postępowania:

· termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

02 czerwca 2006 roku, / w określonym terminie wpłynęło 7 ofert/,

· termin wysłania zaproszeń do składania ofert do wybranych kandydatów, przybliżona data

 03 lipca 2006 roku,

· warunki uzyskania dokumentów zamówienia oraz dokumentów dodatkowych  

- 21 sierpnia 2006 roku,

· termin otwarcia ofert, data przybliżona – 21 sierpnia 2006 roku godzina 10, 00,

oraz określa kryteria oceny ofert w następujący sposób:

· cena   -  75 %,

· standardy świadczonych usług   -  25 %

Przywołane terminy wskazują na czynności i okres ich realizacji  do czasu otwarcia ofert wstępnych.  Dalsze czynności postępowania  prowadzące do sfinalizowania, będą dotyczyły:

· dokonania oceny ofert wstępnych i wyboru oferentów do negocjacji w celu uzyskania informacji

od oferentów na podstawie, których dokonane byłyby uzupełnienia i korekty zapytania  

ofertowego,

· przeprowadzenia negocjacji i dokonanie korekt zapytania ofertowego i głównych postanowień umowy z operatorem,

· przesłania ostatecznego zapytania ofertowego wraz z głównymi postanowieniami umowy z operatorem do oferentów, z którymi przeprowadzono negocjacje,

· przeprowadzenia przez oferentów due diligence,

· złożenia ofert ostatecznych,

· dokonania oceny ofert ostatecznych i wyboru oferenta zaproszonego do negocjacji, 

· zakończenia negocjacji z wybranym oferentem oraz rekomendowania Prezydentowi Miasta Płocka wybranego  przez Komisję oferenta,

· dokonania przez Prezydenta wyboru oferenta oraz wystąpienia wyrażonego stosowną uchwałą do Rady Miasta o akceptację ( konsekwentnie do ustaleń  Uchwały Nr 699/XL/05 z dnia 24 maja 2005 roku),

· akceptacji przez Radę Miasta dokonanego wyboru oferenta,

· podpisania umów i innych dokumentów warunkujących działanie Operatora,


Jednocześnie z działaniami prowadzącymi do zmiany sposobu zarządzania systemem wodno  – kanalizacyjnym, Zarząd Spółki realizował działania zmierzające do pozyskania środków unijnych. 

W dniu 4 kwietnia 2005 roku  został złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,  Wniosek Wstępny w postaci Karty Potencjalnego Przedsięwzięcia na dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka”, w sprawie uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście w obszarze trzech zlewni: 

· oczyszczalni ścieków Maszewo,

· oczyszczalni ścieków Radziwie,

· planowanej oczyszczalni ścieków „Wschód”.

Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Mając na uwadze upływający czas, równolegle do trwającej procedury opiniowania Wniosku Wstępnego, podjęte zostały  działania w celu opracowania dokumentów stanowiących załączniki do Wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności, aby w chwili otrzymania decyzji  Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o wyborze projektu były  przygotowane do złożenia Wniosku.

W maju 2005 roku,  wybrany Wykonawca przystąpił do   opracowania Studium Wykonalności dla projektu pn. „Uporządkowanie  gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” W ramach opracowywanego Studium Wykonalności przeanalizowane zostały różne warianty realizacji projektu pod względem technicznym, ekonomicznym, formalno - prawnym oraz wszystkich uwarunkowań mogących mieć wpływ na realizację projektu i osiągnięcie w jego wyniku odpowiednich rezultatów.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka a mianowicie:

1)  dostosowanie oczyszczalni ścieków w Maszewie do wymogów prawa unijnego i krajowego,

2)  stworzenie technicznych możliwości oczyszczania ścieków sanitarnych powstających w

     aglomeracji płockiej,

3)  dokonanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową,

4)  uporządkowanie gospodarki ściekowej we wschodnich osiedlach Płocka,

5)  uporządkowanie gospodarki ściekowej w lewobrzeżnych osiedlach Płocka.

Na podstawie niedoborów jakościowych i ilościowych zostały zidentyfikowane warianty inwestycyjne:

I wariant:

Zakłada funkcjonowanie trzech oczyszczalni ścieków.  Realizacja założeń wariantu  wymagałby wykonania następujących  zadań : przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie dla prawobrzeżnej części miasta, budowa nowej oczyszczalni ścieków dla dzielnic wschodnich Płocka, wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków Cukrowni Borowiczki, budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borowiczki i Imielnica – Parcele  wraz z przebudową przepompowni ścieków P5 na osiedlu Podolszyce, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radziwiu, likwidacja oczyszczalni ścieków Góry, budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Góry - Ciechomice, budowa kanalizacji deszczowej w centrum Płocka (rozdział kanalizacji ogólnospławnej), przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej. 

II wariant:   

Zakłada podział aglomeracji płockiej na dwie zlewnie, z których ścieki będą odprowadzane na oczyszczalnię ścieków Maszewo i oczyszczalnię ścieków Radziwie. Realizacja założeń  wariantu wymagałaby wykonania następujących zadań: przebudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie dla prawobrzeżnej części miasta,   wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków Cukrowni Borowiczki, budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedla Borowiczki i Imielnica – Parcele  wraz z przebudową przepompowni ścieków P5 na osiedlu Podolszyce,  budowa kanalizacji deszczowej w centrum Płocka i renowacja kanałów  (obecnie ogólnospławnych) z przeznaczeniem ich na odbiór ścieków sanitarnych po renowacji, przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Radziwiu, likwidacja oczyszczalni ścieków Góry, budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Góry - Ciechomice.

III wariant:

Zakłada funkcjonowanie jednej  oczyszczalni ścieków. Realizacja założeń wariantu wymagałaby wykonania następujących zadań : przebudowa  oczyszczalni ścieków w Maszewie - ilość projektowana 24 000 m3/h, wyłączenie z eksploatacji oczyszczalni ścieków Cukrowni Borowiczki, budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borowiczki i Imielnica - Parcele wraz z przebudową przepompowni ścieków P5 na osiedlu Podolszyce, budowa kanalizacji deszczowej w centrum Płocka i renowacja kanałów  (obecnie ogólnospławnych) z przeznaczeniem ich na odbiór ścieków sanitarnych po renowacji, przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej, likwidacja oczyszczalni ścieków Góry, likwidacja oczyszczalni ścieków Radziwie, budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlach Góry-Ciechomice, podłączenie lewobrzeżnych osiedli Płocka do oczyszczalni ścieków w Maszewie w tym budowę przepompowni ścieków.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że rozwiązaniem najkorzystniejszym jest wariant trzeci  zakładający funkcjonowanie jednej  oczyszczalni ścieków, którego efektem są : najniższe nakłady inwestycyjne, najniższy koszt jednostkowy oczyszczania ścieków, najniższy koszt odprowadzania i oczyszczania ścieków,  najniższy koszt osiągnięcia efektu technologicznego.  

Projekt zostanie zrealizowany w ramach następujących zadań:

· Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie,

· Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum Płocka: budowa kanalizacji deszczowej w centrum miasta, renowacja kanałów (obecnie ogólnospławnych) z przeznaczeniem ich na odbiór ścieków sanitarnych, przebudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej,

· Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Imielnica - Parcele wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie: w tym budowa kanalizacji sanitarnej na tych osiedlach (z wyłączeniem budowy kanalizacji w ulicach Mazurskiej, Kurpiowskiej, Łowickiej, Łomżyńskiej, Białowieskiej, Mazowieckiej, Małopolskiej, które zostaną zrealizowane ze środków budżetowych Gminy Płock) przebudowa przepompowni ścieków P5 na osiedlu Podolszyce,

· Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry-Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie, co będzie wymagało budowy przepompowni ścieków w Radziwiu, budowy przewodu tłocznego z przepompowni w Radziwiu do włączenia na prawym brzegu Wisły (ul. Parowa), likwidację  oczyszczalni ścieków Góry i oczyszczalni ścieków w Radziwiu.

Projekt Studium Wykonalności  „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” został przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do weryfikacji. Z informacji uzyskanej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, iż środki finansowe na rok 2006 z Funduszu Spójności zostały wyczerpane i należy się ubiegać o dofinansowanie Projektu na lata 2007-2013.

Jednocześnie  z opracowywaniem Studium Wykonalności prowadzona jest procedura w sprawie ocen oddziaływania na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Szacowane nakłady finansowe na realizację inwestycji w cenie brutto wynoszą 194 160  tyś zł. z następującym podziałem na poszczególne zadania: 

· Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – 

83 459  tyś zł,

· Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Jasnej – 77 820  tyś zł,

· Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Imielnica -  Parcele wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie – 12 571 tyś zł,

· Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie – 20 310  tyś zł.

Analizowany obecnie harmonogram realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” zakłada  następujące terminy realizacji zadań:

· Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie -  lata: 2006 – 2010  (z uzyskaniem efektu ekologicznego do połowy 2008 roku ze względu na zawieszone do 30 czerwca 2008 roku kary za odprowadzenie ścieków do Wisły, które  nie odpowiadają wymaganym  normom),

· Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną w centrum miasta Płocka wraz z przebudową przepompowni ścieków przy ul. Jasnej  - lata: 2007 – 2013,

· Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Borowiczki i Imielnica - Parcele wraz z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Maszewie – lata: 2007- 2010,

· Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Góry – Ciechomice wraz z podłączeniem do

·  oczyszczalni ścieków w Maszewie – lata: 2007 – 2012.

Beneficjentem całego projektu będą „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o.  Analiza przeprowadzona w Studium Wykonalności wskazuje , iż maksymalny poziom współfinansowania w/w projektu z Funduszu Spójności wynosić może 73, 3% kosztów kwalifikowanych (o wysokości dofinansowania każdej inwestycji decyduje ostatecznie Komisja Europejska na podstawie analiz finansowych i ekonomicznych). Z uwagi na ograniczoną wielkość  dofinansowania z Funduszu Spójności, koniecznym  jest zaplanowanie przez beneficjenta  źródeł  finansowania wkładu własnego. Zawarta w Studium Wykonalności analiza zewnętrznych zwrotnych źródeł finansowania wykazała, że najbardziej atrakcyjną  będzie pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, pozostałą kwotę na finansowanie inwestycji  stanowić będą środki własne Spółki „Wodociągi Płockie”. Na zaciągnięcie pożyczki inwestycyjnej konieczne będzie udzielenie przez Gminę Płock poręczenia . Jednocześnie z uwagi na fakt, iż środki finansowe uzyskane z Unii Europejskiej mają charakter refundacji,  należy w okresie  realizacji projektu (po uzyskaniu decyzji Komisji Europejskiej) dla zapewnienia ciągłości finansowej, uzyskać pożyczkę pomostową (NFOŚ i GW udziela pożyczek pomostowych).

W wieloletnim Planie Inwestycyjnym Spółki „Wodociagi Płockie” Sp. z o. o.  uwzględniona została  realizacja zadań ujętych w projekcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka” z planowanym źródłem finansowania: środki własne Spółki, zewnętrzne środki zwrotne, środki unijne. 


Z dniem 1 czerwca 2006 roku weszła w życie aktualizacja wytycznych (z dnia 22 maja 2006 roku) dotyczących kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych przez Fundusz Spójności, w których określone zostało  m. in., iż początek okresu kwalifikowania wydatków stanowi  dzień, w którym Komisja Europejska otrzyma wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W związku z powyższym  podjęte zostały starania, aby w harmonogramie realizacji inwestycji zadanie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie” było I etapem realizacji projektu. Planowane jest   rozpoczęcie procedury przetargowej  na wybór Wykonawcy dla tego zadania jeszcze  w  roku bieżącym , a prace zostałyby  rozpoczęte  po podpisaniu umowy z wykonawcą.  Zakłada się,  iż powyższe może  nastąpić na początku przyszłego roku. 


 Od marca 2006 roku prowadzone są rozmowy z Bankiem Ochrony Środowiska mające na celu  pozyskanie środków na korzystnych warunkach dla  realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Maszewie  ( celem jest  zapewnienie źródła finansowania dla rozpoczęcia procedury  zamówienia  publicznego).  Uzyskano  wstępne warunki kredytowania tej  inwestycji w ramach Konsorcjum Banku Ochrony Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Otrzymano również zgodę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na uzyskanie kredytu konsorcjalnego w ramach konsorcjum tych banków. Dla zawarcia umowy kredytu z w/w bankami w ramach umowy konsorcjalnej konieczne jest uzyskanie poręczenia finansowego. Poręczenie może być udzielone przez Gminę Płock, zakłada się również wariantowo, iż w związku z ogłoszonym przetargiem na wybór operatora na „Świadczenie z systemie operatorskim usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz ich oczyszczenia” wybrany operator mógłby zostać zobowiązany do przejęcia zabezpieczenia kredytu udzielonego w ramach konsorcjum.

Oczekiwane efekty wprowadzenia systemu opartego na partnerstwie publiczno – prywatnym: 

1. Stworzenie mechanizmów wsparcia przez operatora realizacji programu inwestycyjnego.

2. Zagwarantowanie przez operatora udziału w finansowaniu wkładu własnego w Projekt.

3. Gmina Płock pozostanie właścicielem udziałów Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. 

