Rewitalizacja budynków komunalnych-osiedle miodowa jar

Nazwa zadania: Rewitalizacja budynków komunalnych wielorodzinnych osiedla Miodowa Jar

Termin realizacji: 2009 - 2014 r.

Cel nadrzędny realizacji inwestycji:

Zwiększenie komunalnych zasobów mieszkaniowych miasta.

Główny efekt realizacji inwestycji:

Przebudowa osiedla pozwoli na bardziej racjonalne wykorzystanie jego powierzchni na cele mieszkaniowe, a także wyeliminowanie zagrożeń dla mieszkańców poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest.

Parametry inwestycji:

łączna liczba budynków: 14

liczba mieszkań: 177

łączna powierzchnia lokali: 8280 m²

Cechy inwestycji:

W ramach inwestycji zostanie dokonana całkowita przebudowa osiedla Miodowa Jar. W miejscu istniejących 13 budynków mieszkalnych powstaną nowe, rozbudowane o dodatkową kondygnację. Budynki będą wyposażone w instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania oraz przyłącza gazu i elektryczność.  Ponadto zostanie wybudowany budynek handlowo-usługowy z 4 lokalami. Realizacja zadania obejmuje także przebudowę ulic, chodników oraz budowę miejsc parkingowych.

Inwestycja realizowana będzie w 2 etapach.

Realizacja Inwestycji:

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej