Budowa Dróg w zachodniej części osiedla Borowiczki

Nazwa zadania: Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części Osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo)

Termin realizacji: 2007 - 2013 r.

Cel nadrzędny realizacji inwestycji:

Rozwój układu komunikacyjnego miasta.

Główny efekt realizacji inwestycji:

Poprawa warunków ruchu drogowego i pieszego w zachodniej części osiedla Borowiczki, modernizacja dojazdów do posesji zlokalizowanych przy ulicach.

Działania na rzecz ochrony środowiska poprzez budowę i regulację kanalizacji deszczowo-sanitarnej.

Terminy realizacji etapów:

Etap I: 2007 – 2009

Etap II: 2009 – 2010

Etap III: 2011 - 2013

Cechy inwestycji:

Obecnie wszystkie uwzględnione w zadaniu ulice mają nawierzchnię gruntową. W ramach inwestycji zostaną zbudowane drogi z nawierzchnią z kostki brukowej, a w przypadku ul. Mazowieckiej powstanie jezdnia asfaltowa. Wraz z jezdniami zostaną położone chodniki. Dokonane zostaną także prace w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz budowy oświetlenia.

Prace w ramach inwestycji przebiegać będą w 3 etapach.

Realizacja Inwestycji:

Wydział Inwestycji Miejskich