„Plany ZUOK Sp. z o.o. w Kobiernikach w kontekście rozbudowy składowiska odpadów oraz nowych inwestycji, szczególnie termicznego przekształcania odpadów”

- KIERUNKI ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W KOBIERNIKACH k. PŁOCKA Sp. z o.o. w Płocku

- Powstanie składowisk odpadów komunalnych w Kobiernikach.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach powstał w latach

1998 – 2000 jako jedyna z możliwych wówczas do realizacji inwestycja z zakresu

gospodarki odpadami komunalnymi w Płocku.

Płock, na początku lat 80 - tych stanął przed groźbą braku miejsca dla

gromadzenia odpadów komunalnych z jego obszaru.

Po zaprzestaniu funkcjonowania składowiska w Górach, zaistniała konieczność gromadzenia odpadów w okazjonalnie pozyskanych lokalizacjach położonych w okolicach Płocka.

Pod koniec pierwszej połowy lat 80 – tych, służby planistyczne wskazały tzw. „rynnę kobiernicką”  jako jedyne w okolicy Płocka miejsce dla składowania odpadów komunalnych.

W 1992 roku, dla gromadzenia odpadów komunalnych, w trybie niejako „awaryjnym” uruchomiono po stronie południowej, na krawędzi wspomnianej rynny Pole składowe Nr. I potem zaś kolejne Pole Nr. II.

Prowadzone równolegle badania pozwoliły na określenie możliwości budowy nowych składowisk wykorzystując naturalne zagłębienie „rynny”.

Wiadomym było, uwzględniając wskazania planistów przestrzennych, że miejsca dla składowania odpadów należy szukać jedynie w rejonie wspomnianej „rynny”.

Jedynym do przyjęcia rozwiązaniem, tak ze względów technicznych jak i ekonomicznych okazała się budowa nowoczesnego zakładu segregacji odpadów komunalnych wraz z kompostownią frakcji biologicznej odpadów.

Decyzja administracyjna, pozwalająca na rozpoczęcie prac projektowych dla budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych zapadła w 1995 roku ( Decyzja Nr. 128/95 o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – Urząd Gminy Stara Biała z dn. 01.09.1995r.).

Jednym z warunków wspomnianej decyzji było objęcie zakresem funkcjonowania nie tylko obszaru Miasta Płocka, ale również i obszaru Gminy Stara Biała.

Na wybudowaną wcześniej kwaterę składowania – Pole Nr. I, już w roku 1993 trafiło ponad 35 000 ton odpadów komunalnych.

Do roku 1996 włącznie, średnio każdego roku na składowiska odpadów w Kobiernikach kierowano do składowania ponad 37 000 ton odpadów komunalnych głównie z m. Płocka oraz z sąsiednich gmin.

W roku rozpoczęcia budowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych t. j. 1998, dostawy te osiągnęły poziom ponad 45 000 ton odpadów i składowane były na wybudowanym kolejnym już Polu Nr. II.

- Powstanie ZUOK – uwarunkowania jego funkcjonowania.

Uruchomienie Zakładu, jego rozruch mechaniczny, nastąpił w dniu 20.06.2000r. Odpłatną działalność gospodarczą Zakład rozpoczął już w lipcu tegoż samego roku.

Rozpoczęta działalność gospodarcza, uzyskiwane efekty rzeczowe, finansowe oraz oddziaływanie na środowisko przyrodnicze Zakładu stały się przedmiotem systematycznego monitoringu ze strony Zarządu i władz Spółki.

Wnikliwej analizie poddawano wielkości dostaw odpadów komunalnych oraz efekty rzeczowe uzyskiwane w drodze stosowanej technologii.

Analizie podlegały również efekty ekologiczne, których rezultaty stanowią sprawdzenie poprawności przyjętych założeń projektowych.

Uzyskiwane wyniki, szczególnie w zakresie dostaw, często stawiały pod znakiem zapytania prawidłowość założeń będących podstawą dla podjęcia decyzji o budowie zakładu utylizacji odpadów komunalnych.

Wysoce negatywnym w skutkach okazała się decyzja ówczesnego Zarządu Miasta Płocka o sprzedaży Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płocku – sprzedaży głównego przewoźnika odpadów komunalnych na terenie m. Płocka w rok po uruchomieniu zakładu zbudowanego ze środków własnych gminy za kwotę ponad 40 mln zł.

Podobny, również negatywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie Zakładu miała decyzja wydana w imieniu Prezydenta Miasta Płocka, miesiąc przed uruchomieniem Zakładu a zezwalająca ówczesnej firmie LOBBE, drugiemu co do wielkości przewoźnikowi, wywozić do końca 2005 roku odpady komunalne z m. Płocka poza teren działania ZUOK w Kobiernikach.

Konsekwencją tego był systematyczny spadek dostaw odpadów komunalnych kierowanych do przerobu w ZUOK. Stąd też uzasadnioną stała się konieczność realizacji dostaw odpadów komunalnych z innych obszarów, chociażby tylko dla wyrównania zmniejszonych przychodów z tego wynikających oraz dla zapewnienia ciągłości pracy linii technologicznej.

Nie bez wpływu na działanie Zakładu miało również wchodzenie na rynek w zasięgu jego oddziaływania ( tj. teren ZGRP) silnych zagranicznych inwestorów zainteresowanych jedynie przejęciem istniejących baz przewoźników odpadów komunalnych oraz ewentualnie budową kolejnych tradycyjnych składowisk jako instalacji bardzo rentownych w eksploatacji.

Funkcjonowanie zakładu typu ZUOK w sposób zapewniający pokrycie kosztów utrzymania oraz uzyskania zakładanych efektów rzeczowo – finansowych z zagospodarowania odpadów komunalnych zmieszanych ma tylko wtedy miejsce, gdy właściciel zakładu kontroluje cały strumień odpadów i ma zagwarantowaną ich dostawę w stanie nienaruszonym.

W interesie właściciela takiego zakładu, tak organizacyjnym jak i ekonomicznym, najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie segregacji odpadów u źródła ich powstania.

Zbiórka selektywna u źródła przenosi ciężar segregacji na podatnika. Działanie takie wymaga jednak ciągłej akcji, ciągłego nagłaśniania korzyści płynącej takiej działalności ( m.in. poprawa czystości odpadów, mniejsze koszta ).

Wdrażając w sposób skuteczny taki system, właściciel posiadający zakład, mogący sortować odpady z selektywnej zbiórki ma szansę na samowystarczalność finansową.

- Realizacja zadań w okresie lat 2000 – 2008 oraz kierunki działań do roku 2015.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach w ramach prowadzonej działalności, poza dokonywaną segregacją odpadów mającą na celu zminimalizowanie ilości odpadów kierowanych do deponowania na składowisku oraz odzyskiem surowców wtórnych posiada również linię technologiczną do produkcji kompostu dla celów handlowych. Uzyskiwany produkt znajduje odbiorców i może być stosowany tak wśród przedsiębiorstw prowadzących prace rekultywacyjne na terenach budowlanych jak i wśród okolicznych rolników wykorzystujących uzyskiwany humiks jako polepszacz gleby.

Mimo posiadania przez uzyskany produkt wszelkich parametrów dopuszczających jego stosowanie dla celów rolniczych oraz rekultywacji terenów budowlanych w tym i drogowych, w ostatnich latach notujemy bardzo wysoki spadek zainteresowania uzyskiwanych humiksem – polepszaczem gleby.

Spadek zainteresowania dla celów rolniczych można powiązać z zaleceniem stosowania polepszacza raz na cztery lata, natomiast przedsiębiorstwa budowlane oraz robót drogowych, mimo bardzo niskiej ceny oraz pozytywnych przykładów zastosowania humiksu, zachowują niczym nie uzasadnioną rezerwę w jego stosowaniu.

W okresie eksploatacji Zakładu, ujawniło się szereg luk w tak przyjętej koncepcji jak i częstych uchybień projektowo – wykonawczych powodujących negatywne oddziaływanie Zakładu na zewnątrz.

Zakres występujących problemów, stopień ich uciążliwości dla otoczenia powodował często niezadowolenie mieszkańców okolicznych siedlisk.

W naszym przypadku, w początkowym okresie funkcjonowania Zakładu uciążliwością dla otoczenia stało się przekroczenie normy hałasu o 5 decybeli oraz okresowo występujące przykre zapachowo odory. Podjęte ze strony Zarządu Spółki działania doprowadziły do ograniczenia emisji hałasu do poziomu zgodnego z obowiązującym prawem.

Przy współpracy z Uniwersytetem Techniczno Rolniczym w Bydgoszczy podjęte prace analityczne zapewniły zminimalizowanie uciążliwości odorowej Zakładu.

Wprowadzone zmiany technologiczne, rezygnacja ze stosowania ustabilizowanych osadów ściekowych (z miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych w Maszewie) w procesie produkcji kompostu – polepszacza gleby, jak i zmiany w eksploatacji wiaty dojrzewania kompostu spowodowały radykalne ograniczenie emisji odorów z kompostowni.

Sprawnie funkcjonujący system postępowania z odpadami komunalnymi zapewnił samowystarczalność finansową Spółki i uzyskiwanie coraz lepszych wskaźników płynności finansowej.

Eksploatacja kwater składowania  01 i 02.

Składowanie odpadów balastowych na wybudowanych w okresie lat 1999 – 2000 kwaterach rozpoczęto we wrześniu 2000 roku.

Pojemność całkowita kwater 01 oraz 02, zgodnie z Projektem Technologicznym ( PT ) wynosiła 270 000 m3. Czasokres gromadzenia odpadów balastowych na składowisku kwatery 01 oraz 02 zgodnie z założeniami projektowymi winien trwać ok. 12,5 roku przy założeniu gromadzenia tylko sprasowanych odpadów balastowych powstających na linii technologicznej zakładu a dostarczanych z terenu m. Płocka i gminy Stara Biała.

Wielkość strumienia odpadów komunalnych zmieszanych określono w projekcie technologicznym maksymalnie na 35 050 Mg w skali jednego roku.

Bilans ten nie uwzględniał przyjmowania odpadów powstających w sferze miejskich spółek i zakładów komunalnych ( np. Płockie Wodociągi, Komunikacja Miejska, MUNISERWIS, i inne ). Brak w Płocku innego składowiska dla gromadzenia odpadów z miejskich jednostek gospodarczych spowodował konieczność ich deponowania na składowisku ZUOK w Kobiernikach przyczyniając się tym samym do skracania czasu ich wypełnienia.

Wielkość strumienia odpadów komunalnych zmieszanych kierowanych do utylizacji w ZUOK, już w roku 2005 osiągnęła poziom przewidziany przez projektantów zakładu dla roku 2015 i wielkość tych dostaw wykazuje stałą tendencję wzrostu.

Biorąc pod uwagę średnie gromadzenie na kwaterach odpadów w wielkości 2 500 Mg miesięcznie,, zaprojektowana pojemność składowisk dla odpadów balastowych na posiadanych kwaterach w szybkim tempie ulegała zapełnianiu.

Zarząd Spółki, po przeanalizowaniu problemu, wraz z zespołem projektującym kwatery składowiskowe podjął decyzje o dokonaniu zmian w budowie kubatury składowisk.

Uwzględniając możliwości techniczne i eksploatacyjne kwater oraz konieczność ich późniejszej konserwacji przez co najmniej 30 lat po ich zamknięciu, dokonano zmian kubaturowych w bryle składowiska pozwalającymi na pewne jej zwiększenie. Pomimo tych działań, przy systematycznie zwiększających się dostawach odpadów komunalnych z terenu miasta Płocka oraz okolicznych gmin, wolna pojemność składowiska dramatycznie szybko ulegała zmniejszaniu.

Stało się wiadomym, że okres składowania odpadów na wybudowanych kwaterach będzie znacznie krótszy niż planowano (tj. do roku 2012) i w roku 2006 Zarząd Spółki maksymalny czas składowania szacował do końca roku 2009.

Zarząd Spółki, opracował stosowne materiały omawiające całokształt zagadnień dotyczących stanu aktualnego oraz kierunki rozwoju ZUOK na kolejne lata, opracował i przekazał je do organu właścicielskiego w grudniu 2006 roku. Zaprezentowane w przedłożonych materiałach zamierzenia pozwalały na zapewnienie funkcjonowania posiadanych składowisk co najmniej do połowy 2011roku.

W roku 2007, Zarząd Spółki rozpoczął prace projektowe zmierzające do uzyskania zgody kompetentnych organów decyzyjnych na podniesienie poziomu deponowania odpadów komunalnych na kwaterze 01 oraz na części kwatery 02.

Posiadając odpowiednie projekty techniczne oraz opracowany raport oddziaływania na środowisko, w dniu 14 września 2007 roku Zarząd Spółki wystąpił do Wójta Gminy Stara Biała o wydanie stosownej decyzji środowiskowej.

Do chwili obecnej, mimo pozytywnych postanowień organów decyzyjnych nadal trwają procedury odwoławcze na różnych szczeblach inicjowane przez strony w sprawie (właściciel firmy EKOPOL oraz Społeczny Komitet na Rzecz Ekologii w Wyszynie) mimo, że „argumenty jakimi posługują się strony nie mają związku z planowanych przedsięwzięciem, a jedynie odnoszą się do bieżących problemów związanych z eksploatacją składowiska”   (cyt. z uzasadnienia w postanowieniu Państwowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie).

Uzyskanie pozytywnej decyzji pozwalającej na podniesienie poziomu deponowania odpadów o 5 m ponad zakładany w PT wybudowanego składowiska poziom , nie rozwiąże docelowo problemu składowania odpadów komunalnych m. Płocka. Pozwoli to natomiast, o ile decyzja zapadnie w najbliższych miesiącach na możliwość składowania odpadów a tym samym i na funkcjonowanie ZUOK do połowy 2011 roku.

W tym, uzyskanym niejako dodatkowym okresie, niezbędne jest podjęcie prac modernizacyjnych linii technologicznych w Zakładzie oraz wybudowanie nowej kwatery składowania o pojemności ca. 500 – 600 tys. m3. Istnieją ku temu możliwości techniczne oraz są dostępne źródła finansowania.

Zarząd Spółki znając założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przewidującymi rolę wiodącą ZUOK dla regionu płockiego, już w 2006 roku wystąpił do Marszałka Województwa Mazowieckiego o włączenie do tego planu zadania polegającego na rozbudowie istniejących składowisk o nową kwaterę dla potrzeb ZUOK w Kobiernikach.

Stosowne prace projektowe dotyczące budowy nowej kwatery składowania, Zarząd Spółki wyczerpując procedury przetargowe rozpoczął w marcu 2008 roku.

Pozwoliło to na złożenie we wrześniu 2008 roku wniosku do Wójta Gminy Stara Biała o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Procedury decyzyjne w tym zakresie, mimo pozytywnego stanowiska Urzędu Marszałkowskiego nadal trwają przy aktywnym udziale Społecznego Komitetu na Rzecz Ekologii w Wyszynie uznanej jako strona w sprawie przez Wójta Gminy Stara Biała. Społeczny Komitet jako strona w sprawie, wnosi systematyczne odwołania od każdego stanowiska organów opiniujących zamierzenia inwestycyjne.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach został zapisany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami jako Centrum Regionalne w oparciu o które winna być organizowana gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Północnego Mazowsza.

Uwzględniając posiadany w Województwie Mazowieckim potencjał techniczny oraz możliwości terenowe Zakładu, zostaliśmy uwzględnieni jako potencjalne miejsce dla budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych dla „Regionu Płock „ obejmujący 6 przyległych powiatów (m. Płock, gostyniński, płocki, płoński, sierpecki, sochaczewski).

W związku z tym, w roku 2007 przystąpiliśmy do działań mających na celu przygotowanie wstępnych prac projektowych. Po rozeznaniu możliwości wykonawczych, zleciliśmy opracowanie przez profesjonalne biuro consultingowe „Wstępnej koncepcji rozwiązań organizacyjnych i technicznych systemowej gospodarki odpadami komunalnymi Region – Płock” .

Koncepcję tę zaprezentowaliśmy na konferencji zorganizowanej we wrześniu 2007 roku przez Urząd Miasta Płocka.

Podobna prezentacja miała miejsce w dniu 19 marca 2008 w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie wywołując duże zainteresowanie.

Kontynuując prace, w ślad za wspomnianą koncepcją, zleciliśmy  opracowanie „Wstępnego Studium Wykonalności” dla tej inwestycji.

Dysponujemy kompletnym materiałem pozwalającym aplikować o środki unijne. Przewidywane koszty inwestycji oscylują w przedziale 250 - 300 mln PLN.

Pozostało zatem podjęcie decyzji o przystąpieniu w najbliższych latach do projektowania tej instalacji.

Jest realna szansa, przy sprzyjających okolicznościach, że cykl inwestycyjny zostałby zakończony na przełomie 2014 i 2015 roku. Instalacja mogłaby wówczas przyjąć ok. 100.000Mg odpadów, a docelowo do 150.000Mg odpadów rocznie będąc pod względem ekonomicznym w pełni opłacalnym przedsięwzięciem uwzględniając m.in. systematyczny coroczny wzrost opłat tzw. marszałkowskich oraz dalsze ograniczenia prawne redukujące możliwość składowania odpadów komunalnych bez ich przedwcześniejszego przetworzenia.

Posiadane materiały dotyczące możliwości termicznej utylizacji odpadów komunalnych oraz systemu organizacji gospodarki odpadami komunalnymi w Regionie Płock, zostały z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego zaprezentowane w dniach 15 i 16 października 2008 roku podczas konferencji pn.: „Międzynarodowe doświadczenia w zakresie termicznego przekształcania odpadów w kontekście WPGO dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015” organizowanej przez Urząd Marszałkowski.

Przedstawienie problemu oraz propozycje prób jego rozwiązania spotkało się z żywym zainteresowaniem zarówno przedstawicieli samorządów jak i gości zagranicznych.

Pokonanie przeszkód formalno – prawnych dla dalszych prac związanych z ew. realizacją koncepcji termicznej utylizacji odpadów komunalnych jak i zachowania terminowej ich realizacji, naszym zdaniem przekracza możliwości decyzyjne Spółki.

Prace Zarządu Spółki związane z opracowywaniem koncepcji rozwoju i modernizacji przebiegały bez zakłóceń, niezależnie od trwających procedur prywatyzacyjnych.

Realizując zadania gospodarcze Spółki, rozumiane nie tylko jako administrowanie powierzonym majątkiem, czujemy się również zobowiązani do myślenia perspektywicznego, przewidywania i planowania działań w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie najbliższych kilkunastu lat tak, aby zapewnić mieszkańcom Płocka w tym zakresie pełne bezpieczeństwo.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k. Płocka Sp. z o.o. ,w okresie swej prawie 10. letniej działalności uzyskał wszystkie prawem wymagane decyzje i pozwolenia normujące jego funkcjonowanie w zgodzie ze środowiskiem przyrodniczym.

Posiadamy m.in. stosowne Pozwolenie Zintegrowane dla posiadanej instalacji technologicznej, zatwierdzony Monitoring Składowiska Odpadów Komunalnych w Kobiernikach, Decyzję Wojewody Mazowieckiego dot. prowadzenia stacji demontażu pojazdów, stosowne decyzje z zakresu gospodarowania odpadami, uczestniczył w szeregu konkursach uzyskując nagrody i wyróżnienia m. In. statuetkę i wpis do Złotej Księgi Biznesu w konkursie na „ Mazowiecką Firmę Roku 2008 „  organizowanym pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Ponadto, Zakład posiada wdrożone zintegrowane systemy zarządzania PN-EN 9000 : 2001 oraz PN-EN ISO 14001 : 2005.

Potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej w prawidłowej koegzystencji ze  środowiskiem przyrodniczym są pozytywne rezultaty wielokrotnych kontroli służb WIOŚ zarówno Delegatury Płockiej jak i Ciechanowskiej.

Na przestrzeni prawie 10. letniej działalności gospodarczej Zakładu, nie stwierdzono naruszeń w sferze prawa ochrony środowiska.

Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi, nie tylko w skali „makro”, ale głównie w skali regionalnej skłania do podjęcia konkretnych, pilnych działań pozwalających funkcjonować w niedalekiej przyszłości w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz współczesnymi standardami technologicznymi.

ZUOK w chwili obecnej, analizując kierunki rozwoju i modernizacji linii technologicznej musi uwzględniać zastosowanie najnowszych technologii w gospodarowaniu odpadami komunalnymi również i z uwagi na wzrastające wymogi prawne w tym zakresie.

Z dniem 01 stycznia 2013 obowiązywać będzie zakaz deponowania na składowiskach odpadów o kaloryczności powyżej 6,5 MJ/kg odpadów oraz wprowadzenie wysokich opłat (200 zł / Mg) za składowanie odpadów komunalnych., co wymusi stosowanie innych niż dotychczas technologii utylizacji odpadów.

Załączniki:

Zestawienie tabelaryczne:

KIERUNKI ROZWOJU ZUOK w KOBIERNIKACH

k. PŁOCKA Sp. z o.o. (lata 2006 – 2015 ).

Kobierniki, marzec 2009r.

# Z a r z ą d   S p ó ł k i

Prezes Zarządu

/ - /  Józef Janicki

Wiceprezes Zarządu

/ - /  Tadeusz Rutkowski