INFORMACJA O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH
 ORAZ STANIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW
 Z UNII EUROPEJSKIEJ
 – projekty w trakcie realizacji i nowe propozycje (stan na koniec maja 2009r)

Perspektywa finansowa 2007-2013 wdrażania funduszy strukturalnych daje nowe możliwości pozyskania środków UE na realizację zadań inwestycyjnych. Zmiany 
w dokumentach programowych, niedostosowanie prawa krajowego do prawa unijnego spowodowały znaczne opóźnienia w ogłaszaniu naborów wniosków. W konsekwencji możliwość składania przez Beneficjentów (np. gminy) wniosków aplikacyjnych została opóźniona (wniosek aplikacyjny musi być odpowiedzią na ogłaszany konkurs). Ponadto opóźnienia te wynikały z braku stosownych rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego
w wielu dziedzinach. Sytuacja ta spowodowała, że Instytucje Wdrażające/Instytucje Zarządzające przesuwały terminy naborów wniosków. Pomimo niedoskonałości i panującego chaosu w procesie wdrażania funduszy strukturalnych Gmina Miasto Płock przygotowała
i złożyła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 następujące projekty:

- „Przebudowa ulicy Mickiewicza w Płocku” - Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa - drogi powiatowe

Planowane przedsięwzięcie polega na przebudowie istniejącej jezdni ulicy Mickiewicza na odcinku od ulicy Bielskiej (leżącej w ciągu drogi krajowej nr 60) do ulicy Chopina (droga powiatowa nr 1002W) oraz budowie ronda u zbiegu ulic 11-ego Listopada (droga gminna nr 000191W) i Północnej (droga gminna nr 000121W). Realizatorem zadania będzie Miejski Zarząd Dróg.

Całkowita wartość projektu: 6.240.241,70 PLN

W wyniku oceny merytorycznej Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia br. projekt został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków UE
 w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych co stanowi 5.304.205,44 PLN.

- „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) w Płocku – etap II - Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa - drogi gminne.

Przedmiotem projektu jest budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) we wschodniej części miasta Płocka. 
W ramach projektu budową objętych jest  9 ulic (Żuławska, Podlaska, Lubuska, Warmińska, Wł. Skierkowskiego, Pomorska, Śląska, Kujawska, Kaszubska) o łącznej długości 2.492,53m wraz z infrastrukturą towarzyszącą, taką jak: chodniki, wjazdy do posesji, przejścia dla pieszych, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i oznakowanie ulic.

Całkowita wartość projektu: 8.021.102,63 PLN

W wyniku oceny merytorycznej Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia br. projekt został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków UE w wysokości 30% wydatków kwalifikowanych co stanowi 2.406.330,79 PLN. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dostarczono komplet wymaganych załączników w celu dokonania oceny wykonalności projektu.

- „Budowa ulicy Granicznej – II etap (pomiędzy ulicami Otolińską i Wyszogrodzką)” - Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa (drogi gminne).

Przedmiotem projektu jest budowa ulicy Granicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na odcinku od ulicy Wyszogrodzkiej (droga krajowa nr 62) do ulicy Otolińskiej (droga wojewódzka nr 567), jest to odcinek o długości 2500m. Głównym założeniem inwestycji jest usprawnienie komunikacji drogowej i poprawa bezpieczeństwa drogowego 
w mieście Płocku poprzez zminimalizowanie ruchu tranzytowego w centrum miasta.

Całkowita wartość projektu: 32.395.282,71 PLN

W wyniku oceny merytorycznej Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia br. projekt został zakwalifikowany do współfinansowania ze środków UE
w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych co stanowi 22.047.667,79 PLN.

- „Płocka Platforma Teleinformatyczna – e – Urząd” – Działanie 2.2 Rozwój e – usług,

Zakres zadania obejmuje uruchomienie w Urzędzie Miasta Płocka i miejskich jednostkach organizacyjnych elektronicznych usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców. Najważniejsze elementy to :

- Portal e – Usług Publicznych,

- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

- Elektroniczna Skrzynka Podawcza,

- Aplikacje do wymiany informacji z systemami zewnętrznymi

- system bezpieczeństwa zabezpieczający dostęp do informacji oraz ich bezpieczną wymianę między elementami systemu

Całkowita wartość projektu: 5.999.859,00 PLN

W/w wniosek jest w trakcie oceny merytorycznej w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie. Wyniki oceny będą znane w ciągu najbliższych tygodni.

- „Budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo) w Płocku – etap I” - Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa – drogi gminne.

Przedmiotem projektu jest budowa dróg wraz z infrastrukturą w zachodniej części osiedla Borowiczki (od ulicy Harcerskiej w prawo), we wschodniej części miasta Płocka. W ramach projektu budową objętych jest 8 ulic (Małopolska, Białowieska, Łomżyńska, Łowicka, Kurpiowska, Mazurska, Mazowiecka, Zgodna) o łącznej długości 2.650,90m wraz  z infrastrukturą towarzyszącą, taką jak: chodniki, wjazdy do posesji, przejścia dla pieszych, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna (koszt niekwalifikowany), oświetlenie i oznakowanie ulic.

Całkowita wartość projektu: 13.220.237,72 PLN

Powyższa inwestycja nie znalazła się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania ze środków UE.

W dniu 21.05.2009r w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 
w Warszawie (Instytucja Wdrażająca Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013) zostały złożone wnioski aplikacyjne dla poniższych inwestycji. Obecnie trwa weryfikacja formalna wniosków.

- „Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno-rekreacyjne” – Działanie 6.2 Turystyka

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płocka i całego 
woj. mazowieckiego oraz rozwój społeczno – gospodarczy miasta.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno – rekreacyjne.

Całkowita wartość projektu: 55.521.728,76PLN

Projekt jest objęty pomocą publiczną (regionalna pomoc inwestycyjna oraz pomoc de minimis). W związku z tym możliwy do uzyskania poziom dofinansowania wynosi
 – 40,56% kosztów kwalifikowanych.

- „Przebudowa budynku dydaktycznego dla potrzeb utworzenia unikalnej ekspozycji terrariów i akwariów w Płockim Ogrodzie Zoologicznym” - Działanie 6.2 Turystyka

Przedmiotem projektu jest remont i rozbudowa pawilonu dydaktycznego w Płockim Ogrodzie Zoologicznym oraz utworzenie unikalnego produktu turystycznego 
- nowoczesnej ekspozycji gadów, płazów, bezkręgowców oraz ryb. Głównym założeniem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płocka i Mazowsza poprzez otwarcie dla zwiedzających nowoczesnej ekspozycji akwarystyczno – terrarystycznej.

Całkowita wartość projektu: 13 966 993,16 PLN

Możliwy  do uzyskania poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

Na dzień 31 maja 2009r trwały nabory wniosków w ramach Działania 5.2 Rewitalizacja miast oraz Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji RPO WM 2007 – 2013.

W Dokumentacji Konkursowej dla powyższych naborów Instytucja Wdrażająca wprowadziła ograniczenie, że Beneficjent w ramach poszczególnych konkursów może złożyć tylko jeden wniosek aplikacyjny. Dodatkowo w konkursie do Działania 7.2 wprowadzono zapis, iż maksymalna wartość dofinansowania projektu może wynieść do 
10 mln zł, co stanowi nie więcej niż 85% wartości kosztów kwalifikowanych. Wobec powyższych ograniczeń Miasto wystosowało pismo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w celu zwrócenia uwagi, iż potrzeby w zakresie rewitalizacji i modernizacji infrastruktury służącej edukacji są znacznie większe w miastach na prawach powiatu czy innych obszarach miejskich niż na terenach wiejskich. Wprowadzone ograniczenia mają niewiele wspólnego z polityką wyrównywania dysproporcji rozwojowych miedzy regionami. Do chwili obecnej nie uzyskano stanowiska Marszałka w przedmiotowej sprawie.

W ramach w/w konkursów Miasto opracowało dokumentację aplikacyjną dla następujących inwestycji:

- „Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta Płocka poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej” – Działanie 5.2 Rewitalizacja miast

Zakres przedmiotowy inwestycji dotyczy uporządkowania pustej przestrzeni miejskiej Starego Miasta w Płocku, poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej na ul. Kościuszki. Głównym założeniem projektu jest kolejny etap rewitalizacji Miasta Płocka oraz poprawa funkcjonalności systemu komunikacyjnego Starego Miasta Płocka.

Całkowita wartość projektu: 18.984.574,84 PLN

Możliwy  do uzyskania poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych.

- „Wzrost konkurencyjności Płocka poprzez poprawę dostępności i jakości infrastruktury szkolnictwa zawodowego” – Działanie 7.2 - Infrastruktura służąca edukacji

Projekt obejmuje realizację 3-etapowej inwestycji:

- etap I – budowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku,

- etap II – wyposażenie warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku,

- etap III – budowa warsztatów szkolnych wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Płocku wraz z przebudową boisk i urządzeń sportowych.

Realizacja Projektu jest kolejnym etapem modernizacji infrastruktury szkolnictwa zawodowego.

Szacunkowa wartość projektu – 19.914.244,12 PLN

Wydatki kwalifikowane – 11.500.000 PLN

Możliwy do uzyskania poziom dofinansowania - 10.000.000 PLN

Ponadto Gmina Miasto Płock jest Partnerem w projekcie Muzeum Mazowieckiego
pn. „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ulicy Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku” złożonym w ramach Działania 6.1 Kultura RPO WM 2007-2013, który znalazł się na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. Celem projektu jest poprawa oferty kulturalnej Mazowsza poprzez organizację nowoczesnej ekspozycji regionalnej poświęconej historii Płocka, Północnego Mazowsza oraz samego Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Gmina aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu
i weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej w/w projektu.

Całkowita wartość projektu – 19.488.092,01 PLN

Uzyskany poziom dofinansowania -  85% wydatków kwalifikowanych

Udział Gminy Miasta Płock w projekcie – ok. 50% całkowitej wartości projektu.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko –Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T, Gmina Miasto Płock złożyła projekt pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”. Projekt przeszedł pierwszy etap oceny merytorycznej i znalazł się na liście rankingowej. Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji do oceny merytorycznej II stopnia.

Całkowita wartość projektu – 69.362.835,73 PLN

Wnioskowany poziom dofinansowania – 53.231.766,30 PLN.

Gmina Miasto Płock jest Beneficjentem w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. W poniższej tabeli znajduje się zestawienie projektów złożonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2008-2009.

Lista projektów społecznych Gminy Miasta Płock
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego złożonych w 2008r

| L.P. | Tytuł projektu | Beneficjent/ Projektodawca | Rodzaj projektu/etap weryfikacji | Całkowita wartość projektu/wartość dofinansowania ze środków UE w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Aktywny Płock – wyrównanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” | Miejski Urząd Pracy w Płocku | Poddziałanie 6.1.3 PO KL Projekt otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.12.2008r. | 2. 285.091,00 1.942.327,00 |
| 2 | „Bezrobotny pośrednikiem, doradcą – pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” | Miejski Urząd Pracy w Płocku | Poddziałanie 6.1.2 PO KL Projekt otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.03.2009r. | 313.217,00 266 234,00 |
| 3 | „Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy” | Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Płocku | Działanie 9.2 PO KL Pozytywna weryfikacja merytoryczna. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie - czerwiec 2009r | 1.220.150,00 1.064.579,00 |
| 4 | „Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy – niwelowanie dysproporcji w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 Specjalnej w Płocku” | Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym w Płocku | Działanie 9.2 PO KL Pozytywna weryfikacja merytoryczna. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie - czerwiec 2009r | 1.097.449,00 947.384,25 |
| 5 | „Nauczyciel – terapeuta przyszłości – podwyższenie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku” | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku | Działanie 9.4 PO KL Pozytywna weryfikacja merytoryczna. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie - czerwiec 2009r | 426.196,00 362.266,60 |
| 6 | „Droga do aktywności” | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku | Poddziałanie 7.1.1 PO KL Projekt otrzymał dofinansowanie. Realizacja projektu została zakończona z dniem 31.12.2008r | 854.188,00 764.494,00 |
| 7 | „KIS – Pomoc wykluczonym” | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku | Poddziałanie 7.2.1 PO KL Projekt otrzymał dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji do 30.11.2010r | 1.254.780,00 1.066 563,00 |
| 8 | „Wykorzystaj szansę” | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku | Poddziałanie 7.1.2 PO KL Projekt otrzymał dofinansowanie. Z dniem 31.12.2008r zakończyła się realizacja projektu. | 477.227,00 427.118,00 |
| 9 | „Szansa dla każdego – SIEDEMDZIESIĄTKA” | Zespół Szkół Technicznych w Płocku | Działanie 9.2 PO KL Pozytywna weryfikacja merytoryczna. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpaną alokację. | 2.289.019,00 1.945.666,00 |
| 10 | „Z kulturą w przyszłość” | Zespół Szkół Nr 2 w Płocku | Poddziałanie 9.1.2 PO KL Pozytywna weryfikacja merytoryczna. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpaną alokację. | 487.049,00 487.049,00 |
| 11 | „Innowacyjny program rozwojowy – szansa na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” | Szkoła Podstawowa Nr 22 w Płocku | Poddziałanie 9.1.2 PO KL Pozytywna weryfikacja merytoryczna. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpaną alokację. | 1.476.582,00 1.255.098,00 |
| 12 | „Licealista on – line” | Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku | Poddziałanie 9.1.2 PO KL Pozytywna weryfikacja merytoryczna. Projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpaną alokację. | 1.100.000,00 935.000,00 |

ZESTAWIENIE PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH ORAZ PLANOWANYCH DO ZŁOŻENIA
PRZEZ GMINĘ MIASTO PŁOCK w 2009r

| L.P. | Tytuł projektu | Beneficjent/ Projektodawca | Rodzaj projektu/etap weryfikacji | Całkowita wartość projektu/wartość dofinansowania ze środków UE w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | „Pośrednik, doradca – profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku” | Miejski Urząd Pracy w Płocku | Poddziałanie 6.1.2 PO KL Projekt przeszedł ocenę merytoryczną. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie - czerwiec/lipiec 2009r. | 1.089.496,00 926.071,60 |
| 2 | „Aktywny Płock – wyrównanie szans bezrobotnych na rynku pracy w Mieście Płocku” | Miejski Urząd Pracy w Płocku | Poddziałanie 6.1.3 PO KL Projekt otrzymał dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji do 31.12.2009r. | 4.159.688,94 3.535.735,60 |
| 3 | „Droga do aktywności” | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku | Poddziałanie 7.1.1 PO KL Projekt przeszedł ocenę merytoryczną. Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie- czerwiec 2009r. | 1.990.458,00 1.781.458,00 |
| 4 | „Pomóżmy im poznawać świat” | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Płocku | Poddziałanie 9.1.2 PO KL Projekt został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie/Oddział w Płocku w dniu 27.05.2009r i oczekuje na ocenę formalną. | 541.014,59 524.784,15 |

| 5 | „Innowacyjny program rozwojowy – szansa na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” | Szkoła Podstawowa Nr 22 w Płocku | Poddziałanie 9.1.2 PO KL Projekty zostały złożone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie/Oddział w Płocku w dniu 27.05.2009r i oczekują na ocenę formalną | 1.647.110,00 1.597.696,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | „Z kulturą w przyszłość” | Zespół Szkół Nr 2 w Płocku |  | 550.703,00 534.181,91 |
| 7 | „Po lekcjach… do szkoły. Innowacyjne formy zajęć pozalekcyjnych”. | Gimnazjum Nr 5 w Płocku |  | 512.926,00 497.538,22 |
| 8 | „Szkoła bez korepetycji” | Liceum Ogólnokształcące im. Małachowskiego w Płocku |  | 2. 568.510,00 2.491.454,70 |
| 9 | „Dobry start – szansą na sukces” | Zespół Szkół Technicznych w Płocku | Działanie 9.2 PO KL Projekt został złożony do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie/Oddział w Płocku w dniu 11.05.2009r. Wniosek o dofinansowanie przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i oczekuje na ocenę merytoryczną. | 1.721.939,00 1.502.391,78 |
| 10 | „Krok w przyszłość zawodową” | Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich w Płocku | Działanie 9.2 PO KL Zatwierdzona fiszka projektowa. Obecnie trwają prace przygotowawcze w celu sporządzenia wniosku aplikacyjnego. Nabór otwarty wniosków rozpoczął się 06.04.2009r | ------- |
| 11 | „Profesjonalny Urzędnik – zadowolony Klient” | UMP Wydział Spraw Organizacyjnych | Poddziałanie 5.2.1 PO KL Zatwierdzona fiszka projektowa. Obecnie trwają prace przygotowawcze w celu sporządzenia wniosku aplikacyjnego. | ------- |

Materiał opracował:

Wydział Rozwoju Miasta

Oddział Funduszy Europejskich

PROJEKTY, KTÓRE ZOSTAŁY ZŁOŻONE W INSTYTUCJACH WDRAŻAJĄCYCH PRZEZ SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA

| Nazwa spółki | Tytuł zadania/inwestycji | Wartość inwestycji w PLN | Wnioskowany poziom dofinansowania ze środków UE w PLN | Krótki opis zakresu projektu max 10 zdań | Etap weryfikacji wniosku (weryfikacja formalna, merytoryczna, podpisanie umowy o dofinansowanie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZUOK Kobierniki | „Rekultywacja składowiska w Kobiernikach z wykonaniem instalacji odgazowania składowisk i zagospodarowania biogazu na cele produkcji energii elektrycznej” | 6.500.000,00 | 4.600.000,00 | Projekt przewiduje: - rekultywacje istniejących składowisk – zakup kompaktora do zagęszczania składowisk - wykonanie instalacji do odgazowania składowisk - zakup i montaż zespołu prądotwórczego | Wniosek w ramach konkursu z preselekcją złożony w październiku 2008r. po ocenie formalnej (10.12.2008) i merytorycznej decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20.04.2009r. został umieszczony na liście rankingowej projektów do finansowania z RPO Województwa Mazowieckiego, Priorytet IV, Działanie 4.2. Obecnie przygotowywane są wymagane załączniki do wniosku. Termin złożenia załączników - do 20.07.2009r. |
| ZUOK Kobierniki | „Kompleksowy program utylizacji odpadów komunalnych poprzez recykling i termiczne unieszkodliwianie” | 651.000.000,00 | 70% | Projekt przewiduje: - budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów w ilości ok. 150 tys ton rocznie - uruchomienie 4 linii recyklingowych surowców wtórnych; tworzyw sztucznych i opon | Wniosek złożono do NFOŚ i GW w dniu 30.04.2009r. o dofinansowanie ze środków Funduszy Spójności –Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Priorytet II, Działanie 2.1. Wniosek jest w trakcie oceny formalnej. W czerwcu zostaną przedłożone informacje uzupełniające do wniosku wymagane wg pisma NFOŚ i GW z dnia 22.05.2009r. |
| Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. | „Inteligentna jakość i wzmocnienie infrastruktury bezpieczeństwem zdrowotnym pacjentów Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. „ | 9.326.676,52 | 7.933.490,14 | Cel projektu: podniesienie dostępności i jakości specjalistycznych badań diagnostycznych oraz usług rehabilitacyjnych. Realizacja przedsięwzięcia: modernizacja budynku oraz utworzenie poradni kardiologicznej, alergologicznej, neurologicznej z pracownią EEG i otolaryngologicznej w Przychodni przy ul. Reja 15 w Płocku, modernizacja i doposażenie w sprzęt Pododdziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku. | RPO WM. Priorytet VII. Działanie 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia. Wniosek został odrzucony z przyczyn formalnych- uznano, iż możliwe jest jedynie udzielenie dofinansowania w ramach pomocy de minimis z uwagi na fakt świadczenia usług przez Spółkę w ramach NFZ i komercyjnych, co sprzeczne jest z założeniami projektu. |
| Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o | „Zakup sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwem zdrowotnym i jakościowym pacjentów i pracowników Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.” | 828.163,00 | 597.911,01 | Cel projektu: poprawa jakości i dostępności do świadczonych usług medycznych, dzięki wzrostowi jakości wykonywanej diagnostyki, lecznictwa specjalistycznego i terapii. Przedmiot realizacji projektu: długoterminowa inwestycja w wyposażenie i aparaturę medyczną w obiektach medycznych Spółki. Efekt realizacji inwestycji: uzyskanie przez Spółkę szeregu produktów materialnych: zakup aparatury medycznej dla oddziałów szpitalnych oraz bloku operacyjnego, zakup wyposażenia dla zakładów świadczących usługi medyczne względem innych placówek Spółki, zakup wyposażenia dla poradni specjalistycznych. | ZPORR – działanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Wniosek przeszedł ocenę formalną. Jednak przy ocenie merytorycznej nie otrzymał wymaganej ilości punktów (pierwszy na liście rezerwowej). |
| Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o | „Kompleksowa informatyzacja Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej dzięki budowie infrastruktury teleinformatycznej oraz platform elektronicznych, zwiększeniu poziomu wykorzystania technologii TIK oraz wdrożeniu zintegrowanego systemu zarządzania” | 4.047.682,48 | 3 .440.530,11 | Cel projektu: kompleksowa informatyzacja Spółki poprzez: wykonanie projektów technicznych i wykonawczych, okablowanie strukturalne, budowa serwerowi, sieci LAN, zapewnienie dostępu do Internetu, budowę i wdrożenie platform sprzętowych i systemowych oraz Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzania Szpitalem, w tym systemu medycznego, kontroling i portalu intranetowego. | RPO WM. Priorytet II. Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza. Działanie 2.1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu. Wniosek w trakcie procesu oceny formalnej. |
| Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. | „Bądź aktywny, program rozwoju kadr KM-Płock Sp. z o.o. „ | 254.819,00 | 156.691,40 | Cykl szkoleń obejmujących podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Spółki | PO KL Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i jest w trakcie oceny merytorycznej w MJWPU. |
| Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny S.A. | „Budowa i rozwój komponentu technologicznego oraz naukowo Badawczego PPP-T w Płocku dla regionalnej działalności innowacyjnej” | 238.000.000,00 | 95.200.000,00 | - budowa i wyposażenie Centrum Usług Korporacyjnych dla rozwoju komponentu technologicznego i naukowo – badawczego PPP-T w Płocku - budowa infrastruktury informatyczno logistycznej dla rozwoju komponentu technologicznego i naukowo – badawczego PPP-T w Płocku - budowa infrastruktury technicznej i materialnej PPP-T w komponencie Parku Technologicznego – strefy 1 i 2 - I etap budowy infrastruktury laboratoryjnej Parku Technologicznego i Naukowo –badawczego w Płocku przy współpracy z Politechniką Warszawską Filia w Płocku - II etap budowy infrastruktury laboratoryjnej Parku Technologicznego i Naukowo – Badawczego w Płocku przy współpracy z Ośrodkiem Badawczo Rozwojowym Przemysłu Rafineryjnego w Płocku | Projekt wpisany na listę dużych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013. |
| Wodociągi Płockie Sp. z o.o. | „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)” | 145.558.000,00 | 51,8 % | Przedsięwzięcie planowane do realizacji na terenie Miasta Płock a obejmuje następujące zadania inwestycyjne: 1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie. 2. Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej. 3. Budowa przepompowni ścieków P-5 i trafostacji wraz z pomieszczeniem agregatu przy ul. Mazura. 4. Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P-5. | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa W trakcie weryfikacji formalnej i merytorycznej I stopnia w NFOŚiGW |

PROJEKTY PLANOWANE DO WSPÓŁFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE - SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM MIASTA

| Nazwa spółki | Tytuł zadania/inwestycji | Szacunkowa wartość inwestycji | Wnioskowany poziom dofinansowania ze środków UE | Krótki opis zakresu projektu max 10 zdań | Przewidywany termin złożenia wniosku aplikacyjnego oraz nazwa Instytucji Wdrażającej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZUOK Kobierniki | „Budowa składowiska odpadów o powierzchni 3,4 ha i pojemności 517 tys m3” | 18.000.000,00 | 7.200.000,00 | Budowa składowiska odpadów w Kobiernikach o pow. 3,4 ha pojemności 517 m3. Lokalizacja na terenie ZUOK. Dokumentacja opracowana. Na ukończeniu uzyskiwanie decyzji Wójta Gminy Stara Biała o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. | Czerwiec 2009r. Fundusze ponadregionalne, dla których koordynatorem są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Krajowy Fundusz Kapitałowy Ministerstwo Gospodarki |
| Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. | „Bądź aktywny, program rozwoju kadr KM-Płock Sp. z o.o. – II edycja” | Projekt jest w fazie określania zakresu, więc nie jest możliwe przedstawienie kosztów zadania. | - | Cykl szkoleń specjalistyczno- technicznych podnoszących kwalifikacje i umiejętności pracowników Spółki | MJWPU w Warszawie PO KL, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawod owych i doradztwo dla przedsiębiorstw Planowany nabór wniosków - III kwartał 2009r |
| Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. | „Modernizacja zajezdni KM-Płock Sp. z o.o. wraz z obiektami zawierającymi niezbędne dla zajezdni funkcje – ekologiczna myjnia autobusowa pojazdów pow. 3,5t” | 3.085.000,00 | 1.234.000,00 | - Docieplenie budynku administracyjnego (nowego) - Wykonanie remontu hali serwisu nr 1 3.Wymiana rurociągu ciepłowniczego zasilającego węzeł cieplny hali serwisu nr 1 oraz stację paliw 4. Remont pomieszczenia myjni autobusowej wraz z wymianą urządzenia myjącego oraz urządzeń do odzysku 5. Remont części dachu hali serwisu nr 2: lakiernia, wymiana silników, wymiana zawieszeń 6. Remont stanowisk naprawczych – kanałów wraz z remontem posadzki | MJWPU w Warszawie Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 5.1 Transport miejski Planowany nabór wniosków – III kwartał 2009r |
| Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. | Rozwój , bezpieczeństwo i poprawa jakości komunikacji miejskiej na terenie działalności Komunikacji Miejskiej - Płock Sp. z o.o.” | 22.100.000,00 | 8.840.000,00 | zakres obejmuje: - wdrożenie systemu biletu elektronicznego w transporcie zbiorowym osób ( cd. systemu elektronicznej karty miejskiej) - system dynamicznej informacji pasażerskiej na przystankach autobusowych -system monitorowania i zarządzania flotą pojazdów autobusowych dla KM- Płock Sp.z o.o. - system monitowania wnętrza pojazdów - zakup autobusów miejskich w ilości 10 szt. | MJWPU w Warszawie Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 5.1 Transport miejski Planowany nabór wniosków – III kwartał 2009r |
| Wodociągi Płockie Sp. z o.o. | „Rewitalizacja Wieży Ciśnień w Płocku” | 3.000.000,00 | 40% | Zmiana dotychczasowej funkcji nieużytkowej Wieży w funkcję usługową. Przebudowa Wieży, wymiana stropów i klatki schodowej, prace remontowe,konserwatorskie i restauratorskie konstrukcji. Zmiana konstrukcji dachu – punkt widokowy. Dobudowa tarasu w kondygnacji pierwszego pietra tzw. letnia kawiarnia z wodotryskiem w centralnym punkcie. | Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Działanie 5.2 Rewitalizacja miast W chwili obecnej nie znany jest termin w MJWPU ogłoszenia konkursu w ramach powyższego Działania. |

Materiał opracowano na podstawie danych uzyskanych ze Spółek prawa handlowego z udziałem Miasta.

Materiał sporządził:

Justyna Kowalska

Oddział Funduszy Europejskich