BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

KOMUNALNE I SOCJALNE

W MIEŚCIE PŁOCKU W 2008 ROKU

Płock, wrzesień 2009 r.

Budownictwo mieszkaniowe komunalne

I. W marcu 2008 roku został zasiedlony wybudowany w roku poprzednim budynek wielomieszkaniowy przy ulicy Padlewskiego 16A, w którym oddano 13 lokali mieszkalnych :

- powierzchnia zabudowy		-	245,10 m2

- powierzchnia użytkowa		-	586,90 m2

- kubatura				-        2691,12 m3

- ilość mieszkań		-     13 szt. o powierzchni użytkowej 25,92 – 48,55 m2

- ilość izb	-      25 szt.

budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację : elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, z węzłem cieplnym, przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania,   urządzeniami teletechnicznymi i telefonicznymi, instalacją odgromową, drogami i ukształtowaniem terenu, zespołem miejsc postojowych oraz śmietnikiem.

Budynek przy ul. Padlewskiego 16 A został zasiedlony przez osoby, które pozostawiły do dyspozycji miasta dotychczas zajmowane mieszkania komunalne, przez osoby niepełnosprawne jak również przez osoby oczekujące na przydział na ogólnych zasadach.

Zestawienie ilości zasiedlonych mieszkań:

| klatka | Ilość mieszkań ogółem | kondygnacja | Ilość mieszkań | Ilość pokoi | Powierzchnia użytkowa w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | parter | 1 | Pokój + pokój z aneksem kuchennym | 36,19 |
|  |  | I piętro | 1 | Pokój z aneksem kuchennym | 25,92 |
|  |  | I piętro | 1 | Pokój + pokój z aneksem kuchennym | 36,12 |
|  |  | II piętro | 1 | Pokój z aneksem kuchennym | 25,97 |
|  |  | II piętro | 1 | Pokój + pokój z aneksem kuchennym | 36,04 |
| 2 | 8 | parter | 1 | 2 pokoje + pokój z aneksem kuchennym | 48,54 |
|  |  | parter | 1 | Pokój + pokój z aneksem kuchennym | 35,89 |
|  |  | I piętro | 1 | Pokój + pokój z aneksem kuchennym | 35,79 |
|  |  | I piętro | 1 | Pokój z aneksem kuchennym | 26,18 |
|  |  | I piętro | 1 | 2 pokoje + pokój z aneksem kuchennym | 48,55 |
|  |  | II piętro | 1 | Pokój + pokój z aneksem kuchennym | 35,83 |
|  |  | II piętro | 1 | Pokój z aneksem kuchennym | 26,17 |
|  |  | II piętro | 1 | 2 pokoje + pokój z aneksem kuchennym | 48,26 |
| Łącznie: |  |  | 13 |  | 465,45 |

II. W 2008 roku zakończony został projekt wielomieszkaniowego budynku przy ulicy Misjonarskiej. Zatwierdzono i udzielono pozwolenia na budowę - Decyzja nr 157/2008 z dnia 31 marca 2008 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót budowlanych, z którym w dniu 15.01.2009 roku została zawarta umowa na realizację z terminem zakończeniem budowy do 31.10.2009r.

Charakterystyka budynku:

- powierzchnia zabudowy			-  328,80 m2

- powierzchnia użytkowa                          -  633,16 m2

- powierzchnia całkowita                          - 2952,51 m2

- ilość mieszkań  - 16szt. o powierzchni użytkowej 31,89 – 45,09 m2

Budynek wyposażony będzie we wszystkie niezbędne instalacje:

- centralne ogrzewanie – z miejskiej sieci co za pomocą węzła cieplnego,

zlokalizowanego w podpiwniczeniu,

- wody zimnej – zasilanie z sieci gminnej, za pomocą projektowanego przyłącza,

- ciepłej wody – za pomocą wymiennika ciepła w węźle cieplnym,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej – z odprowadzeniem ścieków kolektora  ogólnospławnego  do kanalizacji miejskiej przykanalikiami,

- gazową – zasilana z gazociągu miejskiego średniego ciśnienia,

- elektryczną oświetleniową, gniazd wtykowych i siłową – zasilana z sieci NN za pomocą projektowanego złącza kablowego,

- teletechniczne, telefoniczne,

- instalacja odgromowa,

- instalacja połączeń wyrównawczych i uziemiająca.

Budynek będzie posiadał 16 lokali mieszkalnych (w tym 4 lokale przystosowane dla 	osób niepełnosprawnych) o następującej powierzchni użytkowej:

| Ilość mieszkań | Ilość pokoi | Powierzchnia użytkowa m2 | Sposób przystosowania mieszkania |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 38,37 | dla niepełnosprawnych |
| 2 | 1 | 32,11 | dla niepełnosprawnych |
| 2 | pokój + pokój z aneksem kuchennym | 41,58 | typowe |
| 2 | 2 | 45,09 | typowe |
| 2 | 1 | 31,89 | typowe |
| 2 | pokój + pokój z aneksem kuchennym | 41,49 | typowe |
| 2 | pokój + pokój z aneksem kuchennym | 42,47 | typowe |
| 2 | pokój + pokój z aneksem kuchennym | 43,58 | typowe |

Zagospodarowanie terenu przewiduje 16 miejsc postojowych (w tym 4 miejsca dla 	osób niepełnosprawnych) oraz lokalizację śmietnika.

III. W 2008 roku zostało zakończone  opracowanie projektu przebudowy osiedla Miodowa – Jar składającego się z 13 budynków.

Decyzją Nr 86/2008 z 25 .02.2008 wydano pozwolenie na budowę nowych 13 budynków po rozebraniu budynków istniejących.

Realizacja przebudowy osiedla planowana jest w ciągu kilku lat, w zależności od możliwości finansowych budżetu miasta.

Przedmiotem inwestycji jest renowacja 13 budynków polegająca na rozbiórce wszystkich budynków oraz wzniesienie w ich miejscu nowych budynków rozbudowanych o dodatkową kondygnację przeznaczoną na cele mieszkaniowe. Budynki wyposażone będą w instalację wodociągową, kanalizacyjną, ciepłej wody użytkowej, gazu, centralnego ogrzewania, elektryczną. Powierzchnia 13 budynków poddanych procesowi rewitalizacji będzie wynosiła 8174,6 m2  (obecnie 4588 m2 ), zlokalizowane w nich będą 177 (obecnie 78) mieszkania, w których może 	zamieszkać 725 osób (obecnie 324 osoby).

Osiedle wybudowane będzie przy założeniu wykorzystania istniejącej infrastruktury.

Realizacja zaplanowana w latach 2009-2013 w trzech etapach:

I  etap 3 budynki – 39 lokali

II etap 5 budynków – 63 lokale

III etap 5 budynków – 75 lokali

Zestawienie powierzchni użytkowej z podziałem na typy budynków:

| Typ budynku | Ilość budynków | Powierzchnia użytkowa budynku | Powierzchnia całkowita budynków |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 10 | 700,70m2 | 7007,0 m2 |
| II | 2 | 408,3 m2 | 816,6 m2 |
| III | 1 | 351,0 m2 | 351,0 m2 |
| Razem: | 13 |  | 8174,6 m2 |

Zaprojektowano 3 typy mieszkań: A, B, C.

Zestawienie ilości mieszkań z podziałem na typy budynków

| Typ budynku | Ilość budynków | Ilość mieszkań w budynku |  | Ilość mieszkań w poszczególnych typach budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typy, ilość mieszkań | Razem ilość mieszkań w 1 budynku |  |
| I | 10 | A-6 B-6 C-3 | 15 | 150 |
| II | 2 | A-6 B-3 | 9 | 18 |
| III | 1 | A-3 B-3 C-3 | 9 | 9 |
| Razem: | 13 |  |  | 177 |

Zestawienie ilości izb z podziałem na typy budynków

| Typ budynku | Ilość budynków | Ilość izb w budynkach |  |  | Ilość izb w poszczególnych typach budynków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typy, ilość mieszkań | Ilość izb w zależności od typu mieszkań | Razem ilość izb w 1 budynku |  |
| I | 10 | A-6 | 2 | 30 | 300 |
|  |  | B-6 | 2 |  |  |
|  |  | C-3 | 2 |  |  |
| II | 2 | A-6 | 4 | 30 | 60 |
|  |  | B-3 | 2 |  |  |
| III | 1 | A-3 | 2 | 18 | 18 |
|  |  | B-3 | 2 |  |  |
|  |  | C-3 | 2 |  |  |
| Razem: | 13 |  |  |  | 378 |

W ramach poczynionych przygotowań do realizacji zamierzenia inwestycyjnego rozpoczęto proces wysiedlania lokatorów z budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Wszystkie podejmowane działania skoncentrowane zostały na budynkach nr 41,43,45 zlokalizowanych na skraju osiedla. Przebudowę osiedla planuje się wykonać według ściśle określonej kolejności, która zapewni przede wszystkim minimalizację  utrudnień związanych z realizacją inwestycji dla pozostałej części mieszkańców.

W pierwszej kolejności zaplanowano rozbiórkę a następnie budowę budynku o obecnym numerze  41 - typ budynku  I. W tym miejscu powstanie  budynek korytarzowy o jednej klatce schodowej i pięciu mieszkaniach 	na jednej kondygnacji z poddaszem użytkowym.

W budynku jest 15 mieszkań: 11 mieszkań dwupokojowych i 4 mieszkania jednopokojowe z aneksem kuchennym. W każdym mieszkaniu znajduje się przedpokój i łazienka.

| TYP BUDYNKU – I – 700,7 m2 powierzchni użytkowej |  |  |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| typ mieszkania | pow. użytkowa ( m2 ) | Ilość mieszkań na kondygnacji |  |  | 15 |
|  |  | parter | piętro | poddasze |  |
| A | 36,7 (30-poddasze) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| B | 40,1 (32,8-poddasze) | 2 | 2 | 2 | 6 |
| C | 42,9 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Parter budynku został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek budowany

jest w technologii tradycyjnej z dachem wielospadowym.

Dane techniczne budynku:

kubatura: 1751,70 m3

powierzchnia zabudowy: 288,6 m2

powierzchnia użytkowa: 700,7 m2

Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, ciepłowniczą 	centralnego ogrzewania i ciepłej wody, elektryczną.

Pozyskiwanie nowych mieszkań

1. Budowa mieszkań komunalnych przy współpracy z TBS realizowana jest

poprzez zawieranie umów o współfinansowanie budowy lokali  mieszkalnych.

W 2008 roku zawarta została umowa ze Spółką MTBS SP. z o.o. o

współfinansowanie budowy lokali mieszkalnych. W ramach realizacji tej umowy

uzyskane zostaną efekty w postaci  64 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni

użytkowej 2 969,44 m2 w 4 budynkach położonych na osiedlu Podolszyce Północ

przy ul. Armii Krajowej. W każdym budynku będzie po 16 lokali:

| Nr lokalu | Pow. użytkowa m2 | Struktura lokalu |
| --- | --- | --- |
| 1 | 42,54 | 2P + K N |
| 2 | 44,04 | 2P + K |
| 3 | 56,40 | 3P + K |
| 4 | 42,58 | 2P + K |
| 5 | 42,58 | 2P + K |
| 6 | 44,04 | 2P + K |
| 7 | 56,40 | 3P + K |
| 8 | 42,58 | 2P + K |
| 9 | 42,58 | 2P + K |
| 10 | 44,04 | 2P + K |
| 11 | 56,40 | 3P + K |
| 12 | 42,58 | 2P + K |
| 13 | 42,58 | 2P + K |
| 14 | 44,04 | 2P + K |
| 15 | 56,40 | 3P + K |
| 16 | 42,58 | 2P + K |
| Razem | 742,36 |  |

Termin realizacji planowany jest na listopad 2009 roku.

Przewidywany koszt budowy 1 m2 nie przekroczy 4 500 zł. Udział dofinansowania          Miasta Płock w koszcie budowy mieszkań zgodnie z umową będzie odpowiadał  30% kosztów przekazanych do dyspozycji Miasta lokali. W latach 2008 – 2009 Miasto przeznaczyło kwotę 4 008 744 zł, z czego w 2009 roku - 265 068 zł.

W ramach zawartej umowy Spółka zrealizuje również na rzecz Miasta infrastrukturę

techniczną towarzyszącą realizacji budynków mieszkalnych w następującym

zakresie:

a) na osiedlu „Wieś” Podolszyce Płd. – sieć wodociągową z rur PE fi 110 i 50 o 	łącznej długości: 284 mb, kanalizację deszczową z rur PVC fi 300, 250 i 200 o 	łącznej długości: 645,5 mb, kanalizację sanitarną z rur PVC fi 200 o łącznej 	długości: 79,0 mb, drogę na działce nr 520/18 o długości 152,50 mb i pow.         	1283 m2 wraz z chodnikiem o długości: 34 mb i pow. 102,0 m2 wraz z 	oświetleniem.

Miasto przekaże do MTBS kwotę nie większą niż 1.845.758,96 zł, w 	terminie do 30.11.2009r.,

b) na osiedlu  Podolszyce Płn. przy ul. Armii Krajowej – sieć wodociągową z rur       	PE fi 110 i 90 o łącznej długości: 243,50mb, kanalizację deszczową z rur PVC fi   	300 i 200 o łącznej długości 353 mb,  kanalizację sanitarną  z rur PVC fi 200           	o długości 131 mb, drogę o pow. 1854,50 m2 i chodnik o pow. 972,35 m2                 	na działkach nr 288/49, 288/54 wraz z oświetleniem.  Miasto  przekaże do 	MTBS kwotę nie większą niż 986.599,43zł, w terminie do  30.11.2009 r.

Całkowity koszt jaki poniesie Miasto w latach 2008 - 2009 wynosi 2 832 358,39 zł,

z czego w 2009 roku wydatkowana zostanie kwota 1 752 358,39 zł.

Realizacja infrastruktury zostanie sfinansowana przez Miasto w 100 %.

W efekcie realizacji umowy Miasto uzyska prawo wskazywania najemców 64 lokali

mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2 969,44 m2, o wynajęcie lokali 	mogą ubiegać się osoby spełniające jeden z warunków:

- oddają do dyspozycji miasta dotychczas zajmowany lokal komunalny,

- mieszkają w lokalu w stosunku do którego wydana została decyzja nakazująca

wyłączenie go z użytkowania a obowiązek dostarczenia lokalu zamiennego ciąży

na gminie,

- oczekują na wynajęcie lokalu komunalnego (pod warunkiem, że nie jest to lokal socjalny lub lokal do remontu na koszt własny).

Wnioski w sprawie wynajęcia lokali należało składać w terminie do 31 sierpnia 2009 	roku. Dokumenty złożone po tym terminie zostaną potraktowane jako rezerwowe.

Zawarcie umów  o współfinansowanie budowy lokali mieszkalnych w kolejnych 	latach uzależnione będzie od możliwości inwestycyjnych MTBS Sp. z o.o.

Budownictwo mieszkaniowe socjalne

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej-TBS Sp. z o.o. w związku z brakiem wystarczającej liczby lokali socjalnych w Płocku rozpoczął w 2008 roku działania mające na celu pozyskanie nowych lokali o niskim standardzie spełniających wymagania techniczno-użytkowe stawiane lokalom socjalnym zgodnie z Ustawą z dnia 21.06.2001 r. „o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego”,

Wytypowane zostały dwa lokale komunalne przy ul. Wyszogrodzkiej 34/2 i Sienkiewicza 14 B w celu przekształcenia ich na lokale socjalne dla kilku rodzin wieloosobowych. Rozpoczęta procedura formalna związana ze zmianą sposobu użytkowania i uzyskaniem w związku  z tym stosownych warunków zabudowy została zrealizowana z pełną starannością zgodnie z Prawem Budowlanym. Roboty remontowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zostały zakończone we wrześniu 2009 roku. W mieszkaniu przy ul. Wyszogrodzkiej 34/2 uzyskano dwa lokale socjalne, a przy ul. Sienkiewicza 14 B trzy lokale socjalne.

Idea wspólnych lokali socjalnych polega na zamieszkaniu kliku rodzin w oddzielnych pokojach w ramach jednego lokalu mieszkalnego we współużytkowaniu z pomieszczeń wspólnych takich, jak: łazienka, kuchnia, przedpokój, piwnica.

Każdy z wyodrębnionych pokoi posiada indywidualną instalację elektryczną oświetlenia i gniazd wtykowych 230 V oraz ogrzewanie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych. Rozliczenia zużycia energii elektrycznej każdego najemcy dokonywane są za pomocą indywidualnych liczników przedpłatowych przypisanych do konkretnego lokalu.

Częściami wspólnego użytku przez wszystkich mieszkańców lokali socjalnych są:

- przedpokój wyposażony w elektryczny grzejnik akumulacyjny na stałe zamontowany do instalacji elektrycznej lub grzejnik c.o. oraz instalacja oświetleniowa 24 V (bez możliwości nielegalnego podpięcia i poboru energii elektrycznej),

- łazienka wyposażona w brodzik, kabinę prysznicową wraz z baterią, umywalkę wraz z baterią, misę klozetową, elektryczny podgrzewacz wody, elektryczny grzejnik akumulacyjny lub grzejnik c.o., instalację oświetleniową 24 V (bez możliwości nielegalnego podpięcia i poboru energii elektrycznej),

- kuchnia wyposażona w kuchenkę elektryczną, zlewozmywak wraz z baterią, elektryczny podgrzewacz wody, elektryczny grzejnik akumulacyjny lub grzejnik c.o., instalację oświetleniową 24 V (bez możliwości nielegalnego podpięcia i poboru energii elektrycznej),

W łazienkach i kuchniach doprowadzona jest tylko zimna woda z wodomierzem. Ciepła woda uzyskiwana jest z elektrycznych podgrzewaczy wody, do których, podobnie jak i do kuchenek elektrycznych, doprowadzona jest energia elektryczna załączana w poszczególnych pokojach. Zatem możliwość korzystania z tych urządzeń zapewniona jest dla każdego z lokali z osobna, a koszt energii elektrycznej zużywanej przez te urządzenia pokrywany jest tylko przez konkretnego najemcę korzystającego w danej chwili z danego urządzenia i naliczany jest przez indywidualne liczniki przedpłatowe. Ponadto w pomieszczeniach wspólnego użytku zamontowana jest tylko instalacja oświetleniowa 24 V bez gniazd wtykowych w celu zapobieżenia nielegalnemu poborowi energii elektrycznej. Energia elektryczna zużywana w tych pomieszczeniach rozliczana jest za pomocą typowego licznika, a koszt jej zużycia, podobnie jak energii cieplnej, pokrywają solidarnie najemcy wszystkich lokali socjalnych. Dodatkowo energia elektryczna zużywana na cele grzewcze w pomieszczeniach wspólnego użytku jest rozliczana wg taryfy nocnej w celu zapewnienia jak najmniejszych opłat z tytułu korzystania z ogrzewania elektrycznego.

Ponadto MZGM-TBS Sp. z o.o. realizuje przekształcenie lokalu biurowego mieszczącego się na parterze budynku przy ul. Otolińskiej 23 na pomieszczenie tymczasowe, do którego kierowani będą lokatorzy z wyrokami eksmisyjnymi bez uprawnień do lokalu socjalnego. Pomieszczenie to przeznaczone jest na czasowy pobyt 7 osób. W założeniu jest to lokal rotacyjny, tzn. po określonym czasie ich pobytu kierowani tam będą następni dłużnicy.

Pomieszczenie tymczasowe wyposażone jest w instalację oświetleniową oraz w kuchenkę elektryczną, gdzie koszt zużycia energii elektrycznej pokrywają solidarnie wszyscy mieszkańcy. Natomiast łazienka i w.c.,  wspólnie użytkowana wraz z mieszkańcami budynku przy ul. Otolińskiej 23, znajduje się na I piętrze przedmiotowego budynku. Pomieszczenie tymczasowe spełnia wymagania techniczno-użytkowe stawiane lokalom socjalnym o funkcji lokalu tymczasowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 26.01.2005 r. „w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o opróżnieniu lokalu pomieszczenia albo o wydanie nieruchomości oraz szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać tymczasowe pomieszczenie (Dz.U. Nr 17, poz.155).