Płock, dnia 15 września 2009 roku

KPM.PD. 0210 - 15/2009

Informacja w zakresie „Rozliczenie realizacji inwestycji pn. Budowa dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę – odcinek I i II oraz IV i V”.

I, II i V odcinek

dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku

Faktyczna (rzeczowa) realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2006 roku wraz z rozpoczęciem robót budowlanych I i II odcinka dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej.

I i II odcinek

### Roboty budowlane:

Koszt = 110 143 562,18 zł

Umowa nr 1/KPM.PM/Z/92/2006 z dnia 23 stycznia 2006 roku zawarta między Miastem Płock (Zamawiającym) a Konsorcjum firm: BUDIMEX – DROMEX S.A. – Lider i Polbud Pomorze Sp. z o.o. (Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych I i II odcinka dróg dojazdowych.

Aneks nr 1/20/KPM.PM/Z/2444/2006 z dnia 30.10.2006 roku

Aneks nr 2/5/KPM.PM/Z/82/2007 z dnia 22.01.2007 roku.

Kwota umowy: 106 659 407,81 zł.

Wykonanie:

2006 – 81 659 407,81 zł

2007 – 25 000 000 ,-

Umowa nr 19/KPM.PM/Z/2434/2006 z dnia 30.10.2006 roku na wykonanie robót dodatkowych.

Kwota umowy: 243 562,18 zł.

Wykonanie:

2007 – 243 562,18 zł

Umowa nr 4/KPM.PM/Z/80/2007 z dnia 22.01.2007 roku na wykonanie robót dodatkowych.

Kwota umowy: 3 240 592,19 zł.

Wykonanie:

2007 – 3 240 592,19 zł

### Nadzór inwestorski:

# Koszt = 2 836 167,99 zł

Umowa Nr 22/KPM.PM/Z/1956/2005 z dnia 28.11.2005 roku na pełnienie inwestorskiego nadzoru technicznego nad kontraktem „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”

Aneks nr 1/16/KPM.PM/Z/1655/2006 z dnia 22.08.2006 roku

Aneks nr 2/12/KPM.PD/Z/516/2007 z dnia 15.03.2007 roku

# Kwota umowy: 2 795 204,26 zł. w tym:

Czynności nadzoru: 2 295 204,26 zł

Limit na badania laboratoryjne: 500 000,-

Wykonanie:

2006 – 1 988 600,16 zł

2007 -    685 538,53 zł

121 065,57 – niewykorzystane środki na badania laboratoryjne

W związku z realizacją robót dodatkowych I i II odcinka dróg dojazdowych, Miasto Płock poniosło koszty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy z tytułu pełnienia inwestorskiego nadzoru technicznego nad dodatkowymi robotami budowlanymi przy realizacji zadania „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”.

Kwota wynagrodzenia: 162 029,30 zł.

Wykonanie:

2007 – 162 029,30 zł.

### Nadzór autorski:

Koszt = 225 456 ,-

Umowa Nr 4/KPM.PM/Z/387/2006 z dnia 28.02.2006 roku na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”;

Aneks nr 1/15/KPM.PM/Z/1270/2006 z dnia 20.06.2006 roku

Aneks nr 2/11/KPM.PD/Z/417/2007 z dnia 06.03.2007 roku

Kwota umowy: 225 456 ,-

Wykonanie:

2006 – 112 728 ,-

2007 – 112 728 ,-

### Promocja projektu:

Koszt = 426 024 ,-

Umowa Nr 21/KPM.PM/Z/1913/2005 z dnia 22.11.2005 roku na prowadzenie działań informacyjno - promocyjnych unijnego źródła dofinansowania podczas realizacji inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”

Aneks nr 1/8/KPM.PM/Z/620/2006 z dnia 31.03.2006 roku

Kwota umowy: 424 560 ,-

Wykonanie:

2006 – 215 159,20 zł

2007 – 209 400,80 zł

Umowa Nr 7/KPM.PD/Z/384/2008 z dnia 04.03.2008 roku na dokonanie korekty wartości Projektu SPOT/2.2/45/04 wskazanej na tablicach pamiątkowych Projektu.

### Kwota umowy: 1 464 ,-

Wykonanie:

2008 – 1 464 ,-

INNE:

Koszt = 303 992,45 zł

#### Monitoring przyrodniczy

W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego WŚR-P/6810/2/24/05 z dnia 12.10.2005 roku zezwalającej na realizację projektu przedsięwzięcia pn. „Projektowane drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej w Płocku. Odcinek I i II” w aspekcie wpływu na obszar Specjalnej Ochrony Ptaków PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły, w sieci Natura 2000, Miasto Płock zawarło dwie umowy na „Prowadzenie monitoringu przyrodniczego w strefie realizacji inwestycji budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku z uwzględnieniem funkcjonowania przeprawy na obszary Natura 2000”:

Umowa Nr 3/KPM.PM/Z/352/2006 z dnia 1 marca 2006 roku na wykonanie pierwszego etapu monitoringu przyrodniczego w strefie budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku.

Kwota umowy: 10 500 ,-

Wykonanie:

2007 – 10 500 ,-

Umowa Nr 14/KPM.PD/Z/631/2007 z dnia 04.04.2007 roku na wykonanie kolejnego etapu monitoringu przyrodniczego w strefie budowy dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku.

Kwota umowy: 24 000 ,-

Wykonanie:

2008 – 12 000 ,-

2009 – 12 000 ,-

Czynności związane z ochroną środowiska

Umowa Nr 10/KPM.PM/Z/758/2006 z dnia 18.04.2006 roku na pełnienie czynności ochrony środowiska w związku z realizacją Projektu.

Kwota umowy: 8 050 ,-

Wykonanie:

2006 – 5 486,75 zł

2007 – 2 563,25 zł

Umowa Nr 13/KPM.PD/Z/602/2007 z dnia 02.04.2007 roku na pełnienie czynności ochrony środowiska w związku z realizacją Projektu.

Kwota umowy: 4 200 ,-

Wykonanie:

2007 – 4 200 ,-

#### Monitoring kontraktu

Umowa Nr 14/KPM.PM/Z/1056/2006 z dnia 23.05.2006 roku na sprawowanie monitoringu kontraktu.

Kwota umowy: 24 500 ,-

Wykonanie:

2006 – 20 667 ,-

2007 – 3 833 ,-

Umowa Nr 3/KPM.PD/Z/23/2007 z dnia 10.01.2007 roku na sprawowanie monitoringu kontraktu.

##### Kwota umowy: 24 500 ,-

Wykonanie:

2007 – 24 500 ,-

Umowa Nr 28/KPM.PD/Z/1442/2007 z dnia 01.08.2007 roku na sprawowanie monitoringu kontraktu.

Kwota umowy: 10 500 ,-

Wykonanie:

2007 – 10 500 ,-

#### Operaty wodnoprawne

Umowa Nr 23/KPM.PD/Z/1352/2007 z dnia 16.07.2007 roku na wykonania operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych z I i V odcinka dróg dojazdowych do mostu do cieku wodnego „Mała Rosica” wylotem WY 1  2,0 m w km 3+265;

Kwota umowy: 11 000 ,-

Wykonanie:

2007 – 11 000 ,-

Umowa Nr 24/KPM.PD/Z/1368/2007 z dnia 19.07.2007 roku na wykonania operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych z I odcinka dróg dojazdowych do mostu od km 10+320 do km 11+639 wylotem WY 2  0,80 m za pośrednictwem rowu uchodzącego do Zbiornika Włocławskiego;

Kwota umowy: 7 930 ,-

Wykonanie:

2007 – 7 930 ,-

Umowa Nr 26/KPM.PD/Z/1369/2007 z dnia 19.07.2007 roku na wykonania operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wód opadowych z mostu i II odcinka dróg dojazdowych do mostu do rowów: (a) R-2a wylotem W1 -  0,60 m, W -  0,40 m (b) R – 4 wylotem W3 -  0,63 m, W2 -  0,80 m.

Kwota umowy: 10 980 ,-

Wykonanie:

2007 – 10 980 ,-

#### Oznakowanie pionowe

Umowa Nr 32/KPM.PD/Z/1665/2007 z dnia 14.09.2007 roku na wykonanie zmian w oznakowaniu pionowym II odcinka dróg dojazdowych do nowego mostu w Płocku, tj. na wykonanie nowej tablicy F-8 o powierzchni 4,66 m2 wraz z montażem przy ulicy kolejowej w Płocku, naklejeniu nowej grafiki na istniejących drogowskazach E2 – 5 szt. I E2a – 1 szt. na II odcinku dróg dojazdowych do mostu.

Kwota umowy: 5 092,45 zł

Wykonanie:

2007 – 5 092,45 zł

#### Montaż barier

Umowa nr 38/KPM.PD/Z/2261/2007 z dnia 10.12.2007 roku na dostawę i montaż barier na drogach dojazdowych przy wylocie kolektora deszczowego tzw. Małej Rosicy w zakresie I odcinka dróg dojazdowych do mostu.

Kwota umowy: 8 540 ,-

Wykonanie:

2008 - 8 540 ,-

Analiza porealizacyjna osiągnięcia wskaźników monitorowania projektu

Umowa Nr 18/KPM.PD/Z/911/2008 z dnia 20.05.2008 roku na wykonanie opracowania porealizacyjnego osiągnięcia wskaźników monitorowania Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” obejmującego swym zakresem budowę I, II i V odcinka dróg dojazdowych.

Kwota umowy: 20 000 ,-

Wykonanie:

2008 – 20 000 ,-

Analiza porealizacyjna

Umowa Nr 37/KPM.PD/Z/49/2009 z dnia 14.01.2009 roku na wykonanie zamówienia pn. „Analiza porealizacyjna dla zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II”.

Kwota umowy: 134 200 ,-

Wykonanie:

2009 – 134 200 ,-

V odcinek

###### Roboty budowlane

# Koszt = 23 027 698,88 zł

Umowa Nr 6/KPM.PD/Z/215/2007 z dnia 02.02.2007 roku na roboty budowlane "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka V – budowa ul. Wyszogrodzkiej (droga krajowa nr 62 w ciągu ulicy Wyszorgodzkiej w Płocku na odcinku od ul. Granicznej do ul. Jana Pawła II)"

Kwota umowy: 19 996 840,20 zł.

Wykonanie:

2007 – 19 996 840,20 zł

Umowa Nr 30/KPM.PD/Z/1603/2007 z dnia 30.08.2007 roku na roboty dodatkowe przy realizacji zadania pn. "Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka V – budowa ul. Wyszogrodzkiej (droga krajowa nr 62 w ciągu ulicy Wyszorgodzkiej w Płocku na odcinku od ul. Granicznej do ul. Jana Pawła II)" prowadzone na podstawie umowy nr 6/KPM.PD/Z./215/2007 z dnia 02.02.2007 roku.

Kwota umowy: 2 984 000 ,-

Wykonanie:

2007 – 2 984 000 ,-

W związku z realizacją V odcinka dróg dojazdowych Miasto Płock poniosło koszty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy V odcinka dróg dojazdowych dotyczące realizacji robót dodatkowych w zakresie wykonania zatoki autobusowej.

Kwota wynagrodzenia: 46 858,68 zł

Wykonanie:

2009 – 46 858,68 zł

###### Nadzór inwestorski

# Koszt = 414 892,48 zł

Umowa Nr 7/KPM.PD/Z/223/2007 z dnia 05.02.2007 roku na

Kwota umowy: 478 962,94 zł, w tym:

Czynności nadzoru: 398 962,94 zł

Limit na badania laboratoryjne: 80 000 ,-

Wykonanie:

2007 – 414 892,48 zł

Kwota 64 070,46 zł stanowi niewykorzystane środki na badania laboratoryjne

Koszt = 98 820 ,-

Umowa Nr 22/KPM.PM/Z/3051/2006 z dnia 29.12.2006 roku

Aneks nr 1/10/KPM.PD/Z/416/2007 z dnia 06.03.2007 roku

Kwota umowy: 98 820 ,-

Wykonanie:

2007 – 98 820 ,-

Środki zewnętrzne w realizacji I, II i V odcinka dróg dojazdowych:

Fundusze europejskie:

Realizacja I, II i V odcinka dróg dojazdowych w ramach Projektu SPOT/2.2/45/04 pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Etap I. Budowa odcinka I i II” (łącznie z budową odcinka V) dofinansowana została na podstawie Umowy nr 42/05 z dnia 01 czerwca 2005 roku wraz z aneksami, zawartej między Miastem Płock a Ministerstwem Infrastruktury – ówczesną Instytucją Zarządzającą SPOT, ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006.

Wartość Projektu: 136 962 269,56 zł

Wydatki kwalifikowane: 121 762 670,-

Wydatki niekwalifikowane: 15 199 599,56 zł

Kwota dofinansowania (75%): 91 322 002,44 zł

złożone i zrefundowane wnioski o płatność

| Lp. | Data złożenia wniosku do Instytucji Pośredniczącej (od początku realizacji projektu) | Wartość wniosku |  | Data refundacji przez Instytucję Pośredniczącą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wydatki kwalifikowane | W tym kwota z EFRR |  |
| 1. | 05.10.2006 roku | 31.823.635,75 PLN | 23.867.726,81 PLN | 31.10.2006 roku |
| 2. | 30.11.2006 roku | 26.666.421,46 PLN | 19.999.816,09 PLN | 29.12.2006 roku |
| 3. | 18.01.2007 roku | 24.943.526,09 PLN | 18.707.644,56 PLN | 31.01.2007 roku |
| 4. | 15.11.2007 roku | 25.794.145,82 PLN | 19.345.609,36 PLN | 30.11.2007 roku |
| 5. | 20.12.2007 roku | 12.534.940,88 PLN | 9.401.205,62 PLN | 28.02.2008 roku 31.03.2008 roku - 5% kwoty dofinansowania |
| Razem |  | 121 762 670,00 PLN | 91 322 002,44 PLN | - |

Dodatkowo w związku z działaniami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – IZ SPOT i Ministerstwa Infrastruktury – IP SPOT służącymi maksymalnemu wykorzystaniu środków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, Miasto Płock w dniu 19.12.2008 roku zawarło Aneks nr 4 do Umowy o dofinansowanie Projektu SPOT/2.2/45/04 dotyczący wydatków warunkowo kwalifikowanych Projektu, przewidujący możliwość przyznania miastu dodatkowych środków, o łącznej maksymalnej wartości do 10 877 634,93 zł, pod warunkiem wystąpienia oszczędności w Priorytecie 2. Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na lata 2004 – 2006. W MRR i MI trwają procedury rozliczania środków wykorzystanych w ramach SPOT, weryfikacja złożonych wniosków o płatność w ramach wydatków warunkowych kwalifikowanych oraz certyfikacja wydatków. Oczekujemy na ostateczną decyzję Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczącej SPOT.

Inne:

Środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów – 2 000 000 ,-

Wykonanie:

2007 rok - 2 000 000 ,-

IV odcinek

dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku

Faktyczna (rzeczowa) realizacja IV odcinka dróg dojazdowych rozpoczęła się w 2008 roku wraz z rozpoczęciem robót budowlanych ww. zakresie.

Roboty budowlane:

# Koszt = 60 173 393,96 zł

Umowa Nr 15/KPM.PD/Z/777/2008 z dnia 05.05.2008 r. zawarta między Miastem Płock (Zamawiającym) a Konsorcjum firm: Polimex – Mostostal S.A. – Lider i „DOPRASTAV”  a.s., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Płocku S.A., Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A. – Gostynin, Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Usługowe „WERESZCZYŃSKI” (Wykonawcą) na wykonanie robót budowlanych IV odcinka dróg dojazdowych.

Aneks nr 1/35/KPM.PD/Z/2084/08 z dnia 05.05.2008 r.

Aneks nr 2/15/KPM.PD/Z/1675/09 z dnia 19.08.2009 r.

Kwota umowy: 59 973 606,03 zł

Wykonanie:

2008 – 43 901 228,92 zł

2009 – 5 413 337,15 zł

Umowa Nr 5/KPM.PD/Z/6/2009 z dnia 06.04.2009 r. na dostawę i montaż barier energochłonnych w związku z realizacją IV odcinka dróg dojazdowych.

Kwota umowy: 199 787,93 zł

# Wykonanie:

2009 – 199 787,93 zł

Nadzór inwestorski:

# Koszt:  989 633,00 zł

Umowa Nr 20/KPM.PD/Z/12/2008 z dnia 03.06.2008 roku na pełnienie inwestorskiego nadzoru technicznego nad kontraktem pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV od km 14 + 350 do km 18 + 851 (od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry” wraz z budową ul. Browarnej (na odcinku 190 m od drogi dojazdowej w kierunku ul. Piwnej)”.

Aneks nr 1/12/KPM.PD/Z/1563/2009 z dnia 29.07.2009 roku

Kwota umowy: 977 980 ,- w tym:

Czynności nadzoru: 742 980 ,-

Limit na badania laboratoryjne: 100 000 ,-

Limit na badania wykopaliskowe: 35 000 ,-

Wykonanie:

2008 – 275 906,31 zł

2009 – 409 988,38 zł

Umowa Nr 38/KPM.PD/Z/2235/2008 z dnia 19.12.2008 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Konserwacja rowów melioracyjnych A, R-E, R-G” w związku z realizacją IV odcinka dróg dojazdowych.

Kwota umowy:  5 553 ,-

## Wykonanie:

2009 – 5 553 ,-

Umowa Nr 16/KPM.PD/Z/850/2009 z dnia 08.05.2008 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją Projektu.

Kwota umowy:  6 100 ,-

# Wykonanie:

2009 – 6 100 ,-

Nadzór autorski:

# Koszt: 100 000 ,-

Umowa Nr 17/KPM.PD./Z/852/2008 z dnia 14.05.2008 roku na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV od km 14 + 350 do km 18 + 851 (od węzła „Dobrzykowska” do węzła „Góry” wraz z budową ul. Browarnej (na odcinku 190 m od drogi dojazdowej w kierunku ul. Piwnej)”.

Kwota umowy: 100 000 ,-

Wykonanie: 0,-  - płatność po zakończeniu nadzoru.

INNE:

# Kwota:  220 080 ,-

Studium wykonalności:

Umowa Nr 10/KPM.PD./Z/579/2008 z dnia 01.04.2008 r. na wykonanie studium wykonalności dla Projektu „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”

Aneks Nr 1/12/KPM.PD/Z/685/08 z dnia 21.04.2008 r.

Aneks Nr 2/23/KPM.PD/Z /1239/2008 z dnia 24.06.2008 r.

Kwota umowy: 65 880 ,-

Wykonanie:

2008 - 46 116 ,-

Pozostała kwota płatna po zakończeniu procedur aplikacyjnych wniosku o dofinansowanie.

Umowa Nr 31/KPM.PD./Z/1822/2008 z dnia 13.10.2008 r. na wykonanie opracowania pt. Rezultaty Studium Wykonalności dla Projektu pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku – Budowa odcinka IV.

# Kwota umowy: 10 980 ,-

Wykonanie:

2008 - 10 980 ,-

Monitoring przyrodniczy:

Umowa Nr 9/KPM.PD./Z/429/2008 z dnia 12.03.2008 roku na wykonanie opracowania: Ocena wpływu planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV” na stan obszarów w sieci Natura 2000. Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego na etapie projektu budowlanego.

Aneks Nr 1/13/KPM.PD/Z/773/2008 z dnia 30.04.2008 roku

Kwota umowy: 31 720 ,-

Wykonanie:

2008 - 31 720 ,-

Umowa Nr 4/KPM.PD/Z/765/2009 z dnia 07.04.2009 roku na prowadzenie monitoringu przyrodniczego w związku z realizacją Projektu.

Aneks Nr 1/10/KPM.PD/Z/1395/2009 z dnia 30.06.2009 roku

Aneks Nr 2/15a/KPM.PD/Z/1769/2009 z dnia 31.08.2009 roku

Kwota umowy: 42 000 ,-

Wykonanie: 0,-  płatność po wykonaniu monitoringu

Umowa Nr 8/KPM.PD/Z/410/08 z dnia 01.03.08 na pełnienie funkcji konsultanta w zakresie wykonywania wykopów i nasypów skarp, zbiorników retencyjnych, rowów z realizacją IV odcinka dróg dojazdowych.

Aneks Nr 1/25/KPM.PD/Z/1389/2008 z dnia 29.07.08 r.

# Kwota umowy: 20 000 ,-

Wykonanie:

2008 – 20 000 ,-

Umowa Nr 2/KPM.PD/Z/336/2009 z dnia 24.02.2009 roku na pełnienie funkcji konsultanta w zakresie wykonywania wykopów i nasypów skarp, zbiorników retencyjnych, rowów z realizacją Projektu.

# Kwota umowy: 10 000,-

Wykonanie:

2009 -  10 000,-

Opinie:

Umowa Nr 17/KPM.PD/Z/1767/2009 z dnia 01.09.2009 roku na sporządzenie opinii przez biegłego specjalistę, polegającej na wykonaniu analizy weryfikacji przyjętego rozwiązania projektowego oraz technologii wykonania zabezpieczenia skarp na trasie dróg dojazdowych do II przeprawy mostowej w Płocku.

# Kwota umowy: 19 500,-

# Wykonanie: 0,- w trakcie realizacji

Umowa Nr 13/KPM.PD/Z/1577/2009 z dnia 30.07.2009 roku na sporządzenie opinii prawnej w zakresie dalszego toku postępowania z realizacją Umowy nr 15/KPM.PD/Z/777/2008  z dnia 05.05.2008 r. oraz przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą na temat proponowanych przez niego zmian do tej umowy.

Kwota umowy: 20 000,-

Wykonanie:

2009 - 20 000,-

Środki zewnętrzne w realizacji IV odcinka dróg dojazdowych:

Fundusze europejskie:

W związku z poszukiwaniem zewnętrznych bezzwrotnych środków na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych (krajowych) do II przeprawy mostowej w Płocku. Budowa odcinka IV”, Miasto Płock złożyło w dniu 07.11.2008 roku, wniosek o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej I stopnia wniosku o dofinansowanie, Projekt zamieszczony został na liście rankingowej – podstawowej projektów zatwierdzonych w dniu 18 marca 2009 roku przez Ministra Infrastruktury.

Kolejnym krokiem w procedurze aplikacyjnej, jest ocena merytoryczna II stopnia wniosku o dofinansowanie.

Wartość projektu: 69 362 835,73 zł

Wydatki kwalifikowane: 62 625 607,42 zł

Wydatki niekwalifikowane: 6 737 228,31 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania (85%): 53 231 766,30 zł

Inne:

1. Środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Finansów – 11 078 000,-

Wykonanie:

2008 rok – 11 078 000,-

2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa

Trwają procedury służące sformalizowaniu uzgodnień i zawarciu porozumienia między Miastem Płock a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, ostatecznie określającego warunki i zasady finansowania 5,56% kosztów inwestycji.