Załącznik nr 1 do

Uchwały Nr ...................

Rady Miasta Płocka

z dnia ......................

Załącznik nr 1 do LPR

Wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji

| Tabela 1. Działania rewitalizacyjne planowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa projektu | Beneficjent | Wartość całkowita projektu | Wartość dofinansowania z EFRR | Okres realizacji projektu |
| Osiedle Kolegialna |  |  |  |  |  |
| 5 | Remont budynku Parafii Prawosławnej w Płocku przy ul. Kościuszki 18 wraz z mikropalowaniem skarpy | Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego Płock, ul. Kościuszki 18 | 4 200 000 zł | 3 570 000 zł | 2010 - 2012 |

Załącznik nr 2 do LPR

Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

| Tytuł projektu | Uporządkowanie przestrzeni miejskiej w obszarze Starego Miasta poprzez utworzenie nowej strefy parkingowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | W celu poprawy istniejącej sytuacji związanej z brakiem miejsc parkingowych, ze względu na szczupłość terenu, zdecydowano się na budowę parkingu wielopoziomowego publicznego przy ul. Kościuszki – działka o nr ewid. 815, 816/1, 816/2, 816/3, 817, 818, 812: - parking pięciokondygnacyjny, w tym jedna kondygnacja podziemna i cztery kondygnacje nadziemne; - wysokość obiektu: do 16,5 m; - budowa zjazdów z ul. Kościuszki – działka o nr ewid. 1017; - budowa budynku usługowego stanowiącego wjazd na poziomie parteru na parking wielopoziomowy przy ul. Kościuszki (działka nr 818); - adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 3b, jako zmiana sposobu użytkowania na budynek Książnicy. Nowa strefa parkingowa na 396 miejsc pozwoli wyeliminować parkowanie w miejscach niedozwolonych w obszarze Starego Miasta zapewniając ład i porządek przestrzenny. Projekt wpisuje się w specyfikę rewitalizowanego obszaru (zwarta zabudowa śródmieścia i wąskie uliczki). Efektywnie zostanie wykorzystana niezagospodarowana przestrzeń miejska. W bezpośrednim otoczeniu inwestycji znajdują się z jednej strony instytucje zatrudniające dużą liczbę pracowników, z drugiej – liczne obiekty kulturalne i zabytkowe. Brak miejsc parkingowych utrudnia dostęp do tych obiektów, wydłuża czas załatwiania spraw i wpływa na obniżenie zainteresowania miastem zewnętrznych inwestorów szukających atrakcyjnych miejsc do lokowania nowych inwestycji. Stopniowe eliminowanie ruchu w obszarze Starego Miasta poprawi estetykę obszaru, usprawni komunikację turystów i zminimalizuje negatywny wpływ ruchu samochodowego na osuwanie się Skarpy Wiślanej. |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2007 – 2011 |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | Gmina – Miasto Płock |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Budżet Miasta | 6 405 | 2 745 | 5 490 | 1 237 152,30 | 3 981 804,23 |  |  |
| Środki unijne | 36 295 | 15 555 | 31 110 | 7 010 529,73 | 8 042 913,74 |  |  |
| OGÓŁEM | 42 700 | 18 300 | 36 600 | 8 247 682,03 | 12 024 717,97 |  |  |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 20 370 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplementarność | - Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą – etap I oraz etap II - komplementarność związana z etapem rewitalizacji obszaru Starego Miasta; - ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany do społecznych i demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją rozwiązań na rzecz m.in. wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki; - EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych - komplementarność związana z zapewnieniem dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w ramach projektu. |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do LPR

Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

| Tytuł projektu | Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Placu Stary Rynek 21 i 23 w Płocku z przeznaczeniem na publiczne centrum wystawienniczo – edukacyjne – etap I |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | Projekt stanowi cześć programu rewitalizacji budynków zabytkowej części miasta. W ramach projektu przeprowadzona zostanie renowacja budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym i uruchomienie w nich publicznego centrum wystawienniczo- edukacyjnego. Przewiduje się przywrócenie oficyn w ich dawnej długości oraz wykonanie na dziedzińcu wewnętrznym naziemnego parkingu. |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2009 - 2012 |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | Towarzystwo Naukowe Płockie Płock, Plac Narutowicza 8 |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Środki własne |  |  | 61305 | 780 718,14 | 666 742,73 | 4 585,98 |  |
| Środki unijne |  |  | 347 395 | 4 424 069,46 | 3 778 208,83 | 25 987,22 |  |
| OGÓŁEM |  |  | 408 700 | 5 204 787,60 | 4 444 951,56 | 30 573,20 |  |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 10 089 012,36 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplementarność | - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku; - Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą - Przebudowa opactwa pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy Domu pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim; - Modernizacja płockiego kina „Przedwiośnie”; - Adaptacja zabytkowej mykwy żydowskiej na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki - komplementarność związana z rewitalizacją Starego Miasta; - Przebudowa i modernizacja teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku; - ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany do społecznych i demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją rozwiązań na rzecz m.in. wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki; - EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych - komplementarność związana z zapewnieniem dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w ramach projektu. |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do LPR

Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

| Tytuł projektu | Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | Zespół Zabytkowy Fara tworzą: Kościół Parafialny św. Bartłomieja, Dzwonnica i Plebania. Wszystkie ww. obiekty oraz otoczenie w promieniu 100 m od Kościoła p.w. św. Bartłomieja posiadają indywidualny wpis do rejestru zabytków. W związku z istotnym kulturowo i historycznie znaczeniem Zespołu Zabytkowego Fara rewitalizacja jego obiektów jest niezbędna dla zachowania dziedzictwa narodowego miasta i regionu. Szeroki i kosztowny zakres prac remontowo – konserwatorskich, a także specyfika obiektów uzasadnia realizację inwestycji w następujących etapach: ETAP I: Prace projektowe oraz remontowo-budowlane niezbędne do utrzymania obiektu (prace projektowe oraz niezbędne badania architektoniczne, geologiczne i archeologiczne; remont elewacji kościoła; konserwacja wieży, prace remontowe we wnętrzu kościoła, remont dzwonnicy) ETAP II: Prace konserwatorskie wewnątrz kościoła (odnowienie malatury, renowacja ołtarzy, badanie krypt i ewentualna ich ekspozycja) ETAP III: Zagospodarowanie terenu (obniżenie terenu, modernizacja odwodnienia, badania archeologiczne i ewentualna ekspozycja wykopalisk, urządzenie zieleni, naprawa parkanu) ETAP IV: Wykonanie elewacji plebanii. Atrakcyjność Starego Miasta Płocka, a tym samym całego jego obszaru i regionu obniża degradacja infrastruktury oraz przestrzeni miejskich. Cechą charakterystyczną osiedla Stare Miasto w Płocku jest skupienie w bliskim sąsiedztwie wielu cennych obiektów architektury i historii. Jest to najbardziej atrakcyjny pod względem turystycznym obszar Płocka. Płocka Fara i związane z nią obiekty od ponad 600 lat są świadkami ważnych wydarzeń mających swoje miejsce na rynku Starego Miasta. Wielokrotnie przebudowywana świątynia kryje w sobie tajemnice wielu pokoleń płocczan różnej narodowości. W roku 2004 pod posadzką kościoła odkryto średniowieczne krypty, z zapisów historycznych wiadomo, że wokół niego istniał kiedyś cmentarz. Zachowanie tych zabytków w dobrym stanie jest bardzo ważne dla poznania historii miasta. |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2009 - 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Budżet Miasta |  | 100 000 | 100 000 | 30 000 | 15 000 | 200 000 | 200 000 |
| MFOŚiGW |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Środki unijne | 164 798 | 1 723 494 | 1 151 070 | 502 945 | 185 623 | 1 050 000 | 1 050 000 |
| Środki własne | 29 082 | 204 146 | 53 130 | 58 755 | 17 757 | 50 000 | 50 000 |
| Inne | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 248 880 | 2 027 640 | 1 354 200 | 591 700 | 218 380 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 7 040 800 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplementarność | - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku; - Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą; - Przebudowa opactwa pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy Domu pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim; - Modernizacja płockiego kina „Przedwiośnie”; - Adaptacja zabytkowej mykwy żydowskiej na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki - komplementarność związana z rewitalizacją Starego Miasta; - Przebudowa i modernizacja teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku; - ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany do społecznych i demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją rozwiązań na rzecz m.in. wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki; - EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych - komplementarność związana z zapewnieniem dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w ramach projektu. |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2 do LPR

Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

| Tytuł projektu | Remont budynku Parafii Prawosławnej w Płocku przy ul. Kościuszki 18 wraz z mikropalowaniem skarpy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | Parafia Prawosławna w Płocku mając na względzie dbałość o stan zabytkowego obiektu, w którym zlokalizowana jest Cerkiew prawosławna zamierza podjąć działania na rzecz wykonania gruntownych prac remontowych budynku. W ramach projektu wykonane zostanie mikropalowanie skarpy, wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa oraz więźba dachowa wraz z pokryciem dachowym. |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2010 – 2012 |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | Parafia Prawosławna Przemienienia Pańskiego Płock, ul. Kościuszki 18 |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Środki unijne |  |  |  | 1 700 000 | 1 275 000 | 595 000 |  |
| Środki własne |  |  |  | 300 000 | 225 000 | 105 000 |  |
| OGÓŁEM |  |  |  | 2 000 000 | 1 500 000 | 700 000 |  |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 4 200 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |