Załącznik

do Uchwały Nr ..................

Rady Miasta Płocka

z dnia ...........................

Załącznik nr 2 do LPR

Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

| Tytuł projektu | Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | Głównym założeniem projektu jest remont i konserwacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty w Płocku będących siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. W ramach projektu planuje się prowadzenie następujących prac: - przygotowanie placu budowy – prace rozbiórkowe fragmentów istniejących budynków i ogrodzenia, karczowanie zieleni, równanie terenu, usunięcie humusu, ogrodzenie placu budowy, wykonanie wjazdu na budowę, postawienie kontenerowego zaplecza budowy, podłączenie mediów na czas budowy - roboty ziemne – wykonanie wykopów różnej głębokości, maks. ok. 4,0 m, wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, zagęszczenie gruntu - roboty fundamentowe – niwelacje terenu, wylanie chudego betonu, położenie izolacji dennej, prace zbrojarskie, wylanie fundamentów - roboty „stanu 0” - wykonanie szalunków ścian, słupów, stropów; prace zbrojarskie, wylewanie betonów; prace związane z pielęgnacją betonów - stan surowy – wykonanie szalunków częściowo na wysokościach, prace zbrojarskie i betoniarskie, pielęgnacja betonów - prace murowe – remont elewacji, murowanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych - prace na dachach – wykonanie izolacji, roboty dekarskie - prace wykończeniowe: - zewnętrzne – wstawienie ślusarki i stolarki okiennej, montaż barierek, montaż ocieplenia, okładzin elewacyjnych, tynkowanie, malowanie - wewnętrzne – montaż dźwigów windowych, tynkowanie, wykonanie posadzek, montaż ślusarki, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie - zagospodarowanie terenu – budowa parkingu, dojazdów, chodników, nasadzenia zieleni. Realizacja projektu pozwoli zatrzymać postępujący proces degradacji zabytku, którego historia wpisuje się w korzenie tradycji szkolnictwa kościelnego. Rewitalizacja budynków najstarszej szkoły w Polsce umożliwi wykorzystanie jej zasobów – „Muzeum Małachowianki” dla zwiększenia atrakcyjności oferty dydaktyczno-kulturalnej Szkoły, Płocka i Mazowsza. Wyeksponowanie walorów staromiejskich zabytków Płocka wpływać będzie na kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców i podniesienie atrakcyjności regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2007 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | Gmina – Miasto Płock |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Budżet Miasta | 153 110,00 | 12 600,00 | 129 350,60 |  | 10 182,56 | 1 127 006,87 | 1 570 847,99 | 1 667 010,04 | 75 000,00 |
| Środki unijne |  |  |  |  | 5 426,15 | 6 386 372,28 | 8 901 471,93 | 9 446 390,20 | 424 999,99 |
| OGÓŁEM | 153 110,00 | 12 600,00 | 129 350,60 | 0,00 | 15 608,70 | 7 513 379,15 | 10 472 319,92 | 11 113 400,24 | 499 999,99 |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 29 909 768,60 zł Wydatki/koszty kwalifikowalne: 29 605 483,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplementarność | - Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą – etap I oraz etap II - komplementarność związana z etapem rewitalizacji obszaru Starego Miasta; - ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany do społecznych i demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją rozwiązań na rzecz m.in. wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki; - EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych - komplementarność związana z zapewnieniem dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w ramach projektu; - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku - komplementarność związana z procesem rewitalizacji Starego Miasta. - Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Starym Rynku 21 i 23 w Płocku z przeznaczeniem na Centrum Wystawienniczno – Edukacyjne – I etap – komplementarność geograficzna, przedmiotowa i funkcjonalna; - Przebudowa Opactwa Pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy Domu pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim – komplementarność geograficzna, przedmiotowa i funkcjonalna |  |  |  |  |  |  |  |  |