Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr …...................

Rady Miasta Płocka

z dnia …...........................

Rewitalizacja Osiedla Stare Miasto

Obszar Z-1, M-1

| Kryterium wyboru obszaru kryzysowego | Wysoki poziom ubóstwa i wykluczenia | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności | Udział długotrwale bezrobotnych wśród osób w wieku produkcyjnym | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989/do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Mazowieckie | 70,00 | 4,70 | 81,00 |
| Stare Miasto | 110,48* | 9,71* | 89,64* |

* wartości referencyjne „gorsze” niż średnia dla województwa mazowieckiego

Osiedle Stare Miasto spełnia trzy kryteria wyboru obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Na w/w terenie mogą być realizowane projekty zarówno w ramach zintegrowanych projektów odnowy miejskiej (kategoria interwencji 61), jak i w ramach infrastruktury mieszkalnictwa (kategoria interwencji 78).

| Tytuł projektu | Rewitalizacja Zespołu Zabytkowego Fara wraz z otoczeniem |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | Zespół Zabytkowy Fara tworzą: Kościół Parafialny św. Bartłomieja, Dzwonnica i Plebania. Wszystkie ww. obiekty oraz otoczenie w promieniu 100 m od Kościoła św. Bartłomieja posiadają indywidualny wpis do rejestru zabytków. W związku z istotnym kulturowo i historycznie znaczeniem Zespołu Zabytkowego Fara rewitalizacja jego obiektów jest niezbędna dla zachowania dziedzictwa narodowego miasta i regionu. Szeroki i kosztowny zakres prac remontowo – konserwatorskich, a także specyfika obiektów uzasadnia realizację inwestycji w następujących etapach: ETAP I: Prace projektowe oraz remontowo-budowlane niezbędne do utrzymania obiektu (prace projektowe oraz niezbędne badania architektoniczne, geologiczne i archeologiczne; remont elewacji kościoła; konserwacja wieży; prace remontowe we wnętrzu kościoła: posadzka, ogrzewanie, wymiana tynków, nowa instalacja elektryczna, p.poż., alarm, monitoring, centralne ogrzewanie, nowe schody na chór, strych i kapitularz, podłoga na chórze i na kapitularzu, remont więźby dachowej i konstrukcji sygnaturki; remont dzwonnicy: remont konstrukcji wewnątrz dzwonnicy, wymiana tynków i malowanie elewacji). ETAP II: Prace konserwatorskie wewnątrz kościoła (odnowienie malatury, renowacja ołtarzy, badanie krypt i ewentualna ich ekspozycja) ETAP III: Zagospodarowanie terenu (obniżenie terenu, modernizacja odwodnienia, badania archeologiczne i ewentualna ekspozycja wykopalisk, urządzenie zieleni, naprawa parkanu) ETAP IV: Wykonanie elewacji plebanii. Atrakcyjność Starego Miasta Płocka, a tym samym całego jego obszaru i regionu obniża degradacja infrastruktury oraz przestrzeni miejskich. Cechą charakterystyczną osiedla Stare Miasto w Płocku jest skupienie w bliskim sąsiedztwie wielu cennych obiektów architektury i historii. Jest to najbardziej atrakcyjny pod względem turystycznym obszar Płocka. Płocka Fara i związane z nią obiekty od ponad 600 lat są świadkami ważnych wydarzeń mających swoje miejsce na rynku Starego Miasta. Wielokrotnie przebudowywana świątynia kryje w sobie tajemnice wielu pokoleń płocczan różnej narodowości. W roku 2004 pod posadzką kościoła odkryto średniowieczne krypty, z zapisów historycznych wiadomo, że wokół niego istniał kiedyś cmentarz. Zachowanie tych zabytków w dobrym stanie jest bardzo ważne dla poznania historii miasta. |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2009 - 2015 |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | Rzymskokatolicka Parafia Św. Bartłomieja Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 1 |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Budżet Miasta |  | 200 000 | 80 000 | 63 640 | 311 200 | 100 000 | 150 000 |
| MFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki unijne |  |  |  |  | 3 000 000 | 700 000 |  |
| Środki własne | 166 000 | 87 000 | 136 000 | 288 360 | 200 000 | 150 000 | 150 000 |
| Inne | 55 000 |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM | 221 000 | 287 000 | 216 000 | 352 000 | 3 511 200 | 950 000 | 300 000 |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 5 837 200 zł |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplementarność | - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku; - Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą; - Przebudowa opactwa pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy Domu pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim; - Modernizacja płockiego kina „Przedwiośnie”; - Adaptacja zabytkowej mykwy żydowskiej na siedzibę Płockiej Galerii Sztuki - komplementarność związana z rewitalizacją Starego Miasta; - Przebudowa i modernizacja teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku; - ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany do społecznych i demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją rozwiązań na rzecz m.in. wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki; - EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych - komplementarność związana z zapewnieniem dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w ramach projektu. |  |  |  |  |  |  |

| Tytuł projektu | Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | Głównym założeniem projektu jest remont i konserwacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty w Płocku będących siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. W ramach projektu planuje się prowadzenie następujących prac: - przygotowanie placu budowy – prace rozbiórkowe fragmentów istniejących budynków i ogrodzenia, karczowanie zieleni, równanie terenu, usunięcie humusu, ogrodzenie placu budowy, wykonanie wjazdu na budowę, postawienie kontenerowego zaplecza budowy, podłączenie mediów na czas budowy - roboty ziemne – wykonanie wykopów różnej głębokości, maks. ok. 4,0 m, wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, zagęszczenie gruntu - roboty fundamentowe – niwelacje terenu, wylanie chudego betonu, położenie izolacji dennej, prace zbrojarskie, wylanie fundamentów - roboty „stanu 0” - wykonanie szalunków ścian, słupów, stropów; prace zbrojarskie, wylewanie betonów; prace związane z pielęgnacją betonów - stan surowy – wykonanie szalunków częściowo na wysokościach, prace zbrojarskie i betoniarskie, pielęgnacja betonów - prace murowe – remont elewacji, murowanie ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych - prace na dachach – wykonanie izolacji, roboty dekarskie - prace wykończeniowe: - zewnętrzne – wstawienie ślusarki i stolarki okiennej, montaż barierek, montaż ocieplenia, okładzin elewacyjnych, tynkowanie, malowanie - wewnętrzne – montaż dźwigów windowych, tynkowanie, wykonanie posadzek, montaż ślusarki, montaż drzwi wewnętrznych, malowanie - zagospodarowanie terenu – budowa parkingu, dojazdów, chodników, nasadzenia zieleni. Realizacja projektu pozwoli zatrzymać postępujący proces degradacji zabytku, którego historia wpisuje się w korzenie tradycji szkolnictwa kościelnego. Rewitalizacja budynków najstarszej szkoły w Polsce umożliwi wykorzystanie jej zasobów – „Muzeum Małachowianki” dla zwiększenia atrakcyjności oferty dydaktyczno-kulturalnej Szkoły, Płocka i Mazowsza. Wyeksponowanie walorów staromiejskich zabytków Płocka wpływać będzie na kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców i podniesienie atrakcyjności regionu. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2007 - 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | Gmina – Miasto Płock |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Budżet Miasta | 153 110,00 | 12 600,00 | 129 350,60 |  | 10 182,56 | 1 127 006,87 | 1 570 847,99 | 1 667 010,04 | 75 000,00 |
| Środki unijne |  |  |  |  | 5 426,15 | 6 386 372,28 | 8 901 471,93 | 9 446 390,20 | 424 999,99 |
| OGÓŁEM | 153 110,00 | 12 600,00 | 129 350,60 | 0,00 | 15 608,70 | 7 513 379,15 | 10 472 319,92 | 11 113 400,24 | 499 999,99 |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 29 909 768,60 zł Wydatki/koszty kwalifikowalne: 29 605 483,00 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komplementarność | - Przebudowa i modernizacja ul. Tumskiej wraz z infrastrukturą – etap I oraz etap II - komplementarność związana z etapem rewitalizacji obszaru Starego Miasta; - ADHOC Rozwój historycznych starówek w środkowej i wschodniej Europie dostosowany do społecznych i demograficznych zmian - komplementarność związana z implementacją rozwiązań na rzecz m.in. wykorzystywania pustych przestrzeni Starówki; - EuRoB – Instytucjonalizacja europejskiego szlaku gotyku ceglanego – marketing inspirowanego kulturą i historią turystycznego szlaku dziedzictwa gotyku ceglanego oraz związanych z nim ofert kulturalnych - komplementarność związana z zapewnieniem dostępu do obiektów Szlaku Gotyku Ceglanego powstałego w ramach projektu; - Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku - komplementarność związana z procesem rewitalizacji Starego Miasta. - Rewitalizacja zabytkowych kamienic położonych przy Starym Rynku 21 i 23 w Płocku z przeznaczeniem na Centrum Wystawienniczno – Edukacyjne – I etap – komplementarność geograficzna, przedmiotowa i funkcjonalna; - Przebudowa Opactwa Pobenedyktyńskiego oraz oficyny przy Domu pod Trąbami na Wzgórzu Tumskim – komplementarność geograficzna, przedmiotowa i funkcjonalna |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rewitalizacja Osiedla Trzepowo

Obszar Z-10, M-6

| Kryterium wyboru obszaru kryzysowego | Wysoka stopa długotrwałego bezrobocia | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego |
| --- | --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba osób korzystających z zasiłków pomocy społecznej na 1 tys. ludności | Liczba przestępstw na 1 tys. ludności | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989/do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Mazowieckie | 70,00 | 36,60 | 81,00 |
| Trzepowo | 74,36* | 51,28* | 84,07* |

* wartości referencyjne „gorsze” niż średnia dla województwa mazowieckiego

Osiedle Trzepowo spełnia trzy kryteria wyboru obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Na w/w terenie mogą być realizowane projekty zarówno w ramach zintegrowanych projektów odnowy miejskiej (kategoria interwencji 61), jak i w ramach infrastruktury mieszkalnictwa

(kategoria interwencji 78).

| Tytuł projektu | BUDMAT – Rewitalizacja obszaru dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku – ETAP VII |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | Projekt jest częścią realizowanego od 2007 r. projektu pn. Tworzenie i stałe unowocześnianie Centrum Usług, Produkcji, Technologii i Badań Przemysłu Stalowego, Metalowego oraz Materiałów Budowlanych BUDMAT w oparciu o rewitalizację i rozwój infrastruktury techniczno – materialnej dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku, który zakłada: A/ Remonty, modernizacje, adaptacje budynków firmy BUDMAT B/ Budowę 1/wiat i ramp załadunkowych dla budynków Stalowego Centrum Serwisowego , budowę budynku produkcji trapezów, budynku profilowania i budynku profili stalowych, 2/ adaptację istniejących obiektów lub adaptację i remont nowo pozyskanych dla budowy części badawczo – rozwojowej zakładu, 3/ budowę placów manewrowych i załadunkowych na wyznaczonych obszarach dotychczas nie utwardzonych, 4/ budowę obiektów małej architektury wraz z zielenią izolacyjną i estetyzującą. C/ Uzupełnienie brakującej infrastruktury technicznej, technologicznej, komunikacyjnej: drogowej i kolejowej D/ Przystosowanie obecnie posiadanych obiektów oraz nowo pozyskanych dla nowych ciągów technologicznych i nowej bazy maszynowo – technologicznej. E/ Modernizację istniejącej infrastruktury technicznej oraz powstanie nowych urządzeń wspomagających procesy ochrony środowiska, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach Etapu VII wykonana zostanie rewitalizacja zabudowanej nieruchomości położonej w Płocku przy ulicy Targowej. |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2013 rok |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | BUDMAT - Bogdan Więcek Płock, ul. Otolińska 25 |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Inicjatywa Jessica |  |  |  |  |  |  | 15 000 000 |
| Środki własne |  |  |  |  |  |  | 5 000 000 |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  | 20 000 000 |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 20 000 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |

Rewitalizacja Osiedla Dworcowa

Obszar Z-3

| Kryterium wyboru obszaru kryzysowego | Wysoki poziom przestępczości i wykroczeń | Porównywalnie niski poziom wartości zasobu mieszkaniowego |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik | Liczba przestępstw na 1 tys. ludności | Liczba budynków wybudowanych przed rokiem 1989/do ogólnej liczby budynków (w %) |
| Mazowieckie | 36,60 | 81,00 |
| Dworcowa | 48,16* | 91,63* |

* wartości referencyjne „gorsze” niż średnia dla województwa mazowieckiego

Osiedle Dworcowa spełnia dwa kryteria wyboru obszarów przeznaczonych do rewitalizacji.

Na w/w terenie mogą być realizowane zintegrowane projekty odnowy miejskiej

(kategoria interwencji 61).

| Tytuł projektu | Rewitalizacja budynku dworca PKP w Płocku wraz z terenem przydworcowym |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis ogólny projektu | Budynek dworcowy zrealizowany został w drugiej połowie lat 70-tych XX wieku. Jego stan techniczny należy uznać za bardzo zły. Zarówno elewacja zewnętrzna jak i wnętrze dworca wymagają natychmiastowego, kapitalnego remontu. W celu poprawy efektywności energetycznej obiektu wykonana zostanie termomodernizacja oraz wymiana oświetlenia na energooszczędne. Pomieszczenia dworca zostaną na nowo zaaranżowane. Oprócz funkcji społecznej, na terenie dworca wydzielona zostanie część komercyjna z przeznaczeniem na handel i usługi. Tym samym stworzone zostaną warunki do rozwoju przedsiębiorczości oraz zapewniona zostanie rentowność projektu rewitalizacyjnego. Budynek dworca przystosowany zostanie do aktualnych standardów obsługi pasażera. W ramach projektu funkcjonalnie zagospodarowany zostanie także teren wokół dworca. Wykonana zostanie modernizacja zajezdni autobusowych oraz wybudowane zostaną wiaty osłaniające stanowiska dla autobusów. Uporządkowanie przestrzeni przydworcowej wpłynie na poprawę komfortu dojazdu wszystkich podróżnych. W celu poprawy poziomu ich bezpieczeństwa zamontowany zostanie monitoring oraz zmodernizowane zostanie oświetlenie. Dworzec dostosowany zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu w zasadniczy sposób wpłynie na ożywienie zdegradowanego obszaru Osiedla Dworcowa. Nastąpi poprawa atrakcyjności tego terenu. Po remoncie dworzec będzie funkcjonalny i nowoczesny, stanie się wizytówką miasta. Uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni przyczyni się do wzrostu natężenia ruchu turystycznego. Zrewitalizowany teren stanie się centrum komunikacji kolejowej i autobusowej miasta Płocka. |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowany okres realizacji projektu | 2013 - 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa beneficjenta | Rynex Sp. z o.o. Płock, ul. 1 Maja 7a |  |  |  |  |  |  |  |
| Planowane źródło finansowania w rozbiciu na lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Źródła finansowania | Lata realizacji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Inicjatywa Jessica |  |  |  |  |  |  | 1 500 000 | 4 000 000 |
| Środki własne |  |  |  |  |  |  | 500 000 | 2 000 000 |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  | 2 000 000 | 6 000 000 |
| Łączna szacunkowa wartość projektu: 8 000 000 zł |  |  |  |  |  |  |  |  |